# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2017 г. № 577

Список изменяющих документов

(в редакции постановлений Администрации города Норильска

от 27.03.2018 № 103, от 08.06.2018 № 226 от 09.08.2018 № 316,

от 07.03.2019 № 76, от 29.03.2019 № 126, от 18.11.2019 № 538,

от 11.12.2019 № 583, от 19.03.2020 № 115, от 22.05.2020 № 234,

от 25.05.2020 № 240, от 09.11.2020 № 584, от 09.12.2020 № 649,

от 31.03.2021 № 123, от 28.09.2021 № 465, от 16.11.2021 № 543,

от 07.12.2021 № 580, от 17.02.2022 № 105, от 14.03.2022 № 149,

от 28.09.2022 № 507, от 24.10.2022 № 537, от 08.12.2022 № 604,

от 07.03.2023 № 78, от 19.05.2023 № 189, от 02.11.2023 № 525,

от 30.11.2023 № 557, от 14.03.2024 № 120, от 02.11.2024 № 524,

от 17.12.2024 №598)

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Администрации города Норильска от 30.06.2014 № 372 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Норильск", Приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях формирования современной городской среды и обеспечения комплексного подхода к благоустройству территорий муниципального образования город Норильск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу "Формирование современной городской среды"

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Заполярная правда" и разместить его на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2018.

Глава

города Норильска

Р.В.АХМЕТЧИН

# Утвержден

# постановлением Администрации города Норильска

# от 08.12.2017 № 577

# Список изменяющих документов

# (в ред. постановлений Администрации г. Норильска Красноярского края

# от 08.06.2018 № 226, от 09.08.2018 № 316, от 07.03.2019 № 76,

# от 29.03.2019 № 126, от 11.12.2019 № 583, от 19.03.2020 № 115,

# от 22.05.2020 № 234, от 25.05.2020 № 240, от 09.11.2020 № 584,

# от 09.12.2020 № 649, от 31.03.2021 № 123, от 28.09.2021 № 465,

# от 16.11.2021 № 543, 07.12.2021 № 580, от 17.02.2022 № 105,

от 14.03.2022 № 149, от 28.09.2022 № 507, 24.10.2022 № 537, от 08.12.2022 № 604, от 07.03.2023 № 78, от 19.05.2023 № 189, от 02.11.2023 № 525, от 30.11.2023 № 557, от 14.03.2024 № 120, от 02.11.2024 № 524)

## 1. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ" (ДАЛЕЕ - МП, МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА)

| Основание для разработки МП | Распоряжение Администрации города Норильска от 19.07.2013 N 3864 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования город Норильск" |
| --- | --- |
| Заказчик МП | Администрация города Норильска/Управление дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации города Норильска |
| «Ответственный исполнитель (разработчик) МП» | Управление дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации города Норильска (МКУ «Управление экологии и комплексного содержания территорий») |
| Участник МП | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»), Талнахское территориальное управление Администрации города Норильска, Кайерканское территориальное управление Администрации города Норильска. |
| Цель МП | Повышение качества и комфорта среды проживания на территории муниципального образования город Норильск |
| Задачи МП | - обеспечение формирования единого облика муниципального образования город Норильск; - обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования город Норильск, включая объекты, находящиеся в частной собственности, и прилегающие к ним территории; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования город Норильск |
| Показатели МП | - количество благоустроенных дворовых территорий, ед.; - количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования, ед. |
| Срок реализации МП | 2018 - 2027 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований МП (тыс. руб.) | Общий объём финансирования муниципальной программы на период 2018-2027 годов за счет всех источников финансирования составит 508 042,5 тыс.руб., <*> после доведения до Администрации города Норильска уведомления бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) из федерального, краевого бюджетов объем финансирования Программы будет скорректирован, в том числе: 2018-2023 годы – 427 430,4 тыс.руб.; 2024 год – 65 929,9 тыс.руб.; 2025 год – 6 636,2 тыс.руб.; 2026 год – 4 023,0 тыс.руб.; 2027 год – 4 023,0 тыс. руб. в том числе за счет средств: федерального бюджета – 415 451,5 тыс.руб., в том числе: 2018-2023 годы –359 235,4 тыс.руб.; 2024 год – 56 216,1 тыс.руб.; 2025 год – 0,00 тыс.руб.; 2026 год – 0,00 руб.; 2027 год – 0,00 руб. краевого бюджета – 53 543,3 тыс.руб., в том числе: 2018-2023 годы – 39 058,9 тыс.руб.; 2024 год – 2 958,7 тыс.руб.; 2025 год –3 841,9 тыс.руб.; 2026 год – 3 841,9 тыс. руб. 2027 год – 3 841,9 тыс. руб. местного бюджета –31 671,7 тыс.руб., в том числе: 2018-2023 годы – 24 355,1 тыс.руб.; 2024 год – 4 160,1 тыс.руб.; 2025 год – 2 794,3 тыс. руб.; 2026 год – 181,1 руб.; 2027 год – 181,1 руб. средства заинтересованных лиц – 7 376,0 тыс.руб., в том числе: 2018-2023 годы – 4 781,0 тыс.руб.; 2024 год – 2 595,0 тыс. руб. 2025 год – 0,00 тыс. руб.; 2026 год – 0,00 руб.; 2027 год – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования: - увеличение доли благоустроенных общественных территорий до 62,6%; - увеличение площади благоустроенных общественных территорий до 62,7% |

## 2. ПРИОРИТЕТЫ ПОЛИТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ

СРЕДЫ В ЦЕЛЯХ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК

Формирование комфортной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальном образовании город Норильск.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, разработке муниципальных программы, содержащих мероприятия по благоустройству территорий. Основные принципы формирования МП формирования комфортной городской среды:

Принцип 1. Общественное участие. Распоряжением Администрации города Норильска создана Общественная комиссия по развитию городской среды (далее - Общественная комиссия), которая осуществляет контроль реализации программы, согласовывает отчеты, принимает работы. В состав Общественной комиссии включены представители политических и общественных партий и движений. Проект муниципальной программы выносится на общественное обсуждение. По результатам общественных обсуждений Общественной комиссией осуществляется подведение итогов общественного обсуждения проекта муниципальной программы, утверждается концепция и дизайн-проекты объектов благоустройства, так же проводится обязательное обсуждение местных правил благоустройства муниципального образования город Норильск. В рамках данного принципа обеспечивается свободное право граждан на подачу предложений по объектам для включения в МП, подробное информирование обо всех этапах реализации МП.

Принцип 2. Системный подход. В целях реализации принципа системного подхода формирование МП на 2018 - 2026 годы осуществляется на основании результатов проведенной инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий путем формирования графика благоустройства: дворовых территорий, общественных территорий.

Принцип 3. Все начинается с дворов. Дворовые территории включаются в МП только по инициативе жителей. Условием включения дворовых территорий в МП является софинансирование собственников в размере не менее 2% от сметной стоимости по минимальному перечню работ по благоустройству (ремонт проездов, освещение, скамейки, урны) и не менее 20% по дополнительному перечню. При благоустройстве дворовой территории учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп.

Принцип 4. Создание общественного пространства. На основании инвентаризации общественных территорий, в соответствии с Порядком представления и оценки граждан, организаций о включении в муниципальную программу общественных территорий, утвержденным Постановлением Администрации города Норильска, решением Общественной комиссии определяются неблагоустроенные территории и формируются графики благоустройства общественных территорий.

Принцип 5. Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории. При проведении работ по благоустройству дворовых территорий организуются и проводятся мероприятия для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.). Вместе с тем содержание благоустроенных дворовых территорий и объектов благоустройства на них согласно условиям реализации МП закрепляются за жильцами многоквартирных домов, территории которых были благоустроены.

Принцип 6. Личная ответственность. За реализацию мероприятий МП отвечает Глава города Норильска или уполномоченное им лицо. На собственников (владельцев, арендаторов) возлагается ответственность за содержание объектов недвижимости (земельных участков), прилегающих территорий.

Принцип 7. Привлечение местных производителей для выполнения работ по благоустройству. Реализация данного принципа способствует формированию взаимодействия с представителями малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования, развитию конкуренции.

Принцип 8. Применение лучших практик благоустройства. В рамках реализации настоящей МП создаются предпосылки для привлечения молодых архитекторов, студентов вузов, школьников к разработке дизайн-проектов благоустройства дворов и общественных пространств соответствующего функционального назначения.

## 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК,

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ,

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МП

В последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству территорий, в то же время до современного качества среды обитания уровень состояния дворовых и общественных территорий не достигнут.

За период 2014 - 2016 гг. выполнен ремонт 32 дворовых территорий многоквартирных домов общей площадью 37,6 тыс. кв. м, что составляет всего 2% от общей площади дворовых территорий. В 2017 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 41 дворовой территории выполнено асфальтирование 23 597,6 кв. м. 26-ти дворовых территорий, установлено 64 энергосберегающих светильника для обеспечения освещения придомовой территории 18-ти многоквартирных домов, установлено 67 скамеек на дворовых территориях 16-ти многоквартирных домов и 82 урны на дворовых территориях 15-ти многоквартирных домов, оборудована 1 детская площадка, проведены работы по озеленению 2 097,4 кв. м. четырех придомовых территорий. В 2018 году выполнены работы по благоустройству 23 придомовых территорий: заасфальтировано 28 221,9 кв. м. 22-х дворовых территорий, установлено 25 светильников для обеспечения освещения придомовой территории 8-ми многоквартирных домов, на 10-ти дворовых территориях многоквартирных домов установлено 23 скамейки и 24 урны. В 2019 году выполнены работы по благоустройству 12 дворовых территорий многоквартирных домов: оборудованы 3 детские площадки, заасфальтировано 15 412 м2 – 11 дворовых территорий, установлен 21 светильник для обеспечения освещения придомовой территории на 7 дворовых территориях, установлено 18 скамеек и 21 урна на 8 дворовых территориях многоквартирных домов. В 2020 году выполнены работы по благоустройству 6 дворовых территорий многоквартирных домов: оборудованы 2 детские площадки, заасфальтировано 10 016 м2 - 6 дворовых территорий, установлено 7 светильников для обеспечения освещения придомовой территории на 2 дворовых территориях, установлено 12 скамеек и 12 урн на 4 дворовых территориях многоквартирных домов. В 2021 году выполнены работы по благоустройству 6 дворовых территорий многоквартирных домов: заасфальтировано 9 027 м2 - 6 дворовых территорий, установлено 6 светильников для обеспечения освещения придомовой территории на 2 дворовых территориях, установлено 12 скамеек и 13 урн на 6 дворовых территориях многоквартирных домов. В 2022 году выполнены работы по благоустройству 3 дворовых территорий многоквартирных домов: заасфальтировано 2 622 м2 - 3 дворовых территорий и 1 проезда к дворовым территориям, установлено 3 скамейки и 3 урны на 3 дворовых территориях многоквартирных домов. В 2023 году выполнены работы по благоустройству 2 дворовых территорий многоквартирных домов: заасфальтировано 4118 м2 - 2 дворовых территорий и 2 проезда к дворовым территориям, установлено 4 светильника для обеспечения освещения придомовой территории на 2 дворовых территориях, установлено 4 скамейки, 4 урны, оборудована одна детская площадка.

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения муниципального образования город Норильск.

В 2019 году выполнено благоустройство общественной территории в районе улицы Маслова – улицы Бауманская района Талнах города Норильска общей площадью благоустраиваемой территории – 1417,5 м2. Комплекс работ по благоустройству осуществлялся согласно проектам, разработанным в 2018 году ООО «Творческая мастерская «Архбюро». На благоустраиваемой территории выполнены следующие виды работ:

- устройство монолитного железобетонного поребрика – 86,7 м.п.;

- устройство газонов – 31,0 м2;

- устройство ограждений – 52,5 м.п.;

- монтаж детского игрового и спортивного оборудования – 25 шт. (в том числе детский игровой комплекс для детей с ограниченными возможностями);

- установка скамеек и урн – 20 шт.;

- установка фонарей освещения – 3 шт.

Также в 2019 году выполнено благоустройство зоны отдыха в районе домов № 9 и № 15 по улице Победы района Кайеркан города Норильска. На благоустраиваемой территории выполнены следующие виды работ:

- планировка территории общей площадью – 8 251 м2;

- бетонирование территории площадью – 2 208,98 м2;

- устройство прогулочных дорожек общей площадью – 740 м2;

- на площади 570 м2 размещены два комплекта оборудования детских игровых площадок для возрастных групп с 3 до 7 лет и с 7 до 14 лет;

- установлена композиция «Я люблю Кайеркан» из металла, с подсветкой;

- установлены МАФ «Дерево жизни» – 3 шт.;

- установлены столбы освещения – 32 шт.;

- смонтирована сценическая площадка для проведения массовых мероприятий.

В 2020 году выполнен II этап благоустройства зоны отдыха в районе домов № 9 и № 15 по улице Победы района Кайеркан города Норильска. Комплекс работ по благоустройству осуществлялся согласно разработанным проектам АО «Территориальный градостроительный институт «Краснорскгражданпроект», предоставленной Министерством строительства Красноярского края.

На благоустраиваемой территории выполнены следующие виды работ:

- планировка территории общей площадью – 8 251 м2;

- устройство прогулочных и велосипедных дорожек общей площадью – 720 м2;

- установлены столбы освещения – 6 шт.;

- изготовлены и смонтированы шесть мангальных зон с беседками.

Также в 2020 году выполнено благоустройство общественной территории в районе дома № 35 корпус А по улице Рудной района Талнах города Норильска общей площадью благоустраиваемой территории – 4 500 м2. Комплекс работ по благоустройству осуществлялся согласно разработанным в 2019 году проектам ООО «Творческая мастерская «Архбюро». На благоустраиваемой территории выполнены следующие виды работ:

- устройство монолитного железобетонного поребрика – 41,3 м2;

- устройство асфальтобетонных дорожек и тротуаров – 543,3 м2;

- устройство газонов – 1 716 м2;

- устройство ограждений – 425,5 м.п.;

- установка детского игрового и спортивного оборудования, в том числе детский игровой комплекс для детей с ограниченными возможностями.

Также в 2020 году выполнено благоустройство общественной территории в районе дома № 6 по проезду Михайличенко Центрального района города Норильска общей площадью благоустраиваемой территории – 3 823 м2. Комплекс работ по благоустройству осуществлялся согласно проектам, разработанным в 2019 году ООО СК «Стройпроект». На благоустраиваемой территории выполнены следующие виды работ:

- обустройство тихой зоны отдыха – 750 м2;

- озеленение территории газонов – 393 м2;

- обустройство асфальтных дорожек – 250 м2;

- установка детского игрового и спортивного оборудования, в том числе детский игровой комплекс для детей с ограниченными возможностями – 445 м2.

- установка малых архитектурных форм.

В 2021 году выполнен I этап по благоустройству многофункционального спортивно-досугового комплекса, расположенного в районе Кайеркан, во дворах домов по адресу: Красноярский край, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д.12, 14, 16.Комплекс работ по благоустройству осуществлялся согласно разработанным проектам ООО «Красноярская Проектно-Инженерная Компания».

На благоустроенной территории выполнены следующие виды работ:

- вертикальная планировка земельного участка под площадку полоса препятствий, площадку воркаут, тротуар и беговую дорожку, общая площадь участка 6 951,58 кв.м;

- разработка грунта для прокладки кабеля в траншее в трубах;

- установка 13 опор освещения с 26 светодиодными уличными светильниками;

- установка щита распределительного и ящика управления освещением;

- монтаж зоны воркаут - 6 различных уличных тренажеров, брусья двойные разноуровневые, комплекс из 3 турников, 2 скамеек для пресса, каната и гимнастических колец;

- монтаж зоны полоса препятствий - ров, лабиринт, стена с наклонной доской, разрушенный мост, разрушенная лестница, стена с двумя проемами, одиночный окоп;

- обустройство подпорной стены с выполнением гидроизоляции, огрунтовки и окраски поверхности;

- устройство водоотводных лотков;

- покрытие поверхности площадок травмобезопасной резиновой плиткой 1579 кв.м;

- обустройство основания футбольного поля площадью 800 кв.м;

- обустройство основания баскетбольного поля площадью 540 кв.м;

- установка скамеек, в количестве – 10 шт.;

- установка урн, в количестве – 10 шт.

Также в 2021 году выполнено благоустройство общественной территории в районе ул. Енисейская, 22-28 района Талнах города Норильска.

Комплекс работ по благоустройству осуществлялся согласно проектам, разработанным ООО «Архитектурной мастерской «Тектоника».

На благоустраиваемой территории выполнены следующие виды работ:

- Планировка территории на площади 1761,0 м2;

- Демонтаж мусоросборника – 74,6 т конструкций;

- Обустройство лестницы – 2 шт.;

- Бетонный тротуар – 414 м2;

- Тротуар из брусчатки – 157,7 м2;

- Площадка из резинового покрытия – 775,5 м2(план)/311,4 м2(факт)

- Площадки из насыпного камня – 42 м2;

- Освещение - 2 опоры по 3 светильника на каждой (план)/ 2 опоры без светильников (факт);

- Озеленение - газон из трав – 595,8 м2, -высадка саженцев береза – 8 шт., ива 12 шт. (план)/ саженцы доставлены в полном объеме (факт);

-Произведена поставка и установка детского оборудования и МАФ:

- Детский игровой комплекс -1 шт.;

- Спортивный комплекс - 1 шт.;

-Тренажер – 2 шт.;

-Турник – 1шт.;

- Качели -1 шт.;

- Щит –1шт.;

- Урна -11 шт.;

- Скамья – 10 шт.;

- Скамья радиус -4 шт.;

- Беседка -1 шт.

Также в 2021 году выполнено благоустройство общественной территории в районе дома № 48 по улице Талнахской района Центрального города Норильска.

Комплекс работ по благоустройству осуществлялся согласно проектам, разработанным ООО «Архитектурной мастерской «Тектоника».

На благоустраиваемой территории выполнены следующие виды работ:

- Спортивная зона - 861,4 м2: Спортивная зона представлена асфальтированным скейт - парком и зоной воркаута с уличными тренажерами производителя «Наш двор». Территория зоны воркаута покрыта резиновым плиточным покрытием.

- Зона общественных мероприятий 94 м2: Зона общественных мероприятий представлена сценой-амфитеатром, зона обособлена от тихих пространств и при этом имеет пешеходное сообщение как с жилыми дворами и прилегающими территориями, так и с прогулочной зоной.

Прогулочная зона 502,7 м2: Прогулочная зона представляет собой кольцевую дорогу, пересеченную большой тропинкой, обеспечивающей связь различных функциональных зон и всех входов. Таким образом, зона представляет собой прогулочный маршрут с максимально возможной протяженностью на данной территории. Для формирования микроклиматического комфорта в прогулочной зоне расположены лавочки с навесом.

В 2022 году выполнены работы по обустройству общественного пространства в районе дома № 9 по улице Комсомольской района Центрального города Норильска. На территории 1 455 кв.м. выполнены следующие виды работ:

- демонтажные работы, вертикальная планировка территории, завоз земли;

- устройство ж/б лестницы;

- установка бордюрного камня, укладка тротуарной плитки, устройство ж/б стяжек;

- на территории 353,3 кв.м. высажены саженцы, посеяна трава;

- на территории площадью 861,4 кв.м. выполнено обустройство детской зоны;

- установлено металлическое ограждение, малые архитектурные формы, опоры освещения.

Так же в 2022 году выполнен второй этап благоустройства многофункционального спортивно-досугового комплекса, расположенного в районе домов 12, 14, 16 по улице Первомайской района Кайеркан города Норильска. На территории 6 483,0 кв.м. выполнены следующие виды работ:

- устройство зрительских трибун с лестницами площадью 378,0 кв.м. (резиновая плитка 328,55 кв.м. уложена в проходах трибун и на лестницах);

- обустройство наружного освещения (опоры освещения 9 шт., светодиодные светильники 18 шт.);

- устройство тротуара и дорожки с покрытием плиткой из резиновой крошки, общей площадью - 437,5 кв.м. (130,0 кв.м. – беговая дорожка, 307,5 кв.м. – пешеходные дорожки);

- обустройство площадки мини-футбольного поля (установлено ограждение поля и произведен монтаж ворот в количестве – 2 шт.);

- обустройство водоотводных лотков с водоприемной решеткой, общей длиной 159,75 м.п.;

- установлены газонные ограждения общей длинной 256,5 м.п.

Также в рамках муниципальной программы выполняются работы по благоустройству общественных территорий. В 2017 году осуществлялось благоустройство территории, прилегающей к озеру Долгое, определенной населением муниципального образования город Норильск по результатам интерактивного голосования. Выполнен первый этап работ, связанный с планировкой территории для последующей реализации данного проекта в рамках Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Норильск. В 2018 году обустроена общественная территория в районе улицы Озерная, 15А района Центральный. Общая площадь благоустраиваемой территории 4 тыс. кв. м., осуществляются общестроительные работы, устройство покрытий детских игровых площадок, монтаж детского игрового оборудования.

За период 2014 - 2016 гг. бюджету муниципального образования город Норильск ежегодно предоставлялись краевые субсидии для реализации проектов по благоустройству территории в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления». В 2014 году за счет субсидии были выполнены работы по благоустройству территории озера Городское в Центральном районе (ремонт железобетонных маршей, установка поручней, устройство пандусов для маломобильных граждан), завершены работы по благоустройству площади Победы с Памятным знаком в районе Талнах. В 2015 году в районе Кайеркан продолжены работы по реализации проекта «Благоустройство зоны отдыха «Набережная ручья «Кайерканский». В 2016 году в Центральном районе обустроена многофункциональная спортивная площадка в районе МБОУ «Средняя школа № 21» в районе Талнах реализовывался проект по благоустройству «Физкультурно-оздоровительный объект «Горняк» (поставка и установка спортивного и игрового оборудования).

Администрация города Норильска уделяет особое внимание организации культурного досуга маленьких норильчан. В связи с изношенностью детского игрового оборудования, изменением законодательства Российской Федерации в части его безопасности при пользовании детьми за период с 2014 по 2015 г., было доукомплектовано и установлено новое игровое оборудование на 23 игровых площадках в Центральном районе и на 2 площадках в районе Талнах, демонтировано детское игровое оборудование на 25 площадках.

Так, в 2014 году обустроено 5 площадок и доукомплектовано 16 детских игровых площадок. В 2015 году также обустроено 5 детских игровых площадок. В 2016 году обустроено 8 площадок в Центральном районе, 5 - в районе Талнах и выполнен первый этап работ по обустройству многофункциональной площадки в районе Кайеркан. В 2017 году обустроены 22 детские игровые площадки. В Центральном районе - 13, в районе Талнах - 6; в районе Кайеркан завершены работы на 2; пос. Снежногорск - 1. В 2018 году выполнено обустройство 13 детских игровых площадок, из них 6 новых детских игровых площадок, 3 площадки, обустройство которых началось в 2017 году, на 4 площадках устаревшее детское игровое оборудование заменено на новое. По району Центральному выполнены работы по обустройству новых детских игровых площадок в количестве 5 шт., а также 3 детских игровых площадок, установленных в 2017 году. По району Талнах выполнены работы по обустройству 1 новой детской игровой площадки, на 4 выполнены работы по демонтажу старого детского игрового оборудования и установке нового.

В 2014 - 2016 гг. выполнялись работы по ремонту существующих объектов благоустройства, обустройству новых мест для отдыха населения с целью обеспечения комфортных условий для проживания жителей: создание малого сквера в районе ул. Бауманская, д. 9, обустройство зон для отдыха в районе КГБУЗ «Норильская городская поликлиника № 2», физкультурно-оздоровительного объекта «Горняк». В 2018 году обустроены общественные территории в районе дома № 52 по ул. Нансена Центрального района, в районе ул. Надеждинская, 3-5 района Кайеркан, продолжена работа по обустройству общественной территории «Сквер в районе ул. Космонавтов 17» района Талнах.

Для обеспечения безопасной, комфортной, благоприятной и привлекательной для проживания населения городской среды необходимо размещение новых объектов массового кратковременного отдыха населения, расположенных в зонах жилой застройки либо на пустующих территориях вблизи расположения многоквартирных домов в границах города.

В целях объединения усилий для решения задач благоустройства, улучшения санитарного состояния дворовых территорий и территорий общего пользования города проводятся ежегодно общегородские субботники.

В городе Норильске существует давняя традиция - проведение субботников, организующее участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования.

В 2015 году Администрацией города Норильска и руководством ПАО Заполярного филиала «ГМК «Норильский никель» был проведен комплекс мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного состояния территорий муниципального образования город Норильск. В данных мероприятиях приняли участие 10906 человек, было использовано 465 единиц техники. На свалки-полигоны районов Центральный и Талнах вывезено 2517,1 м3 отходов.

10 сентября 2016 года проведен общегородской субботник по санитарной очистке территорий города Норильска. В мероприятиях по санитарной очистке территорий (Центральный район, район Кайеркан) приняли участие 1368 человек, задействовано 52 единицы техники, размещено на свалках-полигонах 241 м3 отходов.

В 2017 году проведено два общегородских субботника.

10 июня 2017 Администрацией города Норильска и руководством Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» был проведен комплекс мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного состояния территорий общего пользования муниципального образования город Норильск. В мероприятии приняло участие 8063 человек, задействовано 328 единиц техники, размещено на свалках-полигонах 1313 м3 отходов.

2 сентября 2017 года проведен общегородской субботник по озеленению, в котором приняло участие 1025 человек. На газонах города высажено около 655 кустарников.

30 июня 2018 Администрацией города Норильска и руководством ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» был проведен комплекс мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного состояния территорий общего пользования муниципального образования город Норильск. В мероприятии приняло участие 7799 человек, задействовано 303 единицы техники, размещено на свалках-полигонах 1456,5 м3 отходов.

15 сентября 2018 года проведен общегородской субботник по озеленению, в котором приняло участие 1384 человека. На газонах города высажено 2963 кустарника, завезено 4473 куб. м грунта. Выполнены мероприятия по озеленению - посев семян многолетних трав на территории парка отдыха «Комсомольский» на площади 4108 м2.

Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий (устройство детских и спортивных площадок, мест для массового отдыха населения, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территорий и общественных территорий муниципального образования город Норильск являются:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, мест для массового отдыха населения, площадок для выгула и дрессировки собак;

- отсутствие автостоянок и мест парковки транспортных средств на дворовых и общественных территориях;

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и общественных территориях;

- неудовлетворительное состояние переходных лестниц и виадуков;

- недостаточное озеленение дворовых территорий и отсутствие общей концепции озеленения общественных территорий, увязанной с остальными элементами благоустройства;

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;

- недостаточное освещение отдельных дворов и общественных территорий.

Кроме того, городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Основными причинами отсутствия необходимого количества обустроенных мест массового отдыха населения на территории муниципального образования город Норильск являются недостаточное финансирование на благоустройство существующих пространств и недостаточное количество свободных участков для создания новых мест для спорта и отдыха. Необходимо решение вопросов благоустройства имеющихся пространств для привлечения населения и создания обустроенных мест для массового отдыха. Проведение работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий создаст условия для организации полноценного досуга населения, атмосферу покоя и душевного комфорта.

Для определения конкретного перечня объектов благоустройства проведен анализ текущего состояния территории муниципального образования город Норильск с инвентаризацией объектов благоустройства и составлением паспортов благоустройства дворовых, общественных территорий.

Проведенный анализ благоустройства дворовых территорий позволил определить общее состояние таких важных элементов благоустройства, как детские игровые и спортивные площадки. Из всех дворовых территорий, расположенных на территории муниципального образования город Норильск, в настоящее время полноценными игровыми площадками, соответствующими требованиям безопасности при их эксплуатации, оборудованы не более 10 процентов дворов. На отдельных площадках во дворах сохранились элементы игрового и спортивного оборудования (качалки, качели, горки, турники, шведские стенки и т.п.), малых архитектурных форм, однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а также потребностей жителей города в игровых и спортивных модулях, они физически и морально устарели. Длительное время не проводилось благоустройство дворов, оборудование пришло в ветхое состояние. Проведение работ по оборудованию на дворовых территориях детских и спортивных площадок должно создать для детей условия для развития воображения, умственных и физических способностей.

Также установлено, что оснащенность малыми архитектурными формами (скамейки, урны, газонные ограждения и т.п.) дворовых территорий выполнена в недостаточном количестве. В силу климатических условий практически отсутствуют элементы озеленения дворовых территорий. Озеленение территории - неотъемлемая и важная задача благоустройства дворов. Оборудование открытых газонных участков и цветников должно быть взаимосвязано с территорией, ее размерами и конфигурацией, с различными сооружениями, а также, жилыми и общественными зданиями. Проведение данных мероприятий положительно скажется на эмоциональном состоянии проживающих в многоквартирных домах и поможет улучшить санитарные и экологические условия вокруг домов.

В связи с постоянным увеличением количества индивидуальных автотранспортных средств, остро встал вопрос о нехватке парковочных мест на дворовых территориях. Проведение работ по строительству автостоянок на дворовых территориях, расширению существующих парковок позволит в дальнейшем «разгрузить» дворовые территории и обеспечить комфортными условиями проживания.

В результате проведенного обследования установлено, что при длительной эксплуатации асфальтобетонное покрытие отдельных дворовых территорий имеет дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима.

На отдельных территориях уровень освещенности входных групп ниже допустимого или имеющиеся светильники находятся в ветхом состоянии и требуют замены. Проведение мероприятий по замене существующих ламп на энергосберегающие лампы повышенной яркости или светильников целиком позволит создать безопасные условия для участников дорожного движения, уменьшить аварийные ситуации, обеспечить безопасность и исключить травматизм населения, а также создать условия для доступности маломобильных групп населения и граждан с детскими колясками.

Анализ общественных территорий показал, что запущенное состояние парковых зон, скверов, отсутствие или недостаточное количество детских игровых площадок и мест отдыха на общественных территориях и во дворах, устаревшие малые архитектурные формы - негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

В силу объективных причин, из-за ограниченности финансовых средств, объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, места отдыха, тротуары, объекты уличного освещения, нуждаются в ремонте и реконструкции. Территории функционального назначения благоустраиваются, но не в достаточном количестве и объемах.

Для достижения цели МП и обеспечения формирования единого благоустроенного облика муниципального образования, а также для привлечения к благоустройству территории муниципального образования город Норильск не только граждан, проживающих в многоквартирных домах, необходимы мероприятия по заключению соглашений с гражданами, юридическими лицами и предпринимателями, имеющими в собственности территории.

В результате реализации мероприятий МП ожидается:

- повышение уровня комфортности проживания населения;

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг;

- улучшение организации досуга всех возрастных групп населения;

- улучшение экологических, санитарных, функциональных и эстетических качеств городской среды;

- привлечение общественности и населения к решению задач благоустройства городских и дворовых территорий;

- воспитание бережного отношения и создание условий для расширения инициативы жителей в сфере благоустройства, а также развитие их творческого потенциала;

- поиск и привлечение внебюджетных источников к решению задач благоустройства.

Учитывая значительную стоимость работ, связанных с благоустройством общественных и дворовых территорий, ежегодное увеличение размера платы за содержание и ремонт общедомового имущества, в целях более эффективного использования финансовых средств требуется усиление взаимодействия органов местного самоуправления, населения, привлечение источников финансирования всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной МП.

Мероприятия МП направлены на формирование современной городской среды, в том числе с учетом создания условий для маломобильных групп населения, и на повышение общей культуры населения, способствуя снятию напряженности в процессе решения проблем городского хозяйства.

В настоящей МП учтено внедрение новых федеральных стандартов благоустройства общественных территорий и дворовых территорий, в то же время уделено внимание вопросу создания индивидуального облика отдельных территорий муниципального образования, избегая формирования однородной и стандартизированной городской среды.

Использование программно-целевого метода для реализации мероприятий МП позволит целенаправленно и планомерно осуществлять реализацию мероприятий МП и своевременно координировать действия их исполнителей.

Текущее состояние сферы благоустройства, в разрезе мероприятий, реализуемых в рамках данной программы, на основании проведенной инвентаризации дворовых территорий и территорий общего пользования, оценивается следующими показателями:

| Показатель | Ед. изм. | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Дворовые территории многоквартирных домов |  |  |  |
| 1. Количество многоквартирных домов | ед. |  | 864 |
| 2. Количество многоквартирных домов, включенных в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | ед. |  | 458 |
| 3. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками (минимальный перечень) | ед. |  | 117 |
|  | тыс. кв. м |  | 411,6 |
| 4. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками, озеленением, детской, спортивной площадкой, автопарковкой, иными элементами благоустройства (дополнительный перечень) | ед. |  | 4 |
|  | кв. м |  | 8468 |
| 5. Количество, площадь и доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (по минимальному и дополнительному перечню) от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов | ед. |  | 121 |
|  | тыс. кв. м |  | 420,1 |
|  | % |  | 14,2 |
| 6. Количество, площадь и доля дворовых территорий многоквартирных домов, которые необходимо благоустроить по минимальному перечню от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов | ед. |  | 728 |
|  | тыс. кв. м |  | 1997,9 |
|  | % |  | 85,2 |
| Территории общего пользования соответствующего функционального назначения (общественные территории) |  |  |  |
| 7. Количество и площадь общественных территорий соответствующего функционального назначения всего, из них: | ед. | 20 |  |
|  | кв. м | 337420,5 |  |
| Площадь | ед./кв. м | 6/32312,5 |  |
| Парк | ед./кв. м | 4/66915,0 |  |
| Сквер | ед./кв. м | 8/48049,0 |  |
| Набережная | ед./кв. м | 2/190144,0 |  |
| Иные |  |  |  |
| 8. Количество, площадь и доля общественных территорий, благоустроенных от общего количества общественных территорий всего, из них: | ед. | 20 |  |
|  | кв. м | 337420,5 |  |
|  | % |  |  |
| Площадь | ед./кв. м | 6/32312,5 |  |
| Парк | ед./кв. м | 4/66915,0 |  |
| Сквер | ед./кв. м | 8/48049,0 |  |
| Набережная | ед./кв. м | 2/190144,0 |  |
| Иные |  |  |  |
| 9. Количество, площадь и доля общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве от общего количества общественных территорий всего, из них: | ед. | 10 |  |
|  | кв. м | 43200,0 |  |
|  | % |  |  |
| Площадь | ед./кв. м |  |  |
| Парк | ед./кв. м |  |  |
| Сквер | ед./кв. м |  |  |
| набережная | ед./кв. м |  |  |
| Иные | ед./кв. м | 10/43200 |  |
| 10. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя | кв. м | 1,91 |  |
| 11. Иные показатели: озеленение; освещение; твердое покрытие дорог и т.д. |  |  |  |

В целях создания условий для системного повышения качества и комфорта городской среды муниципального образования город Норильск в рамках данной МП сформирован ряд мероприятий, использующих механизмы привлечения общественности города, в том числе в виде софинансирования реализуемых мероприятий.

Адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, включенных для благоустройства в МП приведены в приложении № 3 и № 4 к настоящей МП.

Для решения вышеперечисленных проблем необходимо применение программно-целевого метода благоустройства территории муниципального образования город Норильск.

## 4. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

В ОБЛАСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ

ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МП

Выбор приоритетов МП и прогноз развития сферы реализации МП предусмотрен с учетом анализа проблем, свойственных данной сфере на территории муниципального образования город Норильск, Федерального приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", Постановления Правительства РФ от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 N 691/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2026 годы", государственной программы Красноярского края "Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды".

Уровень благоустройства территории представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно учитывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям социально-экономического развития.

Комплексное решение обозначенных проблем окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания в муниципальном образовании город Норильск.

Для успешного решения проблемы улучшения эстетичного вида муниципального образования город Норильск, создания гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, достижения экологического равновесия, сохранения окружающей природной среды и повышения уровня благоустройства территории города разработана данная МП.

Система благоустройства муниципального образования город Норильск - это система принятия решений, направленных на социально-экономическое, экологическое, инженерное и архитектурно-планировочное обустройство территории, и является одним из ключевых направлений, определенных проектом Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2030 года.

Работа по благоустройству территории муниципального образования должна приобрести комплексный характер и вестись на постоянной основе в рамках реализации муниципальной программы.

Актуальность разрабатываемой МП обусловлена еще тем, что благоустройство является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются условия, благотворно влияющие на психофизическое состояние человека, что особенно важно в период интенсивного роста тонуса городской жизни.

Реализация мероприятий МП позволит повысить уровень благоустройства и улучшить эстетическое состояние территории города.

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта среды проживания на территории муниципального образования город Норильск.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие ключевые задачи.

Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования город Норильск.

Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования город Норильск.

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования город Норильск.

## 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ

Своевременная и в полном объеме реализация МП позволит повысить уровень благоустройства территории муниципального образования город Норильск и сформировать современную городскую среду.

Реализация мероприятий МП позволит в целом обеспечить достижение ее целей, а также будет содействовать профилактике и недопущению социальной напряженности.

Показатели (индикаторы) результативности программы приведены в приложении N 7 к Программе.

Оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с Порядком, утверждаемым постановлением Администрации города Норильска.

## 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Система мероприятий Программы включает в себя следующие мероприятия, соответствующие поставленным задачам, согласно приложению N 1 к программе.

Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования город Норильск.

Мероприятие 1.1. Актуализация правил благоустройства муниципального образования город Норильск.

Согласно п. 25 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городских округов отнесено утверждение Правил благоустройства городских округов.

Правила благоустройства муниципального образования город Норильск приведены в соответствие рекомендациям министерства строительства и ЖКХ РФ, утвержденным Приказом от 13.04.2017 № 711/пр и утверждены Решением Норильского городского Совета депутатов от 19.02.2019 № 11/5-247.

Мероприятие 1.2. Применение лучших практик (проектов, дизайн-проектов) при благоустройстве дворов и общественных пространств.

При разработке концепции благоустройства для каждой территории необходимо учитывать масштаб потребностей и запросов жителей и других участников деятельности по благоустройству и при их непосредственном участии на всех этапах создания концепции.

В концепции отражается настоящее и будущее территории:

а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев использования данной территории, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории;

б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования территории по результатам работ по благоустройству.

На уровне Красноярского края по результатам конкурса формируется база лучших проектов (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественных территорий, которой можно воспользоваться.

Мероприятие 1.3. Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства.

Согласно ст. 14.2 Закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 "Об административных правонарушениях" органы местного самоуправления городских округов, поселений края наделяются государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в соответствии с Законом края от 23.04.2009 № 8-3170.

Административные комиссии рассматривают в том числе дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.1 "Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов" Закона "Об административных правонарушениях".

Состав административной комиссии утвержден Решением Норильского городского Совета депутатов от 25.10.2022 № 2/6-44 "О создании административных комиссий муниципального образования город Норильск".

Анализ работы административных комиссий в течение 2017 года по сентябрь показал, что из рассмотренных 883 протоколов об административных правонарушениях, составленных членами административной комиссии 211 протоколов были составлены по ст. 5.1 "Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов".

Рассматриваемая деятельность административных комиссий позволит повысить профилактическую работу по предупреждению нарушений, в частности Правил благоустройства.

Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Для решения задачи 2 были разработаны и утверждены в 2017 году муниципальные нормативные правовые акты по вопросам реализации МП:

- Распоряжение Администрации города Норильска от 26.03.2019 № 1654 "Об утверждении Положения об общественной комиссии по развитию городской среды";

- Постановление Администрации города Норильска от 29.12.2017 № 626 "Об утверждении Порядка организации и проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы" благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году".

- Постановление Администрации города Норильска от 06.10.2017 № 428 "Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы".

Мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования город Норильск, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2026 годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству, представлен в приложении № 8 к МП. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018 - 2023 годах, представлен в приложении № 3 к МП.

Муниципальное образование город Норильск вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом муниципального образования город Норильск при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий межведомственной комиссией по обеспечению реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в соответствии с государственной программой Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды», утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п, и муниципальных программ, направленных на формирование современной городской среды, состав и положение о которой утверждены Распоряжением Губернатора Красноярского края от 27.02.2017 № 72-рг (далее – Межведомственная комиссия), в порядке, установленном такой комиссией.

Муниципальное образование город Норильск вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования Межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Муниципальное образование город Норильск при необходимости обязано предусмотреть мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Красноярского края.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы, для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий – не позднее 1 апреля года предоставления субсидии из федерального и краевого бюджетов, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

При благоустройстве дворовой территории с привлечением бюджетных средств в порядке, установленном Правительством края, выполняется минимальный перечень работ и дополнительный перечень работ. В 2018 году на реализацию мероприятий по выполнению дополнительного перечня направляется не более 24% от общего объема средств на благоустройство дворовых территорий.

Минимальный перечень включает в себя следующие виды работ:

- ремонт тротуара, дворового проезда, ремонт дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к многоквартирному дому в полном объеме;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

Дополнительный перечень включает в себя:

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- устройство пешеходных дорожек.

Работы по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Финансирование мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий, предусмотренных данной МП, осуществляется за счет субсидии федерального, краевого бюджетов, средств местного бюджета на софинансирование федеральной и краевой субсидии, а также средств заинтересованных лиц.

Информация о финансировании мероприятий по годам реализации и источникам финансирования приведена в приложении № 2 к настоящей МП.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории и трудовое участие, при выполнении работ по дополнительному перечню - в размере не менее 20% от сметной стоимости.

При выполнении работ по минимальному перечню на дорогах, образующих проезды к дворовым территориям, финансового участия заинтересованных лиц не требуется.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ в МП.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определены по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в Порядке, установленном Постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п.

Предложения заинтересованные лица направляют в порядке, установленном постановлением Администрации города Норильска от 06.10.2017 № 428 «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки заявок по включению дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы».

Предложения об участии в муниципальной программе принимаются на общем собрании собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. ст. 44 - 48 Жилищного кодекса РФ. Инициативным жителям оказано содействие в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. ст. 44 - 48 Жилищного кодекса РФ.

Обязательным условием участия дворовых территорий в МП является финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в благоустройстве территории, которое отражается в предложении, направляемом в Администрацию города Норильска.

При формировании предложения на участие в отборе дворовых территорий для включения в настоящую МП требуется разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий осуществляется в порядке, предусмотренным приложением № 5 к настоящей МП.

Ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, рассмотрен на Общественной комиссии по развитию городской среды, созданной распоряжением Администрации города Норильска, и в настоящее время прорабатывается Администрацией города Норильска.

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы финансового и трудового участия граждан в выполнении указанных работ приведены в приложении № 6 к настоящей МП.

Мероприятие 2.2. Благоустройство общественной территории.

В целях благоустройства общественных территорий на Общественной комиссии по развитию городской среды, созданной распоряжением Администрации города Норильска, будет проведена комиссионная оценка предложений жителей о включении общественной территории (улица, площадь, набережная и т.д.) в муниципальную программу и сформирован адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018 - 2026 годах.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации общественных территорий, проведенной в порядке, установленном Постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п.

Очередность благоустройства общественных территорий определяется с учетом мнения граждан в соответствии с постановлением Администрации города Норильска от 29.12.2017 № 626 «Об утверждении Порядка организации и проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году».

Муниципальное образование город Норильск вправе исключать из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом муниципального образования город Норильск при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий Межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы, для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий - не позднее 1 апреля года предоставления субсидии из федерального и краевого бюджетов, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

В соответствии с постановлением Администрации города Норильска в период с 10 января 2018 года по 9 февраля 2018 года был организован прием предложений заинтересованных лиц в целях определения перечня общественных территорий, подлежащих в рамках реализации МП благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году. Все заинтересованные лица выбирали общественную территорию из перечня всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в рамках реализации МП. В данный перечень включены общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащие благоустройству в рамках реализации МП на 2018 - 2026 годы.

В Управление городского хозяйства Администрации города Норильска поступило 12274 предложения заинтересованных лиц. Из них выбыло 1298 предложений, в которых стоял отказ от обработки персональных данных, и 364 предложения, в которых было указано сразу несколько общественных территорий, в 573 предложениях были указаны территории земельных участков, сформированные под многоквартирные дома и объекты социальной инфраструктуры. Таким образом, для формирования перечня общественных территорий для благоустройства в первоочередном порядке в 2018 году из общественных территорий, предусмотренных перечнем, было принято к рассмотрению 10039 предложений.

Итоги по определению общественной территории, подлежащей в рамках реализации МП благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году, расположены в списке в соответствии с набранным количеством поданных заявлений заинтересованных лиц:

| N п/п | Физическое расположение общественной территории, адрес | Кол-во заявлений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зона отдыха «Набережная ручья «Кайерканский» в районе МКД 9 и 15 по улице Победы в районе Кайеркан | 2019 |
| 2 | Территория в районе ул. Озерная, 15а, в районе Центральный | 1939 |
| 3 | Территория в районе улиц Маслова и Бауманская в районе Талнах | 1369 |
| 4 | Территория в районе МКД 48 по улице Талнахская в районе Центральный | 1237 |
| 5 | Территория в районе МКД 19 по Ленинскому проспекту в районе Центральный | 1024 |
| 6 | Территория в районе МКД 11 по улице Комсомольская в районе Центральный | 848 |
| 7 | Территория в районе МКД 9 по улице Комсомольская в районе Центральный | 477 |
| 8 | Территория в районе МКД 39 - 45 по улице Рудная в районе Талнах | 391 |
| 9 | Территория в районе МКД 22 - 28 по улице Енисейская в районе Талнах | 375 |
| 10 | Территория в районе МКД 12 - 14 - 16 по улице Первомайская в районе Кайеркан | 360 |

Решением Общественной комиссии по развитию городской среды от 13.02.2018 для участия в голосовании 18 марта 2018 года по отбору общественной территории для благоустройства в первоочередном порядке в 2018 году из общественных территорий, предусмотренных перечнем, были определены следующие общественные территории, набравшие наибольшее количество заявлений заинтересованных лиц: зона отдыха «Набережная ручья «Кайерканский», территория в районе ул. Озерная, 15а и территория в районе улиц Маслова и Бауманская.

В целях обеспечения 18 марта 2018 года голосования по отбору общественных территорий муниципального образования город Норильск для благоустройства в первоочередном порядке постановлением Администрации города Норильска от 20.02.2018 № 73 были определены места для голосования. Общее количество мест для голосования по отбору общественных территорий муниципального образования город Норильск для благоустройства в первоочередном порядке (адреса территориальных участков) составило 48.

Распоряжением Администрации города Норильска от 26.02.2018 № 918 был утвержден Порядок формирования и деятельности территориальной счетной комиссии для подведения итогов рейтингового голосования по отбору общественной территории муниципального образования город Норильск, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году.

Территориальные счетные комиссии были созданы в целях обеспечения проведения рейтингового голосования непосредственно в местах голосования и подведения его итогов. По результатам рассмотрения протоколов территориальных счетных комиссий о результатах рейтингового голосования по отбору общественных территорий для последующего благоустройства в первоочередном порядке в 2018 году установлено было следующее:

| 1. Число граждан, внесенных в списки голосования на момент окончания голосования по муниципальному образованию | 11276 (одиннадцать тысяч двести семьдесят шесть) |
| --- | --- |
| 2. Число бланков голосования, выданных гражданам в день голосования по муниципальному образованию | 11276 (одиннадцать тысяч двести семьдесят шесть) |
| 3. Число заполненных гражданами бланков голосования, полученных в день голосования по муниципальному образованию | 11276 (одиннадцать тысяч двести семьдесят шесть) |
| 4. Число погашенных бланков голосования | 78724 (семьдесят восемь тысяч семьсот двадцать четыре) |
| 5. Число недействительных бланков голосования по муниципальному образованию | 0 (ноль) |
| 6. Число действительных бланков голосования по муниципальному образованию | 11276 (одиннадцать тысяч двести семьдесят шесть) |
| Наименование общественных территорий |  |
| 1. Район Центральный, территория в районе ул. Озерной, д. 15а | 4156 (четыре тысячи сто пятьдесят шесть) |
| 2. Район Кайеркан, зона отдыха в районе домов 9 и 15 по ул. Победы | 3368 (три тысячи триста шестьдесят восемь) |
| 3. Район Талнах, территория в районе ул. Маслова и ул. Бауманская | 3752 (три тысячи семьсот пятьдесят два) |

В соответствии с постановлением Администрации города Норильска от 29.12.2017 № 626 «Об утверждении Порядка организации и проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году» в МП включается общественная территория - район Центральный, территория в районе ул. Озерной, д. 15а, получившая наибольшее количество голосов граждан муниципального образования город Норильск по итогам голосования.

Финансирование мероприятий, направленных на благоустройство общественных территорий (центральной улицы, площади, набережной и др.), предусмотренных данной МП, осуществляется за счет:

- субсидии из федерального бюджета в размере 11057,8 тыс. руб.,

- субсидии из краевого бюджета в размере 18241,4 тыс. руб.,

- средств местного бюджета на софинансирование федеральной и краевой субсидий в размере 10%.

Работы по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Тем не менее остаются проблемы с благоустройством общественных территорий города Норильска. Обследована территория города, изучены все обращения и жалобы горожан, которые поступали в Администрацию, к депутатам, в СМИ. В итоге составлен перечень всех общественных территорий, которые находятся на муниципальной земле и нуждаются в благоустройстве. Адресный перечень общественных территорий муниципального образования город Норильск, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2026 годах, представлен в приложении № 9 к МП.

В период с 22 сентября 2018 года по 9 октября 2018 года был организован прием предложений граждан, организаций о выборе территории, подлежащей благоустройству в соответствии с МП, в первоочередном порядке в 2019 году. По результатам рассмотрения заявлений граждан о поддержке благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования установлено следующее:

| 1. Число граждан, принявших участие в обсуждении на территории муниципального образования город Норильск | 7486 |
| --- | --- |
| 2. Число заявлений, поступивших по муниципальному образованию город Норильск | 7486 |
| 3. Число недействительных заявлений по муниципальному образованию город Норильск | 195 |
| 4. Число действительных заявлений по муниципальному образованию город Норильск | 7291 |
| Наименование общественных территорий |  |
| Физическое расположение общественной территории, адрес | Кол-во предложений |
| 1. Район Талнах, территория в районе ул. Маслова и ул. Бауманской | 3719 |
| 2. Район Кайеркан, зона отдыха в районе домов 9 и 15 по ул. Победы | 2102 |
| 3. Район Центральный, территория в районе ул. Озерной, д. 15а | 1470 |

В соответствии с постановлением Администрации города Норильска от 29.12.2017 № 626 «Об утверждении Порядка организации и проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году» в МП включаются общественные территории:

- Район Талнах, территория в районе ул. Маслова и ул. Бауманской,

- Район Кайеркан, зона отдыха в районе домов 9 и 15 по ул. Победы,

получившие наибольшее количество голосов граждан муниципального образования город Норильск по итогам голосования.

Финансирование мероприятий, направленных на благоустройство общественных территорий в 2019 году, предусмотренных данной МП, осуществляется за счет:

- субсидии из федерального бюджета в размере 37852,9 тыс. руб.,

- субсидии из краевого бюджета в размере 1992,3 тыс. руб.,

- средств местного бюджета на софинансирование федеральной и краевой субсидий в размере 2417,2 тыс. руб.

В соответствии с распоряжением Администрации города Норильска от 20.11.2018 № 6212 «О создании Общественной комиссии по развитию городской среды и утверждении состава и порядка ее формирования», решением Общественной комиссии по развитию городской среды от 20.12.2018, в адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды», на территории муниципального образования город Норильск включена общественная территория в районе дома № 6, улицы Михайличенко, Центрального района города Норильска.

Решением Общественной комиссии по развитию городской среды от 08.02.2019 года были рассмотрены и утверждены, с учетом мнения заинтересованных лиц, следующие общественные территории для включения в бюллетень для рейтингового голосования по выбору общественных территорий муниципального образования город Норильск, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году:

- Зона отдыха в районе ул. Озерная, 15а, район Центральный (II этап);

- Зона отдыха в районе ул. Михайличенко, 6, район Центральный;

- Общественная территория в районе ул. Рудная, 35А, район Талнах (II этап);

- Многофункциональный спортивно-досуговый комплекс во дворах домов 12, 14, 16, 20А по ул. Первомайская, район Кайеркан.

В целях обеспечения голосования по отбору общественных территорий муниципального образования город Норильск для благоустройства в первоочередном порядке в 2020 году, постановлением Администрации города Норильска от 15.02.2019 № 63 были определены места для голосования. Общее количество мест для голосования составило 15.

В соответствии с итоговым протоколом Общественной комиссии от 28.02.2019 года об итогах рейтингового голосования по выбору общественных территорий муниципального образования город Норильск, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году установлено следующее:

| 1. Число граждан, принявших участие в голосовании на момент окончания голосования | 9 224 (Девять тысяч двести двадцать четыре) |
| --- | --- |
| 2. Число бюллетеней, выданных общественной комиссией | 10 000 (Десять тысяч) |
| 3. Число погашенных бюллетеней | 776 (Семьсот семьдесят шесть) |
| 4. Число бюллетеней в урнах для голосования и полученных с Сайтов | 9 224 (Девять тысяч двести двадцать четыре) |
| 5. Число недействительных бюллетеней | 1 514 (Одна тысяча пятьсот четырнадцать) |
| 6. Число действительных бюллетеней | 7 710 (Семь тысяч семьсот десять) |
| Наименование общественных территорий |  |
| Зона отдыха в районе ул. Озерная, 15а, район Центральный (II этап) | 1 999 (Одна тысяча девятьсот девяносто девять) |
| Зона отдыха в районе ул. Михайличенко, 6, район Центральный | 3 058 (Три тысячи пятьдесят восемь) |
| Многофункциональный спортивно-досуговый комплекс во дворах домов 12, 14, 16, 20А по ул. Первомайская, район Кайеркан | 1 963 (Одна тысяча девятьсот шестьдесят три) |
| Общественная территория в районе ул. Рудная, 35А, район Талнах (II этап) | 3 015 (Три тысячи пятнадцать) |

В соответствии с распоряжением Администрации города Норильска от 26.03.2019 № 1654 «Об утверждении положения об Общественной комиссии по развитию городской среды», решением Общественной комиссии по развитию городской среды от 26.03.2019, в МП включается общественная территория, подлежащая благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году - зона отдыха в районе ул. Михайличенко, 6, района Центральный города Норильска, получившая наибольшее количество голосов граждан муниципального образования город Норильск по итогам голосования.

На основании протокола заседания общественной комиссии по развитию городской среды от 29.11.2019 № 14 были рассмотрены и утверждены с учетом мнения заинтересованных лиц следующие общественные территории для включения в бюллетень для рейтингового голосования по выбору общественных территорий муниципального образования город Норильск, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году:

- Зона отдыха в районе многоквартирного дома № 48 по улице Талнахской, район Центральный;

-Многофункциональный спортивно-досуговый комплекс в районе многоквартирных домов №№ 12, 14, 16 по улице Первомайская, район Кайеркан;

- Общественная территория в районе многоквартирных домов №№ 22-28 по улице Енисейская, район Талнах.

В целях обеспечения голосования по отбору общественных территорий муниципального образования город Норильск для благоустройства в первоочередном порядке в 2021 году постановлением Администрации города Норильска от 20.12.2019 № 605 были утверждены территории, подлежащие благоустройству в первоочередном порядке, и места для голосования. Общее количество мест для голосования составило 15.

В соответствии с итоговым протоколом Общественной комиссии от 20.02.2020 года об итогах рейтингового голосования по выбору общественных территорий муниципального образования город Норильск, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году, установлено следующее:

| 1. Число граждан, принявших участие в голосовании на момент окончания голосования | 17 944 (Семнадцать тысяч девятьсот сорок четыре) |
| --- | --- |
| 2. Число бюллетеней, выданных общественной комиссией | 18 000 (Восемнадцать тысяч) |
| 3. Число погашенных бюллетеней | 350 (Триста пятьдесят) |
| 4. Число бюллетеней в урнах для голосования и полученных с Сайтов | 17 944 (Семнадцать тысяч девятьсот сорок четыре) |
| 5. Число недействительных бюллетеней | 324 (Триста двадцать четыре) |
| 6. Число действительных бюллетеней | 17 326 (Семнадцать тысяч триста двадцать шесть) |
| Наименование общественных территорий |  |
| Зона отдыха в районе многоквартирного дома № 48 по улице Талнахской, район Центральный | 9 062 (Девять тысяч шестьдесят два) |
| Многофункциональный спортивно-досуговый комплекс в районе многоквартирных домов №№ 12, 14, 16 по улице Первомайская, район Кайеркан | 3 050 (Три тысячи семьсот) |
| Общественная территория в районе многоквартирных домов №№ 22-28 по улице Енисейская, район Талнах | 4 833 (Четыре тысячи восемьсот тридцать три) |
| Иные территории | 381 (Триста восемьдесят один) |

В соответствии с распоряжением Администрации города Норильска от 26.03.2019 № 1654 «Об утверждении положения об Общественной комиссии по развитию городской среды», решением Общественной комиссии по развитию городской среды от 20.02.2020 в МП включается общественная территория, подлежащая благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году - зона отдыха в районе многоквартирного дома № 48 по улице Талнахской, района Центральный города Норильска, получившая наибольшее количество голосов граждан муниципального образования город Норильск по итогам голосования».

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

В целях повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий в рамках настоящей программы реализуются следующие принципы:

- участие граждан, организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу;

- обеспечение квалифицированного участия заинтересованных граждан за счет размещения на официальном сайте муниципального образования город Норильск достоверной и актуальной информации о дизайн-проекте по благоустройству общественных территорий;

- осуществление общественного (контроля собственников помещений в многоквартирных домах - применительно к дворовым территориям) контроля над процессом реализации проекта по благоустройству общественных и дворовых территорий (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта).

## 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Средства на финансирование в 2018 - 2026 годах мероприятий программы предоставляются в порядке, установленном Правительством края, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период на выполнение мероприятий и задач, направленных на благоустройство современной городской среды.

Информация о распределении планируемых расходов в 2024 - 2027 годах по мероприятиям с указанием главных распорядителей средств бюджета, а также по годам реализации МП приведена в приложении № 1 к настоящей МП.

Главным распорядителем бюджетных средств в 2022 - 2023 годах являлось Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»), с 2024 года в части благоустройства дворовых территорий - Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»), в части благоустройства общественных территорий - Управление дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации города Норильска (МКУ «Управление экологии и комплексного содержания территорий»).

Финансирование мероприятий МП осуществляется в форме:

- выделенных средств, связанных с благоустройством общественных территорий при реализации мероприятий настоящей МП, в том числе средств на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством,

- субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий при реализации мероприятий настоящей МП.

## 8. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ

ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Организация управления реализацией программы осуществляется созданной на территории муниципального образования город Норильск Общественной комиссией по развитию городской среды.

Управление реализацией МП в период 2018 - 2019 годов осуществлялось Управлением городского хозяйства Администрации города Норильска, в период 2020-2023 годов Управлением городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»).

Текущее управление реализацией МП осуществляется Управлением дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации города Норильска (МКУ «Управление экологии и комплексного содержания территорий»).

Управление дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации города Норильска (МКУ «Управление экологии и комплексного содержания территорий»):

а) обеспечивает разработку проекта постановления Администрации города Норильска об утверждении МП и его согласование в установленном порядке;

б) формирует структуру МП, а также перечень исполнителей МП;

в) организует реализацию МП, принимает решение о внесении изменений в МП в соответствии с требованиями Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Норильск, утвержденного постановлением Администрации города Норильска от 30.06.2014 № 372;

г) координирует деятельность исполнителей МП в ходе реализации отдельных мероприятий программы;

д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации МП;

е) запрашивает у исполнителей МП информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе ее реализации;

ж) подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики Администрации города Норильск (далее - Управление экономики) и Финансовое управление Администрации города Норильска (далее - Финансовое управление);

з) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей МП, а также конечных результатов ее реализации;

и) по результатам годового отчета о ходе реализации МП вносит изменения в муниципальную программу, заменяя плановые значения целевых показателей и показателей результативности по графе «Текущий финансовый год» на фактические значения.

Исполнители программы:

а) содействуют разработке отдельных мероприятий МП;

б) осуществляют реализацию отдельных мероприятий МП, в отношении которых они являются исполнителями;

в) представляют в установленный срок по запросу разработчика всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации отдельных мероприятий МП;

г) представляют разработчику информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

д) представляют разработчику копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий МП.

Управление дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации города Норильска (МКУ «Управление экологии и комплексного содержания территорий») для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации МП организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы).

Исполнители программы по запросу Управления дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации города Норильска (МКУ «Управление экологии и комплексного содержания территорий») представляют информацию о реализации мероприятий в срок и по формам, установленным МКУ «Управление экологии и комплексного содержания территорий.

Годовой отчет о ходе реализации МП формируется Управлением дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации города Норильска (МКУ «Управление экологии и комплексного содержания территорий») с учетом информации, полученной от исполнителей МП. Согласованный с исполнителями МП годовой отчет предоставляется для анализа в Управление экономики и Финансовое управление до 1 марта года, следующего за отчетным.

Управление дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации города Норильска (МКУ «Управление экологии и комплексного содержания территорий») размещает годовой отчет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, на официальном сайте муниципального образования город Норильск в сети Интернет.

В целях информационно-аналитического обеспечения управления реализацией программы осуществляется наполнение информацией о ходе реализации программы:

- на официальном сайте муниципального образования город Норильск в сети Интернет;

- в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Управление дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации города Норильска (МКУ «Управление экологии и комплексного содержания территорий») размещает годовой отчет о завершении реализации МП в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) до 15 января года, следующего за отчетным.

Целевое расходование средств федерального бюджета на реализацию программы обеспечивается путем осуществления государственного финансового контроля в рамках законодательства Российской Федерации, а также проведения независимых аудиторских проверок и осуществления общественного контроля.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

# Приложение № 1

# к муниципальной программе

# "Формирование современной городской среды"

# утвержденной постановлением

# Администрации города Норильска

# от 08.12.2017 № 577

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Наименование ГРБС | КЦСР | Общий объем финансирования (тыс. руб.) | в том числе по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | МП "Формирование современной городской среды" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования город Норильск |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Актуализация правил благоустройства муниципального образования город Норильск | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Применение лучших практик (проектов, дизайн-проектов) при благоустройстве дворовых территорий и общественных территорий | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования город Норильск, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (муниципальное казеное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства") | 1310001000 | 2 595,0 | 2 595,0 | ˗ | - | - |
| 2.2. | Субсидии юридическим лицам, некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства") | 131F255550 131F202000 | 13 919,7 | 9 515,0 | 1 990,0 | 1 206,9 | 1 206,9 |
| 2.3. | Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (муниципальное казеное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства"), Управление дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации города Норильска (муниципальное казенное учреждение «Управление экологии и комплексного содержания территорий») | 132F255550 | 64 097,4 | 53 819,9 | 4 645,3 | 2 816,1 | 2 816,1 |
| 3. | Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования город Норильск |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Проведение собраний для заинтересованных граждан, организаций, размещение информации о мероприятиях, входящих в состав Программы в СМИ, на официальном сайте муниципального образования город Норильск | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Организация работы общественной Комиссии по развитию городской среды | - | - | - | - | - | - | - |

# Приложение № 2

# к муниципальной программе "Формирование

# современной городской среды"

# утвержденной постановлением Администрации

# города Норильска

# от 08.12.2017 № 577

Направления и объемы финансирования муниципальной программы "Формирование современной городской среды"

| №№ п/п | Основные мероприятия МП | Наименования ГРБС | Источники финансирования | КЦСР | Оценка расходов (тыс. руб.), всего |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" |  | Всего |  | 80 612,1 | 65 929,9 | 6 636,2 | 4 023,0 | 4 023,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 131F255550 132F255550 | 56 216,1 | 56 216,1 | - | - | - |
|  |  |  | краевой бюджет | 131F255550 132F255550 | 14 484,4 | 2 958,7 | 3 841,9 | 3 841,9 | 3 841,9 |
|  |  |  | местный бюджет | 131F255550 132F255550 131F202000 | 7 316,6 | 4 160,1 | 2 794,3 | 181,1 | 181,1 |
|  |  |  | средства заинтересованных лиц |  | 2 595,0 | 2 595,0 | - | - | - |
|  |  |  | в т.ч. средства местного бюджета | 1310001000 | 133,3 | 333,4 | - | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов" | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (муниципальное казеное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства") | Всего |  | 16 514,7 | 12 110,0 | 1 990,9 | 1 206,9 | 1 206,9 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 131F255550 | 8 445,5 | 8 445,5 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 131F255550 | 3 902,3 | 444,5 | 1 152,6 | 1 152,6 | 1 152,6 |
|  |  |  | местный бюджет | 131F255550 131F202000 | 1 571,9 | 625,0 | 838,3 | 54,3 | 54,3 |
|  |  |  | средства заинтересованных лиц |  | 2 595,0 | 2 595,0 |  |  | - |
|  |  |  | в т.ч. средства местного бюджета | 1310001000 | 333,4 | 333,4 |  |  | - |
| 1.2. | Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий" | Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (муниципальное казеное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства"), Управление дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации города Норильска (муниципальное казенное учреждение «Управление экологии и комплексного содержания территорий») | Всего по п. 1.2 |  | 64 097,4 | 53 819,9 | 4 645,3 | 2 816,1 | 2 816,1 |
|  |  |  | Всего |  | 10 277,5 | - | 4 645,3 | 2 816,1 | 2 816,1 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 132F255550 | - | - |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 132F255550 | 8 067,9 | - | 2 689,3 | 2 689,3 | 2 689,3 |
|  |  |  | местный бюджет | 132F255550 | 2 209,6 | - | 1 956,0 | 126,8 | 126,8 |
|  |  | Талнахское территориальное управление Администрации города Норильска | Всего |  | 35 736,0 | 35 736,0 | - | - | - |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 132F255550 | 31 719,3 | 31 719,3 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 132F255550 | 1 669,4 | 1 669,4 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 132F255550 | 2 347,3 | 2 347,3 |  |  |  |
|  |  | Кайерканское территориальное управление Администрации города Норильска | Всего |  | 18 083,9 | 18 083,9 | - |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 132F255550 | 16 051,3 | 16 051,3 |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 132F255550 | 844,8 | 844,8 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 132F255550 | 1 187,8 | 1 187,8 |  |  |  |

# Приложение № 3

# к муниципальной программе

# "Формирование современной городской среды"

# утвержденной постановлением

# Администрации города Норильска

# от 08.12.2017 № 577

# Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых включены

# в муниципальную программу "Формирование современной городской среды"

# на 2018 год

| N п/п | Адреса многоквартирных домов, дворовые территории которых включены в МП <*> | Виды работ |  |  |  | Наименование управляющей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минимальный перечень |  |  |  |  |
|  |  | Асфальтировка дворовых территорий (кв. м) | Обеспечение освещения дворовых территорий (шт.) | Установка скамеек (шт.) | Установка урн (шт.) |  |
| 1 | ул. Первомайская, д. 30 | - | 2 | - | - | ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ" |
| 2 | пр. Солнечный, д. 1 | 1213 | - | - | - | ООО "Нордсервис" |
| 3 | ул. Талнахская, д. 48 | 1364 | - | - | - | ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС" |
| 4 | ул. Талнахская, д. 50 | 943 | - | - | - | ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС" |
| 5 | ул. Талнахская, д. 52 | 1870 | - | - | - | ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС" |
| 6 | ул. Талнахская, д. 57 | 700 | - | - | - | ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС" |
| 7 | ул. Талнахская, д. 59, корп. 2 | 510 | - | - | - | ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС" |
| 8 | ул. Талнахская, д. 1 | 1930 | 3 | - | - | ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС" |
| 9 | ул. Завенягина, д. 7 | 1328 | 4 | - | - | ООО "УК "Город" |
| 10 | ул. Орджоникидзе, д. 22 | 1662 | 2 | - | - | ООО "УК "Город" |
| 11 | ул. Комсомольская, д. 28 | 1785 | 4 | - | - | ООО "УК "Город" |
| 12 | ул. Комсомольская, д. 30 | 1975 | 4 | - | - | ООО "УК "Город" |
| 13 | ул. Лауреатов, д. 67 | 2504 | 3 | - | - | ООО "УК "Город" |
| 14 | ул. Таймырская, д. 10 | 886 | - | 2 | 2 | ООО "СеверныйБыт" |
| 15 | ул. Бауманская, д. 4 | 1226 | - | 3 | 3 | ООО "СеверныйБыт" |
| 16 | ул. Бауманская, д. 14 | 1200 | - | 1 | 1 | ООО "СеверныйБыт" |
| 17 | ул. Полярная, д. 1 | 382 | 3 | 3 | 3 | ООО "СеверныйБыт" |
| 18 | ул. Диксона, д. 11 | 488 | - | 3 | 3 | ООО "СеверныйБыт" |
| 19 | ул. Космонавтов, д. 3 | 750 | - | 1 | 1 | ООО "СеверныйБыт" |
| 20 | ул. Космонавтов, д. 29 | 1237 | - | 3 | 3 | ООО "СеверныйБыт" |
| 21 | ул. Космонавтов, д. 31 | 2189 | - | 2 | 2 | ООО "СеверныйБыт" |
| 22 | ул. Рудная, д. 23 | 1450 | - | 3 | 4 | ООО "Талнахбыт" |
| 23 | ул. Рудная, д. 25 | 630 |  | 2 | 2 |  |
|  | Итого: | 28222 | 25 | 23 | 24 |  |

# Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых включены

# в муниципальную программу "Формирование современной городской среды"

# на 2019 год

| N п/п | Адреса многоквартирных домов, дворовые территории которых включены в МП <*> | Виды работ |  |  |  |  | Наименование управляющей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минимальный перечень |  |  |  | Дополнительный перечень |  |
|  |  | Асфальтировка дворовых территорий (кв. м) | Обеспечение освещения дворовых территорий (шт.) | Установка скамеек (шт.) | Установка урн (шт.) | Устройство детской игровой, спортивной площадок, зон отдыха (шт.) |  |
| 1 | ул. Кравца, д. 2 | 0 | - | 2 | 2 | 1 | ООО "СеверныйБыт" |
| 2 | ул. Маслова, д. 10 | 2278 | 3 | 3 | 3 | 1 | ООО "СеверныйБыт" |
| 3 | ул. Дудинская, д. 7 | 1898 | 1 | 1 | 1 | - | ООО "СеверныйБыт" |
| 4 | ул. Завенягина, д. 6 | 1058 | 4 | 4 | 4 | 1 | ООО "УК "Город" |
| 5 | пр. Ленинский, д. 25 | 1621 | 7 | - | - | - | ООО "УК "Город" |
| 6 | ул. Надеждинская, д. 2б | 1085 | - | 2 | 4 | - | ООО "УК "Город" |
| 7 | ул. Шахтерская, д. 6 | 315 | 1 | 1 | 2 | - | ООО "УК "Город" |
| 8 | ул. Ленинградская, д. 7 | 996 | 4 | - | - | - | ООО "УК "Город" |
| 9 | ул. Енисейская, д. 22 | 1625 | - | 4 | 4 | - | ООО "Талнахбыт" |
| 10 | ул. Комсомольская, д. 9 | 1646 | - | - | - | - | ООО "Заполярный жилищный трест" |
| 11 | ул. Комсомольская, д. 15 | 1737 | - | - | - | - | ООО "Заполярный жилищный трест" |
| 12 | ул. Полярная, д. 13 | 1081 | 1 | 1 | 1 |  | ООО "СеверныйБыт" |
|  | Итого: | 15340 | 21 | 18 | 21 | 3 |  |

# Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых включены

# в муниципальную программу "Формирование современной городской среды"

# на 2020 год

| № п/п | Адреса многоквартирных домов, дворовые территории которых включены в МП *) | Виды работ |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование управляющей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минимальный перечень |  |  |  |  |  | Дополнительный перечень |  |  |  |
|  |  | Асфальтировка дворовых территорий (кв.м) | Асфальтировка проездов (кв.м) | Обеспечение освещения дворовых территорий (шт.) | Установка скамеек (шт.) | Установка урн (ш.) | оборудование детских, спортивных площадок, (шт.) |  |  |  |  |
| 1 | ул. Федоровского, д. 3 | 1630 | 285 | - | 4 | 4 | 1 |  | ООО "СеверныйБыт" |  |  |
| 2 | ул. Федоровского, д. 1 | 478 | 55 | - | 1 | 1 | - |  | ООО "СеверныйБыт" |  |  |
| 3 | ул. Металлургов, д. 21 | 1060 | 440 | 3 | 3 | 3 | 1 |  | ООО "Нордсервис" |  |  |
| 4 | ул. Строительная, д. 6 | 1605 |  | 4 | 4 | 4 | - |  | ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ" |  |  |
| 5 | ул. Югославская, д. 6 | 2025 | 639 | - | - | - | - |  | ООО "УК "ЖКС-Норильск" |  |  |
| 6 | ул. Югославская, д. 8 | 1634 | 166 | - | - | - | - |  | ООО "УК "ЖКС-Норильск" |  |  |
|  | Итого: | 8431 | 1585 | 7 | 12 | 12 | 2 |  |  |  |  |

# Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых включены

# в муниципальную программу "Формирование современной городской среды

# на 2021 год

| № п/п | Адреса многоквартирных домов, дворовые территории которых включены в МП *) | Виды работ |  |  |  |  |  | Наименование управляющей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минимальный перечень |  |  |  |  | Дополнительный перечень |  |
|  |  | Асфальтировка дворовых территорий (кв.м) | Асфальтировка проездов (кв.м) | Обеспечение освещения дворовых территорий (шт.) | Установка скамеек (шт.) | Установка урн (шт.) | оборудование детских, спортивных площадок, (шт.) |  |
| 1 | ул. Енисейская, д. 1 | 560 |  | - | 2 | 2 | - | ООО "Талнахбыт" |
| 2 | ул. Енисейская, д. 3 | 1146 | 1178 | - | 1 | 2 | - | ООО "Талнахбыт" |
| 3 | ул. Енисейская, д. 5 | 1083 |  | - | 2 | 2 | - | ООО "Талнахбыт" |
| 4 | ул. Ленинградская, д. 1 | 2074 |  | 2 | 3 | 3 | - | ООО "УК "Город" |
| 5 | Ленинский пр., д.42 | 2261 |  | 4 | 3 | 3 | - | ООО "УК "Город" |
| 6 | ул.Космонавтов, д.27 | 724 |  | - | 1 | 1 | - | ООО "СеверныйБыт" |
|  | Итого: | 7 849 | 1 178 | 6 | 12 | 13 | 0 |  |

Адресный перечень многоквартирных домов,

дворовые территории которых включены

в муниципальную программу "Формирование современной городской среды"

на 2022 год

| № п/п | Адреса многоквартирных домов, дворовые территории которых включены в МП *) | Виды работ |  |  |  |  |  | Наименование управляющей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минимальный перечень |  |  |  |  | Дополнительный перечень |  |
|  |  | Асфальтировка дворовых территорий (кв.м) | Асфальтировка проездов (кв.м) | Обеспечение освещения дворовых территорий (шт.) | Установка скамеек (шт.) | Установка урн (шт.) | оборудование детских, спортивных площадок, (шт.) |  |
| 1 | ул. Енисейская, д. 7 | 971 |  | - | 1 | 1 | - | ООО "Талнахбыт" |
| 2 | ул. Енисейская, д. 7 (проезд) |  | 559 | - |  |  | - | ООО "Талнахбыт" |
| 3 | ул. Енисейская, д. 9 | 748 |  | - | 1 | 1 | - | ООО "Талнахбыт" |
| 4 | ул. Енисейская, д. 11 | 344 |  | - | 1 | 1 | - | ООО "Талнахбыт" |
|  | Итого: | 2063 | 559 | - | 3 | 3 | - |  |

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых включены

в муниципальную программу "Формирование современной городской среды"

на 2023 год

| № п/п | Адреса многоквартирных домов, дворовые территории которых включены в МП *) | Виды работ |  |  |  |  |  | Наименование управляющей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минимальный перечень |  |  |  |  | Дополнительный перечень |  |
|  |  | Асфальтировка дворовых территорий (кв.м) | Асфальтировка проездов (кв.м) | Обеспечение освещения дворовых территорий (шт.) | Установка скамеек (шт.) | Установка урн (шт.) | оборудование детских, спортивных площадок, (шт.) |  |
| 1 | ул. Игарская, д. 6 | 617 |  | 1 | 1 | 1 | - | ООО "СеверныйБыт" |
| 2 | ул. Игарская, д. 6 (проезд) |  | 153 | - |  |  | - | ООО "СеверныйБыт" |
| 3 | ул. Игарская, д. 14 | 2584 |  | 3 | 3 | 3 | 1 | ООО "СеверныйБыт" |
| 4 | ул. Игарская, д. 14 (проезд) | - | 764 | - | - | - | - | ООО "СеверныйБыт" |
|  | Итого: | 3201 | 917 | 4 | 4 | 4 | 1 |  |

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых включены

в муниципальную программу "Формирование современной городской среды"

на 2024 год

| № п/п | Адреса многоквартирных домов, дворовые территории которых включены в МП *) | Виды работ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минимальный перечень |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Асфальтировка дворовых территорий (кв.м) | Асфальтировка проездов (кв.м) | Обеспечение освещения дворовых территорий (шт.) | Установка скамеек (шт.) | Установка урн (шт.) | оборудование детских, спортивных площадок, (шт.) |  |
| 1 | ул. Школьная, д. 17 | - | - | 4 | 2 | 4 | 1 | ООО "УК "Город" |
| 2 | ул. Талнахская, д.61, ул. Ленинградская, д.15 | - | - | 4 | 2 | 4 | 1 |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе "Формирование современной городской среды" утвержденной постановлением Администрации города Норильска

от 08.12.2017 № 577

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"

НА 2018 ГОД

| N п/п | Адрес общественной территории | Площадь территории (кв. м) | Перечень проводимых работ | Сметная стоимость работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Район Центральный, территория в районе ул. Озерной, 15а | 4000,0 | Обустройство места отдыха | 19652,0 |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"

НА 2019 ГОД

| N п/п | Адрес общественной территории | Площадь территории (кв. м) | Перечень проводимых работ | Сметная стоимость работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Район Талнах, территория в районе ул. Маслова и ул. Бауманской | 1372 | Обустройство места отдыха | 6311,2 |
| 2 | Район Кайеркан, зона отдыха в районе домов 9 и 15 по ул. Победы | 7000 | Обустройство места отдыха | 35951,3 |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"

НА 2020 ГОД

| N п/п | Адрес общественной территории | Площадь территории (кв. м) | Перечень проводимых работ | Сметная стоимость работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественая территория в районе ул. Рудная 35 А, района Талнах | 4500 | Обустройство места отдыха | 10630,6 |
| 2 | Район Кайеркан, зона отдыха в районе домов 9 и 15 по ул. Победы (II этап) | 8400 | Обустройство места отдыха | 18514,6 |
| 3 | Район Центральный города Норильска в районе ул. Михайличенко, д.6 | 3823 | Обустройство места отдыха | 24385,5 |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"

НА 2021 ГОД

| № п/п | Адрес общественной территории | Площадь территории (кв. м) | Перечень проводимых работ |  | Сметная стоимость работ (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Район Центральный города, территория Норильска в районе дома № 48 улице Талнахской | 2312 | Обустройство места отдыха |  | 14 999, 8 |
| 2 | Район Талнах, в районе многоквартирных домов №№ 22-28, по улице Енисейская | 2025 | Обустройство места отдыха |  | 12 161,3 |
| 3 | Район Кайеркан, в районе многоквартирных домов №№ 12, 14, 16, по улице Первомайская (I этап) | 6483 | Обустройство места отдыха |  | 22 996,3 |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

НА 2022 ГОД

| № п/п | Адрес общественной территории | Площадь территории (кв. м) | Перечень проводимых работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Район Центральный города, территория Норильска в районе дома № 9 по улице Комсомольская | 1 455 | Обустройство места отдыха |
| 2 | Район Кайеркан, в районе многоквартирных домов №№ 12, 14, 16, по улице Первомайская (II этап) | 6 483 | Обустройство места отдыха |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

НА 2023 ГОД

| № п/п | Адрес общественной территории | Площадь территории (кв. м) | Перечень проводимых работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Район Талнах, в районе многоквартирных домов №№ 9-11, по улице Рудная (I этап) | 3 853,2 | Обустройство места отдыха |
| 2 | Район Кайеркан, в районе многоквартирных домов №№ 12, 14, 16, по улице Первомайская (III этап) | 6 483 | Обустройство места отдыха |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

НА 2024 ГОД

| N п/п | Адрес общественной территории | Площадь территории (кв. м) | Перечень проводимых работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Район Талнах города Норильска, территория в районе домов 9 - 11 по ул. Рудная (II этап) | 3 853,2 | Обустройство места отдыха |
| 2 | Район Кайеркан города Норильска, территория, прилегающая к зданию муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр», ул. Школьная, д. 10 (I этап) | 2 129,2 | Обустройство места отдыха |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

НА 2025 ГОД

| N п/п | Адрес общественной территории | Площадь территории (кв. м) | Перечень проводимых работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Район Центральный города Норильска, территория в районе дома 65 по ул. Лауреатов | 3 350 | Обустройство общественного пространства |

## Приложение № 5

к муниципальной программе

"Формирование современной

городской среды" утвержденной постановлением Администрации города Норильска

от 08.12.2017 г. № 577

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, ОБСУЖДЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

И УТВЕРЖДЕНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ

ТЕРРИТОРИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий (далее - Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации", Приказом Минстроя России от 06.04.2017 N 691/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", в целях обеспечения единой концепции архитектурного облика городской среды муниципального образования город Норильск, формируемой в рамках программы.

1.2. В качестве составных частей благоустройства территорий применяются декоративные, технические, планировочные, конструктивные элементы, объекты озеленения, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, знаки информации.

Все элементы благоустройства должны создавать композиционно-целостное единство и подчиняться общему дизайну концепции.

1.3. Настоящий Порядок устанавливает форму и сроки разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, включенных в муниципальную программу "Формирование современной городской среды", утвержденную Постановлением Администрации города Норильска (далее - муниципальная программа).

1.4. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству и обеспечивающие финансовое (трудовое) участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественной территории.

1.5. Комиссия - Общественная комиссия по развитию городской среды, сформированная в соответствии с распоряжением Администрации города Норильска от 26.03.2019 № 1654 «Об утверждении Положения об общественной комиссии по развитию городской среды.

1.6. Заявитель - лицо, уполномоченное на подачу предложений, представляющее интересы заинтересованных лиц при подаче предложений и реализации муниципальной программы.

1.7. Дизайн-проект - текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечень элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, общественной территории. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории, общественной территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

### 2. РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ

2.1. Дизайн-проект разрабатывается с учетом единого подхода к формированию современной комфортной городской среды. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ:

2.1.1. Для дворовых территорий - схема благоустройства дворовой территории, согласованная с ресурсоснабжающими организациями, в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, дефектной ведомости и сметного расчета стоимости благоустройства дворовых территорий по минимальному перечню работ и дефектной ведомости и сметного расчета стоимости благоустройства дворовых территорий по дополнительному перечню работ (в случае принятия такого решения собственниками).

2.1.2. Для общественных территорий - текстовая (описательная) часть и графическая часть, в том числе в виде визуализированных изображений предлагаемого проекта.

Текстовая часть включает в себя следующие разделы:

- общая пояснительная записка;

- фотофиксация и описание существующих объектов;

- описание творческой концепции, ее основной идеи и смысловой направленности с учетом зонирования территорий благоустройства по возрастному принципу (площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста, подростков, площадки для отдыха взрослого населения, спортивные площадки и т.п.).

Графическая часть включает в себя:

- схему планировочной организации земельного участка;

- ситуационный план с указанием инженерных коммуникаций;

- план расстановки малых архитектурных форм и оборудования;

- спецификацию МАФ и элементов.

2.2. При разработке дизайн-проектов следует учитывать следующие условия:

- условия сложившейся застройки;

- сеть пешеходных пространств на дворовых и общественных территориях следует формировать как единую общегородскую систему, взаимоувязанную с функционально-планировочной организацией города и окружающим ландшафтом;

- при выборе цветового решения необходимо учитывать цветовые контрасты, функциональные зоны, влияние географического расположения на колористическое решение, повышение информативности и комфортности среды.

2.3. Для системного решения градостроительных проблем города и создания многообразия и высоких эстетических качеств застройки необходимо отдавать предпочтение комплексному благоустройству дворовых и общественных территорий с целью гармонизации городской среды, завершенности городской застройки, архитектурно-пространственной связи старых и новых элементов благоустройства.

### 3. ОБСУЖДЕНИЕ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ

3.1. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства, утвержденными органами местного самоуправления, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами, и правилами. В составе дизайн-проекта благоустройства должны учитываться мероприятия по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности дворовых и (или) общественных территорий для инвалидов и маломобильных групп населения.

3.2. Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий разрабатываются управляющими организациями, собственниками жилья, проходят общественные обсуждения на общих собраниях жильцов многоквартирных домов. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных программой и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

Все решения, касающиеся обсуждения благоустройства дворовых территорий принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих многоквартирных домов. При необходимости и в особо спорных случаях рекомендуется повторно проводить общественные обсуждения, до достижения консенсуса между всеми заинтересованными сторонами.

3.3. На основании решения Комиссии о включении дворовой территории в муниципальную программу, размещенного на официальном сайте муниципального образования город Норильск и опубликованного в газете "Заполярная правда", в течение 5 рабочих дней со дня принятия муниципальной программы Заявителю направляется уведомление о включении дворовой территории в муниципальную программу.

3.4. Заявитель в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 3.3 настоящего Порядка, обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта и направляет в Комиссию согласованный по результатам обсуждений с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу.

3.5. Дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, утверждается решением Комиссии и в срок не позднее 5 календарных дней со дня принятия решения размещается на официальном сайте муниципального образования город Норильск, и опубликовывается в газете "Заполярная правда".

3.6. Разработка дизайн-проекта благоустройства общественной территории осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования город Норильск, утвержденными решением Норильского городского Совета депутатов от 19.02.2019 № 11/5-247, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами, правилами.

3.7. В течение 30 календарных дней, после утверждения Комиссией перечня общественных территорий муниципального образования город Норильск, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, руководствуясь Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710, Порядком проведения голосования по отбору общественных территорий муниципальных образований Красноярского края, подлежащих благоустройству, утвержденным Постановлением Правительства Красноярского края от 29.01.2019 № 35-п, Платформой обратной связи (ПОС),  Уставом городского округа город Норильск Красноярского края, среди граждан муниципального образования город Норильск проводится голосование по выбору территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.

3.8. Подведение итогов голосования граждан муниципального образования город Норильск по выбору территории общего пользования осуществляется Комиссией, решение которой подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования город Норильск и публикации в газете «Заполярная правда» в срок не позднее 5 календарных дней со дня принятия решения.

## Приложение № 6

к муниципальной программе

"Формирование современной

городской среды" утвержденной постановлением

Администрации города Норильска

от 08.12.2017 г. № 577

ПОРЯДОК

АККУМУЛИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЕЙ РАБОТ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, И МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ РАСХОДОВАНИЕМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ ТРУДОВОГО И (ИЛИ) ФИНАНСОВОГО УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ВЫПОЛНЕНИИ

УКАЗАННЫХ РАБОТ

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм сбора и перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ в целях софинансирования мероприятий по благоустройству муниципальных программ формирования современной городской среды.

1.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству и обеспечивающие финансовое (трудовое) участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

1.3. Благоустройство дворовых территорий финансируемых за счет бюджетных средств осуществляется по минимальному (дополнительному) перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - минимальный перечень, дополнительный перечень, минимальный и дополнительный перечни).

1.4. Минимальный перечень включает в себя:

- ремонт тротуара, дворового проезда, ремонт дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к многоквартирному дому в полном объеме;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

1.5. Дополнительный перечень включает в себя:

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- устройство пешеходных дорожек.

1.6. Решение о финансовом (трудовом) участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и дополнительному перечню работ по благоустройству принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

### 2. О ФОРМАХ ФИНАНСОВОГО И ТРУДОВОГО УЧАСТИЯ

2.1. При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

2.2. При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

2.3. Трудовое участие заинтересованных лиц, не требующее специальной квалификации, может быть обеспечено:

- выполнением жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.)

### 3. СБОР, УЧЕТ И КОНТРОЛЬ СРЕДСТВ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

3.1. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение минимального перечня, дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий обеспечивают организации, управляющие многоквартирными домами, товарищества собственников жилья на специальном счете, открытом в кредитной организации Российской Федерации и предназначенном для перечисления средств на благоустройство в целях софинансирования мероприятий по благоустройству муниципальной программы "Формирование современной городской среды" утвержденной постановлением Администрации города Норильска (далее - муниципальная программа).

3.2. Специальный счет может быть открыт в кредитных организациях Российской Федерации, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей. Центральный банк Российской Федерации ежеквартально размещает информацию о кредитных организациях, которые соответствуют требованиям, установленным настоящим пунктом, на своем официальном сайте в сети Интернет.

3.3. Средства на выполнение минимального (дополнительного) перечней работ по благоустройству дворовых территорий вносят собственники жилых (нежилых) помещений путем оплаты за жилое помещение согласно платежному документу единовременно через два месяца после включения дворовой территории в перечень дворов, подлежащих благоустройству по муниципальной программе, либо равномерно до 10 декабря текущего года.

Председатель совета многоквартирного дома или иное уполномоченное лицо может обеспечить сбор средств заинтересованных лиц.

3.4. Размер средств, вносимых собственниками помещений на выполнение минимального (дополнительного) перечней работ по благоустройству дворовых территорий; рассчитывается как произведение сметной стоимости работ по благоустройству дворовой территории по договору, заключенному между управляющей организацией, товариществом собственников жилья и подрядной организацией, и доли в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника жилого (нежилого) помещения, определяемой согласно части 1 статьи 37 Жилищного кодекса Российской Федерации.

3.5. Управляющие организации, товарищества собственников жилья ведут учет средств, поступивших от заинтересованных лиц по многоквартирным домам, дворовые территории которых подлежат благоустройству согласно муниципальной программе.

Данные по учету и списанию средств при оплате за выполненные работы, поступившие от заинтересованных лиц, управляющие организации, товарищества собственников жилья ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, направляют в МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» для опубликования на официальном сайте муниципального образования город Норильск: http://www.norilsk-city.ru и направления в Общественную комиссию по развитию городской среды, сформированную в соответствии с Распоряжением Администрации города Норильска от 26.03.2019 N 1654.

Списание средств заинтересованных лиц на оплату выполненных работ обеспечивается с учетом сроков, предусмотренных договорами с подрядными организациями.

Учет и списание средств, поступающих от заинтересованных лиц, осуществляется согласно Форме по учету и списанию средств, поступающих от заинтересованных лиц на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (далее - Форма), являющейся приложением к настоящему Порядку. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, вместе с Формой предоставляются копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в порядке, установленном пунктами 3.1, 3.2 настоящего Порядка.

### Приложение

к Порядку аккумулирования средств

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного

перечней работ по благоустройству

дворовых территорий, и механизм

контроля за их расходованием,

а также порядок и формы трудового

и (или) финансового участия граждан

в выполнении указанных работ

Форма по учету и списанию средств, поступающих

от заинтересованных лиц на выполнение работ

по благоустройству дворовых территорий

___________________________________________________

(наименование организации)

Дата составления _________ Отчетный период ___________

(нарастающим итогом)

| N п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая сумма по договору подряда, тыс. руб. | Объем средств заинтересованных лиц согласно финансового участия, тыс. руб. | Внесенные средства заинтересованных лиц, тыс. руб. |  | Недостающий объем средств заинтересованных лиц, тыс. руб. (7 = 4 - 5) | Оплата выполненных работ, тыс. руб. |  | Остаток средств после оплаты выполненных работ, руб. (10 = 5 - 8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе за отчетный период |  | всего | в том числе за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | МКД N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства физических и юридических лиц | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства муниципального образования как собственника муниципальных помещений | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МКД N 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства физических и юридических лиц | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства муниципального образования как собственника муниципальных помещений | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МКД N 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства физических и юридических лиц | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства муниципального образования как собственника муниципальных помещений | Х |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель управляющей организации ______________________________

(подпись) (ФИО)

Главный бухгалтер управляющей организации ________________________________

(подпись) (ФИО)

МП

ФИО исполнителя, N телефона

# Приложение № 7

# к муниципальной программе "Формирование современной городской среды" утвержденной постановлением Администрации города Норильска

# от 08.12.2017 № 577

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МП

"Формирование современной городской среды"

| №№ п/п | Целевые индикаторы результативности МП | Ед. изм. | Значение ЦИ до момента реализации МП | Значения индикаторов результативности по периодам реализации МП |  |  |  |  | Уд.вес индикатора в МП (подпрограмме МП) | Формула расчета индикатора | Источник информации | Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер мероприятия по МП) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  | 2025 |  |  |  |  |
|  |  |  | Базовый | Факт |  | План | Факт | План |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | МП "Формирование современной городской среды" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 26,9 | 37,8 | 38,2 | 38,6 | 38,6 |  | 2024 ˗ 0,2 | количество благоустроенных дворовых территорий/общее количество дворовых территорий МКД | Акты выполненных работ и акт приемки в эксплуатацию завершенных работ | 1.1."Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов" |
| 1.2. | Доля площади благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в общей площади дворовых территорий многоквартирных домов | % | 28,9 | 34,8 | 35,0 | 35,5 | 35,5 |  | 2024 ˗ 0,2 | площадь благоустроенных дворовых территорий/общая площадь дворовых территорий МКД | Акты выполненных работ и акт приемки в эксплуатацию завершенных работ | 1.1."Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов" |
| 1.3. | Площадь благоустроенных проездов дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, включенных в программу | тыс.кв.м. |  | 0,6 | 0,9 | ˗ | ˗ |  |  | планируемая площадь благоустроенных проездов дворовых территорий прилегающих к многоквартирным домам, включенных в программу | Акты выполненных работ и акт приемки в эксплуатацию завершенных работ | 1.1."Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов" |
| 1.4. | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями | % | 19,2 | 24,8 | 26,5 | 26,9 | 26,5 |  | 2024 ˗ 0,2 | численность населения, проживающего вМКД с благоустроенными дворовыми территориями/численность населения, проживающего в МКД | Акты выполненных работ и акт приемки в эксплуатацию завершенных работ | 1.1."Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов" |
| 1.5. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий | % | 52,0 | 60,2 | 61,0 | 61,8 | 61,8 | 62,6 | 2024 ˗ 0,2 2025 ˗ 0,5 | количество благоустроенных общественных территорий /общее количество таких территорий | Акты выполненных работ | 1.2."Благоустройство общественных территорий" |
| 1.6. | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади таких территорий | % | 52,0 | 60,8 | 61,6 | 62,0 | 62,0 | 67,2 | 2024 ˗ 0,2 2025 ˗ 0,5 | площадь благоустроенных общественных территорий /общая площадь таких территорий | Акты выполненных работ | 1.2."Благоустройство общественных территорий" |

# Приложение № 8

# к муниципальной программе "Формирование современной городской среды" утвержденной постановлением Администрации города Норильска

# от 08.12.2017 № 577

# АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

# ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО

# ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

# И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ, ИСХОДЯ

# ИЗ МИНИМАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

# (ОЧЕРЕДНОСТЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В ПОРЯДКЕ

# ПОСТУПЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ УЧАСТИИ

# В ВЫПОЛНЕНИИ УКАЗАННЫХ РАБОТ)

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Площадь жилых и нежилых помещений, кв. м | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | Стоимость работ по минимальному перечню |  | Виды трудового участия | Наименование управляющей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | руб. | доля финансового участия по минимальному перечню работ, % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Советская, д. 14 | 5984,57 | № 1 от 02.10.2017 | 4432937,86 | 2 | Выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 2 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Завенягина/ Советская, д. 2/3 | 8065,2 | 1/2017 от 30.10.2017 | 4455999,78 | 2 | Выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации | ООО «УК «Город» |
| 3 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 32 | 5809,6 | 1/2017 от 30.10.2017 | 2907484,60 | 2 | Выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации | ООО «УК «Город» |
| 4 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Бауманская, д. 16 | 3616,90 | 5/5 от 30.09.2017 | 1517295,00 | 2 | Выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации | ООО «СеверныйБыт» |
| 5 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Бауманская, д. 22 | 3608,40 | 9/5 от 30.09.2017 | 1509418,00 | 2 | Выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации | ООО «СеверныйБыт» |
| 6 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Строителей, д. 19 | 3172,02 | 33/5 от 30.09.2017 | 1558661,00 | 2 | Выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации | ООО «СеверныйБыт» |
| 7 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Таймырская, д. 4 | 2457,80 | 43/5 от 30.09.2017 | 614487,00 | 2 | Выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации | ООО «СеверныйБыт» |
| 8 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Федоровского, д. 17 | 4090,10 | 76/5 от 30.09.2017 | 1466164,00 | 2 | Выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации | ООО «СеверныйБыт» |
| 9 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Новая, д. 19 | 7647,8 | № 2017/Н 19-2 от 06.10.2017 | 1675542,18 | 2 | Выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации | ООО «Талнахбыт» |
| 10 | Красноярский край, г. Норильск, пр-т. Ленинский, д. 15 | 2626,1 | № 1 от 19.10.2017 | 1503176,00 | 2 | Выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации | ООО «Заполярный жилищный трест» |
| 11 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Завенягина, д. 4 | 9586 | 1/2017 от 30.10.2017 | 4543639,56 | 2 | Выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации | ООО «УК «Город» |
| 12 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Федоровского, д. 12 | 3821,40 | 72/5 от 30.09.2017 | 571917,00 | 2 | Выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации | ООО «СеверныйБыт» |
| 13 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Ленинградская, д. 23 | 4671 | 1/2017 от 30.10.2017 | 2567822,78 | 2 | Выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации | ООО «УК «Город» |
| 14 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 79 | 3073,3 | 1/2017 от 30.10.2017 | 1784523,44 | 2 | Выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации | ООО «УК «Город» |
| 15 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Первомайская, д. 56 | 3672,00 | 1/2017 от 30.10.2017 | 861436,27 | 2 | Выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации | ООО «УК «Город» |
| 16 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Строительная, д. 1а | 3196,00 | 1/2017 от 30.10.2017 | 1394451,14 | 2 | Выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации | ООО «УК «Город» |
| 17 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Школьная, д. 1 | 5653,00 | 1/2017 от 30.10.2017 | 1311632,44 | 2 | Выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации | ООО «УК «Город» |
| 18 | Красноярский край, г. Норильск, ул. 50 лет Октября, д. 13 | 5713,20 | № 1 от 02.10.2017 | 2391314,84 | 2 | Выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 19 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 2 | 3886,2 | № 1 от 16.10.2017 | 1550078,68 | 2 | Выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 20 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Озерная, д. 21 | 6810,00 | № 1 от 02.10.2017 | 1269171,42 | 2 | Выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 21 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 69 | 4382,6 | 1/2017 от 30.10.2017 | 5002091,98 | 2 | Выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации | ООО «УК «Город» |
| 22 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Надеждинская, д. 8 | 4160,00 | 1/2017 от 30.10.2017 | 1768904,14 | 2 | Выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации | ООО «УК «Город» |
| 23 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Надеждинская, д. 10 | 3670,00 | 1/2017 от 30.10.2017 | 1097525,44 | 2 | Выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации | ООО «УК «Город» |
| 24 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Строительная, д. 1в | 7817,00 | 1/2017 от 30.10.2017 | 1299174,43 | 2 | Выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации | ООО «УК «Город» |
| 25 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Первомайская, д. 16 | 5692,00 | 2/2017 от 25.10.2017 | 1858061,04 | 2 | Выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации | ООО «Северный Управдом» |
| 26 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Первомайская, д. 20 | 5694,00 | 2/2017 от 25.10.2017 | 2727246,68 | 2 | Выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации | ООО «Северный Управдом» |
| 27 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Строительная, д. 6 | 7782,00 | 2/2017 от 25.10.2017 | 3098898,68 | 2 | Выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации | ООО «Северный Управдом» |
| 28 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Таймырская, д. 7 | 2479,22 | 44/5 от 30.09.2017 | 580715,00 | 2 | Выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации | ООО «СеверныйБыт» |
| 29 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Федоровского, д. 16 | 7648,40 | 75/5 от 30.09.2017 | 1477666,00 | 2 | Выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации | ООО «СеверныйБыт» |
| 30 | Красноярский край, г. Норильск, пр-д. Солнечный, д. 10а | 4556,3 | № 1 от 25.10.2017 | 785562,58 | 2 | Выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации | ООО «Нордсервис» |
| 31 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 77 | 2630,7 | 1/2017 от 30.10.2017 | 1627038,28 | 2 | Выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации | ООО «УК «Город» |
| 32 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Первомайская, д. 17 | 3631,00 | 1/2017 от 30.10.2017 | 905374,09 | 2 | Выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации | ООО «УК «Город» |
| 33 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Первомайская, д. 13 | 3641,00 | 3/2017 от 25.10.2017 | 1435117,96 | 2 | Выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации | ООО «Северный Управдом» |
| 34 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Первомайская, д. 18 | 3602,00 | 2/2017 от 25.10.2017 | 1543569,40 | 2 | Выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации | ООО «Северный Управдом» |
| 35 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Первомайская, д. 19 | 3637,00 | 2/2017 от 25.10.2017 | 1500481,70 | 2 | Выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации | ООО «Северный Управдом» |
| 36 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Норильская, д. 22 | 3895,00 | 2/2017 от 25.10.2017 | 1074099,32 | 2 | Выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации | ООО «Северный Управдом» |
| 37 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Норильская, д. 26 | 3880,00 | 2/2017 от 25.10.2017 | 626001,40 | 2 | Выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации | ООО «Северный Управдом» |
| 38 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Надеждинская, д. 2г | 2382,00 | 1/2017 от 30.10.2017 | 644408,63 | 2 | Выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации | ООО «УК «Город» |
| 39 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Озерная, д. 19 | 2225,21 | № 1 от 02.10.2017 | 644434,58 | 2 | Выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 40 | Красноярский край, г. Норильск, ул. 50 лет Октября, д. 2 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало | ООО «Заполярный жилищный трест» |  |  |  |  |
| 41 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 1а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Заполярный жилищный трест» |
| 42 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 3 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Заполярный жилищный трест» |
| 43 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 7 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Заполярный жилищный трест» |
| 44 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 7а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Заполярный жилищный трест» |
| 45 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 11 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Заполярный жилищный трест» |
| 46 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 17 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Заполярный жилищный трест» |
| 47 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 19 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Заполярный жилищный трест» |
| 48 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 23 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Заполярный жилищный трест» |
| 49 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 25 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Заполярный жилищный трест» |
| 50 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 27 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Заполярный жилищный трест» |
| 51 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 8 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Заполярный жилищный трест» |
| 52 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 10 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Заполярный жилищный трест» |
| 53 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 12 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Заполярный жилищный трест» |
| 54 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 14 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Заполярный жилищный трест» |
| 55 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 18 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Заполярный жилищный трест» |
| 56 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 22 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Заполярный жилищный трест» |
| 57 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, д. 33 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Заполярный жилищный трест» |
| 58 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, д. 37 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Заполярный жилищный трест» |
| 59 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, д. 39 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Заполярный жилищный трест» |
| 60 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, д. 41 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Заполярный жилищный трест» |
| 61 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, д. 45 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Заполярный жилищный трест» |
| 62 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, д. 49 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Заполярный жилищный трест» |
| 63 | Красноярский край, г. Норильск, пр-т. Ленинский, д. 3 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Заполярный жилищный трест» |
| 64 | Красноярский край, г. Норильск, пр-т. Ленинский, д. 5 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Заполярный жилищный трест» |
| 65 | Красноярский край, г. Норильск, пр-т. Ленинский, д. 7 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Заполярный жилищный трест» |
| 66 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Советская, д. 4 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Заполярный жилищный трест» |
| 67 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Бегичева, д. 39а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Будущее» |
| 68 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Лауреатов, д. 77 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Будущее» |
| 69 | Красноярский край, г. Норильск, пр-д. Котульского, д. 6 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Будущее» |
| 70 | Красноярский край, г. Норильск, пр-т. Ленинский, д. 46 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Заполярный жилищный трест» |
| 71 | Красноярский край, г. Норильск, пл. Металлургов, д. 19 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Будущее» |
| 72 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Михайличенко, д. 6 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Заполярный жилищный трест» |
| 73 | Красноярский край, г. Норильск, пр-д. Молодежный, д. 1 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Будущее» |
| 74 | Красноярский край, г. Норильск, пр-д. Молодежный, д. 5 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Будущее» |
| 75 | Красноярский край, г. Норильск, пр-д. Молодежный, д. 11 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Будущее» |
| 76 | Красноярский край, г. Норильск, пр-д. Молодежный, д. 15 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Будущее» |
| 77 | Красноярский край, г. Норильск, пр-д. Молодежный, д. 21 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Будущее» |
| 78 | Красноярский край, г. Норильск, пр-д. Молодежный, д. 25 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Заполярный жилищный трест» |
| 79 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, д. 19 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Заполярный жилищный трест» |
| 80 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 13 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Заполярный жилищный трест» |
| 81 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 67 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Заполярный жилищный трест» |
| 82 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Дзержинского, д. 6 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Уютный дом» |
| 83 | Красноярский край, г. Норильск, ул. 50 лет Октября, д. 6а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 84 | Красноярский край, г. Норильск, ул. 50 лет Октября, д. 8 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 85 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Анисимова, д. 1 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 86 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Анисимова, д. 3 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 87 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Анисимова, д. 5 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 88 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 89 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 90 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 5 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 91 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 6 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 92 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 10 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 93 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 11 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 94 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 15 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 95 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 17 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 96 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 19 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 97 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 21 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 98 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 23 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 99 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 25 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 100 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 27 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 101 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 29 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 102 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 13 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 103 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 15 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 104 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 21 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 105 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 23 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 106 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 28 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 107 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Кирова, д. 1 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 108 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Кирова, д. 2 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 109 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Кирова, д. 5 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 110 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Кирова, д. 6 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 111 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Кирова, д. 7/10 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 112 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Кирова, д. 10 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 113 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Кирова, д. 13 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 114 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Кирова, д. 14 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 115 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Кирова, д. 16 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 116 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Кирова, д. 17 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 117 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Кирова, д. 18 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 118 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Кирова, д. 20 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 119 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Кирова, д. 20а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 120 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Кирова, д. 22 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 121 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Кирова, д. 24 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 122 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Кирова, д. 25 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 123 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Кирова, д. 26 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 124 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Кирова, д. 28 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 125 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Кирова, д. 29 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 126 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Кирова, д. 32 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 127 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Кирова, д. 38 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 128 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Лауреатов, д. 25 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 129 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Лауреатов, д. 33 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 130 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Лауреатов, д. 35 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 131 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Лауреатов, д. 37 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 132 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Лауреатов, д. 39 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 133 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Лауреатов, д. 41 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 134 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Лауреатов, д. 43 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 135 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Лауреатов, д. 47 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 136 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Лауреатов, д. 49 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 137 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Лауреатов, д. 51 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 138 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Лауреатов, д. 53 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 139 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Лауреатов, д. 53а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 140 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Лауреатов, д. 55 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 141 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Лауреатов, д. 57 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 142 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Лауреатов, д. 57а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 143 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Лауреатов, д. 59 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 144 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Лауреатов, д. 61 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 145 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Лауреатов, д. 63а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 146 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Лауреатов, д. 65 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 147 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Ленинградская, д. 4 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 148 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Ленинградская, д. 6а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 149 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Ленинградская, д. 8 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 150 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Ленинградская, д. 14 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 151 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Ленинградская, д. 16 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 152 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Ленинградская, д. 18 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 153 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Ленинградская, д. 22 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 154 | Красноярский край, г. Норильск, пр-т. Ленинский, дом 10 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 155 | Красноярский край, г. Норильск, пр-т. Ленинский, д. 12 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 156 | Красноярский край, г. Норильск, пр-т. Ленинский, д. 16 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 157 | Красноярский край, г. Норильск, пр-т. Ленинский, д. 18 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 158 | Красноярский край, г. Норильск, пр-т. Ленинский, д. 20 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 159 | Красноярский край, г. Норильск, пр-т. Ленинский, д. 22 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 160 | Красноярский край, г. Норильск, пр-т. Ленинский, д. 24 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 161 | Красноярский край, г. Норильск, пр-т. Ленинский, д. 26 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 162 | Красноярский край, г. Норильск, пр-т. Ленинский, д. 30 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 163 | Красноярский край, г. Норильск, пр-т. Ленинский, д. 40 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 164 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Ломоносова, д. 3 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 165 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Ломоносова, д. 5 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 166 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Мира, д. 1 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 167 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Мира, д. 4 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 168 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Мира, д. 4а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 169 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Мира, д. 4б | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 170 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Мира, д. 4в | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 171 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Мира, д. 4г | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 172 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Мира, д. 4д | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 173 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Мира, д. 5 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 174 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Мира, д. 6а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 175 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Мира, д. 6б | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 176 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Мира, д. 6в | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 177 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Мира, д. 6г | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 178 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Мира, д. 7 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 179 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Мира, д. 8а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 180 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Московская, д. 3 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 181 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Московская, д. 4 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 182 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Московская, д. 5 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 183 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Московская, д. 7а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 184 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Московская, д. 8 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 185 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Московская, д. 9 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 186 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Московская, д. 12 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 187 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Московская, д. 15 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 188 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Московская, д. 16 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 189 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Московская, д. 19а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 190 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Московская, д. 20 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 191 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Московская, д. 21 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 192 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Московская, д. 23 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 193 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Московская, д. 25 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 194 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Московская, д. 29а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 195 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Озерная, д. 3 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 196 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Озерная, д. 7 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 197 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Озерная, д. 11 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 198 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Озерная, д. 13 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 199 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Озерная, д. 17 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 200 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Озерная, д. 31 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 201 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Озерная, д. 46 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 202 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Павлова, д. 3 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 203 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Павлова, д. 5 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 204 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Павлова, д. 12 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 205 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Павлова, д. 15 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 206 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Павлова, д. 18 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 207 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Павлова, д. 19 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 208 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Павлова, д. 20 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 209 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Павлова, д. 20а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 210 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Павлова, д. 20б | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 211 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Павлова, д. 21 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 212 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 1 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 213 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 4 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 214 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 5 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 215 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 6/4 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 216 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 217 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7б | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 218 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 8/3 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 219 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 9 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 220 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 10а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 221 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Советская, д. 16 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 222 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 6 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 223 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 7 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 224 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 8 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 225 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 10 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 226 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 10а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 227 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 11 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 228 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 13 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 229 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 17 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 230 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 18 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 231 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 21 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 232 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 22 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 233 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 25 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 234 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 26 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 235 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 27 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 236 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 28 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 237 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 30 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 238 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 33 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 239 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 35 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 240 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 36 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 241 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 38 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 242 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 39 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 243 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 41 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 244 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 43 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 245 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 43а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 246 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 44 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 247 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 45 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 248 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 46 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 249 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 47 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 250 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 49 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 251 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 53 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 252 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 55 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 253 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 58 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 254 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Югославская, д. 4 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 255 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Югославская, д. 12 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 256 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Югославская, д. 14 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 257 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Югославская, д. 16 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 258 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Югославская, д. 20 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 259 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Югославская, д. 22 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 260 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Югославская, д. 30 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 261 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Югославская, д. 32 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 262 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Югославская, д. 34 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 263 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Югославская, д. 36 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 264 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Югославская, д. 38 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 265 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Югославская, д. 42 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 266 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Югославская, д. 44 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 267 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Югославская, д. 46 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 268 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Югославская, д. 48 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 269 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Югославская, д. 50 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 270 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Югославская, д. 52 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 271 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Югославская, д. 58 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «ЖКС-Норильск» |
| 272 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 39 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 273 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 41б | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 274 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 43а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 275 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 43б | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 276 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 43вг | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 277 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 45б | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 278 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 45в | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 279 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 45г | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 280 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 45д | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 281 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 45е | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 282 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 47а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 283 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 47б | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 284 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 47в | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 285 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 47г | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 286 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 47д | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 287 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 47е | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 288 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 49а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 289 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 49б | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 290 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 49в | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 291 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Красноярская, д. 6 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 292 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Красноярская, д. 8 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 293 | Красноярский край, г. Норильск, пр-д. Молодежный, д. 19а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 294 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, д. 1 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 295 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, д. 1а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 296 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, д. 3 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 297 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, д. 5 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 298 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, д. 9 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 299 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, д. 15 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 300 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, д. 19 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 301 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, д. 23 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 302 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д. 2 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 303 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д. 4 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 304 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д. 8 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 305 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д. 14 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 306 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д. 20 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 307 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д. 24 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 308 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д. 26 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 309 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д. 30 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 310 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д. 32 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 311 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д. 38 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 312 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д. 42 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 313 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д. 44 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 314 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д. 46 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 315 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д. 50 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 316 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д. 54 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 317 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д. 56 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 318 | Красноярский край, г. Норильск, пр-д. Солнечный, д. 2 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 319 | Красноярский край, г. Норильск, пр-д. Солнечный, д. 3 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 320 | Красноярский край, г. Норильск, пр-д. Солнечный, д. 4 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 321 | Красноярский край, г. Норильск, пр-д. Солнечный, д. 7 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 322 | Красноярский край, г. Норильск, пр-д. Солнечный, д. 10 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 323 | Красноярский край, г. Норильск, пр-д. Солнечный, д. 11 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 324 | Красноярский край, г. Норильск, пр-д. Солнечный, д. 13 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 325 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Бегичева, д. 3 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 326 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Бегичева, д. 5 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 327 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Бегичева, д. 13 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 328 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Бегичева, д. 15 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 329 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Бегичева, д. 17 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 330 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Бегичева, д. 19 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 331 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Бегичева, д. 21 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 332 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Бегичева, д. 23 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 333 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Бегичева, д. 27 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 334 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Бегичева, д. 29 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 335 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Бегичева, д. 31 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 336 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Бегичева, д. 33 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 337 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Бегичева, д. 35 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 338 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Бегичева, д. 39 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 339 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Бегичева, д. 41 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 340 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Бегичева, д. 43 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 341 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Бегичева, д. 45 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 342 | Красноярский край, г. Норильск, пр-д. Котульского, д. 2 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 343 | Красноярский край, г. Норильск, пр-д. Котульского, д. 3 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 344 | Красноярский край, г. Норильск, пр-д. Котульского, д. 3а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 345 | Красноярский край, г. Норильск, пр-д. Котульского, д. 5 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 346 | Красноярский край, г. Норильск, пр-д. Котульского, д. 13 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 347 | Красноярский край, г. Норильск, пр-д. Котульского, д. 15 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 348 | Красноярский край, г. Норильск, пр-д. Котульского, д. 15а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 349 | Красноярский край, г. Норильск, пр-д. Котульского, д. 19 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 350 | Красноярский край, г. Норильск, пр-д. Котульского, д. 21 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 351 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Красноярская, д. 1 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 352 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Красноярская, д. 3 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 353 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Красноярская, д. 5 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 354 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Красноярская, д. 7 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 355 | Красноярский край, г. Норильск, пл. Металлургов, д. 1 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 356 | Красноярский край, г. Норильск, пл. Металлургов, д. 3 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 357 | Красноярский край, г. Норильск, пл. Металлургов, д. 6 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 358 | Красноярский край, г. Норильск, пл. Металлургов, д. 7 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 359 | Красноярский край, г. Норильск, пл. Металлургов, д. 8 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 360 | Красноярский край, г. Норильск, пл. Металлургов, д. 13 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 361 | Красноярский край, г. Норильск, пл. Металлургов, д. 17 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 362 | Красноярский край, г. Норильск, пл. Металлургов, д. 29а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 363 | Красноярский край, г. Норильск, пл. Металлургов, д. 30 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 364 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д. 60 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 365 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д. 62 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 366 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д. 66 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 367 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д. 72 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 368 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д. 76 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 369 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д. 78 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 370 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д. 82 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 371 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д. 67 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 372 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д. 88 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 373 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д. 90 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 374 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д. 92 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 375 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д. 94 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 376 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д. 98 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 377 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д. 100 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 378 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д. 102 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 379 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, д. 1 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 380 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, д. 1б | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 381 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, д. 7 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 382 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, д. 9 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 383 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, д. 11 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 384 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, д. 17 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 385 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, д. 21 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 386 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 81 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 387 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 83 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 388 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Бегичева, д. 2 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 389 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Бегичева, д. 2б | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 390 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Бегичева, д. 4 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 391 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Бегичева, д. 6 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 392 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Бегичева, д. 8 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 393 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Бегичева, д. 10 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 394 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Бегичева, д. 12 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 395 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Бегичева, д. 14 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 396 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Бегичева, д. 16 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 397 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Бегичева, д. 18 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 398 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Бегичева, д. 20 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 399 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Бегичева, д. 22 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 400 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Бегичева, д. 24 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 401 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Бегичева, д. 26 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 402 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Бегичева, д. 28 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 403 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Бегичева, д. 30 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 404 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Бегичева, д. 30а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 405 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Бегичева, д. 32 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 406 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Бегичева, д. 34 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 407 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Бегичева, д. 36 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 408 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д. 106 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 409 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д. 112 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 410 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д. 114 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 411 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д. 116 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 412 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д. 118 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 413 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Хантайская, д. 1 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 414 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Хантайская, д. 7 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 415 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Хантайская, д. 11 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 416 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Хантайская, д. 13 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 417 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Хантайская, д. 15 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 418 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Хантайская, д. 15а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 419 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Хантайская, д. 19 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 420 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Хантайская, д. 21 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 421 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Хантайская, д. 23 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 422 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Хантайская, д. 27 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 423 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Хантайская, д. 29 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 424 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Хантайская, д. 31 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 425 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Хантайская, д. 33 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 426 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Хантайская, д. 37 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 427 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Хантайская, д. 39 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 428 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Хантайская, д. 45 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 429 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Хантайская, д. 61 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Нордсервис» |
| 430 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Дзержинского, д. 3 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 431 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Дзержинского, д. 3а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 432 | Красноярский край, г. Норильск, пр-т. Ленинский, д. 35 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 433 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 38 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 434 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Лауреатов, д. 69а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 435 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Лауреатов, д. 71 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 436 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Дзержинского, д. 5 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 437 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Дзержинского, д. 7 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 438 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Дзержинского, д.7б | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 439 | Красноярский край, г. Норильск, пр-т. Ленинский, д. 37 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 440 | Красноярский край, г. Норильск, пр-т. Ленинский, д. 37а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 441 | Красноярский край, г. Норильск, пр-т. Ленинский, д. 43 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 442 | Красноярский край, г. Норильск, пр-т. Ленинский, д. 43а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 443 | Красноярский край, г. Норильск, пр-т. Ленинский, д. 45 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 444 | Красноярский край, г. Норильск, пр-т. Ленинский, д. 45б | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 445 | Красноярский край, г. Норильск, пр-т. Ленинский, д. 44а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 446 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Лауреатов, д. 85а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 447 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Ленинградская, д. 9 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 448 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Ленинградская, д. 11 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 449 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, д. 16а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 450 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 42 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 451 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 44 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 452 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 44а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 453 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 46 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 454 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 48 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 455 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 48а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 456 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 50 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 457 | Красноярский край, г. Норильск, пр-т. Ленинский, д. 47 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 458 | Красноярский край, г. Норильск, пр-т. Ленинский, д. 47а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 459 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, д. 4 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 460 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, д. 6 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 461 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, д. 6б | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 462 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Ленинградская, д. 3 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 463 | Красноярский край, г. Норильск, пр-т. Ленинский, д. 48 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 464 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Михайличенко, д. 2 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 465 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Михайличенко, д. 8а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 466 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, д. 10 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 467 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, д. 10а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 468 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, д. 10в | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 469 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, д. 12 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 470 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, д. 12а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 471 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, д. 14 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 472 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, д. 16 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 473 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 78 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 474 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 52 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 475 | Красноярский край, г. Норильск, пр-т. Ленинский, д. 19 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 476 | Красноярский край, г. Норильск, пр-т. Ленинский, д. 27 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 477 | Красноярский край, г. Норильск, пр-т. Ленинский, д. 29 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 478 | Красноярский край, г. Норильск, пр-т. Ленинский, д. 31 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 479 | Красноярский край, г. Норильск, пр-т. Ленинский, д. 33а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 480 | Красноярский край, г. Норильск, пр-т. Ленинский, д. 39а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 481 | Красноярский край, г. Норильск, пр-т. Ленинский, д. 39б | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 482 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, д. 2 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 483 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Советская, д. 5 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 484 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Ленинградская, д. 13 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 485 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 60 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 486 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 62 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 487 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 66 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 488 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 68 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 489 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 70 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 490 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 26 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 491 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Мира, д. 2 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 492 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Лауреатов, д. 73 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 493 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Лауреатов, д. 73а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 494 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Лауреатов, д. 76 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 495 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 72 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 496 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Надеждинская, д. 1а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 497 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Надеждинская, д. 1в | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 498 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Надеждинская, д. 1г | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 499 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Надеждинская, д. 20 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 500 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Надеждинская, д. 22 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 501 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Надеждинская, д. 24а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 502 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Норильская, д. 4 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 503 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Норильская, д. 12 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 504 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Норильская, д. 20 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 505 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Первомайская, д. 7 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 506 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Первомайская, д. 8 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 507 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Первомайская, д. 14 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 508 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Первомайская, д. 38 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 509 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Первомайская, д. 40а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 510 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Первомайская, д. 42 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 511 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Первомайская, д. 46 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 512 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Первомайская, д. 50 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 513 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Победы, д. 9 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 514 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Победы, д. 15 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 515 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Строительная, д. 1а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 516 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Строительная, д. 1б | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 517 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Строительная, д. 1г | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 518 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Строительная, д. 8 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 519 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Строительная, д. 10 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 520 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Строительная, д. 11 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 521 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Строительная, д. 12 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 522 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Строительная, д. 13 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 523 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Строительная, д. 14 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 524 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Строительная, д. 16 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 525 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Строительная, д. 17 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 526 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Строительная, д. 18 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 527 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Строительная, д. 20 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 528 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Строительная, д. 22 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 529 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Строительная, д. 24 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 530 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Строительная, д. 26 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 531 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Шахтерская, д. 4 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 532 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Шахтерская, д. 11а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 533 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Шахтерская, д. 11б | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 534 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Школьная, д. 2 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 535 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Школьная, д. 3 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 536 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Школьная, д. 3а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 537 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Школьная, д. 6 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 538 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Школьная, д. 15 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 539 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Шахтерская, д. 24 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «УК «Город» |
| 540 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Надеждинская, д. 1б | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Северный Управдом» |
| 541 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Надеждинская, д. 2 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Северный Управдом» |
| 542 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Надеждинская, д. 2а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Северный Управдом» |
| 543 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Норильская, д. 2 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Северный Управдом» |
| 544 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Норильская, д. 8 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Северный Управдом» |
| 545 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Норильская, д. 14 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Северный Управдом» |
| 546 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Первомайская, д. 2 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Северный Управдом» |
| 547 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Первомайская, д. 5 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Северный Управдом» |
| 548 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Первомайская, д. 9 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Северный Управдом» |
| 549 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Первомайская, д. 12 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Северный Управдом» |
| 550 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Первомайская, д. 15 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Северный Управдом» |
| 551 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Первомайская, д. 40 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Северный Управдом» |
| 552 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Победы, д. 1 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Северный Управдом» |
| 553 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Победы, д. 3 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Северный Управдом» |
| 554 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Строительная, д. 1д | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Северный Управдом» |
| 555 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Строительная, д. 1ж | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Северный Управдом» |
| 556 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Строительная, д. 2в | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Северный Управдом» |
| 557 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Строительная, д. 2г | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Северный Управдом» |
| 558 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Строительная, д. 7 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Северный Управдом» |
| 559 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Строительная, д. 8а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Северный Управдом» |
| 560 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Шахтерская, д. 9б | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Северный Управдом» |
| 561 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Шахтерская, д. 9в | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Северный Управдом» |
| 562 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Школьная, д. 5 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Северный Управдом» |
| 563 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Школьная, д. 12 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Северный Управдом» |
| 564 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Школьная, д. 19 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «Северный Управдом» |
| 565 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Бауманская, д. 6 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 566 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Бауманская, д. 19 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 567 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Бауманская, д. 26 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 568 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Бауманская, д. 27 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 569 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Бауманская, д. 28 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 570 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Бауманская, д. 29а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 571 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Бауманская, д. 30 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 572 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Бауманская, д. 32 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 573 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Бауманская, д. 35 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 574 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Горняков, д. 3 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 575 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Горняков, д. 5 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 576 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Горняков, д. 7 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 577 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Горняков, д. 11 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 578 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Горняков, д. 15 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 579 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Горняков, д. 17 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 580 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Диксона, д. 4 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 581 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Диксона, д. 5 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 582 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Диксона, д. 7 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 583 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Дудинская, д. 1 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 584 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Дудинская, д. 9 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 585 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Дудинская, д. 11 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 586 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Дудинская, д. 17 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 587 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Дудинская, д. 19 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 588 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Дудинская, д. 21 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 589 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Игарская, д. 4 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 590 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Игарская, д. 10 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 591 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Игарская, д. 12 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 592 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Игарская, д. 20 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 593 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Игарская, д. 42 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 594 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Игарская, д. 44 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 595 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Игарская, д. 46 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 596 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Игарская, д. 48 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 597 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Игарская, д. 50 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 598 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Игарская, д. 54 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 599 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Игарская, д. 58 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 600 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Игарская, д. 60 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 601 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Космонавтов, д. 8 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 602 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Космонавтов, д. 9 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 603 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Космонавтов, д. 11 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 604 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Космонавтов, д. 12 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 605 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Космонавтов, д. 13 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 606 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Космонавтов, д. 15 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 607 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Космонавтов, д. 16 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 608 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Космонавтов, д. 19 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 609 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Космонавтов, д. 23 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 610 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Космонавтов, д. 35а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 611 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Космонавтов, д. 37 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 612 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Космонавтов, д. 43 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 613 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Космонавтов, д. 47 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 614 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Космонавтов, д. 49 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 615 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Кравца, д. 22 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 616 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Маслова, д. 3 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 617 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Маслова, д. 3а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 618 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Маслова, д. 6 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 619 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Маслова, д. 12 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 620 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Маслова, д. 16 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 621 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Пионерская, д. 2 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 622 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Полярная, д. 3 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 623 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Полярная, д. 5 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 624 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Полярная, д. 9 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 625 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Полярная, д. 11 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 626 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Строителей, д. 11а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 627 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Строителей, д. 11б | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 628 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Строителей, д. 21 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 629 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Строителей, д. 27 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 630 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Строителей, д. 29 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 631 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Строителей, д. 31 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 632 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Строителей, д. 33 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 633 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Строителей, д. 35 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 634 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Строителей, д. 37 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 635 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Таймырская, д. 3 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 636 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Таймырская, д. 14 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 637 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Таймырская, д. 18 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 638 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Таймырская, д. 22 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 639 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Таймырская, д. 26 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 640 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Таймырская, д. 26а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 641 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Таймырская, д. 28 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 642 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Таймырская, д. 30 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 643 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Федоровского, д. 6 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 644 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Федоровского, д. 8 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 645 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Федоровского, д. 14 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 646 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Федоровского, д. 15 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 647 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Федоровского, д. 19 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 648 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Федоровского, д. 21 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 649 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Федоровского, д. 25 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО «СеверныйБыт» |
| 650 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Енисейская, д. 6 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО "Талнахбыт" |
| 651 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Енисейская, д. 6а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО "Талнахбыт" |
| 652 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Енисейская, д. 8 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО "Талнахбыт" |
| 653 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Енисейская, д. 10 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО "Талнахбыт" |
| 654 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Енисейская, д. 12 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО "Талнахбыт" |
| 655 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Енисейская, д. 15 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО "Талнахбыт" |
| 656 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Енисейская, д. 28 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО "Талнахбыт" |
| 657 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Енисейская, д. 28а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО "Талнахбыт" |
| 658 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Енисейская, д. 30 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО "Талнахбыт" |
| 659 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Новая, д. 1 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО "Талнахбыт" |
| 660 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Новая, д. 3 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО "Талнахбыт" |
| 661 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Новая, д. 5 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО "Талнахбыт" |
| 662 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Новая, д. 9 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО "Талнахбыт" |
| 663 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Новая, д. 10 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО "Талнахбыт" |
| 664 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Новая, д. 11 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО "Талнахбыт" |
| 665 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Новая, д. 12 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО "Талнахбыт" |
| 666 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Новая, д. 13 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО "Талнахбыт" |
| 667 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Новая, д. 15 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО "Талнахбыт" |
| 668 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Новая, д. 17 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО "Талнахбыт" |
| 669 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Первопроходцев, д. 2 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО "Талнахбыт" |
| 670 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Первопроходцев, д. 4 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО "Талнахбыт" |
| 671 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Первопроходцев, д. 6 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО "Талнахбыт" |
| 672 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Первопроходцев, д. 7 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО "Талнахбыт" |
| 673 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Пождепо, д. 1 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО "Талнахбыт" |
| 674 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Рудная, д. 13 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО "Талнахбыт" |
| 675 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Рудная, д. 29 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО "Талнахбыт" |
| 676 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Рудная, д. 45 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО "Талнахбыт" |
| 677 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Федоровского, д. 2 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО "Талнахбыт" |
| 678 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Энтузиастов, д. 1 | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО "Талнахбыт" |
| 679 | Красноярский край, г. Норильск, ул. Энтузиастов, д. 1а | Предложений от заинтересованных лиц не поступало |  |  |  |  | ООО "Талнахбыт" |

Приложение № 9

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды» утвержденной постановлением

Администрации города Норильска

от 08.12.2017 г. № 577

ПЕРЕЧЕНЬ

ВСЕХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ

СРЕДЫ", НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД НОРИЛЬСК

| N п/п | Наименование общественной территории | Физическое расположение общественной территории, адрес | Общая площадь общественной территории | Функциональное назначение (в соответствии с пунктом 2 Правил N 169) | Предназначение общественной территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория | район Центральный, в районе ул. Озерной, 15а | 4000 м2 | Иная территория | Обустройство места отдыха |
| 2 | Зона отдыха "Набережная ручья "Кайерканский" | район Кайеркан, в районе многоквартирных домов № 9 и 15 по улице Победы | 8400 м2 | Иная территория | Обустройство места отдыха |
| 3 | Территория | Район Центральный, в районе многоквартирного дома № 9 по улице Комсомольской | 2600 м2 | Иная территория | Обустройство места отдыха |
| 4 | Территория | район Талнах, в районе многоквартирных домов № 39 - 45 по улице Рудной | 4500 м2 | Иная территория | Обустройство места отдыха |
| 5 | Территория | район Талнах, в районе ул. Маслова и ул. Бауманской | 2000 м2 | Иная территория | Обустройство места отдыха |
| 6 | Территория | район Талнах, в районе многоквартирных домов № 22 - 28 по улице Енисейской | 2500 м2 | Иная территория | Обустройство места отдыха |
| 7 | Территория | район Кайеркан, в районе многоквартирных домов № 12 - 14 - 16 по ул. Первомайская | 6500 м2 | Иная территория | Обустройство места отдыха |
| 8 | Территория | район Центральный, в районе многоквартирного дома № 19 по Ленинскому проспекту | 3500 м2 | Иная территория | Обустройство места отдыха |
| 9 | Территория | район Центральный, в районе многоквартирного дома № 48 по улице Талнахской | 4600 м2 | Иная территория | Обустройство места отдыха |
| 10 | Территория | район Центральный, в районе многоквартирного дома № 11 по улице Комсомольской | 2600 м2 | Иная территория | Обустройство места отдыха |
| 11 | Территория | район Центральный города Норильска, в районе ул. Михайличенко, 6 | 3823 м2 | Иная территория | Обустройство места отдыха |
| 12 | Территория | район Талнах города Норильска, в районе домов 9 - 11 по ул. Рудная | 3853,2 м2 | Иная территория | Обустройство места отдыха |
| 13 | Территория | район Кайеркан города Норильска, территория, прилегающая к зданию муниципального бюджетного учреждения "Молодежный центр", ул. Школьная, д. 10 | 2000 м2 | Иная территория | Обустройство места отдыха |
| 14 | Территория | район Центральный города Норильска, в районе ул. Лауреатов, 65 | 3350 м2 | Иная территория | Обустройство места отдыха |
| 15 | Территория | район Центральный города Норильска, в районе ул. Югославская, 32 | 2000 м2 | Иная территория | Обустройство места отдыха |
| 16 | Территория | район Центральный города Норильска, в районе ул. Комсомольская, 9-23 | 10 772 м2 | Иная территория | Обустройство места отдыха |
| 17 | Территория | район Кайеркан, в районе многоквартирных домов №48-52 по ул. Первомайская | 1400 м2 | Иная территория | Обустройство места отдыха |