Утверждена

постановлением

Администрации города Норильска

от 10.12.2014     №  696

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ"

2015 - 2017 годы

(период реализации)

## 1. Паспорт

муниципальной программы

"Управление муниципальным имуществом" (далее – МП)

на 2015 - 2017 годы

| Основание для разработки МП | Распоряжение Администрации города Норильска от 19.07.2013 № 3864 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования город Норильск». |
| --- | --- |
| Заказчик МП | Администрация города Норильска |
| Ответственный исполнитель (разработчик) МП | Управление имущества Администрации города Норильска |
| Участники МП | Администрация города Норильска; Управление муниципального заказа Администрации города Норильска; Управление социальной политики Администрации города Норильска. Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска; Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска; Талнахское территориальное управление Администрации города Норильска; Кайерканское территориальное управление Администрации города Норильска; |
| Цель МП | Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования город Норильск |
| Задачи МП | 1.Обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества муниципального образования город Норильск; 2.Совершенствование системы управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования город Норильск; 3.Предоставление свободного имущества через проведение процедуры торгов на право заключения договора аренды муниципального имущества муниципального образования город Норильск; 4.Снижение расходов бюджета на содержание муниципальных помещений муниципального образования город Норильск в многоквартирных домах; 5.Обеспечение сохранности и поддержание в пригодном для эксплуатации состоянии муниципального имущества муниципального образования город Норильск; 6.Проведение ремонтно-восстановительных работ на объектах недвижимого имущества муниципальной собственности муниципального образования город Норильск |
| Срок реализации МП | 2015 - 2017 годы |
| Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс.руб) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП за счет всех источников финансирования составляет 665 041,80 тыс. руб., в том числе: за счет средств местного бюджета – 570 619,80 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 198 865,00 тыс. руб.; 2016 год – 195 524,40 тыс. руб.; 2017 год – 176 230,40 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета – 94 422,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 31 474,00 тыс. руб.; 2016 год – 31 474,00 тыс. руб.; 2017 год – 31 474,00 тыс. руб. |
| Основные ожидаемые результаты реализации МП в 2015-2017 годах | К концу 2017 года планируется достичь следующих результатов: - Увеличение доли объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной собственности муниципального образования город Норильск и подлежащих технической инвентаризации с 70% до 85%. - Увеличение доли объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности муниципального образования город Норильск (хозяйственного ведения, оперативного управления), в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной собственности муниципального образования город Норильск и подлежащих государственной регистрации с 80% до 95%. - Сохранение уровня поступления неналоговых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования город Норильск. - Сохранение доли объектов муниципальных учреждений, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, в общем количестве объектов муниципальных учреждений, запланированных на проведение указанных работ по программе. - Снижение доли пустующего муниципального жилья в общем объеме муниципального жилья в многоквартирных домах с 12,1% до 10,3%. - Снижение доли пустующих нежилых помещений в общем объеме нежилых помещений в многоквартирных домах с 7,8% до 7,0%. |

## 2. Текущее состояние

В настоящий момент существует необходимость в повышении эффективности использования муниципального имущества, в том числе необходимость увеличения поступлений денежных средств в бюджет муниципального образования город Норильск от использования муниципального имущества муниципального образования город Норильск.

Проинвентаризировано объектов казны муниципальной собственности муниципального образования город Норильск на 60% по состоянию на 01.01.2014. Данные технической инвентаризации подлежат обновлению каждые 5 лет. Существует проблема достоверности сведений об объектах муниципальной собственности муниципального образования город Норильск, решением которой являются техническая инвентаризация, изготовление технической документации объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск и заказ оценки ее стоимости.

Решение проблемы задолженности по арендной плате за пользование муниципальным имуществом муниципального образования город Норильск связано с взысканием задолженности в судебном порядке, что предполагает подготовку документов к судебному разбирательству.

Учитывая особые климатические условия Крайнего Севера и наличие агрессивной среды, в которой находятся здания и сооружения муниципального образования город Норильск, их износ происходит быстрее нормативных сроков эксплуатации. Появляется необходимость ежегодного и стабильного обеспечения финансирования затрат на капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск для поддержания их в нормальном эксплуатационном состоянии, а также для исключения травматизма на данных объектах.

По состоянию на 01.01.2014 года общая площадь жилищного фонда муниципального образования город Норильск составляет 4 612,3 тыс.кв.м., из них  789,1 тыс.кв.м. муниципальных жилых помещений (18,2% от общей площади жилых помещений многоквартирных домов). Доля муниципальных нежилых помещений составляет 72,7% от общей площади нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах (217,0 тыс.кв.м).

На начало 2014 года из общего количества многоквартирных домов 13% находятся в эксплуатации более 50 лет и 53% находятся в эксплуатации от 31 года до 50 лет.

Ожидаемое наличие пустующей площади муниципальных жилых

помещений на конец 2014 года – 90 039 кв. м., пустующих муниципальных нежилых помещений в многоквартирных домах – 17 021 кв.м.

Объективными факторами, объясняющими причины наличия пустующего муниципального жилья, являются:

- наличие аварийного жилья, которое находится в эксплуатации до переселения граждан в благоустроенное жилье и до момента полного расселения;

- миграция населения в районы с благоприятными природно-климатическими условиями на территории Российской Федерации и сдача муниципального жилья.

Наличие пустующих муниципальных нежилых помещений в многоквартирных домах обусловлено ограниченным спросом востребованности  нежилых помещений.

С 2008 года на территории муниципального образования город Норильск установлен уровень платежей населения за жилищно-коммунальные услуги в размере 100% к экономически обоснованной стоимости, кроме 5-ти этажных общежитий общего типа, в которых стоимость превышает предельно установленный уровень роста платежей населения за жилищно-коммунальные услуги. Таких общежитий на территории муниципального образования город Норильск – 7, с площадью 14 194 кв.м. По данным общежитиям за счет средств местного бюджета предоставляются субсидии управляющим организациям (ТСЖ) в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с оказанием услуг населению по содержанию и ремонту жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования город Норильск.

Администрацией города Норильска в соответствии с Порядком компенсации управляющим организациям (ТСЖ) или ресурсоснабжающим организациям безнадежной к взысканию задолженности населения за оказанные жилищные услуги и (или) отопление в  жилищном фонде, находящемся на территории муниципального образования город Норильск, утвержденным Постановлением Главы города Норильска от 13.06.2006 № 1204, производится компенсация управляющим организациям (ТСЖ) безнадежной к взысканию задолженности населения за оказанные жилищные услуги и отопление в муниципальном жилищном фонде отдельной категории граждан, к которым отнесены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Таким образом, по содержанию муниципальных помещений в многоквартирных домах, возникают следующие обязанности органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск:

-  возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с выполнением работ, оказанием услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;

-возмещение затрат в связи с возникновением безнадежной к взысканию задолженности населения за оказанные жилищные и коммунальные услуги;

-возмещение затрат, возникающих в результате содержания находящихся в собственности муниципального образования город Норильск пустующих жилых и нежилых помещений.

За 2012-2013 годы в рамках мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением Администрации города Норильска от 23.10.2013 № 466 (далее –

программа), удалось достигнуть следующих показателей:

- увеличить долю объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости с 60% до 65%;

- увеличить долю объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, с 70% до 75%;

- уровень поступления неналоговых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом в 2012 году фактически превысил  запланированный уровень на 5,2%.

Разработка данной программы обусловлена необходимостью увеличения поступлений неналоговых доходов от управления и распоряжения  муниципальным имуществом, износом основных фондов недвижимого имущества, необходимостью сохранности и поддержания в пригодном для эксплуатации состоянии муниципального имущества муниципального образования город Норильск.

Решение проблем, обозначенных в рамках реализации МП, окажет существенное положительное влияние на общее экономическое развитие муниципального образования город Норильск.

## 3. Цели, задачи и подпрограммы МП

Целью МП является повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования город Норильск.

Реализация МП направлена на достижение следующих задач:

1. C помощью реализации основного мероприятия 1 МП:

1.1. обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества муниципального образования город Норильск;

1.2. совершенствование системы управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования город Норильск;

1.3. предоставление свободного имущества через проведение процедуры торгов на право заключения договора аренды муниципального имущества муниципального образования город Норильск.

2. С помощью реализации основного мероприятия 2 МП:

2.1. проведение ремонтно-восстановительных работ на объектах недвижимого имущества муниципальной собственности муниципального образования город Норильск.

3. С помощью реализации основного мероприятия 3 МП:

3.1. снижение расходов бюджета на содержание муниципальных помещений муниципального образования город Норильск в многоквартирных домах;

3.2. обеспечение сохранности и поддержание в пригодном для эксплуатации состоянии муниципального имущества муниципального образования город Норильск.

Деление МП на подпрограммы не предусмотрено.

## 4. Механизм реализации МП

МП сформирована как комплекс целевых мероприятий, направленных на выполнение поставленных задач. Реализация МП основана на разграничении полномочий и полной ответственности конкретных исполнителей по основным мероприятиям МП.

Основное мероприятие 1. «Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения» будет осуществляться посредством реализации мероприятий, главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) по которым является Управление имущества Администрации города Норильска (далее – Управление имущества), действующее на основании Положения об Управлении имущества, утвержденного решением Норильского городского Совета депутатов от 11.12.2012 года № 7/4-125.

Основными задачами Управления имущества являются:

  - управление, распоряжение и реализация объектов, являющихся муниципальной собственностью муниципального образования город Норильск.

  - формирование и ведение Реестра собственности муниципального образования город Норильск, за исключением жилых помещений.

  - осуществление муниципального земельного контроля за земельными участками, находящимися в границах муниципального образования город Норильск.

В своей деятельности Управление имущества руководствуется следующими нормативно-правовыми актами:

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- постановление Администрации города Норильска от 31.12.2013 № 586 «Об утверждении порядка организации осуществления закупок для нужд муниципальных заказчиков  и бюджетных учреждений муниципального образования город Норильск».

Мероприятие 1.1. «Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части решения вопросов местного значения».

Реализация мероприятия включает в себя рациональное управление собственностью муниципального образования город Норильск, оперативное принятие управленческих решений по ее эффективному использованию, содержание актуальных сведений об объектах имущества муниципального образования город Норильск.

В соответствии с частью 5 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003      № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" органы местного самоуправления ведут реестры муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Порядок ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества утвержден Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 "Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества".

В соответствии с Федеральным законом 159-ФЗ от 22.07.2008 «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» осуществляется реализация объектов недвижимого имущества субъектам малого и среднего предпринимательства ранее ими арендуемого.

Согласно федеральному закону № 178-ФЗ от 21.12.2001 «О приватизации государственного и муниципального имущества» осуществляется реализация объектов недвижимого имущества субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с местной программой приватизации, утвержденной решением Норильского городского Совета депутатов на текущий год.

Мероприятие 1.2. "Совершенствование материально-технической базы" реализовывается для обеспечения деятельности Управления имущества.  В рамках мероприятия предусмотрено приобретение материальных запасов и основных средств для Управления имущества.

Мероприятие 1.3. "Мероприятия по землеустройству и землепользованию" реализовывается в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости".

С целью постановки на кадастровый учет и дальнейшей государственной регистрации права собственности в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) осуществляется:

- изготовление технических паспортов, которые будут неотъемлемой частью технического плана (срок от 1 месяца);

- изготовление технического плана кадастровым инженером, имеющим соответствующие знания, с привязкой к земельному участку, на котором расположен объект учета (срок от 1 месяца);

- постановка объекта учета на кадастровый учет в органах Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии для получения кадастрового паспорта (срок от 1 месяца);

- осуществление государственной регистрации права собственности (срок от 10 дней).

Основное мероприятие 2. «Проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонтам объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности» будет осуществляться посредством реализации мероприятий, по которым технический надзор и контроль выполнения ремонтных работ осуществляет Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска (далее – УКРиС).

Главные распорядители бюджетных средств по мероприятиям указаны в приложении 1 к МП, которые несут полную ответственность за реализацию мероприятий по осуществлению капитального и текущего ремонта.

Мероприятие 2.1. "Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования город Норильск".

За период 2015-2017 годов планируется провести капитальный ремонт на

объектах муниципальной собственности, включающий в себя следующие работы:

- В 2015 году:

- разработка проектно-сметной документации на слаботочные кабельные сети на 10 объектах, подведомственных Администрации города Норильска;

- на объекте «Здание Талнахского территориального управления Администрации города Норильска, район Талнах, ул. Диксона, д.10» планируется провести работы по разработке проектно-сметной документации на слаботочные кабельные сети, на выполнение работ по монтажу приточно-вытяжной вентиляции, автоматизации системы вентиляции, на выполнение работ по утеплению фасада здания с теплотехническим расчетом ограждающих конструкций, на прокладку питающего силового кабеля от ТП-738 к зданию ул. Диксона, д. 10, выполнить строительно-монтажные работы по наружному утеплению фасада здания;

- на объекте «Здание Кайерканского территориального управления Администрации города Норильска, район Кайеркан, ул. Шахтерская, д. 9 а» планируется провести работы по разработке проектно-сметной документации на слаботочные кабельные сети, выполнить ремонт кровли;

- на объекте «Отдельно стоящее здание, Центральный район,               пр-т Ленинский, 23 а» планируется разработать проектно-сметную документацию на слаботочные кабельные сети;

- на объекте «Отдельно стоящее здание, Центральный район,               пр-т Ленинский, 21» планируется выполнить ремонт фасада здания, ремонт входной группы (кровли, замена дверных блоков, замена стеклопакетов, отделка мраморной плиткой внутри, замена плитки ступеней), выполнить частичную замену тротуарной плитки;

- по объекту «Помещения отдела ЗАГС, район Кайеркан,                      ул. Шахтерская, 4» планируется разработать проектно-сметную документацию на монтаж системы вентиляции с электроприводом, выполнить корректировку проекта по тепловому пункту;

- по объекту «Отдельно стоящее здание, Центральный район, ул.Севастопольская, 7» необходимо завершить работы по ремонту чердачного перекрытия, начатые в 2014 году;

- по объекту «Отдельно стоящее здание, Центральный район, Ленинский пр-т, д. 1» запланированы работы по разборке аварийного крыльца и монтажу нового по разработанному проекту;

- по объекту «Здание автовокзала, Центральный район, ул. Нансена,      д. 69» необходимо выполнить заделку межпанельных стыков;

- на объекте «Помещения МУ «Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска, Центральный район, ул. Кирова, д. 21» необходимо провести работы по разработке проектно-сметной документации на слаботочные кабельные сети.

- В 2016 году:

- на объекте «Здание Талнахского территориального управления Администрации города Норильска, район Талнах, ул. Диксона, д.10» планируется провести монтаж питающего силового кабеля от ТП - 738 до здания Диксона, д. 10, электромонтажные и пусконаладочные работы по разработанным в 2013 году проектам, пусконаладочные работы электроснабжения;

- на объекте «Здание Кайерканского территориального управления

Администрации города Норильска, район Кайеркан, ул. Шахтерская, д. 9 а» необходимо разработать проектно-сметную документацию на электроснабжение здания, на общестроительные работы;

- на объекте «Центр здорового образа жизни "Открытое сердце", район Кайеркан, ул. Строительная, д. 1 ж» планируется провести работы по ремонту крыльца;

- на объекте «Отдельно стоящее здание в районе Кайеркан по              ул. Строительная, д. 9» планируется выполнить ремонт пустующих помещений;

- по объекту «Помещения отдела ЗАГС, район Кайеркан,                      ул. Шахтерская, д. 4» планируется выполнение монтажных работ системы вентиляции, согласно разработанной документации на площади 558 м2, общестроительные работы, монтаж теплового пункта;

- на объекте «Помещения МФЦ, район Талнах, ул. Таймырская, 26 а, пом. 1» планируется провести ремонтные работы по инженерным сетям, общестроительные отделочные работы;

- В 2017 году:

- на объекте «Здание Талнахского территориального управления Администрации города Норильска, район Талнах, ул. Диксона, д.10» планируется выполнить работы по комплексному ремонту 3-го и 4-го этажей в соответствии с разработанными проектами: замена системы приточно-вытяжной вентиляции, ремонт кабинетов, замена оконных блоков, санузел, коридор 3 и 4 этажа, лестничные марши и лестничные пролеты центральной лестницы;

- на объекте «Здание Кайерканского территориального управления Администрации города Норильска, район Кайеркан, ул. Шахтерская, д. 9 а» необходимо выполнить ремонт фасада, общестроительные работы;

- на объекте «Помещения МУ «Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска, Центральный район, ул. Кирова, д. 21» необходимо провести ремонт металлической кровли.

Мероприятие 2.2. "Текущий ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск".

За период 2015-2017 годов планируется провести текущий ремонт на объектах муниципальной собственности, который включает в себя следующие работы:

1) на объекте «Здание Талнахского территориального управления Администрации города Норильска, район Талнах, ул. Диксона, д.10»  планируется:

- в 2015 году – провести замену центральной канализации в подполье, с греющим кабелем, протяженностью 35 м, с разработкой схемы электроснабжения кабеля;

- в 2016 году – выполнить ремонт мягкой кровли с заменой утеплителя.

2) на объекте «Всероссийское общество глухих, г. Норильск,                          р-н Центральный, ул. Бегичева, д. 14» в 2015 году планируется провести ремонт помещений;

3) на объекте «Помещения Управления муниципального заказа, Центральный район, пр-т Ленинский, д. 1» в 2016 году необходимо выполнить ремонт помещений.

Мероприятие 2.3. "Организационные мероприятия по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию".

Мероприятие включает в себя организацию проведения технической инвентаризации объектов капитального строительства, государственную экспертизу проектно-сметной документации, оплату за получение технических условий и согласование земельных участков, оформление деклараций пожарной безопасности и другие действия, связанные с вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства, объем финансирования по которым предусмотрен в других муниципальных программах в период на 2015-2017 годы, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Основное мероприятие 3. «Содержание и техническое обслуживание муниципального имущества» будет осуществляться посредством реализации мероприятий, ГРБС по которым является Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска (далее – УЖКХ). Механизм реализации мероприятий осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Норильска от 08.05.2014 № 276 «Порядок о предоставлении субсидий организациям, предоставляющим жилищные и коммунальные услуги». Получателями субсидий являются ресурсоснабжающие организации,  управляющие организации, товарищества собственников жилья (далее – Получатели субсидий).

Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования город Норильск. Предоставление субсидий осуществляется на основании Соглашений о предоставлении субсидий организациям, предоставляющим жилищные  и коммунальные услуги, заключаемых между УЖКХ и Получателями субсидий.

Мероприятие 3.1. «Содержание муниципальных пустующих жилых и нежилых помещений»

Субсидии на возмещении затрат, возникающих в результате содержания находящихся в собственности  муниципального образования город Норильск пустующих жилых и нежилых помещений, предоставляются по помещениям многоквартирных домов, которые по ряду объективных причин являются на дату предоставления субсидии пустующими на основании реестра находящихся в собственности муниципального образования город Норильск пустующих жилых и нежилых помещений.

Реестр пустующих жилых помещений формируется Управлением жилищного фонда Администрации города Норильска, реестр пустующих нежилых помещений – Управлением имущества.

На основании данных реестров Получателями субсидий по каждому помещению формируется платежный документ для расчета размера субсидий.  УЖКХ проверяет расчет субсидий, составляет отчет о фактическом размере субсидий на возмещение затрат, возникающих в результате содержания находящихся в собственности муниципального образования город Норильск пустующих жилых и нежилых помещений на основании которого осуществляется финансирование.

Мероприятие 3.2. «Компенсация безнадежной к взысканию задолженности»

Предоставление субсидии на возмещение безнадежной к взысканию задолженности осуществляется при наличии положительного решения комиссии по признанию безнадежной к взысканию задолженности населения за жилищные   услуги и отопление, представительный состав которой утвержден распоряжением Администрации города Норильска от 05.11.2013 № 6240 (далее – Комиссия).

На основании положительного решения Комиссии, которое оформляется

протоколом, УЖКХ формирует план финансирования в разрезе Получателей субсидий, в соответствии с которым осуществляется финансирование безнадежной к взысканию задолженности.

Мероприятие 3.3. «Возмещение разницы в стоимости содержания и ремонта общего имущества и установленных цен для нанимателей жилых помещений по общежитиям общего типа»

Условиями предоставления субсидий на возмещение разницы в стоимости содержания и ремонта общего имущества и установленных цен для нанимателей жилых помещений по общежитиям общего типа являются:

- оказание услуг по содержанию и ремонту жилых помещений;

- наличие заключенного Получателем субсидий договора управления жилыми помещениями для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений;

- установление Администрацией города Норильска размера платы за содержание и ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах и общежитиях;

- наличие у Получателей субсидий недополученных доходов, возникающих  в связи с выполнением работ, оказанием услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, определенных в соответствии с отчетом, предоставляемым в УЖКХ.

УЖКХ осуществляет проверку отчета Получателя субсидий, который формируется на основании данных бухгалтерского учета, согласовывает его. Получатель субсидий после согласования отчета  в УЖКХ, предоставляет счет на оплату.

Размер субсидий, подлежащих финансированию на возмещение недополученных доходов, возникающих  в связи с выполнением работ, оказанием услуг, не обеспечивающих возмещение издержек, определяется исходя из фактических расходов, связанных с оказанием услуг по содержанию и ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда, но не более предусмотренных в местном бюджете сумм бюджетных ассигнований на указанные цели на соответствующий финансовый год.

## 5. Ресурсное обеспечение МП

Источниками финансирования мероприятий МП являются средства местного и краевого бюджета. Объем средств на реализацию мероприятий МП на период 2015 – 2017 годы составляют:

средства местного бюджета  -  570 619,80 тыс. руб.,

средства краевого бюджета  -  94 422,00 тыс. руб.

Общий объем финансирования программы на период 2015 – 2017 годы составит 665 041,80 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение затрат и структура финансирования мероприятий указаны в приложении 1 к МП.

## 6. Индикаторы результативности МП

В период реализации МП  2015 – 2017 годы планируется достичь следующих

результатов:

- оптимизация состава и структуры муниципального имущества муниципального образования город Норильск;

- создание системы эффективного учета и управления муниципальным имуществом муниципального образования город Норильск;

- увеличение объемов доходов местного бюджета от использования муниципального имущества муниципального образования город Норильск;

- формирование дополнительных источников пополнения местного бюджета;

- снижение доли бюджетных расходов на содержание муниципального имущества муниципального образования город Норильск.

К концу 2017 года планируется достичь следующих показателей:

- Увеличение доли объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной собственности муниципального образования город Норильск и подлежащих технической инвентаризации  с 70% до 85%.

- Увеличение доли объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности муниципального образования город Норильск (хозяйственного ведения, оперативного  управления), в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципальной собственности муниципального образования город Норильск и подлежащих государственной регистрации с 80% до 95%.

- Сохранение уровня поступления неналоговых доходов от управления и распоряжения  муниципальным имуществом муниципального образования город Норильск.

- Сохранение доли объектов муниципальных учреждений, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, в общем количестве объектов муниципальных учреждений, запланированных на проведение указанных работ по МП.

- Снижение доли пустующего муниципального жилья в общем объеме муниципального жилья в многоквартирных домах с 12,1% до 10,3%.

- Снижение доли пустующих нежилых помещений в общем объеме муниципальных нежилых помещений в многоквартирных домах с 7,8% до 7,0%.

Целевые индикаторы за предшествующие периоды деятельности и плановые периоды представлены в приложении 2 к МП.