Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением

Администрации города Норильска

от 15.01.2019 № 172

Условия инвестиционного договора

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Характеристики объекта недвижимого имущества, являющегося объектом инвестиций | ## Объект незавершенного строительства площадью застройки 1 178,6 кв.м. с кадастровым номером 24:55:0202005:193, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д 8, являющийся собственностью муниципального образования город Норильск (запись о государственной регистрации права № 24:55:0202005:193-24/102/2018-1 от 31.07.2018), расположенный на земельном участке общей площадью 2 921 кв.м. с кадастровым номером 24:55:0202005:1425 с видом разрешенного использования «развлечения, магазины» (далее - Объект). |
| 2. | Предмет инвестиционного договора | Реконструкция Объекта с целью создания «Магазина с игровой площадкой». Обоснованием для реконструкции Объекта является недостаточное количество мест для развлечения. После реконструкции Объекта доля в праве на реконструированный объект муниципального образования город Норильск составит 5/100; доля в праве на реконструированный объект инвестора составит 95/100. Размер долей определен на основании отчета об оценке рыночной стоимости Объекта. Увеличение размера вклада инвестора в Объект не является основанием для уменьшения имущественных прав муниципального образования город Норильск. До ввода реконструированного объекта в эксплуатацию Инвестор использует (эксплуатирует) 100 % площади Объекта. |
| 3. | Цель инвестиционного договора | Обеспечение эффективного управления муниципальной собственностью (реконструкция Объекта); увеличение доходов местного бюджета за счет привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры муниципального образования город Норильск; обеспечение населения доступным развлекательным комплексом; создание новых рабочих мест. |
| 4. | Срок действия инвестиционного договора | Инвестиционный договор заключается на срок, указанный в конкурсном предложении, но не более 32 месяцев со дня его заключения, включая срок выполнения работ по реконструкции Объекта и ввод его в эксплуатацию. |
| 5. | Условия предоставления и использования земельного участка в период реализации инвестиционного договора и после его завершения | Земельный участок общей площадью 2 921,0 кв.м. с кадастровым номером 24:55:0202005:1425 с видом разрешенного использования «развлечения, магазины», расположенный под Объектом, предоставляется Управлению имущества Администрации города Норильска во временное пользование на весь период реконструкции Объекта. После окончания работ указанный земельный участок переходит в долевую собственность муниципального образования город Норильск (доля в праве на который составит 5/100) и Инвестора (доля в праве на который составит 95/100). |
| 6. | Объем имущественных прав сторон на результат инвестирования | После реконструкции Объекта возникает право общей долевой собственности: доля в праве на реконструированный объект муниципального образования город Норильск составит 5/100; доля в праве на реконструированный объект инвестора составит 95/100. Размер долей определен на основании отчета об оценке рыночной стоимости Объекта. Доля в праве муниципального образования город Норильск по результатам конкурса может быть увеличена. |
| 7. | Обязательства Инвестора по реконструкции Объекта | Произвести за свой счёт реконструкцию Объекта в течение срока действия инвестиционного договора. |
| 8. | Объем инвестиций на реконструкцию Объекта (суммарный объем капитальных вложений, необходимых для реализации инвестиционного проекта) | Объем инвестиций на реконструкцию Объекта и строительство нового объекта недвижимого имущества составляет 200 000 000, 00 (двести миллионов) рублей (с учетом НДС), из них собственные средства - не менее 40%. |
| 9. | Условия страхования рисков, связанных с реализацией инвестиционного проекта | Инвестор в обеспечение обязательств по инвестиционному договору на период его действия осуществляет за свой счет страхование риска собственной ответственности за нарушение обязательств по инвестиционному договору в соответствии с требованиями в отношении страховых организаций, с которыми Инвестор может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по инвестиционному договору, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации. |
| 10. | Обязательства Инвестора по осуществлению за свой счет страхования риска случайной гибели и (или) случайного повреждения Объекта | Инвестор несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта с момента заключения инвестиционного договора до даты ввода реконструированного объекта в эксплуатацию. На Инвестора возлагается обязанность осуществить за свой счет страхование риска случайной гибели и (или) случайного повреждения Объекта на срок действия инвестиционного договора до даты ввода реконструированного объекта в эксплуатацию. |
| 11. | Срок после заключения инвестиционного договора, в течение которого инвестором предоставляются банковские гарантии | В течение 1 (одного) месяца с момента заключения инвестиционного договора Инвестор обязан предоставить партнеру безотзывную банковскую гарантию, выданную на срок действия инвестиционного договора. |
| 12. | Порядок внесения изменений в инвестиционный договор и порядок изменения условий инвестиционного договора | Условия инвестиционного договора могут быть изменены по соглашению его сторон, за исключением существенных условий инвестиционного договора. |
| 13. | Обязательства Инвестора по подготовке проектной документации по реконструкции Объекта | Предусмотренные инвестиционным договором работы по реконструкции Объекта и вводу реконструированного объекта в эксплуатацию осуществляются в соответствии с проектной документацией, подготовленной Инвестором за его счет, с соблюдением всех нормативных требований и технико-экономических показателей, разработанной Инвестором в соответствии с действующим законодательством и подлежащей согласованию с Управлением по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска. В случаях, предусмотренных действующим градостроительным законодательством, проектная документация на реконструкцию Объекта подлежит обязательному проведению государственной экспертизы. |
| 14. | Обязательства Заявителя по предоставлению графика реализации инвестиционного проекта по укрупненным видам работ в соответствии со строительными нормами и правилами | Заявитель к заявке на участие в открытом конкурсе на право заключения инвестиционного договора в отношении Объекта согласно конкурсной документации обязан приложить график реализации инвестиционного проекта по укрупненным видам работ в соответствии со строительными нормами и правилами. График реализации инвестиционного проекта по укрупненным видам работ в соответствии со строительными нормами и правилами является неотъемлемой частью инвестиционного договора. |
| 15. | Обязательства Заявителя по предоставлению графика финансирования инвестиционного проекта | Заявитель к заявке на участие в открытом конкурсе на право заключения инвестиционного договора в отношении Объекта согласно конкурсной документации обязан приложить график финансирования инвестиционного проекта. График финансирования инвестиционного проекта является неотъемлемой частью инвестиционного договора. |
| 16. | Порядок и сроки перечисления Инвестором проекта денежных средств, общий объем которых определяется по результатам конкурса | Инвестор не обязан перечислять денежные средства, общий объем которых определяется по результатам конкурса, в связи с тем, что все необходимые мероприятия по реконструкции Объекта и вводу реконструированного объекта в эксплуатацию осуществляются за счет денежных средств Инвестора. |
| 17. | Обязательства Инвестора по соблюдению требований к порядку привлечения строительных организаций | Инвестор привлекает на договорной основе строительные организации для осуществления функций проектировщика, генподрядчика и иных функций в соответствии с требованиями стандартов в области строительства, архитектуры и градостроительства. Инвестор отвечает за действия третьих лиц, задействованных при реконструкции Объекта инвестиционного договора, как за свои собственные. |
| 18. | Ответственность сторон за неисполнение условий инвестиционного договора | В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Инвестором своих обязательств, предусмотренных инвестиционным договором, на срок более 90 календарных дней, Инвестор выплачивает в бюджет муниципального образования город Норильск неустойку в размере 0,1% от суммы капитальных вложений, определенной инвестиционным договором за каждый месяц просрочки. Оплата Инвестором неустойки, предусмотренной инвестиционным договором, возмещение убытков не освобождает Инвестора от выполнения своих обязательств по инвестиционному договору. |
| 19. | Порядок осуществления контроля уполномоченным органом за ходом реализации инвестиционного договора (строительный контроль, авторского надзора, и пр.) | Уполномоченный орган проводит строительный контроль в процессе реконструкции Объекта в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, совместно со Службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края по заявлению Уполномоченного органа, а также иными надзорными органами в сфере строительства. |
| 20. | Порядок и сроки возмещения убытков сторон в случае досрочного расторжения инвестиционного договора | Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по инвестиционному договору, в срок, не превышающий 6 (шесть) месяцев с момента расторжения договора, возмещает другой стороне причиненные этими нарушением убытки в части, не покрытой неустойкой, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. |