АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2013                                             г.Норильск                                                 №  181

О проведении комплекса работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории муниципального образования город Норильск в летний период 2013 года

В целях координации проведения предприятиями, организациями всех организационно-правовых форм  и жителями  муниципального образования город Норильск работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории муниципального образования город Норильск в летний период 2013 года, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Организовать и выполнить в период с 13 мая по 21 июня 2013 года комплекс работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории муниципального образования город Норильск (далее по тексту – работы по благоустройству) согласно планам закрепления территорий (приложения 1, 2, 3) в два этапа:

1 этап: с 13 мая по 15 июня 2013 года:

благоустройство и санитарная очистка территории общего пользования муниципального образования город Норильск, в том числе:

ремонт детских игровых и спортивных площадок;

установка малых архитектурных форм (скамеек, урн) на городских улицах, во дворах жилых домов и объектов социально-культурного назначения.

2 этап: с 16 июня по 21 июня 2013года:

приемка работ по благоустройству и подведение итогов.

2. Провести 15 июня 2013 года общегородской субботник на территории муниципального образования город Норильск.

3. Утвердить критерии оценки выполнения работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования город Норильск и критерии оценки выполнения работ по благоустройству территории общего пользования муниципального образования город Норильск (приложения 4, 5).

4.  Организацию  и  контроль за  проведением  работ  по  благоустройству  осуществляет  Комиссия  по  руководству  и  контролю за проведением  работ  по  благоустройству (далее по тексту - Комиссия), созданная совместным решением Администрации города Норильска и руководства Заполярного Филиала              ОАО «ГМК «Норильский никель».

5.	Управлению городского хозяйства Администрации города Норильска (К.В.Купреенко), Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска (В.В.Чуриков), МКУ «Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог г.Норильска» (М.А.Собянин), Районной администрации Талнаха (О.В.Лобановский), Районной администрации Кайеркана (Г.Г.Енчик), Администрации поселка Снежногорск (С.Н.Горовая):

в срок до 15 июня 2013 года организовать совместно с руководителями предприятий, организаций, индивидуальными предпринимателями (далее по тексту – предприятия) выполнение работ по благоустройству территории муниципального образования город Норильск, согласно планам закрепления территории.

6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска (В.В.Чуриков) совместно с руководителями управляющих компаний: ООО «Энерготех» (Г.Ю.Овчинников), ООО «Жилищный трест» (Т.Г.Смирнова), ООО «НЖЭК» (А.И.Акантьев), ООО «Нордсервис» (В.А.Рокотов),                            ЗАО «Оганер-Комплекс» (В.А.Алтухов), ООО «Объединение коммунальников №1» (С.С.Мельников), ООО «Талнахбыт» (Т.П.Николаенко),                                          ООО «СеверныйБыт» (Н.Г.Оробинская):

6.1. в срок до 17 мая 2013 года известить собственников и нанимателей жилых помещений многоквартирных домов муниципального образования город Норильск о планируемых мероприятиях по выполнению работ по благоустройству.

6.2. в срок до 15 июня 2013 года организовать и обеспечить выполнение работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования город Норильск.

6.3. в период с 15 июня по 21 июня 2013 года по результатам оценки работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования город Норильск, проведенной Комиссией, подготовить списки и ходатайства для награждения отличившихся граждан, принявших участие в выполнении работ по благоустройству, Почетными грамотами Главы города Норильска.

7.	Поручить МБУ «Автохозяйство» (С.П.Дорохин) и рекомендовать руководителям ООО «ИЛАН-Норильск» (П.С.Цуканов), ООО «Северное Транспортное Предприятие» (А.В.Шалаев), ООО «Байкал-2000» (С.Н.Хороших) осуществлять организацию выполнения работ по благоустройству территории общего пользования (улиц, площадей, проездов) муниципального образования город Норильск согласно планам закрепления территории.

8. Рекомендовать руководителям предприятий выполнить работы по благоустройству согласно планам закрепления территории:

8.1. в срок до 03 июня 2013 года выполнить работы по благоустройству закрепленных территорий, установке малых архитектурных форм, обновлению элементов наружной рекламы;

8.2. в срок до 15 июня 2013 года провести работы по санитарной очистке закрепленных территорий, а также поддерживать на них чистоту и порядок;

8.3. в срок до 03 июня 2013 года установить возле входных групп магазинов, встроенно-пристроенных помещений урны, вазоны или кашпо с цветами.

8.4. При выполнении работ по благоустройству территории общего пользования муниципального образования город Норильск использовать собственные машины, механизмы и инструменты. При отсутствии собственной техники - подавать заявки не позднее, чем за два дня до использования техники, с указанием количества требуемой техники, мест, видов работ с гарантией оплаты, в адрес следующих организаций:

для предприятий, осуществляющих свою деятельность на
территории района Кайеркан: ООО «Северное Транспортное Предприятие» -           тел. 36-86-33, 36-86-30;

для предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории района Талнах: ООО «Байкал-2000» - тел. 37-10-89;

для предприятий, осуществляющих свою деятельность на
территории Центрального района: МБУ «Автохозяйство» - тел. 35-08-22,                  ООО «ИЛАН-Норильск» - тел.47-26-75, 47-26-92.

8.5. После выполнения всех установленных настоящим Постановлением мероприятий предоставить в оперативный штаб Комиссии (ул. Севастопольская, 7, каб. 113, тел. 46-31-31, каб. 101, тел. 48-29-30) информацию о готовности закрепленных территорий к приемке Комиссией.

9. Руководителям ООО «ИЛАН-Норильск» (П.С.Цуканов), ООО
«Северное Транспортное Предприятие» (А.В.Шалаев), ООО «Байкал-2000» (С.Н.Хороших), МБУ «Автохозяйство» (С.П.Дорохин) формировать заявки на предоставление техники и механизмов и передавать их в отдел оперативного контроля Управления городского хозяйства  Администрации   города  Норильска   для   формирования сводной заявки.

10. Управлению городского хозяйства Администрации города Норильска (К.В.Купреенко) для обеспечения выполнения работ по благоустройству:

10.1. В соответствии с представленными предприятиями заявками утвердить у председателя оперативного штаба Комиссии сводную заявку на предоставление техники и механизмов и направить руководителям МБУ «Автохозяйство»,                ООО «ИЛАН-Норильск», ООО «Северное Транспортное Предприятие»,                  ООО «Байкал - 2000».

10.2. Организовать работу сотрудников предприятий, техники и механизмов, с указанием места работы и количества единиц техники.

10.3.	 Обеспечить предоставление информации, указанной в п. 10.2 настоящего Постановления, в  Комиссию.

11. Поручить МБУ «Автохозяйство» (С.П.Дорохин) и рекомендовать руководителям ООО «ИЛАН-Норильск» (П.С.Цуканов), ООО «Северное Транспортное Предприятие» (А.В.Шалаев), ООО «Байкал - 2000» (С.Н.Хороших) во время выполнения работ по благоустройству выделять предприятиям транспорт, согласно утвержденной председателем оперативного штаба Комиссии сводной заявки:

в период с 13 мая по 21 июня 2013 года – за счет средств предприятий;

в день проведения общегородского субботника (15 июня 2013 года) -безвозмездно.

12. Рекомендовать отделу МВД России по городу Норильску (Г.В.Маслов) обеспечить охрану общественного порядка и безопасную организацию дорожного движения во время работы техники и механизмов при выполнении работ по благоустройству территории общего пользования муниципального образования город Норильск.

13. Заместителю Главы Администрации города Норильска по району Снежногорск (С.Н.Горовая) подготовить и утвердить план закрепления территории района Снежногорск за предприятиями, осуществляющими свою деятельность на территории района Снежногорск,  организовать проведение работ по благоустройству согласно данному плану.

14. Обеспечить опубликование настоящего Постановления в газете «Заполярная правда» и его размещение на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

15. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на  заместителя Главы Администрации города Норильска по городскому хозяйству В.А.Калинина.

16. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Заполярная правда».

И.о. Главы Администрации города Норильска   	В.А.Калинин