АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2023                                             г. Норильск                           	               № 458

О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 07.12.2016 № 590

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Норильск, утвержденным постановлением Администрации города Норильска от 30.06.2014 № 372,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры», утвержденную постановлением Администрации города Норильска от 07.12.2016 № 590 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1. Строку «Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.) | Общий объем финансирования МП на период 2017-2025 годов за счет всех источников финансирования составит 9 585 109,7 тыс. руб., в т. ч.: - за счет средств краевого бюджета – 320 762,2 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 9 264 347,5 тыс. руб., объем финансирования по МП за период 2017- 2021 годов всего 3 809 022,6 тыс. руб., в том числе: - за счет средств краевого бюджета – 290 767,2 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 3 518 255,4 тыс. руб., 2022 год, всего: 1 274 848,9 тыс. руб., в том числе: - за счет средств краевого бюджета – 7 775,0 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 1 267 073,9 тыс. руб. 2023 год, всего: 1 514 896,2 тыс. руб., в том числе: - за счет средств краевого бюджета – 10 700,0 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 1 504 196,1 тыс. руб. 2024 год, всего: 1 726 752,3 тыс. руб., в том числе: - за счет средств краевого бюджета – 5 760,0 руб., - за счет средств местного бюджета – 1 720 992,3 тыс. руб. 2025 год, всего: 1 259 589,8 тыс. руб., в том числе: - за счет средств краевого бюджета – 5 760,0 руб., - за счет средств местного бюджета – 1 253 829,8 тыс. руб. |
| --- | --- |

».

1.1.2. Абзац восьмой раздела 2 «Текущее состояние» Программы изложить в следующей редакции:

«В рамках МП в 2021 – 2022 годах выполнены ремонтные работы с целью устранения замечаний органов госпожнадзора на 22 объектах муниципальной собственности. В 2023 году запланированы работы на 13 объектах, в 2024 году на 10 объектах, в 2025 году на 1 объекте муниципальной собственности.».

1.1.3. В мероприятии 1.7 «Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества» подраздела «Основное мероприятие 1 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Образование»» раздела 4 «Механизм реализации МП» Программы:

1.1.3.1. Абзац третий, четвертый изложить в следующей редакции:

«В 2023 году будет охвачен 41 объект, в том числе 19 объектов дошкольного образования.

В 2024 году будет охвачено 43 объекта, в том числе 24 объекта дошкольного образования.».

1.1.3.2. Абзац одиннадцатый, двенадцатый изложить в следующей редакции:

«1. Доля объектов образовательных учреждений, на которых проведены ремонтно-восстановительные работы, включая проектные работы, в общем количестве объектов образовательных учреждений, запланированных на проведение указанных работ по МП, составит 100% - ежегодно до 2025 года (в 2023 – 41 объект, 2024 – 43 объекта, 2025 – 38 объектов).

2. Доля объектов образовательных учреждений, на которых проведены работы по замене систем вентиляции в общем количестве объектов образовательных учреждений, запланированных на проведение указанных работ по МП, составит 100% (в 2023 и 2024 годах по 2 объекта).».

1.1.4. В мероприятии 2.7 «Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества» подраздела «Основное мероприятие 2 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Культура и искусство» раздела 4 «Механизм реализации МП» Программы:

1.1.4.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:

«В 2022 году ремонтами охвачено 15 объектов культуры и искусства, в 2023 году – 13 объектов, в 2024 году – 18 объектов, в 2025 году – 14 объектов.».

1.1.4.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«2. Доля объектов учреждений культуры, на которых проведены ремонтно- восстановительные работы, включая проектные работы, в общем количестве объектов учреждений культуры, запланированных на проведение указанных работ по МП, составит 100% - ежегодно до 2025 года (в 2023 – 13 объектов, 2024 – 18 объектов, 2025 – 14 объектов).».

1.1.5. Дополнить мероприятие 5.1 «Разработка проектов на строительство и реконструкцию объектов социальной, жилищной и коммунальной инфраструктуры» подраздела «Основное мероприятие 5 «Проведение строительно-монтажных работ на объектах социальной, жилищной и коммунальной инфраструктуры» раздела 4 «Механизм реализации МП» Программы абзацем следующего содержания:

«5. Туристско-рекреационная зона в районе горы Шмидта.

В 2023 году планируется проведение государственной экспертизы инженерных изысканий Туристско-рекреационной зоны в районе горы Шмидта.».

1.1.6. Абзац шестой мероприятия 6.7 «Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества» подраздела «Основное мероприятие 6 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности» раздела 4 «Механизм реализации МП» Программы изложить в следующей редакции:

«1. Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, на которых проведены ремонтно-восстановительные работы, включая проектные работы, в общем количестве объектов недвижимого имущества муниципальной собственности, запланированных на проведение указанных работ по МП, составит 100% - ежегодно до 2025 года (2023 – 18 объектов, 2024 – 6 объектов, 2025 – 8 объектов).».

1.7. Приложения № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 к Программе изложить в редакции согласно приложениям № 1 - 7 к настоящему постановлению соответственно.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная правда» и разместить его на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

Глава города Норильска	        Д.В. Карасев