Утверждена

решением Норильского

городского Совета депутатов

от 1 февраля 2022 года № 33/5-805

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск до 2038 года

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск до 2038 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы: | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; - Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр «Об утверждении СП 42.13330 «СНИП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; - Постановление Администрации города Норильска от 05.12.2016 № 580 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры»; - Постановление Администрации города Норильска от 07.12.2016 № 590 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры»; - Постановление Администрации города Норильска от 07.12.2016 № 583 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования»; - Постановление Администрации города Норильска от 30.11.2016 № 574 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»; - Постановление Правительства Красноярского края от 26.07.2011 № 449-п «Об утверждении схемы территориального планирования Красноярского края»; - Устав городского округа город Норильск Красноярского края; - Решение Норильского городского Совета депутатов от 18.12.2018 № 10/5-229 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Норильск до 2030 года»; - Решение Норильского городского Совета депутатов от 16.12.2008 № 16-371 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования город Норильск»; - Решение Норильского городского Совета депутатов от 10.11.2009 № 22-533 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования город Норильск»; - Решение Норильского городского Совета депутатов от 29.03.2016 № 30/4-662 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования город Норильск»; - Муниципальный контракт от 04.05.2021 № 210174 на выполнение работ по разработке программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск. |
| Заказчик Программы: | Администрация города Норильска |
| Разработчик Программы: | МУ «Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска» |
| Цели программы: | - обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск; - обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск для населения городского округа в соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального образования город Норильск; - обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры; - обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения муниципального образования город Норильск услугами в областях образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, и социальной защиты населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального образования город Норильск; - обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Задачи программы: | - обеспечение устойчивого комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск; - формирование комфортного жизненного пространства муниципального образования город Норильск. |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы: | Раздел 10 Программы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры (групп мероприятий, подпрограмм, инвестиционных проектов): | Раздел 8 Программы |
| Срок и этапы реализации Программы: | Срок реализации программы: 2022-2038 годы |
| Объемы и источники финансирования мероприятий Программы: | Раздел 9 Программы |
| Ожидаемые результаты реализации Программы: | - сбалансированное развитие сети объектов социальной инфраструктуры; - увеличение уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры; - создание новых рабочих мест; - территориальная доступность объектов социальной инфраструктуры. |

2. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ, СВЕДЕНИЯ о градостроительной деятельности

Норильск – город краевого подчинения Красноярского края. Расположен на севере региона к югу от Таймырского полуострова, примерно в 90 км к востоку от Енисея и в 1500 км севернее Красноярска, в 300 км к северу от Северного полярного круга и в 2400 км от Северного полюса. Является вторым по численности населения в Красноярском крае после Красноярска. Норильск - крупный центр цветной металлургии, градообразующее предприятие – Заполярный филиал Горно-металлургической компании «Норильский никель».

Городской округ город Норильск Красноярского края (далее – муниципальное образование город Норильск, город Норильск) – самый северный город мира с численностью населения более 150 тысяч человек; его население – 183 299 человек по состоянию на 01.01.2021. Начиная с 2016 года стабильно растёт ежегодная численность населения. С момента всероссийской переписи населения, проведенной в 2010 году, миграционный приток населения наблюдался лишь в 2011, 2017 и 2018 годах; естественный прирост населения в 2020 году, по данным Красноярскстата, составил 1083 человека: родилось 2139 человек, умерло – 1056 человека.

Информация об изменении численности населения Норильска за последние пять лет представлена в Таблице 1 и на Рисунке 1.

Таблица 1

Изменение численности населения Норильска

| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовая численность населения, человек | 178 380 | 179 446 | 180 947 | 182 076 | 182 898 | 183 350 |

Рисунок 1 – изменение численности населения Норильска

Исходя из данных, представленных в Таблице 1 и на Рисунке 1, следует, что за последние пять лет отмечается устойчивая положительная динамика изменения численности населения Норильска. За период с 2016 года по 2020 год численность населения увеличилась на 4 518 человек (в среднем выражении на 1 130 человек в год).

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.1992 № 470, муниципальное образование город Норильск отнесено к территориям с регламентированным посещением для иностранных граждан. Решение о согласовании въезда иностранцев на территорию принимает Отдел в городе Норильске Управления Федеральной службы безопасности России по Красноярскому краю по ходатайству принимающих организаций.

Норильск и его окрестности относятся к районам Крайнего Севера. Норильск отличается крайне суровым климатом субарктического типа (по классификации Кёппена – переходный от субарктического (индекс Dfc) к арктическому (индекс ET)). Это один из наиболее холодных городов мира, существенно более холодный, чем Мурманск, находящийся почти на той же широте.

Зима в городе – долгая и холодная (средняя температура января – около −29 °C), характерной особенностью которой является частое установление морозной погоды в совокупности с сильными ветрами. Период с отрицательной температурой длится около 240 дней в году, при этом отмечается более 50 дней с метелями. Климатическая зима длится с начала октября до конца мая. Снежный покров сохраняется от 7 до 9 месяцев в году. Лето – короткое (середина июля), прохладное (средний максимум июля +18,1 °C).

Среднегодовая температура воздуха в Норильске равна −10,2 °C, годовой ход абсолютных температур – 85 °C. Среднегодовая относительная влажность воздуха – около 76 %.

Полярный день в Норильске длится с 20 мая по 24 июля, полярная ночь – с 30 ноября по 13 января.

Абсолютный минимум температуры в Норильске – -64 градуса – был установлен 29 февраля 2014 года.

Сводная информация о климате Норильска представлена в Таблице 2.

Таблица 2

Климат Норильска

| Показатель | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абсолютный максимум, °C | -0,6 | -0,6 | 7,4 | 14,0 | 23,0 | 31,4 | 32,0 | 30,2 | 24,5 | 16,1 | 2,8 | -0,4 | 32,0 |
| Средний максимум, °C | -24,5 | -23,4 | -16,1 | -8,6 | -0,7 | 9,9 | 18,1 | 14,2 | 6,4 | -5,6 | -17,5 | -21,4 | -5,2 |
| Средняя температура, °C | -29 | -28 | -22 | -14,5 | -5,1 | 5,8 | 13,3 | 10,1 | 3,3 | -8,8 | -21,6 | -25,8 | -0,2 |
| Средний минимум, °C | -33,5 | -32,5 | -27,9 | -20,3 | -9,4 | 1,8 | 8,5 | 6,0 | 0,3 | -12 | -25,7 | -30,1 | -14,3 |
| Абсолютный минимум, °C | -53,1 | -52 | -48 | -38,7 | -26,8 | -10,6 | 0,4 | -1,7 | -13 | -36 | -48,9 | -51 | -53,1 |
| Норма осадков, мм. | 21 | 16 | 19 | 20 | 20 | 42 | 50 | 58 | 62 | 42 | 34 | 33 | 417 |

В 2004 году два города-спутника (Талнах, Кайеркан) стали районами города Норильска, а Оганер — пригородом Центрального района. В состав Норильска входит городской посёлок Снежногорск, образованный в 1963 году как посёлок строителей Усть-Хантайской гидроэлектростанции.

Генеральный план муниципального образования город Норильск (далее – Генеральный план) является основным документом, определяющим долгосрочную стратегию его градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

Целью градостроительного развития муниципального образования город Норильск является обеспечение его устойчивого развития, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека, сохранение исторического наследия, качественное улучшение городской среды. Для достижения указанной цели действующий Генеральный план определил необходимость решения следующих задач:

- обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду;

- - улучшение жилищных условий населения и качества жилищного фонда, повышение комплексности и разнообразия жилой застройки,

- - развитие и совершенствование системы обслуживания населения;

- - обеспечение развития и совершенствования транспортной и инженерной инфраструктур;

- - реорганизация и эффективное использование производственных и коммунальных территорий;

- - создание условий для миграционной привлекательности города, увеличение естественного прироста населения;

- - сохранение и развитие зеленого фонда, создание условий для отдыха населения;

- - охрана объектов культурного наследия.

- Принципы, заложенные в основу градостроительного развития муниципального образования город Норильск, призваны способствовать решению задач и достижению главной цели территориального планирования – обеспечению устойчивого развития территории.

Основными принципами градостроительного развития муниципального образования город Норильск являются:

- приоритетность природно-экологического подхода в решении планировочных задач;

- - формирование планировочной и функциональной целостности территории за счет совершенствования структуры связей и функциональной специализации его районов, с одновременным сохранением их автономности;

- - обеспечение для всех категорий жителей социальных гарантий в области экологической безопасности территории, доступности жилища и мест приложения труда, объектов обслуживания, иных социально значимых объектов, а также объектов транспортного обслуживания, средств связи и информации;

- - обеспечение интересов жителей города в развитии районов их проживания с учетом градостроительных, социальных и исторических особенностей;

- - обеспечение пропорциональности и сбалансированности объемов жилищного, общественно-делового, производственного строительства и объемов строительства объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктур;

- - интенсификация использования территорий за счет упорядочения жилых, общественно-деловых и производственных зон, выявления резервов повышения плотности жилых и общественных комплексов;

- - планировочная организация жилых и общественно-деловых зон в целях создания необходимого уровня комфорта среды проживания в условиях Крайнего Севера:

- - повышение плотности застройки жилых образований как средства достижения микроклиматического и социально-психологического комфорта на жилых территориях;

- - использование архитектурно-пространственных и планировочных приемов для формирования жилой застройки, эффективно защищенной от неблагоприятных погодных условий;

- - формирование «непрерывной» застройки со встроенно-пристроенными элементами обслуживания и помещениями административно-делового и общественного назначения на 1-х и 2-х этажах жилых домов вдоль транспортных и пешеходных коммуникаций и на их пересечениях;

- - формирование средового разнообразия городской застройки, благодаря сочетанию типологически различных ее комплексов - многоэтажного жилого фонда в типовом и индивидуальном исполнении различной этажности и общественно-деловых объектов по индивидуальным проектам.

В настоящее время основной планировочной осью муниципального образования город Норильск являются железная и автомобильная дорога Дудинка – Норильск. В перспективе предусматривается развитие планировочного каркаса муниципального образования путем создания дополнительной урбанизированной оси в виде железной дороги Норильск – Игарка, и системы автодорог местного значения, связывающих существующее производство с территориями нового промышленного освоения.

- Установленные Генеральным планом местоположение, виды и параметры жилых зон предусматривают:

- - увеличение градостроительной ёмкости муниципального образования город Норильск посредством освоения внутригородских территориальных резервов и реконструкции существующих жилых территорий;

- - преобразование существующих неблагоустроенных территорий с ветхой жилой застройкой в высококомфортные благоустроенные зоны жилой застройки за счёт их последовательной регенерации;

- - формирование многообразия жилой среды и застройки, удовлетворяющего запросам различных групп потребителей;

- - увеличение объёмов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, восстановления, реставрации и модернизации сохраняемого жилищного фонда;

- - ликвидацию аварийного и ветхого жилищного фонда, а также объектов, расположенных в границах жилых зон и не соответствующих санитарно-гигиеническим и иным требованиям к использованию и застройке этих территорий.

В результате комплексного анализа территории сформированы зоны жилого назначения, которые предназначены преимущественно для размещения жилого фонда и включают следующий основной вид:

- - зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- - зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);

- - зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный).

- - зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более).

К первоочередному освоению предлагаются территории жилищного строительства на реконструируемых и свободных территориях без планировочных ограничений или имеющие отводы. Дополнительным фактором является наличие проектной документации, обеспеченность территории инженерной и транспортной инфраструктурой, близость к существующим жилым зонам или местоположение, формирующее архитектурно-планировочную структуру и объемно-пространственную композицию зоны.

Генеральным планом предлагается развитие жилых зон за счет внутренних территориальных резервов Центрального района путем реконструкции жилой застройки при сохранении и развитии сложившейся планировочной структуры с возможным использованием ростверков сносимых зданий и уплотнительной застройки для формирования жилой среды с высокой плотностью, отвечающей современным требованиям комфорта. Тезис генерального плана о реконструкции жилой застройки с возможным использованием ростверков сносимых зданий и уплотнительной застройки для формирования жилой среды с высокой плотностью, предлагается реализовать как создание зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами до 4 этажей, которая оптимально решит вопросы безопасного строительства на реконструируемых территориях. Такое строительство можно вести и в зонах застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами, для оперативного реагирования на меняющиеся условия эксплуатации существующей застройки.

Новое строительство предлагается на свободных территориях в Центральном районе (Оганер). Внесением изменений в Генеральный план в 2016 году пересмотрены решения относительно Центрального района (Оганер), как слишком кардинальные, предложено менее интенсивное развитие района, а также предложена организация зоны застройки объектами индивидуального жилищного строительства в западной части жилого района.

В районе Талнах Генеральным планом развитие жилых зон предусматривается на реконструируемых территориях – на участках частичного сноса жилых домов (аварийных и деформированных) на территории микрорайонов 1, 2, 2а, 3, 4. На реконструируемых территориях в районе улиц Спортивная, Бауманская, Кравца, Пионерская предложена зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами до 3 этажей.

В районе Кайеркан развитие жилых зон предусматривается за счет реконструкции участков аварийных жилых домов и в виде уплотнительной 5-9 этажной застройки по улицам Шахтерской, Строителей и Надеждинской.

В гп. Снежногорск Генеральном планом развитие жилой зоны предлагается за счет перепрофилирования участка в южной части коммунальной зоны в зону жилой многоэтажной застройки. Предлагается формирование полифункционального центра местного обслуживания на участке сносимого ветхого дома по ул. Гидростроительная. С учетом сложившихся тенденций предлагается формирование зоны общественного назначения к северу от улицы Гидростроителей, а к югу – зоны застройки многоэтажными жилыми домами.

Генеральным планом муниципального образования город Норильск предусмотрены следующие общественно-деловые зоны:

зона специализированной общественной застройки;

многофункциональная общественно-деловая зона.

Многофункциональная общественно-деловая зона предназначена для формирования общественных центров, включающих учреждения обслуживания разного уровня с полным набором объектов обслуживания с целью ликвидации дефицита объектов соцкультбыта, определение мест их оптимального размещения и оптимизации радиусов обслуживания. Многофункциональная общественно-деловая зона включает объекты делового и коммерческого назначения, торговли, общественного питания с размещением сопутствующих объектов инженерного обеспечения, а также объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности. Предлагается внедрение новых мультифункциональных форматов общественных объектов, включая совмещение функций торгово-развлекательных объектов с объектами сервисных функций.

Зоны специализированной общественной застройки представляют собой территории, имеющие значительные площади, предназначенные для размещения, как правило, объектов образования, учреждений здравоохранения, спорта, научных организаций, объектов культуры и искусства, здравоохранения, социального назначения, объектов физической культуры и массового спорта, культовых зданий и сооружений с размещением сопутствующих объектов инженерного обеспечения.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Список дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории города Норильска на 01.01.2021, представлен в Таблице 3.

Таблица 3

Дошкольные образовательные учреждения города Норильска

| № п/п | Наименование | Адрес | Проектная мощность, детей | Фактическая наполняемость, детей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Северок» | г. Норильск, ул. Талнахская, д. 30а | 314 | 314 |
| 2 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Умка» | г. Норильск, ул. Орджоникидзе, д. 14Б, Ленинский проспект, д. 41а | 471 | 478 |
| 3 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Солнышко» | г.Норильск, ул. Кирова, д. 18а | 262 | 261 |
| 4 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Колокольчик» | г. Норильск, район Талнах, ул. Горняков, д. 13, ул. Пионерская, д. 6 | 494 | 478 |
| 5 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Норильчонок» | г. Норильск, ул. Дзержинского, д. 5Б, ул. Комсомольская, д. 40 | 510 | 510 |
| 6 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 8 «Центр развития ребенка - Детский сад «Тундровичок» | г. Норильск, ул. Талнахская, д. 24 | 329 | 328 |
| 7 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Зимушка» | г. Норильск, район Талнах, ул. Новая, д. 7 | 322 | 311 |
| 8 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 «Олененок» | г. Норильск, ул. Нансена, д. 96 | 516 | 516 |
| 9 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 «Полянка» | г. Норильск, район Талнах, ул. Кравца, д. 20 | 288 | 288 |
| 10 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 «Родничок» | г. Норильск, ул. Лауреатов, д. 69 | 314 | 311 |
| 11 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28 «Веселинка» | г. Норильск, ул. Югославская, д. 10 | 297 | 305 |
| 12 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 «Вишенка» | г. Норильск, ул. Талнахская, д. 19 | 274 | 271 |
| 13 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 «Снегирек» | г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7в | 293 | 292 |
| 14 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 36 «Полянка» | г. Норильск, район Кайеркан, ул. Строительная, д. 4 | 263 | 267 |
| 15 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45 «Улыбка» | г. Норильск, проезд Котульского, д. 7 | 226 | 230 |
| 16 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 46 «Надежда» | г. Норильск, ул. Лауреатов, д. 63 | 282 | 274 |
| 17 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 59 «Золушка» | г. Норильск, ул. Московская, д. 27 ул. Московская, д. 29 | 544 | 529 |
| 18 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62 «Почемучка» | г. Норильск, ул. Ленинградская, д. 20 | 306 | 297 |
| 19 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 66 «Радость» | г. Норильск, ул. Нансена, д. 10 | 308 | 308 |
| 20 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 68 «Ладушки» | г. Норильск, ул. Московская, д. 10, ул. Ленинградская, д. 4а | 420 | 414 |
| 21 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 71 «Антошка» | г. Норильск, ул. Нансена, д. 34 | 303 | 11 |
| 22 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 73 «Центр развития ребенка - Детский сад «Веселые человечки» | г.Норильск, ул. Комсомольская, д. 21 | 316 | 300 |
| 23 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 74 «Земляничка» | г. Норильск, район Талнах, ул. Энтузиастов, д. 3; ул. Енисейская, зд. 14 | 606 | 585 |
| 24 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 75 «Зайчонок» | г. Норильск район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 36 | 282 | 274 |
| 25 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 78 «Василек» | г.Норильск, ул. Набережная Урванцева, д. 43 | 286 | 280 |
| 26 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 81 «Центр развития ребенка – «Конек–Горбунок» | г. Норильск, район Талнах, ул. Игарская, д. 44а | 309 | 314 |
| 27 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 82 «Сказка» | г. Норильск, ул. Советская, д. 8а, ул. Комсомольская, д. 18, пом. 116 | 380 | 370 |
| 28 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 83 «Золотой петушок» | г. Норильск, район Талнах, ул. Дудинская, д. 5 | 295 | 290 |
| 29 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 84 «Голубок» | г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 6 | 315 | 301 |
| 30 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 86 «Брусничка» | г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 23; ул. Бауманская, д. 21 | 501 | 478 |
| 31 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 90 «Цветик-семицветик» | г.Норильск, ул. Талнахская, д. 1 | 255 | 263 |
| 32 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 92 «Облачко» | г. Норильск, район Талнах, ул. Космонавтов, д. 10 | 314 | 304 |
| 33 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 93 «Капитошка» | г. Норильск, район Талнах, ул. Рудная, д. 33а | 295 | 289 |
| 34 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 95 «Снежинка» | г. Норильск, район Кайеркан, ул. Строительная, д. 1е | 272 | 265 |
| 35 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 96 «Капельки» | г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 29 | 274 | 265 |
| 36 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 97 «Светлица» | г. Норильск, ул. Хантайская, д. 35 | 268 | 261 |
| 37 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 98 «Загадка» | г. Норильск район Кайеркан, ул. Норильская, д. 18 | 269 | 261 |
| 38 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 99 «Топ-топ» | Красноярский край, г.Норильск, ул.Хантайская, д. 25 | 276 | 278 |
| 39 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 24» | г. Норильск, поселок Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 7, г. Норильск, поселок Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 1А | 55 | н/д |
| ИТОГО: |  |  | 12 904 | 12 371 |

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 24» имеются дошкольные группы для детей общей мощностью 55 мест. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение, как юридическое лицо, отсутствует.

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального образования город Норильск, утвержденными решением Норильского городского Совета депутатов Красноярского края от 29.03.2016 № 30/4-662 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования город Норильск Красноярского края» (далее ˗ нормативы градостроительного проектирования), расчетный показатель обеспеченности населения дошкольными образовательными учреждениями составляет 100% охвата детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в том числе: общего типа – 82%, специализированного типа – 4%, оздоровительного типа – 14%.

Потребность муниципального образования город Норильск в отдельных дошкольных образовательных учреждениях специализированного и оздоровительного вида отсутствует в связи с обеспеченностью такими услугами детей в действующих муниципальных бюджетных, автономных дошкольных образовательных учреждениях, приближенных к их месту жительства в условиях Крайнего Севера. Сеть таких групп систематически анализируется и изменяется в зависимости от потребности населения.

На территории муниципального образования, по состоянию на 01.01.2021 оценочная численность детей в возрасте от 1,5 до 7 лет составляет – 18 446 человек.

Оценка обеспеченности населения города Норильска дошкольными образовательными учреждениями, исходя из их совокупной мощности, нормативов градостроительного проектирования и численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет представлена в Таблице 4.

Таблица 4

Обеспеченность населения города Норильска

дошкольными образовательными учреждениями

| Обеспеченность |  |  |  | Дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ед. изм. | Нормативная | Фактическая | % |  |
| Мест | 18 446 | 12 904 | 70,0 | 5 542 |

Список общеобразовательных учреждений, расположенных на территории города Норильска на 01.01.2021, представлен в Таблице 5.

Таблица 5

Общеобразовательные учреждения города Норильска

| № п/п | Наименование | Адрес | Проектная мощность, детей | Фактическая наполняемость, детей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 3» | г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 27А, г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, д. 35 | отсутствует | 792 |
| 2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» | г. Норильск, ул. Кирова, д. 30, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 23, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 23, стр. 1 | отсутствует | 948 |
| 3 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4» | г. Норильск, ул. Пушкина, д. 8 | отсутствует | 600 |
| 4 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 5» | г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 12, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 17 | отсутствует | 1066 |
| 5 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 7» | г. Норильск, Ленинский пр., д. 45В, г. Норильск, Ленинский пр., д. 37В | отсутствует | 776 |
| 6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 11 имени Бориса Ивановича Колесникова» | г. Норильск, ул. Надеждинская, д. 16 | отсутствует | 501 |
| 7 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 48» | г. Норильск, ул. Бауманская, д. 15 | отсутствует | 571 |
| 8 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1 с углубленным изучением физики и математики им. А.П. Завенягина» | г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 6, г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 8А | отсутствует | 623 |
| 9 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3» | г. Норильск, ул. Советская, д. 5А | отсутствует | 525 |
| 10 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 6» | г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 6 | отсутствует | 671 |
| 11 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 8 им. Г.С. Титова» | г. Норильск, ул. Талнахская, д. 53А | отсутствует | 632 |
| 12 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 9» | г. Норильск, ул. Талнахская, д. 71А | отсутствует | 650 |
| 13 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 13» | г. Норильск, пл. Металлургов, д. 15, г. Норильск, пл. Металлургов, д. 23 | отсутствует | 863 |
| 14 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 14» | г. Норильск, ул. Бегичева, д. 11 | отсутствует | 699 |
| 15 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 16» | г. Норильск, проезд Молодежный, д. 17 | отсутствует | 518 |
| 16 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 17 им. Героя Советского Союза В.И. Давыдова» | г. Норильск, проезд Молодежный, д. 7 | отсутствует | 438 |
| 17 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 20» | г. Норильск, ул. Маслова, д. 1 | отсутствует | 723 |
| 18 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 21» | г. Норильск, ул. Хантайская, д. 17 | отсутствует | 709 |
| 19 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 23» | г. Норильск, проезд Молодежный, д. 19 | отсутствует | 633 |
| 20 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 24» | г. Норильск, поселок Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 7, г. Норильск, поселок Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 1А | отсутствует | 113 |
| 21 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 27 им. Героя Советского Союза Ц.Л. Куникова» | г. Норильск, ул. Михаила Кравца, д. 8А | отсутствует | 435 |
| 22 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 28» | г. Норильск, ул. Талнахская, д. 42, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 54 | отсутствует | 1139 |
| 23 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 29» | г. Норильск, ул. Павлова, д. 21А | отсутствует | 527 |
| 24 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 30» | г. Норильск, ул. Бауманская, д. 12 | отсутствует | 627 |
| 25 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 31» | г. Норильск, ул. Талнахская, д. 64 | отсутствует | 621 |
| 26 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 32» | г. Норильск, ул. Победы, д. 11 | отсутствует | 564 |
| 27 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 33» | г. Норильск, ул. Энтузиастов, д. 5 | отсутствует | 662 |
| 28 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 36» | г. Норильск, ул. Бауманская, д. 22А | отсутствует | 587 |
| 29 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 37» | г. Норильск, ул. Первомайская, д. 34 | отсутствует | 535 |
| 30 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 38» | г. Норильск, ул. Енисейская, д. 26, г. Норильск, ул. Енисейская, д. 24 | отсутствует | 1201 |
| 31 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 39» | г. Норильск, ул. Игарская, д. 40 | отсутствует | 648 |
| 32 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 40» | г. Норильск, ул. Первомайская, д. 20А | отсутствует | 528 |
| 33 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 41» | г. Норильск, ул. Озерная, д. 25 | отсутствует | 678 |
| 34 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 42» | г. Норильск, ул. Игарская, д. 16 | отсутствует | 505 |
| 35 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 43» | г. Норильск, ул. Рудная, д. 15 | отсутствует | 627 |
| 36 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 45» | г. Норильск, ул. Норильская, д. 6 | отсутствует | 647 |
| 37 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа - интернат № 2» | г. Норильск, ул. Кирова, д. 34 | отсутствует | 95 |
| ИТОГО: |  |  | - | 23 677 |

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования, расчетный показатель обеспеченности населения общеобразовательными учреждениями составляет 100% охвата числа школьников 1-9 классов и 75% охвата числа школьников 10-11 классов при обучении в одну смену.

По данным, предоставленным Управлением общего и дошкольного образования Администрации города Норильска, в 2021 году численность детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование составляет 24 224 человека, из них обучающихся 1-9 классов – 21 619 человек, 10-11 классы – 2 605 человек.

Оценка обеспеченности населения города Норильска общеобразовательными учреждениями, исходя из их совокупной мощности, нормативов градостроительного проектирования и численности обучающихся представлена в Таблице 6.

Таблица 6

Обеспеченность населения города Норильска

общеобразовательными учреждениями

| Численность школьников | Обеспеченность |  |  |  | Дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | Нормативная | Фактическая | % |  |
| 1-9 классы: 21 619 человек | Мест | 21 619 | 21 619 | 100 | - |
| 10-11 классы: 2 605 человек | Мест | 1 954 | 2 605 | 100 | - |
| Общая | Мест | 23 573 | 24 224 | 100 | 0 |

По данным, предоставленным Управлением общего и дошкольного образования Администрации города Норильска, в 2020-2021 учебном году в две смены работали 14 образовательных учреждений из 37. Во вторую смену учились 1 218 детей начальной школы (2, 3 класс) и 889 человек основной школы (6, 7 класс), процент охвата первой сменой детей начальным общим образованием составил 88,2%, основным общим образованием (V-IX классы) – 92,1%, средним общим образованием – 100%.

Главной задачей организаций дополнительного образования является создание условий для свободного выбора каждым ребенком дополнительной образовательной зоны.

Дополнительное образование детей – элемент воспитания и образования личности, способствующий всестороннему ее раскрытию и адаптации к жизни. Внешкольное дополнительное образование способствует также повышению эффективности воспитательной работы в образовательных организациях, расширению условий для обеспечения творческого досуга детей и подростков.

Список учреждений дополнительного образования, расположенных на территории города Норильска, на 01.01.2021 представлен в Таблице 7.

Таблица 7

Учреждения дополнительного образования города Норильска

| № п/п | Наименование | Адрес | Проектная мощность, детей | Фактическая наполняемость, детей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» | г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 12 | отсутствует | 1 836 |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» | г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, д. 35А | отсутствует | 650 |
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников» | г. Норильск, ул. Орджоникидзе, д. 14а | отсутствует | 1 311 |
| 4 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Социально-образовательный центр» | г. Норильск, ул. Мира, д. 3 | отсутствует | 849 |
| 5 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» | г. Норильск, ул. Михаила Кравца, д. 16 | отсутствует | 2 779 |
| 6 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» | г. Норильск, ул. Победы, д. 7 | отсутствует | 1 430 |
| 7 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Норильская детская школа искусств» | г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого, д. 17а | отсутствует | 478 |
| 8 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Норильская детская художественная школа» | г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 52 | отсутствует | 252 |
| 9 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Норильская детская музыкальная школа» | г. Норильск, пр-д Молодежный, д. 13 | отсутствует | 290 |
| 10 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Оганерская детская школа искусств» | г. Норильск, ул. Вальковская, д. 6 | отсутствует | 220 |
| 11 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Кайерканская детская школа искусств» | р-н Кайеркан, ул. Школьная, д. 8 | отсутствует | 429 |
| 12 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Талнахская детская школа искусств» | р-н Талнах, ул. Горняков, д. 9 | отсутствует | 686 |
| 13 | Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Норильская колледж искусств» | г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого, д. 17а | отсутствует | 193 |
| 14 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Норильская школа безопасности движения» | г. Норильск, пр. Молодежный, д. 9 | отсутствует | 24 224 |
| ИТОГО: |  |  | - | 35 627 |

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования, расчетный показатель обеспеченности населения организациями дополнительного образования составляет 10% охвата общего числа школьников.

По данным, предоставленным Управлением общего и дошкольного образования Администрации города Норильска, в 2021 году численность детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование составляет 24 224 человека.

Оценка обеспеченности населения города Норильска организациями дополнительного образования, исходя из их совокупной мощности, нормативов градостроительного проектирования и общего числа школьников представлена в Таблице 8.

Таблица 8

Обеспеченность населения города Норильска

учреждениями дополнительного образования

| Численность школьников | Обеспеченность |  |  |  | Дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | Нормативная | Фактическая | % |  |
| 24 224 человека | Мест | 2 423 | 35 627 | 100 | 0 |

Сводная информация по обеспеченности населения города Норильска объектами социальной инфраструктуры в сфере образования представлена в Таблице 9.

Таблица 9

Обеспеченность населения города Норильска

объектами социальной инфраструктуры в сфере образования

| Наименование | Норматив | Ед. изм. | Обеспеченность |  |  | Дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норм. | Факт. | % |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | Охват 100% детей в возрасте от 1,5 до 7 лет | Мест | 18 446 | 12 904 | 70,0 | 5 542 |
| Общеобразовательные учреждения | Охват 100% общего числа школьников 1-9 классов и 75% - 10-11 классов | Мест | 23 573 | 23 677 | 100 | 0 |
| Учреждения дополнительного образования | Охват 10% общего числа школьников | Мест | 2 423 | 35 627 | 100 | 0 |

Обеспеченность населения города Норильска объектами социальной инфраструктуры в сфере образования характеризуется:

1. Дефицитом мест в дошкольных образовательных учреждениях в количестве 5 542 мест, обеспеченность составляет 70,0%.

2. Наличием необходимого количества мест в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования.

3. Процентом охвата первой сменой детей начальным общим образованием – 88,2%, основным общим образованием (V-IX классы) – 92,1%, средним общим образованием – 100%.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Состояние здоровья населения, особенно в суровых климатических условиях, во многом зависит от наличия и доступности медицинских организаций. Уровень развития сети объектов здравоохранения оценивается по двум градостроительным показателям – наличие поликлинической сети (посещений в смену) и различного вида стационаров (количество коек).

Общественное здоровье – это здоровье населения, обусловленное комплексным воздействием социальных и биологических факторов окружающей среды.

Основополагающим принципом организации работы всех медицинских организаций в городе Норильске является принцип системности. К согласованности и четкости в организации своей деятельности работников здравоохранения обязывают как суровые климатические условия, так и удаленность города от центральных регионов страны.

Перечень лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, расположенных на территории города Норильска, и их параметры представлены в Таблице 10.

Таблица 10

Лечебно-профилактические медицинские организации города Норильска, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях

| № п/п | Наименование | Адрес | Количество посещений в смену |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Норильская межрайонная больница № 1» | г. Норильск, ул. Озерная, д. 51 | 490 |
| 2 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Норильская городская больница № 2» | г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 18 | 204 |
| 3 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Норильская межрайонная поликлиника № 1» | г. Норильск, ул. Талнахская, д. 76 | 1 627 |
| 4 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Норильская городская поликлиника № 2» | г. Норильск, ул. Маслова, д. 5 / 7 | 1 501 |
| 5 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Норильская межрайонная детская больница» | г. Норильск, ул. Талнахская, д. 57А | 468 |
| 6 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноярский краевой психоневрологический диспансер № 5» | г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 16 | 44 |
| 7 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Норильская городская поликлиника 3» | г. Норильск, ул. Надеждинская, д. 15 | 620 |
| 8 | Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения «Норильская городская стоматологическая поликлиника» | г. Норильск, пр. Солнечный, д. 6 | 725 |
| ИТОГО: |  |  | 5 679 |

Оценка обеспеченности населения города Норильска лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, исходя из нормативов градостроительного проектирования, установленного расчётного показателя норматива обеспечения в размере 18,15 посещений в смену на 1000 человек отражена в Таблице 11.

Таблица 11

Обеспеченность населения города Норильска

лечебно-профилактическими медицинскими организациями,

оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях

| Численность населения | Обеспеченность |  |  |  | Дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | Нормативная | Фактическая | % |  |
| 183 350 человек | Посещений в смену | 5 679 | 5 679 | 100 | 0 |

Перечень лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, расположенных на территории города Норильска, и их параметры представлены в Таблице 12.

Таблица 12

Лечебно-профилактические медицинские организации города Норильска, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях

| № п/п | Наименование | Адрес | Количество коек |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Норильская межрайонная больница № 1» | г. Норильск, ул. Озерная, д. 51 | 854 |
| 2 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Норильская городская больница № 2» | г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 18 | 114 |
| 3 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Норильская межрайонная поликлиника № 1» | г. Норильск, ул. Талнахская, д. 76 | 65 |
| 4 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Норильская межрайонная детская больница» | г. Норильск, ул. Талнахская, д. 57А | 158 |
| 5 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноярский краевой психоневрологический диспансер № 5» | г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 16 | 225 |
| 6 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Норильская городская поликлиника № 2» | г. Норильск, ул. Маслова, д. 5 / 7 | 88 |
| 7 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Норильская городская поликлиника 3» | г. Норильск, ул. Надеждинская, д. 15 | 28 |
| ИТОГО: |  |  | 1 532 |

Оценка обеспеченности населения города Норильска лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях, в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае отражена в Таблице 13.

Таблица 13

Обеспеченность населения города Норильска

лечебно-профилактическими медицинскими организациями,

оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях

| Численность населения | Обеспеченность |  |  |  | Дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | Нормативная | Фактическая | % |  |
| 183 350 человек | Коек | 1 532 | 1 532 | 100 | 0 |

Обеспечение населения скорой медицинской помощью оказывается краевым государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Норильская станция скорой медицинской помощи», расположенным по адрес: г. Норильск, ул. Талнахская, д. 14. Материальная база учреждения представлена машинами скорой медицинской помощи в количестве 34 единиц и санитарным транспортом в количестве 82 единиц.

Оценка обеспеченности населения города Норильска медицинскими организациями скорой медицинской помощи, исходя из нормативов градостроительного проектирования, установленного расчётного показателя норматива обеспечения в размере 1 бригада ССМП на 10 000 человек отражена в Таблице 14.

Таблица 14

Обеспеченность населения города Норильска

медицинскими организациями скорой медицинской помощи

| Численность населения | Обеспеченность |  |  |  | Дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | Нормативная | Фактическая | % |  |
| 183 350 человек | Бригада ССМП | 18 | 18 | 100 | 0 |

Сводная информация по обеспеченности населения города Норильска объектами социальной инфраструктуры в сфере здравоохранения представлена в Таблице 15.

Таблица 15

Обеспеченность населения города Норильска

объектами социальной инфраструктуры в сфере здравоохранения

| Наименование | Норматив | Ед. изм. | Обеспеченность |  |  | Дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норм. | Факт. | % |  |
| Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 18,15 на 1000 человек | Посещений в смену | 5 679 | 5 679 | 100 | 0 |
| Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях | - | Коек | 1 532 | 1 532 | 100 | 0 |
| Медицинские организации скорой медицинской помощи | 1 на 10 000 человек | Бригада ССМП | 18 | 18 | 100 | 0 |

Обеспеченность населения города Норильска объектами социальной инфраструктуры в сфере здравоохранения характеризуется:

1. Наличием необходимого количества коечных мест в лечебно-профилактических медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях.

2. Наличием необходимого количества лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

3. Наличием необходимого количества медицинских организаций скорой медицинской помощи.

5. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Доступ к культурной жизни и участие в ней относятся к основным правам личности в любом обществе. Культура включает в себя не только искусство и литературу, но и образ жизни, основные права человека, систему ценностей, традиций и мировоззрение. Главной целью сферы культуры города Норильска является предоставление жителям возможности получения необходимых им культурных благ.

Приоритеты культурного развития города Норильска в целом заключаются в удовлетворении интеллектуальных и эстетических запросов всех жителей города и сохранении историко-культурного наследия территории.

Оценка обеспеченности населения города Норильска объектами социальной инфраструктуры в сфере культуры рассчитана на основании методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспечения населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965.

Перечень библиотек, расположенных на территории города Норильска, представлен в Таблице 16.

Таблица 16

Библиотеки города Норильска

| № п/п | Наименование | Адрес | Тип |
| --- | --- | --- | --- |
| МБУ «Централизованная библиотечная система»: |  |  |  |
| 1 | Публичная библиотека города Норильска | г. Норильск, Ленинский пр-т, д. 20А | Общедоступная |
| 2 | Детская библиотека имени Саши Петряева | г. Норильск, Ленинский пр-т, д. 20А | Детская |
| 3 | Библиотека № 1 | г. Норильск, ул. Первомайская, д. 42 | Общедоступная |
| 4 | Библиотека № 2 | г. Норильск, ул. Югославская, д. 14 | Общедоступная |
| 5 | Библиотека № 3 «Семейного чтения» | г. Норильск, проезд Котульского, д. 15 | Общедоступная |
| 6 | Библиотека № 4 | г. Норильск, Солнечный проезд, д. 2 | Общедоступная |
| 7 | Библиотека № 6 | г. Норильск, ул. Энтузиастов, д. 1А | Общедоступная |
| 8 | Талнахская городская библиотека | г. Норильск, ул. Диксона, д. 9 | Общедоступная |
| 9 | Библиотека № 8 | г. Норильск, ул. Строительная, д. 2А | Детская |
| 10 | Библиотека № 10 | г. Норильск, ул. Строительная, д. 2А | Общедоступная |
| 11 | Библиотека пос. Снежногорск | г. Норильск, поселок Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 1А | Общедоступная |

Обеспеченность населения города Норильска библиотеками отражена в Таблице 17.

Таблица 17

Обеспеченность населения города Норильска библиотеками

| Численность населения | Обеспеченность |  |  |  | Дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | Нормативная | Фактическая | % |  |
| 183 350 человек | Объект | 9 | 9 | 100,0 | 0 |
| 36 405 детей в возрасте от 1-14 лет | Объект | 4 | 2 | 50,0 | 2 |

Оценка обеспеченности населения города Норильска музеями отражена в Таблице 18.

Таблица 18

Обеспеченность населения города Норильска музеями

| Обеспеченность |  |  |  | Дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ед. изм. | Нормативная | Фактическая | % |  |
| Объект | 2 | 1 | 50 | 1 |

Оценка обеспеченности населения города Норильска концертными залами и концертными творческими коллективами отражена в Таблице 19.

Таблица 19

Обеспеченность населения города Норильска концертными залами и концертными творческими коллективами

| Наименование | Обеспеченность |  |  |  | Дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | Нормативная | Фактическая | % |  |
| Концертные залы | Объект | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Концертный творческий коллектив | Объект | 1 | 0 | 0 | 1 |

Оценка обеспеченности населения города Норильска учреждениями культуры клубного типа и количеством посадочных мест в них отражена в Таблице 20.

Таблица 20

Обеспеченность населения города Норильска

учреждениями культуры клубного типа и посадочными местами в них

| Наименование | Обеспеченность |  |  |  | Дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | Нормативная | Фактическая | % |  |
| Учреждения культуры клубного типа | Объект | 2 | 4 | 100 | 0 |
| Посадочные места на совокупное количество учреждений культуры клубного типа | Зрительские места | 1 830 | 2 083 | 100 | 0 |

Перечень учреждений культуры клубного типа, расположенных на территории муниципального образования город Норильск, представлен в Таблице 21.

Таблица 21

Учреждения культуры клубного типа города Норильска

| № п/п | Наименование | Адрес | Количество зрительских мест |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Юбилейный» | г. Норильск, ул. Шахтёрская, д. 14 | 296 |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр имени Владимира Высоцкого» | г. Норильск, ул. Строителей, д. 17 | 250 |
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской центр культуры» с филиалом в посёлке Снежногорск | г. Норильск, ул. Орджоникидзе, д. 15 пгт. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 10 | 803 |
| 4 | Дворец культуры ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» | г. Норильск, Ленинский пр., д. 9 | 734 |
| ИТОГО: |  |  | 2 083 |

Оценка обеспеченности населения города Норильска кинотеатрами и кинозалами отражена в Таблице 22.

Таблица 22

Обеспеченность населения города Норильска кинотеатрами и кинозалами

| Обеспеченность |  |  |  | Дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ед. изм. | Нормативная | Фактическая | % |  |
| Объект | 9 | 6 | 66,7 | 3 |

Оценка обеспеченности населения города Норильска театрами и количеством посадочных мест в них отражена в Таблице 23.

Таблица 23

Обеспеченность населения города Норильска театрами

и посадочными местами в них

| Наименование | Обеспеченность |  |  |  | Дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | Нормативная | Фактическая | % |  |
| Театры | Объект | 1 | 1 | 100 | 0 |
| Посадочные места на совокупное количество театров | Зрительские места | 1 101 | 601 | 54,6 | 500 |

Сводная информация по обеспеченности населения города Норильска объектами социальной инфраструктуры в сфере культуры представлена в Таблице 24.

Таблица 24

Обеспеченность населения города Норильска

объектами социальной инфраструктуры в сфере культуры

| Наименование | Норматив | Ед. изм. | Обеспеченность |  |  | Дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норм. | Факт. | % |  |
| Общедоступная библиотека | 1 на 20 тыс. человек | Объект | 9 | 9 | 100 | 0 |
| Детская библиотека | 1 на 10 тыс. детей | Объект | 4 | 2 | 66,7 | 1 |
| Музеи | 1 краеведческий, 1 тематический музей, независимо от количества населения | Объект | 2 | 1 | 50,0 | 1 |
| Театры | 1 на 200 тыс. человек | Объект | 1 | 1 | 100 | 0 |
| Посадочные места на совокупное количество театров | 6-5 мест на население от 150 до 199,9 тыс. чел. | Зрительские места | 1 101 | 601 | 54,6 | 500 |
| Учреждения культуры клубного типа | 1 на 100 тыс. чел. | Объект | 2 | 4 | 100 | 0 |
| Посадочные места на совокупное количество учреждений культуры клубного типа | 12-8 мест на население от 150 до 199,9 тыс. чел. | Зрительские места | 1 830 | 2 083 | 100 | 0 |
| Кинотеатры и кинозалы | 1 на 20 тыс. чел. | Объект | 9 | 6 | 66,7 | 3 |
| Концертные залы | 1 независимо от количества населения | Объект | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Концертный творческий коллектив | 1 независимо от количества населения | коллектив | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Посадочные места на совокупное количество концертных организаций | 6-5 мест на население от 150 до 199,9 тыс. чел. | Зрительские места | 1 097 | 0 | 0 | 1 097 |
| Цирковая площадка (цирковой коллектив) | 1 на население от 100 до 500 тыс. чел. | Объект (коллектив) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Парк культуры и отдыха | 1 на 30 тыс. чел. | Объект | 6 | 0 | 0 | 6 |

Обеспеченность населения города Норильска объектами социальной инфраструктуры в сфере культуры характеризуется:

1. Дефицитом детских библиотек в количестве 2 объектов, обеспеченность составляет 50,0%.

2. Дефицитом музеев в количестве 1 объекта, обеспеченность составляет 50,0%.

3. Дефицитом посадочных мест в театре в количестве 500 мест, обеспеченность составляет 54,6%.

4. Дефицитом кинотеатров и кинозалов в количестве 3 объектов, обеспеченность составляет 66,7%.

5. Отсутствием:

- концертных залов и посадочных мест в них, концертных творческих коллективов;

- цирковых площадок (коллективов);

- парков культуры и отдыха.

6. Наличием необходимого количества:

- общедоступных библиотек;

- театров;

- учреждений культуры клубного типа и посадочных мест в них.

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Физическая культура и спорт – активная форма человеческих взаимоотношений, направленных на укрепление здоровья, испытания возможностей человека в спорте высших достижений, демонстрации зрелищной привлекательности спортивных состязаний.

Средствами физической культуры и спорта формируется мировоззрение «здорового образа жизни» – наиболее значимого фактора из составляющих общественного здоровья.

С учетом специфики местного климата, отдается предпочтение тем видам спорта, занятия которыми исключают необходимость продолжительного пребывания на открытом воздухе.

Привлечение к занятиям физической культурой и спортом детей и подростков снизит социальную напряженность, уменьшает подростковую преступность.

Перечень помещений для физкультурных занятий и тренировок, расположенных на территории города Норильска, представлен в Таблице 25.

Таблица 25

Помещения для физкультурных занятий и тренировок города Норильска исходя из общей площади

| № п/п | Наименование | Адрес | Площадь, м.кв. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец спорта «Арктика» | г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, д. 53 | 23 332,8 |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение «Дом спорта «БОКМО» | г. Норильск, ул. Талнахская, д. 68А | 6 570,4 |
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение «Лыжная база «Оль-Гуль» | г. Норильск, ул. Вальковское шоссе, 10 км, д. 24 | 3 092,9 |
| 4 | Муниципальное бюджетное учреждение «Стадион «Заполярник» | г. Норильск, ул. Пушкина, д 7 | 36 066,8 |
| 5 | Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс «Талнах» | г. Норильск, ул. Таймырская, д. 15 | 20 544,5 |
| 6 | Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс «Кайеркан» | г. Норильск, ул. Надеждинская, д. 3 | 10 023,4 |
| 7 | Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 2» | г. Норильск, Ленинский пр-т, д. 11 | 959,4 |
| 8 | Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 3» | г. Норильск, ул. Орджоникидзе, д. 14А | 515,9 |
| 9 | Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 4» | г. Норильск, ул. Энтузиастов, д. 9 | 3 545,5 |
| 10 | Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 5» | г. Норильск, ул. Первомайская, д. 10 | 2 573,4 |
| ИТОГО: |  |  | 107 225,0 |

Оценка обеспеченности населения города Норильска помещениями для физкультурных занятий и тренировок, исходя из установленного нормативами градостроительного проектирования норматива обеспечения в размере 70-80 м.кв. площади на 1 000 человек, отражена в Таблице 26.

Таблица 26

Обеспеченность населения города Норильска помещениями

для физкультурных занятий и тренировок

| Численность населения | Обеспеченность |  |  |  | Дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | Нормативная | Фактическая | % |  |
| 183 350 человек | м.кв. | 12 834,7 – 14 668,2 | 107 225,0 | 100 | 0 |

Перечень физкультурно-спортивных залов, расположенных на территории города Норильска, представлен в Таблице 27.

Таблица 27

Физкультурно-спортивные залы города Норильска

| № п/п | Наименование | Адрес | Площадь, м.кв. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец спорта «Арктика» | г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, д. 53 | 11 482,4 |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение «Дом спорта «БОКМО» | г. Норильск, ул. Талнахская, д. 68А | 3 311,2 |
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение «Лыжная база «Оль-Гуль» | г. Норильск, ул. Вальковское шоссе, 10 км, д. 24 | 180,0 |
| 4 | Муниципальное бюджетное учреждение «Стадион «Заполярник» | г. Норильск, ул. Пушкина, д 7 | 685,5 |
| 5 | Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс «Талнах» | г. Норильск, ул. Таймырская, д. 15 | 4 972,6 |
| 6 | Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс «Кайеркан» | г. Норильск, ул. Надеждинская, д. 3 | 3 664,5 |
| ИТОГО: |  |  | 24 296,2 |

Оценка обеспеченности населения города Норильска физкультурно-спортивными залами, исходя из установленного норматива градостроительного проектирования, в размере 350 м.кв. площади на 1 000 человек, отражена в Таблице 27.1.

Таблица 27.1

Обеспеченность населения города Норильска физкультурно-спортивными залами

| Численность населения | Обеспеченность |  |  |  | Дефицит % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | Нормативная | Фактическая | % |  |
| 183 350 человек | м.кв. | 64 172,5 | 24 296,2 | 37,9 | 62,1 |

Перечень бассейнов, расположенных на территории города Норильска, представлен в Таблице 28.

Таблица 28

Бассейны города Норильска

| № п/п | Наименование | Адрес | Площадь зеркала воды, м.кв. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец спорта «Арктика» | г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, д. 53 | 525,0 |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс «Талнах» | г. Норильск, ул. Таймырская, д. 15 | 275,0 |
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс «Кайеркан» | г. Норильск, ул. Надеждинская, д. 3 | 275,0 |
| ИТОГО: |  |  | 1 075,0 |

Оценка обеспеченности населения города Норильска бассейнами, исходя из установленного норматива градостроительного проектирования, в размере 75 м.кв. площади зеркала воды на 1 000 человек, отражена в Таблице 28.1.

Таблица 28.1

Обеспеченность населения города Норильска бассейнами

| Численность населения | Обеспеченность |  |  |  | Дефицит % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | Нормативная | Фактическая | % |  |
| 183 350 человек | м.кв. | 13 751 | 1075 | 7,8 | 92,2 |

Перечень плоскостных сооружений, расположенных на территории города Норильска, представлен в Таблице 29.

Таблица 29

Плоскостные сооружения города Норильска

| № п/п | Наименование | Адрес | Площадь, м.кв. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец спорта «Арктика» | г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, д. 53 | 750,0 |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение «Лыжная база «Оль-Гуль» | г. Норильск, ул. Вальковское шоссе, 10 км, д. 24 | 4 200,0 |
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение «Стадион «Заполярник» | г. Норильск, ул. Пушкина, д 7 | 34 415,0 |
| 4 | Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс «Талнах» | г. Норильск, ул. Таймырская, д. 15 | 8 731,0 |
| ИТОГО: |  |  | 48 096,0 |

Оценка обеспеченности населения города Норильска плоскостными сооружениями, исходя из установленного норматива градостроительного проектирования, в размере 1950 м.кв. общей площади 1 000 человек, отражена в Таблице 29.1.

Таблица 29.1

Обеспеченность населения города Норильска плоскостными сооружениями

| Численность населения | Обеспеченность |  |  |  | Дефицит % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | Нормативная | Фактическая | % |  |
| 183 350 человек | м.кв. | 357 532,5 | 48 096 | 13,5 | 86,5 |

Кроме того, на территории городского поселка Снежногорск создана и функционирует открытая спортивная площадка (мини-стадион) для командных (волейбол, баскетбол, мини-футбол, теннис, др.) и индивидуальных занятий физической культурой и спортом. Данный объект социальной инфраструктуры активно используется населением.

В настоящее время уровень фактической обеспеченности населения города Норильска, в соответствии с Методикой расчета показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» национального проекта «Демография» и показателей федерального проекта «Спорт – норма жизни», утвержденной приказом Минспорта России от 19.04.2019 № 324, рассчитывается по формуле:

Дз = Чз / (Чн - Чнп) x 100,

где:

Чз - численность населения в возрасте 3 - 79 лет, занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» (человек);

Чн - численность населения в возрасте 3 - 79 лет по состоянию на 1 января отчетного года (человек);

Чнп - численность населения в возрасте 3 - 79 лет, имеющего противопоказания и ограничения для занятий физической культурой и спортом, согласно формам статистического наблюдения, за 2020 год (человек).

В настоящее время доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом составляет: 40,62%.

7. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕКУЩИЙ И РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОДЫ

Обеспеченность населения города Норильска объектами социальной инфраструктуры в сферах образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта на текущий период представлена в Таблице 30.

Таблица 30

Обеспеченность населения города Норильска объектами

социальной инфраструктуры на текущий период

| № п/п | Наименование | Процент обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| 1. | В сфере образования |  |
| 1.1 | Дошкольные образовательные учреждения | 70,0 |
| 1.2 | Общеобразовательные учреждения | 100 |
| 1.3 | Учреждения дополнительного образования | 100 |
| 2. | В сфере здравоохранения |  |
| 2.1 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 100 |
| 2.2 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях | 100 |
| 2.3 | Медицинские организации скорой медицинской помощи | 100 |
| 3. | В сфере культуры |  |
| 3.1 | Общедоступная библиотека | 100 |
| 3.2 | Детская библиотека | 50 |
| 3.3 | Музеи | 50,0 |
| 3.4 | Театры | 100 |
| 3.5 | Посадочные места на совокупное количество театров | 54,6 |
| 3.6 | Учреждения культуры клубного типа | 100 |
| 3.7 | Посадочные места на совокупное количество учреждений культуры клубного типа | 100 |
| 3.8 | Кинотеатры и кинозалы | 66,7 |
| 3.9 | Концертные залы | 0 |
| 3.10 | Концертный творческий коллектив | 0 |
| 3.11 | Посадочные места на совокупное количество концертных организаций | 0 |
| 3.12 | Цирковая площадка (цирковой коллектив) | 0 |
| 3.13 | Парк культуры и отдыха | 0 |
| 4. | В сфере физической культуры и спорта |  |
| 4.1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 40,62 |

На текущий момент развитие социальной инфраструктуры города Норильска по многим направлениям не соответствует предъявляемым нормативным требованиям.

На территории муниципального образования отсутствуют:

- концертные залы;

- концертные творческие коллективы;

- цирковые площадки (коллективы);

- парки культуры и отдыха.

Отмечается низкий уровень обеспечения населения:

- спортивными сооружениями.

Ниже установленных норм находится обеспечение населения:

- дошкольными общеобразовательными учреждениями;

- лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях;

- детскими библиотеками;

- музеями;

- кинотеатрами и кинозалами.

Обеспеченность населения соответствует нормативным требованиям по следующим объектам социальной инфраструктуры:

- общеобразовательные учреждения;

- учреждения дополнительного образования;

- лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях;

- лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

- медицинские организации скорой медицинской помощи;

- общедоступные библиотеки;

- театры;

- учреждения культуры клубного типа.

Генеральным планом муниципального образования город Норильск, утвержденным решением Норильского городского Совета депутатов от 16.12.2008 № 16-371, предусмотрена численность населения в количестве 184 000 человек. В половозрастной структуре прогнозируется сохранение существующего соотношения долей трудоспособного и нетрудоспособного населения в общей численности населения.

Таким образом, расчет прогнозируемого спроса на услуги социальной инфраструктуры основан на: общей численности населения в количестве 184 000 человек, пропорционального увеличения возрастных групп населения на 0,353%.

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры города Норильска на 2038 год, исходя из нормативов градостроительного проектирования, в соответствии с методикой расчета показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» национального проекта «Демография» и показателей федерального проекта «Спорт – норма жизни», утвержденной приказом Минспорта России от 19.04.2019 № 324, и прогнозируемой численности населения представлен в Таблице 31.

Таблица 31

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры

города Норильска на 2038 год

| Наименование | Норматив | Ед. изм. | Прогноз. численность, чел. | Прогноз. спрос |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В сфере образования |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | Охват 100% детей в возрасте от 1,5 до 7 лет | Мест | 18 558 | 18 558 |
| Общеобразовательные учреждения | Охват 100% общего числа школьников 1-9 классов и 75% - 10-11 классов | Мест | Число школьников 24 370 чел., в том числе: 1-9 классов – 21 750 чел., 10-11 классов – 2 620 чел. | 23 715 |
| Учреждения дополнительного образования | Охват 10% общего числа школьников | Мест | 24 370 | 2 437 |
| В сфере здравоохранения |  |  |  |  |
| Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 18,15 на 1000 человек | Посещений в смену | 184 000 | 6 679 |
| Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях | - | Коек | 184 000 | 1 532 |
| Медицинские организации скорой медицинской помощи | 1 на 10 тыс. человек | Бригада ССМП | 184 000 | 18 |
| В сфере культуры |  |  |  |  |
| Общедоступная библиотека | 1 на 20 тыс. человек | Объект | 184 000 | 9 |
| Детская библиотека | 1 на 10 тыс. детей | Объект | 184 000 | 4 |
| Музеи | 1 краеведческий, 1 тематический музей, независимо от количества населения | Объект | 184 000 | 2 |
| Театры | 1 на 200 тыс. человек | Объект | 184 000 | 1 |
| Посадочные места на совокупное количество театров | 6-5 мест на население от 150 до 199,9 тыс. чел. | Зрительские места | 184 000 | 1 104 |
| Учреждения культуры клубного типа | 1 на 100 тыс. чел. | Объект | 184 000 | 2 |
| Посадочные места на совокупное количество учреждений культуры клубного типа | 12-8 мест на население от 150 до 199,9 тыс. чел. | Зрительские места | 184 000 | 1 840 |
| Кинотеатры и кинозалы | 1 на 20 тыс. чел. | Объект | 184 000 | 9 |
| Концертные залы | 1 независимо от количества населения | Объект | 184 000 | 1 |
| Концертный творческий коллектив | 1 независимо от количества населения | Коллектив | 184 000 | 1 |
| Посадочные места на совокупное количество концертных организаций | 6-5 мест на население от 150 до 199,9 тыс. чел. | Зрит. места | 184 000 | 1 104 |
| Цирковая площадка (цирковой коллектив) | 1 на население от 100 до 500 тыс. чел. | Объект (коллектив) | 184 000 | 1 |
| Парк культуры и отдыха | 1 на 30 тыс. чел. | Объект | 184 000 | 6 |
| В сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Численность занимающихся/ Общую численность населения *100 | % | 184 000 | 59 |

Прогнозируемое количество объектов социальной инфраструктуры города Норильска на расчетный период, с учетом строительства новых и реконструкции существующих объектов, отражено в Таблице 32.

Таблица 32

Прогнозируемое количество объектов социальной инфраструктуры

| Наименование | Ед. изм. | Текущее состояние | Расчетный период |
| --- | --- | --- | --- |
| В сфере образования |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | Мест | 12 904 | 15 256 |
| Общеобразовательные учреждения | Мест | 23 677 | 24 777 |
| Учреждения дополнительного образования | Мест | 11 403 | 11 403 |
| В сфере здравоохранения |  |  |  |
| Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях | Посещений в смену | 5 679 | 6 679 |
| Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях | Коек | 1 532 | 1 532 |
| Медицинские организации скорой медицинской помощи | Бригада ССМП | 18 | 18 |
| В сфере культуры |  |  |  |
| Общедоступная библиотека | Объект | 9 | 10 |
| Детская библиотека | Объект | 2 | 4 |
| Музеи | Объект | 1 | 2 |
| Театры | Объект | 1 | 1 |
| Посадочные места на совокупное количество театров | Зрительские места | 601 | 601 |
| Учреждения культуры клубного типа | Объект | 4 | 5 |
| Посадочные места на совокупное количество учреждений культуры клубного типа | Зрительские места | 2 083 | 2 383 |
| Кинотеатры и кинозалы | Объект | 6 | 7 |
| Концертные залы | Объект | 0 | 1 |
| Концертный творческий коллектив | коллектив | 0 | 1 |
| Посадочные места на совокупное количество концертных организаций | Зрительские места | 0 | 1500 |
| Цирковая площадка (цирковой коллектив) | Объект (коллектив) | 0 | 0 |
| Парк культуры и отдыха | Объект | 0 | 0 |
| В сфере физической культуры и спорта |  |  |  |
| Количество спортивных объектов | Объект | 29 | 18 |

Прогнозируемая обеспеченность населения города Норильска объектами социальной инфраструктуры в сфере образования на расчетный период представлена в Таблице 33.

Таблица 33

Прогнозируемая обеспеченность населения города Норильска

объектами социальной инфраструктуры в сфере образования

на расчетный период

| Наименование | Норматив | Ед. изм. | Обеспеченность |  |  | Дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норм. | Факт. | % |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | Охват 100% детей в возрасте от 1,5 до 7 лет | Мест | 18 558 | 15 256 | 82,2 | 3 302 |
| Общеобразовательные учреждения | Охват 100% общего числа школьников 1-9 классов и 75% - 10-11 классов | Мест | 23 715 | 24 777 | 100 | 0 |
| Учреждения дополнительного образования | Охват 10% общего числа школьников | Мест | 2 437 | 11 403 | 100 | 0 |

Прогнозируемая обеспеченность населения города Норильска объектами социальной инфраструктуры в сфере здравоохранения на расчетный период представлена в Таблице 34.

Таблица 34

Прогнозируемая обеспеченность населения города Норильска

объектами социальной инфраструктуры в сфере здравоохранения

на расчетный период

| Наименование | Норматив | Ед. изм. | Обеспеченность |  |  | Дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норм. | Факт. | % |  |
| Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 18,15 на 1000 человек | Посещений в смену | 5 679 | 6 679 | 100 | 0 |
| Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях | - | Коек | 1 532 | 1 532 | 100 | 0 |
| Медицинские организации скорой медицинской помощи | 1 на 10 000 человек | Бригада ССМП | 18 | 18 | 100 | 0 |

Прогнозируемая обеспеченность населения города Норильска объектами социальной инфраструктуры в сфере культуры на расчетный период представлена в Таблице 35.

Таблица 35

Прогнозируемая обеспеченность населения города Норильска

объектами социальной инфраструктуры в сфере культуры

на расчетный период

| Наименование | Норматив | Ед. изм. | Обеспеченность |  |  | Дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норм. | Факт. | % |  |
| Общедоступная библиотека | 1 на 20 тыс. человек | Объект | 9 | 10 | 100 | 0 |
| Детская библиотека | 1 на 10 тыс. детей | Объект | 4 | 2 | 50 | 2 |
| Музеи | 1 краеведческий, 1 тематический музей, независимо от количества населения | Объект | 2 | 2 | 100 | 0 |
| Театры | 1 на 200 тыс. человек | Объект | 1 | 1 | 100 | 0 |
| Посадочные места на совокупное количество театров | 6-5 мест на население от 150 до 199,9 тыс. чел. | Зрительские места | 1 104 | 601 | 54,6 | 503 |
| Учреждения культуры клубного типа | 1 на 100 тыс. чел. | Объект | 2 | 5 | 100 | 0 |
| Посадочные места на совокупное количество учреждений культуры клубного типа | 12-8 мест на население от 150 до 199,9 тыс. чел. | Зрительские места | 1 840 | 2 383 | 100 | 0 |
| Кинотеатры и кинозалы | 1 на 20 тыс. чел. | Объект | 9 | 7 | 77,8 | 2 |
| Концертные залы | 1 независимо от количества населения | Объект | 1 | 1 | 100 | 0 |
| Концертный творческий коллектив | 1 независимо от количества населения | коллектив | 1 | 1 | 100 | 0 |
| Посадочные места на совокупное количество концертных организаций | 6-5 мест на население от 150 до 199,9 тыс. чел. | Зрительские места | 1 104 | 1500 | 100 | 0 |
| Цирковая площадка (цирковой коллектив) | 1 на население от 100 до 500 тыс. чел. | Объект (коллектив) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Парк культуры и отдыха | 1 на 30 тыс. чел. | Объект | 6 | 0 | 0 | 6 |

Обеспеченность населения города Норильска объектами социальной инфраструктуры в сферах образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта на расчетный период представлена в Таблице 36.

Таблица 36

Обеспеченность населения города Норильска объектами

социальной инфраструктуры на расчетный период

| № п/п | Наименование | Процент обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| 1. | В сфере образования |  |
| 1.1 | Дошкольные образовательные учреждения | 82,2 |
| 1.2 | Общеобразовательные учреждения | 100 |
| 1.3 | Учреждения дополнительного образования | 100 |
| 2. | В сфере здравоохранения |  |
| 2.1 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 100 |
| 2.2 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях | 100 |
| 2.3 | Медицинские организации скорой медицинской помощи | 100 |
| 3. | В сфере культуры |  |
| 3.1 | Общедоступная библиотека | 100 |
| 3.2 | Детская библиотека | 50 |
| 3.3 | Музеи | 100 |
| 3.4 | Театры | 100 |
| 3.5 | Посадочные места на совокупное количество театров | 54,6 |
| 3.6 | Учреждения культуры клубного типа | 100 |
| 3.7 | Посадочные места на совокупное количество учреждений культуры клубного типа | 100 |
| 3.8 | Кинотеатры и кинозалы | 77,8 |
| 3.9 | Концертные залы | 100 |
| 3.10 | Концертный творческий коллектив | 100 |
| 3.11 | Посадочные места на совокупное количество концертных организаций | 100 |
| 3.12 | Цирковая площадка (цирковой коллектив) | 0 |
| 3.13 | Парк культуры и отдыха | 0 |
| 4. | В сфере физической культуры и спорта |  |
| 4.1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 59 |

8. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры представлен в Таблице 37.

Таблица 37

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Параметры объекта1 | Мероприятие (основание) | Сроки реализации мероприятия | Ответственные исполнители2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. В области образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Дошкольная образовательная организация | г. Норильск, Центральный район, зона застройки многоэтажными жилыми домами 9 этажей и выше | 300 мест | Строительство (генеральный план) | 2030-2035 | Администрация города Норильска, ПАО «ГМК «Норильский никель», Управление образования, МКУ «УКРиС» |
| 1.2 | Дошкольная образовательная организация | г. Норильск, Центральный район, зона делового, общественного и коммерческого назначения | 300 мест | Строительство (генеральный план) | 2030-2035 | Администрация города Норильска, ПАО «ГМК «Норильский никель», Управление образования, МКУ «УКРиС» |
| 1.3 | Дошкольная образовательная организация | г. Норильск, Центральный район (Оганер), зона застройки многоэтажными жилыми домами 9 этажей и выше | 270 мест | 3 объекта Строительство (генеральный план) | 2030-2035 | Администрация города Норильска, ПАО «ГМК «Норильский никель», Управление образования, МКУ «УКРиС» |
| 1.4 | Дошкольная образовательная организация | г. Норильск, район Кайеркан, зона делового, общественного и коммерческого назначения | 220 мест | Реконструкция (генеральный план) | 2030-2034 | Администрация города Норильска, ПАО «ГМК «Норильский никель», Управление образования, МКУ «УКРиС» |
| 1.5 | Общеобразовательная организация со спортивным сооружением закрытого типа | г.Норильск, зона застройки многоэтажными жилыми домами 9 этажей и выше | 1100 мест | Строительство (соглашение между Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и публичным акционерным обществом «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» о взаимодействии и сотрудничестве № Д 10-02 от 20.02.2021 (далее ˗ Соглашение)) | 2021,2022 – проектно-изыскательские работы, 2023 – 2025 – строительство объекта | ПАО «ГМК «Норильский никель» |
| 1.6 | Дошкольная образовательная организация | г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 4 | 236 мест | Реконструкция здания для размещения дошкольного образовательного учреждения (План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, утвержденный Постановлением Администрации города Норильска от 17.06.2019 № 223 (далее ˗ Стратегия, Соглашение) | 2022 – проектно-изыскательские работы, 2023 – 2025 – реконструкция объекта | ПАО «ГМК «Норильский никель» |
| 1.7 | Дошкольная образовательная организация | г. Норильск, район Талнах, в районе 5 микрорайона | 270 мест | Строительство здания дошкольного образовательного учреждения (План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития) | 2030-2034 | Администрация города Норильска, ПАО «ГМК «Норильский никель», Управление образования, МКУ «УКРиС» |
| 1.8 | Дошкольная образовательная организация | г. Норильск, Центральный район (Оганер), зона застройки многоэтажными жилыми домами 9 этажей и выше | 270 мест | Строительство здания дошкольного образовательного учреждения (Соглашение о взаимодействии № Д 10-02 от 20.02.2021) | 2022 – проектно-изыскательские работы, 2023 – 2025 – строительство объекта | ПАО «ГМК «Норильский никель» |
| 1.9 | Реконструкция МАОУ «Гимназия № 4» в Центральном районе | г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 6а | - | Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (генеральный план)) | 2021- разработка проектно-сметной документации, 2022 – 2025 – реконструкция объекта | Администрация города Норильска, ПАО «ГМК «Норильский никель», Управление образования, МКУ «УКРиС» |
| 1.10 | Организация дополнительного образования | г. Норильск, Центральный район (Оганер), зона застройки многоэтажными жилыми домами 9 этажей и выше | 1 объект | Строительство (генеральный план) | 2022,2023 – проектно-изыскательские работы, 2024 – 2027 - строительство | Администрация города Норильска, ПАО «ГМК «Норильский никель», Управление образования, МКУ «УКРиС» |
| 1.11 | МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» | г. Норильск, район Талнах, ул. Кравца, д. 16 | Мощность объекта: 2961 чел. | Реконструкция (Стратегия) | 2025-2030 | Администрация города Норильска, ПАО «ГМК «Норильский никель», Управление образования, МКУ «УКРиС» |
| 1.12 | МБОУ ДО «Станция юных техников» | г. Норильск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, д. 14А | Мощность объекта: 1290 чел. | Реконструкция (Стратегия) | 2022, 2023 – разработка проектно-сметной документации, 2024 – 2027 – реконструкция объекта | Администрация города Норильска, ПАО «ГМК «Норильский никель», Управление образования, МКУ «УКРиС» |
| 1.13 | Дошкольная образовательная организация | г. Норильск, Центральный район, в районе дома пр. Молодежный, д. 29 | 270 мест | Строительство (Стратегия) | 2026-2030 | Администрация города Норильска, ПАО «ГМК «Норильский никель», Управление образования, МКУ «УКРиС» |
| 2. В области физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Спортивно-оздоровительный комплекс мощностью | г. Норильск, зона объектов физкультуры и спорта | Площадь 1500 м.кв. | Строительство (генеральный план) | 2030-2035 | Администрация города Норильска, ПАО «ГМК «Норильский никель», Управление по спорту, МКУ «УКРиС» |
| 2.2 | Спортивный зал | г. Норильск, район Талнах, зона объектов физкультуры и спорта | Площадь 1080 м.кв. | Строительство (генеральный план) | 2028 | Администрация города Норильска, ПАО «ГМК «Норильский никель», Управление по спорту, МКУ «УКРиС» |
| 2.3 | Спортивный зал | г. Норильск, Центральный район (Оганер), зона объектов физкультуры и спорта | Площадь 1080 м.кв. | Строительство (генеральный план) | 2028 | Администрация города Норильска, ПАО «ГМК «Норильский никель», Управление по спорту, МКУ «УКРиС» |
| 2.4 | Спортивный зал | г. Норильск, район Кайеркан, зона делового, общественного и коммерческого назначения | Площадь 1080 м.кв. | Строительство (генеральный план) | 2028 | Администрация города Норильска, ПАО «ГМК «Норильский никель», Управление по спорту, МКУ «УКРиС» |
| 2.5 | Спортивный зал | г. Норильск, Центральный район, зона делового, общественного и коммерческого назначения | Площадь 1080 м.кв. | Строительство (генеральный план) | 2027 | Администрация города Норильска, ПАО «ГМК «Норильский никель», Управление по спорту, МКУ «УКРиС» |
| 2.6 | Спортивный зал | г. Норильск, Центральный район, зона делового, общественного и коммерческого назначения | Площадь 1650 м.кв. | Строительство (генеральный план) | 2027 | Администрация города Норильска, ПАО «ГМК «Норильский никель», Управление по спорту, МКУ «УКРиС» |
| 2.7 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | г. Норильск, Центральный район, зона застройки многоэтажными жилыми домами 9 этажей и выше | Площадь 1008 м.кв | Строительство (генеральный план) | 2026 | Администрация города Норильска, ПАО «ГМК «Норильский никель», Управление по спорту, МКУ «УКРиС» |
| 2.8 | Спортивный зал | г. Норильск, Центральный район, зона застройки многоэтажными жилыми домами 9 этажей и выше | Площадь 1008 м.кв. | Строительство (генеральный план) | 2026 | Администрация города Норильска, ПАО «ГМК «Норильский никель», Управление по спорту, МКУ «УКРиС» |
| 2.9 | Бассейн | г. Норильск, Центральный район, зона застройки многоэтажными жилыми домами 9 этажей и выше | Площадь зеркала воды 300 м.кв. | Строительство (генеральный план) | 2022, 2023 – проектно-изыскательские работы, 2024 – 2026 – строительство объекта | Администрация города Норильска, ПАО «ГМК «Норильский никель», Управление по спорту, МКУ «УКРиС» |
| 2.10 | Бассейн | г. Норильск, Центральный район (Оганер), зона объектов физкультуры и спорта | Площадь зеркала воды 300 м.кв. | Строительство (генеральный план) | 2027-2031 | Администрация города Норильска, ПАО «ГМК «Норильский никель», Управление по спорту, МКУ «УКРиС» |
| 2.11 | Лыжная база отдыха | г. Норильск, зона учреждений и объектов рекреации | Площадь 3000 м.кв. | Строительство (генеральный план) | 2024 – разработка проектно-сметной документации, строительство быстровозводимого здания | Администрация города Норильска, ПАО «ГМК «Норильский никель», Управление по спорту, МКУ «УКРиС» |
| 2.12 | Картодром | г. Норильск, Центральный район, предполагаемый район строительства ДОСААФ или улица Нансена, зона объектов физкультуры и спорта | 2000 м.кв. | Строительство (План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, генеральный план) | 2026-2030 | Администрация города Норильска, ПАО «ГМК «Норильский никель», Управление по спорту, МКУ «УКРиС» |
| 2.13 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | г.п. Снежногорск, в районе ул. Гидростроительной, зона объектов физкультуры и спорта, в районе ул. Гидростроительной | Площадь 540 м.кв. | Строительство (План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, генеральный план) | 2026-2029 | Администрация города Норильска, ПАО «ГМК «Норильский никель», Управление по спорту, МКУ «УКРиС» |
| 2.14 | Спортивно-оздоровительный комплекс «Оганер» | г. Норильск, Центральный район (Оганер), зона объектов физкультуры и спорта, ул. Вальковская, д. 18 | 1 объект. | Реконструкция (План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, генеральный план) | 2022, 2023 – разработка проектно-сметной документации, 2024 – 2028 – реконструкция объекта | Администрация города Норильска, ПАО «ГМК «Норильский никель», Управление по спорту, МКУ «УКРиС» |
| 2.15 | Вспомогательное здание МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль» | г. Норильск, зона объектов физкультуры и спорта | 1 объект | Реконструкция (генеральный план) | 2024 – разработка проектно-сметной документации, реконструкция здания | Администрация города Норильска, ПАО «ГМК «Норильский никель», Управление по спорту, МКУ «УКРиС» |
| 2.16 | Спортивно-оздоровительный комплекс в жилом образовании Оганер | г. Норильск, Центральный район (Оганер), зона объектов физкультуры и спорта | Ежедневное посещение 250 чел. | Строительство (План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития) | 2025-2027 | Администрация города Норильска, ПАО «ГМК «Норильский никель», Управление по спорту, МКУ «УКРиС» |
| 2.17 | Крытый каток с искусственным льдом | г. Норильск, р-н Талнах | Единая пропускная способность – 91 человек | Строительство (План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития в соответствии со схемой территориального планирования Красноярского края) | 2022, 2023 – проектно-изыскательские работы, 2024 – 2030 – строительство объекта | Администрация города Норильска, ПАО «ГМК «Норильский никель», Управление по спорту, МКУ «УКРиС» |
| 2.18 | Холодный склад на территории МБУ «Стадион «Заполярник» | г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, 7 | 1 объект | Строительство (План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития) | 2023-2024 | Администрация города Норильска, ПАО «ГМК «Норильский никель», Управление по спорту, МКУ «УКРиС» |
| 3. В области культуры |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Концертный зал | г. Норильск, Центральный район, зона делового, общественного и коммерческого назначения | Вместимость: 1500 мест, с 1 концертным творческим коллективом | Строительство (План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, генеральный план) | 2026-2030 | Администрация города Норильска, ПАО «ГМК «Норильский никель», Управление по делам культуры и искусства, МКУ «УКРиС» |
| 3.2 | Общедоступная библиотека | г. Норильск, район Кайеркан, зона делового, общественного и коммерческого назначения | 1 объект, на 300 мест | Строительство (генеральный план) | 2029 | Администрация города Норильска, ПАО «ГМК «Норильский никель», Управление по делам культуры и искусства, МКУ «УКРиС» |
| 3.3 | Учреждение клубного типа | г. Норильск, район Кайеркан, зона делового, общественного и коммерческого назначения | 1 объект | Строительство (генеральный план) | 2028 | Администрация города Норильска, ПАО «ГМК «Норильский никель», Управление по делам культуры и искусства, МКУ «УКРиС» |
| 3.4 | Музей | г. Норильск, Центральный район, зона делового, общественного и коммерческого назначения, ул. Комсомольская д.37 | 1 объект | Реконструкция (генеральный план) | 2021 – разработка концепции и проектно-сметной документации 2023 – 2026 – реконструкция объекта | Администрация города Норильска, ПАО «ГМК «Норильский никель», Управление по делам культуры и искусства, МКУ «УКРиС» |
| 3.5 | Филиал МБУК «Городской центр культуры» | г. Норильск, Центральный район, г. Норильск, Центральный район, ул. Ленинградская, 7 А (размещение творческих объединений и клубных формирований) | 1 объект, 3764,7 м.кв. | Реконструкция (План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, генеральный план) | 2022-2024 | Администрация города Норильска, ПАО «ГМК «Норильский никель», Управление по делам культуры и искусства, МКУ «УКРиС» |
| 3.6 | МБУК «Культурно-досуговый центр имени Владимира Высоцкого» | г. Норильск, район Талнах, зона зеленых насаждений общего пользования | 1 объект (500 мест) | Реконструкция (генеральный план) | 2026 – разработка проектно-сметной документации | Администрация города Норильска, ПАО «ГМК «Норильский никель», Управление по делам культуры и искусства, МКУ «УКРиС» |
| 3.7 | МБУ «Музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска» | г. Норильск, Центральный район, Норильск, Центральный район, пр-т. Ленинский, д. 14 | 1 объект | Реконструкция (генеральный план) | 2023 – 2027 | Администрация города Норильска, ПАО «ГМК «Норильский никель», Управление по делам культуры и искусства, МКУ «УКРиС» |
| 3.8 | МБУК Культурно-досуговый центр Юбилейный» | г. Норильск, район Кайеркан, зона делового, общественного и коммерческого назначения | 1 объект (400 мест) | Реконструкция (генеральный план) | 2028 | Администрация города Норильска, ПАО «ГМК «Норильский никель», Управление по делам культуры и искусства, МКУ «УКРиС» |
| 3.9 | Кинозал | г. Норильск, район Талнах, зона делового, общественного и коммерческого назначения | 1 объект (100 мест) | Строительство (генеральный план) | 2030 | Администрация города Норильска, ПАО «ГМК «Норильский никель», Управление по делам культуры и искусства, МКУ «УКРиС» |
| 4. В области здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Поликлиника | г. Норильск | Мощность: 1 000 посещений в смену | Строительство (соглашение о взаимодействии № Д 10-02 от 20.02.2021) | 2021, 2022 проектно-изыскательские работы, 2023 – 2024 – строительство объекта | ПАО «ГМК «Норильский никель», Министерство здравоохранения Красноярского края |

технико-экономические показатели объектов (по запланированным мероприятиям) указаны ориентировочно (площадь, мощность) и будут определены проектно-сметной документацией, разработанной подрядными организациями

2 будут определены по итогу заключенных соглашений о взаимодействии и сотрудничестве и уточнения источника финансирования мероприятий

9. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий

Настоящая программа предусматривает строительство и реконструкцию в сферах образования, физической культуры и спорта, культуры.

Оценка общего объема финансирования составляет – 32 402,0 млн. руб.

Государство обязано защищать интересы населения (особенно его малоимущих слоев) и обеспечивать ему получение социальных услуг. Вместе с тем целесообразным представляется сосуществование нескольких форм финансирования, как государственных, так и частных и на федеральном уровне, и на территориальном. Важная роль в решении этой проблемы видится в участии предприятий, которые также могут взять на себя часть расходов по созданию объектов социальной инфраструктуры.

В современных условиях на содержание и развитие государственных и муниципальных объектов социальной сферы финансовые ресурсы направляются из нескольких источников: бюджета, внебюджетных источников (средств предприятий).

При составлении плана инвестиционной деятельности по строительству и реконструкции социальных объектов необходимо ориентироваться на:

- структурные изменения, происходящие в отраслях социальной сферы;

- прогнозируемые объемы гарантированных социальных услуг, рассчитанные на основе нормативов потребности населения в этих услугах, с учетом полной профильной загрузки учреждений;

- расширение, реконструкцию, техническое перевооружение действующих учреждений, работающих с перегрузкой;

- замену ветхого и аварийного фонда, а также помещений, не отвечающих санитарно-эксплуатационным нормам, в случае невозможности осуществления капитального ремонта этого фонда и необходимости его ликвидации.

При разработке настоящей Программы учтены различные источники финансирования социальной инфраструктуры, в том числе финансирование из бюджетов различных уровней и внебюджетных источников финансирования.

Укрупненная стоимость реализации запланированных мероприятий по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры представлена в Приложении 1.

10. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры позволит достичь определенных социальных эффектов:

1.	Формирование сбалансированного рынка труда и занятости населения за счет увеличения количества мест приложения труда, снижения уровня безработицы, создания условий для привлечения на территорию муниципального образования квалифицированных кадров.

2.	Развитие сфер образования, физической культуры и спорта, культуры.

3.	Улучшение качества жизни населения за счет увеличения уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.

Целевые индикаторы программы представлены в Приложении 2.

11. оценка эффективности мероприятий, включенных в программу

Изменение обеспеченности муниципального образования объектами социальной инфраструктуры на текущий момент и на расчетный период, позволяющее наглядно оценить эффективность запланированных мероприятий, отражено в Таблице 38.

Таблица 38

Изменение обеспеченности объектами социальной инфраструктуры

| Наименование | Обеспеченность, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | На текущий период | На расчетный срок |
| В области образования |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | 70,0 | 82,2 |
| Общеобразовательные учреждения | 100 | 100 |
| Организации дополнительного образования | 100 | 100 |
| В области здравоохранения |  |  |
| Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях (поликлиники) | 100 | 100 |
| Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы) | 100 | 100 |
| В области культуры |  |  |
| Общедоступная библиотека | 100 | 100 |
| Детская библиотека | 50,0 | 50,0 |
| Музеи | 50,0 | 100,0 |
| Театры | 100 | 100 |
| Посадочные места на совокупное количество театров | 54,6 | 54,6 |
| Учреждения культуры клубного типа | 100 | 100 |
| Посадочные места на совокупное количество учреждений культуры клубного типа | 100 | 100 |
| Кинотеатры и кинозалы | 66,7 | 77,8 |
| Концертные залы | 0 | 100 |
| Концертный творческий коллектив | 0 | 100 |
| Посадочные места на совокупное количество концертных организаций | 0 | 100 |
| Цирковая площадка (цирковой коллектив) | 0 | 0 |
| Парк культуры и отдыха | 0 | 0 |
| В сфере физической культуры и спорта |  |  |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 40,62 | 59,0 |

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры на расчетный период позволит:

1. Повысить уровень обеспеченности населения города Норильска дошкольными образовательными учреждениями (+12,2 п.п.), спортивными сооружениями (+28,1 п.п.), кинотеатрами и кинозалами (+11,1 п.п.).

2. Реализовать соблюдение установленных норм обеспечения населения города Норильска: общеобразовательными учреждениями, организациями дополнительного образования, медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях (поликлиники), общедоступными библиотеками, театрами, концертными залами, учреждениями культуры клубного типа.

12. оценка нормативно-правовой базы и ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Основы правового регулирования отношений по обеспечению граждан медицинской помощью, образованием, социальной защитой закреплены в Конституции Российской Федерации. В Основном законе страны содержится комплекс социальных норм и гарантий, определяющих в первую очередь базовые принципы формирования социальной инфраструктуры. Предусмотренные ст. 8 Конституции Российской Федерации поддержка конкуренции, признание и равная защита государственной, муниципальной и частной собственности являются конституционной основой для создания и нормального функционирования государственного, муниципального и частного секторов социальной отрасли, конкуренции и свободы выбора при оказании и при получении различного спектра социальных услуг, что создает реальную основу для повышения качества социальной инфраструктуры. Конституция Российской Федерации содержит иные важнейшие положения, составляющие основу регулирования правоотношений социальной сферы. В статье 41 закреплено право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, статья 43 закрепляет право каждого на образование – важнейшие права, необходимые для полноценного развития современного общества.

Роль Конституции Российской Федерации в правовом регулировании всех сфер жизни общества, в том числе социальной, заключается в том, что по причине высшей юридической силы Конституции Российской Федерации и ее непосредственного действия на территории всей страны не допускается принятие органами государственной власти и местного самоуправления правовых актов, полностью или частично ей противоречащих.

Принятые в развитие Конституции Российской Федерации Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Закон № 184-ФЗ) и Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ) разграничивают полномочия в области функционирования и развития социальной инфраструктуры между органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Так, согласно статье 26.3 Закона № 184-ФЗ к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации относится решение следующих вопросов в социальной сфере:

в области образования: организация предоставления общего образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации и обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам; организация предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования; организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации;

в области культуры: организация библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных фондов, создание и поддержка государственных музеев, организация и поддержка учреждений культуры и искусства;

в области физической культуры и спорта: осуществление региональных и межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта, организация и проведение официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), обеспечение подготовки спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации.

Значительное число вопросов по обеспечению населения объектами социальной инфраструктуры в соответствии с нормами Закона № 131-ФЗ отнесено к вопросам местного значения городских округов.

В настоящее время в области социальной инфраструктуры действует ряд профильных федеральных законов, устанавливающих правовое регулирование общественных отношений в определенной сфере. К таким законам относятся:

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».

Указанные нормативные правовые акты регулируют общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами их прав на образование, культурную деятельность, а также устанавливают основы деятельности в области физической культуры и спорта.

Развитие социальной сферы невозможно без осуществления в нее инвестиций. Правовые акты российского законодательства, регулирующие инвестиции и инвестиционный процесс, направлены на создание благоприятного режима инвестиционной деятельности, в том числе в социальной сфере.

Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает, что при участии Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, они участвуют в таких отношениях на равных началах с иными участниками этих отношений — гражданами и юридическими лицами. К участию же названных субъектов в обороте, как правило, применяются нормы, применимые к участию в обороте юридических лиц (ст. 124 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» является основополагающим законодательным актом в инвестиционной сфере, который определяет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Российской Федерации, а также устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо от форм собственности.

Развитие социальной сферы невозможно без проведения расчетов определения нормативной   потребности по обеспеченности муниципального образования услугами социальной инфраструктуры. К таким нормативным правовым документам относятся:

- распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «О введении в действие методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;

- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования», утвержденное министерством образования и науки Российской Федерации 04.05.2016 № АК-15/02вн).

При проектировании, строительстве и реконструкции объектов социальной инфраструктуры необходимо предусматривать универсальную безбарьерную среду для беспрепятственного доступа к объектам и услугам всех категорий граждан, в том числе инвалидов и граждан других маломобильных групп населения (к которым могут быть отнесены люди преклонного возраста, с временными или длительными нарушениями здоровья и функций движения, беременные женщины, люди с детскими колясками и другие).

Для создания универсальной безбарьерной среды установлены требования к проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры в следующих нормативных документах:

СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения», утвержденный Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605;

СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»;

СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей»;

СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;

РДС 35-201-99 «Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры».

На региональном и местном уровне в целях создания благоприятных условий для функционирования и развития социальной инфраструктуры особую роль играют документы территориального планирования.

Документы территориального планирования муниципального образования:

- Генеральный план муниципального образования город Норильска, утверждённый решением Норильского городского Совета депутатов от 16.12.2008 № 16-371.

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, предусмотренных программными документами, указанными в Паспорте программы, не позволяет достичь 100% соответствия социальной инфраструктуры города Норильска предъявляемым нормативным требованиям.

По ряду объектов социальной инфраструктуры отмечается обеспеченность населения города ниже установленных норм, а именно:

1. Дошкольными образовательными учреждениями– 82,2%;

2. Детскими библиотеками – 50%;

3. Музеями – 50,0%;

4. Посадочными местами на совокупное количество театров – 54,6%;

5. Кинотеатрами и кинозалами – 77,8%;

6 Цирковыми площадками (цирковыми коллективами) – 0%;

7. Парками культуры и отдыха – 0%;

8. Спортивными сооружениями – 56,0%.

На основании изложенного, в качестве мероприятий по совершенствованию нормативно-правового обеспечения развития социальной инфраструктуры рекомендовано внесение изменений в программные документы муниципального образования город Норильск, предусматривающих:

1. Дополнительное строительство дошкольных образовательных учреждений;

2. Дополнительное строительство детской библиотеки;

3. Дополнительное строительство музея;

4. Дополнительное строительство театра;

5. Дополнительное строительство кинотеатров и кинозалов;

6. Строительство цирковой площадки;

7. Оборудование парков культуры и отдыха;

8. Дополнительное строительство спортивных объектов.