Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы» на

2017 – 2019 годы, утвержденной

постановлением Администрации города

Норильска от 07.12.2016 №589

- Паспорт подпрограммы «Дорожное хозяйство»

(далее – подпрограмма муниципальной программы)

| Соисполнитель муниципальной программы | Администрация города Норильска (муниципальное казенное учреждение «Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска») |
| --- | --- |
| Участник подпрограммы муниципальной программы | Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Обеспечение сохранности, развитие и модернизация сети автомобильных дорог муниципального образования город Норильск |
| Задача подпрограммы муниципальной программы | Развитие, содержание и управление дорожным хозяйством муниципального образования город Норильск |
| Срок реализации подпрограммы муниципальной программы | 2017 – 2019 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации (тыс. руб.) | Общий объем финансирования подпрограммы муниципальной программы за счет всех источников финансирования составляет 5 233 516,8 тыс. руб., из них: дорожный фонд – 5 172 563,9 тыс. руб.; местный бюджет – 60 952,9 тыс. руб.; в том числе по годам: 2017 год – 2 345 742,6 тыс. руб., из них: дорожный фонд – 2 325 424,9 тыс. руб.; местный бюджет – 20 317,7 тыс. руб.; 2018 год – 1 443 887,1 тыс. руб., из них: дорожный фонд – 1 423 569,5 тыс. руб.; местный бюджет – 20 317,6 тыс. руб.; 2019 год – 1 443 887,1 тыс. руб., из них: дорожный фонд – 1 423 569,5 тыс. руб.; местный бюджет – 20 317,6 тыс. руб. |
| Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы (индикаторы результативности муниципальной программы с ожидаемыми значениями на конец период реализации подпрограммы муниципальной программы) | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, соответствующих нормативным требования к транспортно-эксплуатационным показателям, будет увеличена до 60 % в 2019 году; Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, на которых осуществляется комплекс мероприятий по их содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог города, сохранится на уровне 100%; Ежегодная протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск в отношении которых осуществлен ремонт, капитальный ремонт, составит не менее 15 км. |

- Текущее состояние

По состоянию на 01.01.2016 в сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск входят 152,4 км автодорог с усовершенствованным типом покрытия и отнесенных к III технической категории, общей площадью 2 230,8 тыс. м2. Также к указанной сети автодорог относятся 91,3 км линий наружного освещения, 22 автодорожных моста и путепровода, 181 водопропускная труба.

Принимая во внимание особенности географического положения и природно-климатические условия, существующая сеть автомобильных дорог муниципального образования город Норильск действует автономно от общей сети автомобильных дорог страны, отсутствуют автомобильные дороги круглогодичного действия, обеспечивающие автотранспортное сообщение муниципального образования с административным центром Красноярского края, а также другими регионами Российской Федерации.

Также учитывая, что большая часть сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск формировалась еще в середине прошлого века, а выполняемые работы по содержанию и текущему ремонту автодорог не могли обеспечить их полного восстановления, особенно в условиях ограниченных бюджетных средств, доля не отвечающих нормативным требованиям километров автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск составила 58,8% к 01.01.2014. Однако благодаря созданию дорожного фонда муниципального образования город Норильск и комплексному подходу к решению задач в области дорожного хозяйства, долю не отвечающих нормативным требованиям километров автодорог удалось уменьшить и к 01.01.2016 она составила 47,2%.

Хотя даже несмотря на достижение по некоторым из направлений дорожной отрасли муниципального образования город Норильск положительных результатов, большинство проблем дорожного хозяйства города не решены в полном объеме и продолжают сохранять свою актуальность, в том числе:

- на многих участках автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск изношенность асфальтобетонного покрытия составляет от 40% до 70%;

- имеются многочисленные продольные и поперечные трещины, выбоины, пучины, продольные волны, провалы и просадки земляного полотна, а также дорожного покрытия, обрушение обочин;

- многие искусственные дорожные сооружения нуждаются в проведении ремонтно-восстановительных мероприятий;

- не все участки автомобильных дорог обеспечены в полном объеме линиями наружного освещения.

Кроме того, в условиях социально-экономического развития, интенсивно расширяется сфера применения автомобильного транспорта, занимающего доминирующее положение в перевозках на средние и короткие расстояния. При этом следует отметить, что меняется и структура парка транспортных средств, увеличивается удельный вес крупнотоннажных грузовых автомобилей, что обуславливает необходимость повышения капитальности автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений.

В связи с этим, помимо мероприятий по круглогодичному содержанию всей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, за 2014 – 2015 годы также осуществлены работы, направленные на устранение вышеуказанных проблем, в том числе:

- отремонтировано 264,00 тыс. м2 автодорожного покрытия;

- восстановлено 4,1 км линий наружного освещения;

- осуществлен ремонт 3 водопропускных труб на автодорогах города;

- осуществлены мероприятия по реконструкции автодорожного моста и планово-предупредительному ремонту еще 2 автодорожных мостов, входящих в состав сети автомобильных дорог города.

Проведение мероприятий согласно подпрограмме не позволит темпам роста развития дорожной сети отстать от темпов автомобилизации общества, что в противном случае негативно скажется на социально-экономических показателях. Кроме того, за счет строительства Северной объездной автодороги, увеличится пропускная способность всей транспортной инфраструктуры города, что положительно скажется на качестве и уровне жизни населения муниципального образования город Норильск.

- Цели и задачи подпрограммы муниципальной программы

Цели подпрограммы муниципальной программы: обеспечение сохранности, развитие и модернизация сети автомобильных дорог муниципального образования город Норильск.

Задачи подпрограммы муниципальной программы: развитие, содержание и управление дорожным хозяйством муниципального образования город Норильск.

Срок реализации подпрограммы муниципальной программы: 2017 – 2019 годы.

- Механизм реализации подпрограммы муниципальной программы

Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования город Норильск, а также предоставляемых городскому бюджету средств межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направленных на реализацию подпрограммы муниципальной программы, является МКУ «Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска», за исключением мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения поселка Снежногорск, где главным распорядителем бюджетных средств является Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска.

Достижение показателей результативности подпрограммы муниципальной программы осуществляется в рамках муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ответственным за организацию и реализацию подпрограммы муниципальной программы является МКУ «Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска».

Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих реализацию подпрограммы муниципальной программы:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Приказ министерства транспорта РФ от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

- Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы».

- Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы

Направления и объем финансирования подпрограммы муниципальной программы отражены в приложение № 7 к муниципальной программе.

- Индикаторы результативности подпрограммы муниципальной программы

Индикаторами результативности подпрограммы муниципальной программы являются:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, на которых осуществляется комплекс мероприятий по их содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог города;

- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, в отношении которых осуществлен ремонт, капитальный ремонт, от общей протяженности автомобильных дорог города.

Значения и расчет целевых индикаторов результативности подпрограммы муниципальной программы по годам реализации отражены в приложении № 8 к муниципальной программе.

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы» на

2017 – 2019 годы, утвержденной

постановлением Администрации города

Норильска от 07.12.2016 №589

- Паспорт подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования муниципального образования город Норильск» (далее – подпрограмма муниципальной программы)

| Соисполнитель муниципальной программы | Администрация города Норильска (муниципальное казенное учреждение «Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска») |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования город Норильск |
| Задача подпрограммы муниципальной программы | Повышение уровня безопасности дорожного движения, а также обеспечение безопасности всех участников дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск |
| Срок реализации подпрограммы муниципальной программы | 2017 – 2019 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации (тыс. руб.) | Общий объем финансирования подпрограммы муниципальной программы составляет 20 000,00 тыс. руб. и осуществляется за счет средств дорожного фонда города Норильска, в том числе по годам: 2017 год – 18 000,0 тыс. руб. 2018 год – 1 000,0 тыс. руб. 2019 год – 1 000,0 тыс. руб. |
| Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы (индикаторы результативности муниципальной программы с ожидаемыми значениями на конец период реализации подпрограммы муниципальной программы) | Доля регулируемых пешеходных переходов, обустроенных в соответствии с требованиями составит 100% к 2019 году; Доля аварийно-опасных участков, обустроенных ТСОДД составит 100% в 2017-2019 годах. |

- Текущее состояние

Безопасность дорожного движения является одной из важнейших социально-экономических и демографических задач не только города Норильска, а также Красноярского края, но и всей Российской Федерации. Дорожно-транспортные происшествия наносят существенный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам, приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста, гибели детей.

Сложившаяся обстановка с аварийностью требует выработки и реализации комплексных мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий, обеспечения роста безопасности, а также благополучия жителей и гостей муниципального образования город Норильск.

По состоянию на 01.01.2016 на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, в целях обеспечения безопасности дорожного движения всех его участников, установлены и ежегодно обслуживаются более 3,5 тысяч дорожных знаков и указателей. Для передвижения пешеходов действуют 159 наземных и 4 надземных пешеходных перехода.  Кроме того, протяженность линий наружного освещения указанных дорог составляет 91,3 км, в том числе около 4 тысяч светильников, установленных на более чем 2,5 тысячах опорах освещения.

К основным факторам, влияющим на повышение уровня аварийности на автомобильных дорогах города, относятся:

- массовое несоблюдение требований правил дорожного движения участниками дорожного движения;

- невыполнение регламентов обеспечения безопасной эксплуатации автотранспортных средств, которое в настоящее время носит широко распространенный характер;

- недостаточная профессиональная подготовка и недисциплинированность водителей;

- недостаточность понимания обществом значимости мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения;

- несовершенство государственного контроля и технического обеспечения безопасности дорожного движения.

Высокие темпы автомобилизации, вовлечение все большего числа жителей города в дорожное движение делают особенно актуальной проблему безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья его участников. В данных условиях опережающее развитие системы обеспечения безопасности дорожного движения будет способствовать предотвращению роста аварийности на улично-дорожной сети города Норильска.

В целях обеспечения и повышения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск за 2015-2016 годы осуществлены мероприятия:

- техническое обслуживание средств организации дорожного движения, в том числе 40 светофорных объектов, а также 3,5 тысячи дорожных знаков;

- содержание систем видеонаблюдения на автодорогах, в том числе 16 видеокамер на автодороге Норильск-Алыкель, а также аренда каналов передачи данных для функционирования всей системы видеонаблюдения;

- разработаны проекты организации дорожного движения на 81 объектах, входящих в состав улично-дорожной сети города;

- обустроен светофорным объектом перекресток улиц Лауреатов – Ленинградская, в том числе смонтировано 9 транспортных и 2 пешеходных светофора с установкой соответствующих дорожных знаков;

- установлено 8 светофоров, 61 дорожный знак и 311 погонных метров пешеходных ограждений на автодорогах города вблизи детских учреждений, на проезжей части которых возможно появление детей;

- установлено 32 искусственные дорожные неровности, так называемые лежачие полицейские, обеспечивающие принудительное уменьшение скорости транспортного потока на наиболее опасных участках улично-дорожной сети города для предотвращения дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий.

- обустроено дублирующими дорожными знаками 5.19.1 «Пешеходный переход» над проезжей частью 44 пешеходных перехода.

- полностью обустроено два регулируемых перекрестка, в соответствии с последними изменениями ГОСТ.

Таким образом, с целью снижения аварийности на автодорогах города Норильска необходимо продолжение работ по реализации мероприятий, направленных на повышение безопасности всех участников дорожного движения. Ожидаемым результатом выполнения подпрограммы будет повышение уровня безопасности дорожного движения

- Цели и задачи подпрограммы муниципальной программы

Цель подпрограммы муниципальной программы: обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования город Норильск.

Задача подпрограммы муниципальной программы: повышение уровня безопасности дорожного движения, а также обеспечение безопасности всех участников дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск.

Срок реализации подпрограммы муниципальной программы: 2017 – 2019 годы

- Механизм реализации подпрограммы муниципальной программы

Главным распорядителем бюджетных средств, направленных на реализацию подпрограммы муниципальной программы, является МКУ «Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска».

Достижение показателей результативности подпрограммы муниципальной программы осуществляется в рамках муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ответственным за организацию и реализации подпрограммы муниципальной программы является МКУ «Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска».

Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих реализацию подпрограммы муниципальной программы:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Приказ министерства транспорта РФ от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

- ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.12.2004 № 120-ст);

- ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.12.2004 № 121-ст);

- Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы».

- Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы

Направления и объем финансирования подпрограммы отражены в приложение № 7 к муниципальной программе.

- Индикаторы результативности подпрограммы муниципальной программы

Индикаторами результативности подпрограммы муниципальной программы являются:

- доля регулируемых пешеходных переходов, обустроенных в соответствии с ГОСТ;

- доля аварийно-опасных участков, обустроенных ТСОДД.

Значения и расчет целевых индикаторов результативности подпрограммы муниципальной программы по годам реализации отражены в приложении № 8 к муниципальной программе.