АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2016                                            г. Норильск                                                № 635

О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 07.12.2015 № 597

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Норильск, утвержденным постановлением Администрации города Норильска от 30.06.2014 № 372,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в муниципальную программу «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры» на 2016-2018 гг., утвержденную постановлением Администрации города Норильска от 07.12.2015 № 597 (далее - Программа), следующие изменения:

  - Строку «Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.)» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.) | Объем финансирования по МП, всего: 2 724 843,9 тыс. руб., в т. ч.: - за счет средств краевого бюджета – 238 006,4 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 2 486 837,5 тыс. руб., 2016 год, всего: 937 978,2 тыс. руб., в том числе: - за счет средств краевого бюджета – 87 249,6 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 850 728,6 тыс. руб., 2017 год, всего: 1 102 190,3 тыс. руб., в том числе: - за счет средств краевого бюджета – 75 378,4 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 1 026 811,9 тыс. руб., 2018 год, всего: 684 675,4 тыс. руб., в том числе: - за счет средств краевого бюджета – 75 378,4 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 609 297,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

».

  - В строке «Основные ожидаемые результаты реализации МП (индикаторы результативности МП с ожидаемыми значениями на конец периода реализации МП)» паспорта Программы:

1.2.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Разработка проектной документации по объекту: «Реконструкция очистных сооружений города Норильска» с получением положительного заключения органа государственной экспертизы в 2017 году.».

1.2.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Разработка проектной документации по объекту: «Строительство полигона для хранения твердых коммунальных отходов в районе поселка Снежногорск» в 2017 году.».

  - В разделе 4 «Механизм реализации МП» Программы:

    - В Основном мероприятии 1 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Образование»:

1.3.1.1. В мероприятии 1.3. «Текущий ремонт»:

1.3.1.1.1. В абзаце первом числа «43» и «15» заменить числами «42» и «14» соответственно.

1.3.2. В Основном мероприятии 2 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Культура и искусство»:

1.3.1.2. В мероприятии 2.1. «Капитальный ремонт»:

1.3.1.2.1. В абзаце втором число «10» заменить числом «8».

1.3.3. В Основном мероприятии 3 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Физическая культура и спорт»:

1.3.3.1. В мероприятии 3.2. «Текущий ремонт»:

1.3.3.1.1. В абзаце первом число «15» заменить числом «14».

1.3.4. В Основном мероприятии 4 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Социальная защита»:

1.3.4.1. В мероприятии 4.2. «Текущий ремонт»:

1.3.4.1.1. В абзаце третьем слова «, ремонт игровой площадки с обустройством газона» исключить.

1.3.5. В Основном мероприятии 5 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Молодежная политика»:

1.3.5.1. Абзац двадцать восемь исключить.

1.3.6. В Основном мероприятии 6 «Проведение строительно-монтажных работ на объектах социальной и коммунальной инфраструктуры»:

1.3.6.1. В мероприятии 6.1. «Разработка проектов на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры»:

1.3.6.1.1. В абзаце четвертом слово «бытовых» заменить словом «коммунальных».

1.3.6.1.2. В абзаце шестнадцатом число «2016» заменить числом «2017».

1.3.6.1.3. Абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:

«В 2015 году заключен контракт с подрядной организацией на выполнение работ по обследованию технического состояния строительных конструкций и разработку проектной документации с получением положительного заключения органа государственной экспертизы по объекту.».

1.3.6.1.4. В абзаце двадцать пятом слово «бытовых» заменить словом «коммунальных».

1.3.6.1.5. В абзаце двадцать шестом слово «бытовых» заменить словом «коммунальных», слово «(ТБО)» исключить.

1.3.6.1.6. Абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:

«На 2015 – 2017 годы запланировано выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации с получением положительного заключения органа государственной экспертизы и экологической экспертизы. В 2015 году заключен муниципальный контракт на проведение соответствующих работ.».

1.3.6.2. В мероприятии 6.2. «Строительство и реконструкция объектов социальной и коммунальной инфраструктуры»:

1.3.6.2.1. В абзаце девятнадцатом слово «бытовых» заменить словом «коммунальных».

1.4. В разделе 6 «Индикаторы результативности МП»:

1.4.1. В абзаце седьмом число «2016» заменить числом «2017».

1.4.2. В абзаце десятом слово «бытовых» заменить словом «коммунальных», число «2016» заменить числом «2017».

1.5. Приложения 1 – 7 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 1 – 7 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная правда» и разместить его на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

Руководитель Администрации города Норильска   	                             Е.Ю. Поздняков