УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации города Норильска

от 07.12.2015 №597

- ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖАНИЕ СОХРАННОСТИ ДЕЙСТВУЮЩИХ И СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» на 2016-2018 гг.

(далее МП)

| Основание для разработки МП (наименование, номер и дата правового акта, утверждающего Перечень МП) | Распоряжение Администрации города Норильска от 19.07.2013 № 3864 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования город Норильск» |
| --- | --- |
| Заказчик МП | Администрация города Норильска |
| Ответственный исполнитель (разработчик) МП | Администрация города Норильска (муниципальное казенное учреждение «Управление капитальных ремонтов и строительства» (далее – МКУ «УКРиС»)) |
| Цели МП | Повышение уровня и качества жизни населения за счет строительства новых и реконструкции действующих объектов социальной инфраструктуры, сохранение в удовлетворительном техническом состоянии объектов в результате проведения мероприятий по текущему и капитальному ремонту. |
| Задачи МП | 1. Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах социальной инфраструктуры; 2. Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности; 3. Оформление муниципального образования город Норильск к праздничным датам, к дням воинской славы и памятным датам России; 4. Организация и осуществление закупок в области строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов объектов муниципальной собственности; 5. Осуществление строительного контроля в процессе строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов объектов муниципальной собственности. |
| Срок реализации МП | 2016-2018 годы |
| Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.) | Объем финансирования по МП, всего: 2 914 324,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 – 1 127 458,9 тыс. руб. 2017 – 1 102 190,3 тыс. руб. 2018 – 684 675,4 тыс. руб. |
| Основные ожидаемые результаты реализации МП (индикаторы результативности МП с ожидаемыми значениями на конец периода реализации МП) | 1. Доля объектов муниципальных учреждений, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, включая проектные работы, в общем количестве объектов муниципальных учреждений, запланированных на проведение указанных работ по программе составит 100 %. 2. Ввод в эксплуатацию дошкольных общеобразовательных учреждений в результате реконструкции и строительства объектов образования: в 2017 году на 236 мест, в 2018 году на 217 мест. 3. Ввод в эксплуатацию отдельно-стоящего здания, с целью размещения в здании МБУ «Молодежный центр» в 2016 году. 4. Ввод в эксплуатацию трансформаторной подстанции ТП-510 Т, район Талнах, ул. Игарская, район ж/д 48 в 2016 году. 5. Разработка проектной документации по объекту: «Реконструкция очистных сооружений города Норильска» с получением положительного заключения органа государственной экспертизы в 2016 году. 6. Ввод в эксплуатацию локальных очистных сооружений МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль» в 2016 году. 7. Разработка проектной документации по объекту: «Строительство очистных сооружений поселка Снежногорск» в 2016 году. 8. Разработка проектной документации по объекту: «Строительство полигона для хранения твердых бытовых отходов в районе поселка Снежногорск» в 2016 году. 9. Увеличение доли объектов, на которых проведены ремонтные работы в целях устранения нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с предписаниями органов Государственного пожарного надзора: в 2016 году до 94 %, в 2017 году до 97 %, в 2018 году до 100% (в соответствии с выданными предписаниями за период 2011 - 2015 годов). 10. Доля объектов муниципальной собственности, в которых проведены работы по установке систем противопожарной сигнализации и оповещения управлением эвакуации, от заявленного количества составит 100%. 11. Доля выполненного объема работ по капитальному ремонту объектов наружного освещения улиц и домов, иллюминации и подсветке улиц, от заявленного количества составит 100%. 12. Уровень выполнения мероприятий по праздничному оформлению муниципального образования город Норильск, от заявленного количества составит 100%. |

2. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

Город Норильск входит в пятерку самых северных городов на планете и находится в трехстах с лишним километрах от Северного полярного круга, чем обусловлены самые экстремальные природно-климатические условия. Износ зданий происходит быстрее нормативных сроков эксплуатации. Появляется необходимость ежегодного и стабильного обеспечения финансирования затрат на капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск для поддержания их в нормальном эксплуатационном состоянии, а также для исключения травматизма на данных объектах.

Город построен на вечномерзлых грунтах, фундаменты зданий и сооружений - свайные, планировка сооружений способствует защите от снежных заносов.

Для улучшения эксплуатационных свойств объектов социальной инфраструктуры в целях изменения динамики физического износа зданий требуется реализация комплекса мер, включающих проведение профилактического текущего ремонта, выполнение работ по устранению предписаний Государственного пожарного надзора и Роспотребнадзора.

Особое значение имеет обеспечение безопасности эксплуатации зданий, соответствие технического состояния зданий установленным правилам и нормативам. Состояние инженерных конструкций зданий и коммуникаций объектов в настоящее время требует значительного улучшения. Это вызвано тем, что физическое и моральное старение зданий и инженерных конструкций значительно опережает темпы их ремонта вследствие недостаточных объемов финансирования.

Для обеспечения безопасной, комфортной, благоприятной и привлекательной для проживания населения городской среды необходимо оказание услуг по их ежедневному содержанию и выполнению работ по поддержанию должного технического состояния всех конструктивных составляющих элементов. Для поддержания их в надлежащем эстетическом и техническом состоянии необходимо проведение текущих ремонтов.

Ежегодно проводимые капитальные и текущие ремонты на объектах социальной инфраструктуры поддерживают техническую базу учреждений, что позволяет содержать здания в удовлетворительном состоянии и функционировать в нормальном режиме.

В настоящее время в соответствии с требованиями действующего законодательства, значительно возросли требования к безопасным для здоровья условиям пребывания в зданиях муниципальных учреждений, а также к воздушно-тепловому режиму и эффективности работы инженерных систем объектов.

С целью обеспечения современных комфортных и безопасных условий пребывания в учреждениях в муниципальном образовании город Норильск до 2014 года осуществлялась реализация долгосрочных муниципальных целевых программ:

- «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений муниципального образования город Норильск» (проводилась поэтапная установка наружного освещения, замена светильников в учебных классах, замена оконных блоков);

- «Модернизация систем вентиляции в образовательных учреждениях муниципального образования город Норильск» (выполнены проектные работы по модернизации систем вентиляции для дальнейшей замены устаревших систем);

- «Капитальный ремонт оборудования лифтов объектов муниципальной собственности» (устаревшие грузовые лифты в пищеблоках дошкольных учреждений менялись на современные);

За период 2011 - 2013 гг., в рамках долгосрочных муниципальных целевых программ «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности города Норильска» и «Монтаж противопожарной сигнализации и систем оповещения управлением эвакуации, проведение работ по установке систем пожаротушения на объектах муниципальной собственности» были проведены ремонтные работы на 237 объектах муниципальной собственности в целях устранения замечаний органов Государственного пожарного надзора.

Реализация мероприятий соответствующих долгосрочных муниципальных целевых программ в 2014 - 2015 годах продолжалась в рамках мероприятий муниципальных программ «Развитие образования» и «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности».

В 2014 году в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности» проведены ремонтные работы для устранения нарушений пожарной безопасности на 54 объектах муниципальной собственности. На 2015 год в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности» запланированы ремонтные работы для устранения нарушений пожарной безопасности на 31 объекте.

В 2014 году в рамках муниципальной программы «Развитие образования» были выполнены работы по монтажу светильников наружного освещения в 3 учреждениях, по замене оконных блоков – в 11 учреждениях, по замене светильников искусственного освещения - в 18 учреждениях. На 2015 год запланированы работы по монтажу светильников наружного освещения в 3 учреждениях, по замене оконных блоков - в 4 учреждениях, по замене светильников искусственного освещения - в 16 учреждениях.

Кроме того, в рамках муниципальной программы «Развитие образования» в 2014 году была произведена замена устаревших лифтов в 2-х дошкольных учреждениях, в 2015 году производится замена лифтов в 4-х дошкольных учреждениях.

В рамках мероприятий по обеспечению приведения в соответствие с требованиями СанПиН систем вентиляции образовательных учреждений муниципальной программы за 2013-2014 годы была произведена замена системы вентиляции в МБОУ «СОШ № 18», за 2014 - 2015 годы выполнены работы по замене систем вентиляции в МБОУ «СОШ № 30».

Также, в рамках программы «Развитие образования» в 2014 – 2015 годах производилась реконструкция здания МБОУ «СОШ № 6», признанного потенциально аварийным. В ходе реконструкции объекта выполнены работы по замене междуэтажных перекрытий по деревянным балкам на монолитные железобетонные перекрытия, выполнена перепланировка помещений, произведена замена (модернизация) сетей инженерно-технического обеспечения, ремонт кровли и фасада, замена оконных заполнений на металлопластиковые окна, оснащение объекта новым современным оборудованием, выполнено благоустройство территории, организация игровой площадки. В здание школы предусмотрен доступ посетителей – инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и с нарушенным слухом, доступ на все этажи здания осуществляется с помощью пассажирского лифта. 31.08.2015 получено заключение о соответствии реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. Объект введен в эксплуатацию.

В рамках муниципальной программы «Молодежь муниципального образования город Норильск в XXI веке» с конца 2014 года проводятся мероприятия по реконструкции отдельно стоящего здания в городе Норильске, расположенного по адресу: район Центральный, ул. Советская д. 9, с целью размещения МБУ «Молодежный центр». Завершение реконструкции будет осуществляться в рамках настоящей МП.

Проблемы, на решение которых направлена данная МП, являются актуальными и значимыми, поскольку экстремальные природно-климатические условия негативно воздействуют на здания и сооружения города, в результате чего они разрушаются быстрее нормативных сроков эксплуатации и без проведения мероприятий по капитальному и текущему ремонту либо реконструкции функционирование таких объектов может поставить под угрозу жизнь и здоровье граждан.

Кроме того, на территории существует ряд вопросов, требующих строительства новых объектов социальной инфраструктуры, решение которых также будет осуществляться в рамках МП.

В настоящее время на территории города Норильска отсутствуют предприятия строительной индустрии выпускающие строительные изделия и конструкции для объектов строительства. Доставка большемерных и тяжелых грузов производится либо северным морским путем, либо во время речной навигации по Енисею. Данная ситуация учитывается при разработке проектов на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства. В связи с этим, стоимость строительства и реконструкции объектов гораздо выше, чем в других регионах страны.

Реализуя мероприятия строительства, реконструкции, капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальной собственности Администрацией города Норильска решаются вопросы, которые положительно влияют на благоприятное обеспечение среды жизнедеятельности населения. Учреждения образования, культуры и искусства, спортивные сооружения и объекты городского хозяйства получают новую жизнь.

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ МП

Целью МП на 2016 - 2018 годы является повышение уровня и качества жизни населения за счет строительства новых и реконструкции действующих объектов социальной инфраструктуры, сохранение в удовлетворительном техническом состоянии объектов в результате проведения мероприятий по текущему и капитальному ремонту.

Реализация МП направлена на достижение следующих задач:

1. Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах социальной инфраструктуры.

В рамках решения данной задачи планируется реализация основных мероприятий:

Основного мероприятия 1 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Образование»;

Основного мероприятия 2 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Культура и искусство»;

Основного мероприятия 3 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Физическая культура и спорт»;

Основного мероприятия 4 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Социальная защита»;

Основного мероприятия 5 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Молодежная политика»;

Основного мероприятия 6 «Проведение строительно-монтажных работ на объектах социальной и коммунальной инфраструктуры»;

Основного мероприятия 7 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности»;

2. Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности.

В рамках решения данной задачи планируется реализация основного мероприятия 8 «Приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности».

3.  Оформление муниципального образования город Норильск к праздничным датам, к дням воинской славы и памятным датам России.

В рамках решения данной задачи планируется реализация основного мероприятия 9 «Оформление муниципального образования город Норильск к праздничным датам, к дням воинской славы и памятным датам России».

4. Организация и осуществление закупок в области строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов объектов муниципальной собственности.

5. Осуществление строительного контроля в процессе строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов объектов муниципальной собственности.

В рамках решения данных задач планируется реализация основного мероприятия 10 «Обеспечение выполнения функций заказчика-застройщика при осуществлении строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов объектов муниципальной собственности».

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МП

Срок реализации МП: 2016 - 2018 годы.

Основным нормативным правовым актом, определяющим расходные обязательства по МП, является Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Ответственным исполнителем (разработчиком) и главным распорядителем бюджетных средств МП будет являться Администрация города Норильска (МКУ «УКРиС»).

Мероприятия МП осуществляются путем проведения конкурсных процедур по заключению договоров на оказание услуг (выполнение работ) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Технический надзор и контроль выполнения строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах социальной инфраструктуры в рамках МП осуществляет МКУ «УКРиС».

Перечень объектов капитального строительства приведен в приложении № 2 к МП.

Основное мероприятие 1 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Образование»

Основное мероприятие 1 будет осуществляться посредством реализации 6-ти мероприятий:

Мероприятие 1.1. «Строительство и реконструкция объектов»;

Мероприятие 1.2. «Капитальный ремонт»;

Мероприятие 1.3. «Текущий ремонт»;

Мероприятие 1.4. «Обеспечение приведения в соответствие с требованиями СанПиН систем вентиляции образовательных учреждений»;

Мероприятие 1.5. «Обеспечение безопасной и бесперебойной эксплуатации лифтов в дошкольных образовательных учреждениях»;

Мероприятие 1.6. «Асфальтировка территории (с частичным восстановлением ограждения) объектов».

Мероприятие 1.1. «Строительство и реконструкция объектов».

Основной проблемой в дошкольном образовании является недостаточное предложение в оказании услуг по реализации прав граждан на получение дошкольного образования при стабильно высоком спросе на дошкольные образовательные услуги.

В соответствии с задачами по ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения, обозначенными в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», Администрацией города Норильска проводится планомерная работа по снижению очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения.

В результате выполнения данных мероприятий планируется сократить очередь на зачисление детей в соответствующие учреждения. По состоянию на 01.08.2015 очередь детей для зачисления в детские сады от 0 до 3 лет составляет 5 392 человека, старше 3 лет детей на очереди нет. В связи с положительной динамикой рождаемости, а также с учетом увеличения количества детей, встающих на учет для определения в дошкольные учреждения, численность детей в возрасте от 0 до 7 лет будет расти, в связи с чем сохраняется необходимость в дальнейшем введения дополнительных мест для детей старше 3 лет.

Для выявления дополнительных резервов проанализирована возможность возврата зданий бывших детских дошкольных учреждений, используемых не по их назначению.

Администрацией города Норильска принято решение о реконструкции двух зданий: в городе Норильске по адресу ул. Московская, д. 18 и в районе Талнах по адресу Бауманская, д. 21.

Здания по вышеуказанным адресам, ранее принадлежащие ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», были построены для размещения в них детских общеобразовательных учреждений, но не использовались компанией по прямому назначению и были переданы на баланс Администрации города Норильска как отдельно стоящие здания.

Продолжительное время Администрацией города Норильска здания сдавались в аренду коммерческим и прочим структурам, которые в рамках договоров на аренду выполняли перепланировку помещений.

В настоящее время здания не соответствуют современным требованиям технических регламентов, предъявляемым к дошкольным образовательным учреждениям, в том числе санитарно-эпидемиологическим нормативам, требованиям пожарной безопасности.

Капитальный ремонт зданий не предполагает изменения параметров объектов и его результат не гарантирует удовлетворение действующим на территории РФ техническим нормативам.

В целях подтверждения надежности и безопасности строительных конструкций зданий, устойчивости грунтов оснований и фундаментов, а также в целях дальнейшей безопасной их эксплуатации в качестве дошкольных учреждений проведены обследовательские и инженерно-изыскательские работы.

1. Реконструкция здания для размещения дошкольного образовательного учреждения, город Норильск, район Центральный, ул. Московская, д. 18.

Период реконструкции: 2015-2017 годы.

В 2013 году заключен муниципальный контракт на выполнение инженерных изысканий, разработку проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы. Работы подрядной организацией были выполнены и в 2014 году получено положительное заключение государственной экспертизы.

До конца 2015 года планируется начать реконструкцию объекта. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - 2017 год.

Дошкольное образовательное учреждение общеразвивающей направленности рассчитано на пребывание 236 детей в возрасте от 3 до 7 лет в 11 группах:

- 2 группы для младшего дошкольного возраста по 18 детей в каждой;

- 1 группа для младшего дошкольного возраста на 19 детей;

- 2 группы для среднего дошкольного возраста по 19 детей в каждой;

- 2 группы для старшего дошкольного возраста по 25 детей в каждой;

- 1 группа для старшего дошкольного возраста на 18 детей;

- 3 подготовительные группы по 25 детей в каждой.

В составе дошкольной образовательной организации помимо групповых ячеек предусмотрены дополнительные помещения для занятий с детьми: спортивный зал, музыкальный зал, бассейн, кабинеты логопеда, дефектолога, педагога-психолога.

В групповых помещениях 1-го этажа и в помещениях бассейна предусмотрена система обогрева пола.

Главный вход организован с наружным тамбуром, в котором предусмотрена лестница и вертикальный подъемник для инвалидов грузоподъемностью 250 кг с размерами платформы 1,0х1,06 м.

До конца 2015 года планируется произвести демонтажные работы и вывоз строительного мусора.

Согласно разработанному техническому заданию, в 2016-2017 годах необходимо выполнить следующее:

- строительно-монтажные и отделочные работы,

- монтаж внутренних инженерных систем;

- монтаж санитарно-технического, электротехнического, вентиляционного, технологического и прочего оборудования;

- монтаж наружных инженерных сетей;

- благоустройство и озеленение территории;

- произвести пусконаладочные работы, испытания, индивидуальные и комплексные опробования, тестирования, замеры параметров работы инженерных систем и оборудования в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации норм и правил;

- обеспечить ввод объекта в эксплуатацию.

Реконструкция здания позволит увеличить дополнительные места в детских дошкольных учреждениях города Норильска на 236 мест.

2. Реконструкция здания МБДОУ «Детский сад № 69» район Талнах, ул. Бауманская, 21.

Период реконструкции: 2016 – 2018 годы.

В 2014 году заключен муниципальный контракт на выполнение инженерных изысканий, разработку проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы. Работы подрядной организацией были выполнены и в 2015 году получено положительное заключение государственной экспертизы.

Дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида рассчитано на пребывание 217 детей (11 групп) от 1,5 до 7 лет:

- 4 группы для детей раннего возраста по 18 детей в каждой;

- 1 группа для младшего дошкольного возраста на 25 детей;

- 1 группа для среднего дошкольного возраста на 25 детей;

- 2 группы для старшего дошкольного возраста по 25 детей в каждой;

- 1 подготовительная группа на 25 детей;

- 2 группы компенсирующей направленности для детей в возрасте 5-7 лет (нарушение речи, задержка психического развития) по 10 человек в группе.

Здание отвечает современным требованиям, предъявляемым к организациям дошкольного образования.

В составе помещений предусмотрены: спортивный зал, музыкальный зал, бассейн, прогулочные веранды, кабинеты логопеда, дефектолога, педагога-психолога. В составе групповых ячеек компенсирующей направленности предусмотрены логопедические комнаты для занятий с детьми.

Кроме того, предусмотрены помещения пищеблока, медицинского блока, технические помещения (венткамеры, электрощитовые, помещения ИТП, лаборатории анализа воды бассейна, хозяйственные кладовые).

В групповых помещениях 1-го этажа и в помещениях бассейна предусмотрена система обогрева пола.

Главный вход организован с наружным тамбуром, в котором предусмотрена лестница и вертикальный подъемник для инвалидов грузоподъемностью 250 кг с размерами платформы 1,0х1,06 м.

В 2016 году планируется приступить к реконструкции объекта.

Реконструкция здания позволит увеличить дополнительные места в детских дошкольных учреждениях района Талнах на 217 мест, из них 72 места для детей возрастом от 1,5 до 3 лет.

Проектная документация на дошкольные образовательные учреждения выполнена в соответствии с действующими на территории РФ техническими регламентами, в том числе в области пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. На объектах предусмотрены современное оборудование, строительные и отделочные материалы.

3.  МБОУ «СОШ № 41», корпус 2, город Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 6.

Планируется провести реконструкцию объекта с целью размещения в здании помещений дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего вида и детской школы искусств.

Период реконструкции: 2017 - 2019 годы.

При реконструкции МБОУ «СОШ № 41» помещения дошкольного образовательного учреждения планируется разместить на 1 и 2 этажах здания. При этом обеспеченность местами составит ориентировочно 150 детей (6 групп).

На 3-4 этажах планируется разместить помещения детской школы искусств. Пятый этаж здания – технический.

Для начала реконструкции объекта необходимо выполнить инженерно-изыскательские работы, обследование существующих строительных конструкций, проектные работы.

На 2015 – 2016 годы запланировано выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации с получением положительного заключения органа государственной экспертизы по объекту.

С 2017 года планируется начать реконструкцию объекта.

В результате реконструкции объекта появится возможность одновременно решить вопрос с устройством детей от 3 до 7 лет в дошкольное образовательное учреждение и занятостью детей и подростков, предоставив им возможность заниматься в детской школе искусств, не выезжая для этого за пределы жилого образования Оганер.

4. Кроме реализации проектов реконструкции зданий для размещения в них дошкольных учреждений, в настоящее время Администрацией города Норильска разработан план реализации проекта строительства здания дошкольного образовательного учреждения на 300 мест, расположенного по адресу: город Норильск, район Центральный, в районе дома ул. Кирова, д. 13.

Планом мероприятий для реализации проекта строительства дошкольного образовательного учреждения предусмотрено:

2014 - 2015 годы - решение всех вопросов, связанных с формированием земельного участка;

2016 - 2017 годы - выполнение инженерных изысканий, проектных работ, прохождение государственной экспертизы;

2018 - 2019 годы - строительно-монтажные работы.

Приступить к инженерным изысканиям и проектным работам возможно после оформления правоустанавливающих документов на земельный участок.

Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году.

Строительство здания дошкольного образовательного учреждения позволит увеличить дополнительные места в детских дошкольных учреждениях города Норильска на 300 мест.

Мероприятие 1.2. «Капитальный ремонт»

Мероприятия по проведению капитальных ремонтов в первую очередь направлены на исключение аварийных ситуаций, травматизма на объектах, устранения (недопущения) нарушений пожарной безопасности, санитарных норм, приведение социально значимых объектов муниципального образования в удовлетворительное техническое состояние, соответствующее всем нормам и правилам действующего законодательства.

В 2016 году мероприятиями по капитальному ремонту будут охвачены 29 объектов образовательных учреждений, в том числе 8 объектов дошкольного образования.

В 2017 году планируется выполнить капитальный ремонт на 29 объектах образования, в том числе на 11 объектах дошкольного образования.

В 2018 году будет охвачено 10 объектов, в том числе 8 объектов дошкольного образования.

В рамках мероприятий по капитальному ремонту планируется провести такие работы как: ремонт и усиление конструкций нулевого цикла зданий, ремонт системы ТВСиК, ремонт кровель, ремонт крылец, произвести работы по засыпке провалов на детских площадках, ремонт фасадов зданий и т.д.

Сведения о распределении расходов по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности с подробным обоснованием по видам выполняемых работ приведены в приложении № 3 к настоящей МП.

Мероприятие 1.3. «Текущий ремонт»

Мероприятиями по обеспечению содержания объектов образовательных учреждений в удовлетворительном техническом состоянии в соответствии с существующими нормативными требованиями в 2016 году будут охвачены 47 объектов образовательных учреждений, в том числе 18 объектов дошкольного образования.

В 2017 году планируется провести текущий ремонт в 45 объектах образовательных учреждений, в том числе в 22 объектах дошкольного образования.

В 2018 году мероприятиями по текущему ремонту будут охвачены 25 объектов образовательных учреждений, в том числе 13 объектов дошкольного образования.

Текущий ремонт заключается в систематически и своевременно проводимых работах по предупреждению преждевременного износа конструкций, отделки и инженерного оборудования, а также работах по устранению мелких повреждений и неисправностей в конструкциях и оборудовании, возникающих в процессе эксплуатации здания.

В рамках мероприятий по текущему ремонту объектов образовательных учреждений запланированы мероприятия по поэтапной замене изношенных деревянных оконных блоков на пластиковые, работы по ремонту систем вентиляции, заделке (утеплению) межпанельных швов стен зданий, устройство теплых полов в дошкольных учреждениях, электромонтажные работы внутри зданий, ремонт крылец и т.д.

Сведения о распределении расходов по текущему ремонту объектов муниципальной собственности с подробным обоснованием по видам выполняемых работ приведены в приложении № 4 к настоящей МП.

Мероприятие 1.4. «Обеспечение приведения в соответствие с требованиями СанПиН систем вентиляции образовательных учреждений»

В настоящее время в соответствии с требованиями действующего законодательства, значительно возросли требования к безопасным для здоровья условиям пребывания в зданиях муниципальных образовательных и дошкольных образовательных учреждений, а также к воздушно-тепловому режиму и энергоэффективности систем вентиляции и отопления объектов.

По данным МУ «Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска» материально-техническое оснащение образовательных учреждений муниципального образования город Норильск в настоящее время характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов, в том числе инженерных сетей и коммуникаций, которая составляет 79 %, а замена систем вентиляции производилась только на реконструируемых объектах.

Данное мероприятие направленно на охрану здоровья обучающихся при осуществлении деятельности по их обучению и воспитанию в образовательных учреждениях и разрешение существующей проблемы.

В связи с тем, что мероприятия по замене систем вентиляции являются объемными и затратными, работы планируется выполнить за 2 года. В 2016 году планируется начать строительно-монтажные работы на объектах МБОУ «Гимназия № 1», корпус 1 и МБОУ «СШ № 23».

В 2017 году запланировано завершить работы по замене систем вентиляции на указанных объектах и разработать проектно-сметную документацию для осуществления модернизации систем вентиляции на объекте МБОУ «СШ № 17». Строительно-монтажные работы по объекту МБОУ «СШ № 17» планируется выполнить в 2018 году.

Мероприятие 1.5. «Обеспечение безопасной и бесперебойной

эксплуатации лифтов в дошкольных образовательных учреждениях»

В соответствии с нормативными требованиями назначенный срок службы лифта составляет 25 лет при условии проведения плановых капитальных ремонтов, а капитальный ремонт должен производиться с периодичностью 8 - 10 лет, а для некоторых типов лифтов и 1 раз в 5 - 8 лет.

На 2016 год запланированы работы по замене 2-х устаревших лифтов на современные на объекте МБДОУ «Детский сад № 95 «Снежинка». В настоящий момент лифтовое оборудование, установленное в учреждении, не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), выведено из эксплуатации и законсервировано до момента замены.

Мероприятие по замене устаревших грузовых лифтов в пищеблоках дошкольных учреждениях на современные лифты позволит обеспечить безопасную и бесперебойную эксплуатацию данного оборудования в соответствии с установленными требованиями по технике безопасности, а также снизить затраты на ремонт с заменой деталей и механизмов в течение первых 3-х лет.

Мероприятие 1.6. «Асфальтировка территории

(с частичным восстановлением ограждения) объектов»

Целостность асфальтового покрытия территории - обязательное условие содержания зданий и сооружений в условиях Крайнего севера для сохранения вечномерзлых грунтов и конструкций нулевого цикла. Асфальтовое покрытие в процессе эксплуатации постоянно подвергается сильным нагрузкам и воздействиям окружающей среды. Учитывая рельеф местности учреждений, выполнение комплекса мероприятий по благоустройству и асфальтировке территорий обеспечивает сохранность и стабилизацию вечномерзлых грунтов основания, отведение талых и сточных вод.

Кроме того, с целью предупреждения травмоопасных ситуаций необходимым условием является обеспечение безопасности эксплуатации площадок дошкольных учреждений и пришкольных территорий.

Большинство учреждений были введены в эксплуатацию в 1970 – 1980 годах. В этот же период были выполнены работы по благоустройству и асфальтировке территорий, прилегающих к зданиям учреждений. За длительный срок эксплуатации асфальтовое покрытие деформировалось, появились провалы и трещины.

На 2016 год запланированы мероприятия по асфальтировке территорий, прилегающих к 12 объектам общего и дошкольного образования, где требуется ремонт асфальтового покрытия с предварительной планировкой территории.

Сведения о распределении расходов по асфальтировке территории объектов приведены в приложении № 5 к настоящей МП.

Реализация основного мероприятия 1 направлена на достижение целевых показателей:

1. Ввод в эксплуатацию дошкольных общеобразовательных учреждений в результате реконструкции и строительства объектов образования: в 2017 году на 236 мест, в 2018 году на 217 мест.

2. Доля объектов образовательных учреждений, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, включая проектные работы, в общем количестве объектов образовательных учреждений, запланированных на проведение указанных работ по программе составит 100 %.

Основное мероприятие 2 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Культура и искусство»

Основное мероприятие 2 будет осуществляться посредством реализации 2-х мероприятий:

Мероприятие 2.1. «Капитальный ремонт»;

Мероприятие 2.2. «Текущий ремонт».

Мероприятие 2.1. «Капитальный ремонт»

Своевременное проведение капитального ремонта на объектах культуры и искусства позволит поддержать техническое состояние зданий, а также обеспечить санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к объектам, что является условием сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций, обеспечения более высокого уровня предоставления услуг в соответствующей сфере.

В 2016 году мероприятиями по капитальному ремонту будут охвачены 12 объектов учреждений культуры, в 2017 году – 15 объектов, в 2018 году – 5 объектов.

В рамках мероприятий по капитальному ремонту планируется провести следующие работы: ремонт и усиление конструкций нулевого цикла зданий, ремонт системы ТВСиК, ремонт кровель, ремонт крылец, общестроительный ремонт внутренних помещений с разработкой проектно-сметной документации, замена оконных блоков и т. д.

Сведения о распределении расходов по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности с подробным обоснованием по видам выполняемых работ приведены в приложении № 3 к настоящей МП.

Мероприятие 2.2. «Текущий ремонт»

Мероприятиями по текущему ремонту в 2016 году будут охвачены 13 объектов учреждений культуры, в 2017 году – 5 объектов, в 2018 году – 4 объекта.

В рамках мероприятий по текущему ремонту объектов учреждений культуры запланированы мероприятия по замене дверей, установке систем видеонаблюдения, косметический ремонт внутренних помещений (покраска стен, замена линолеума), покраска фасадов зданий и т.д.

Сведения о распределении расходов по текущему ремонту объектов муниципальной собственности с подробным обоснованием по видам выполняемых работ приведены в приложении № 4 к настоящей МП.

Реализация основного мероприятия 2 направлена на достижение целевого показателя:

Доля объектов учреждений культуры, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, включая проектные работы, в общем количестве объектов учреждений культуры, запланированных на проведение указанных работ по программе составит 100 %.

Основное мероприятие 3 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Физическая культура и спорт»

Основное мероприятие 3 будет осуществляться посредством реализации 2-х мероприятий:

Мероприятие 3.1. «Капитальный ремонт»;

Мероприятие 3.2. «Текущий ремонт».

Мероприятие 3.1. «Капитальный ремонт»

Функционирование спортивных сооружений, развитие их материально-технической базы требуют особого внимания и подхода в плане безопасности спортивных объектов и сооружений, особенно на стадии проведения массовых, зрелищных мероприятий.

В 2016 году мероприятиями по капитальному ремонту будут охвачены 10 объектов физической культуры и спорта, в 2017 году – 10 объектов, в 2018 году – 6 объектов.

В рамках мероприятий по капитальному ремонту планируется провести следующие работы: комплексные общестроительные ремонты внутренних помещений, ремонт систем ТВСиК, работы по усилению фундаментов зданий, монтаж систем вентиляции с разработкой проектно-сметной документации, работы по засыпке провалов, комплекс мероприятий по капитальному ремонту систем водоподготовки в бассейнах, ремонт фасадов зданий, ремонт кровель зданий, ремонт и облицовку крылец и т. д.

Сведения о распределении расходов по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности с подробным обоснованием по видам выполняемых работ приведены в приложении № 3 к настоящей МП.

Мероприятие 3.2. «Текущий ремонт»

Мероприятиями по текущему ремонту в 2016 году будут охвачены 17 объектов физической культуры и спорта, в 2017 году – 18 объектов, в 2018 году – 8 объектов.

В рамках мероприятий по текущему ремонту объектов физической культуры и спорта запланированы следующие работы: косметический ремонт внутренних помещений, замена оконных блоков, монтаж систем видеонаблюдения, электромонтажные и сантехнические работы, т.д.

Сведения о распределении расходов по текущему ремонту объектов муниципальной собственности с подробным обоснованием по видам выполняемых работ приведены в приложении № 4 к настоящей МП.

Реализация основного мероприятия 3 направлена на достижение целевого показателя:

Доля объектов учреждений физической культуры и спорта, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, включая проектные работы, в общем количестве объектов учреждений физической культуры и спорта, запланированных на проведение указанных работ по программе составит 100 %.

Основное мероприятие 4 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Социальная защита»

Основное мероприятие 4 будет осуществляться посредством реализации 3-х мероприятий:

Мероприятие 4.1. «Капитальный ремонт»;

Мероприятие 4.2. «Текущий ремонт»;

Мероприятие 4.3. «Обеспечение безопасной и бесперебойной эксплуатации лифтов в учреждениях социального обслуживания».

Мероприятие 4.1. «Капитальный ремонт»

Для нормального функционирования объектов социального обслуживания населения, поддержания их в соответствии с действующими нормами и правилами, МП предусмотрено проведение капитальных ремонтов на 2-х объектах социальной защиты:

- МБУ «КЦСОН»: в 2016 – 2017 году планируется разработать проектно-сметную документацию и выполнить ремонтно-монтажные работы по восстановлению приточно-вытяжной вентиляции на объекте, в 2018 году выполнить работы по замене оконных блоков, произвести замену инженерных сетей горячего и холодного водоснабжения и водоотведения с установкой труб ПВХ по разработанному проекту.

- МБУ РЦ «Виктория»: в 2017 году на объекте планируется выполнить работы по обшивке и утеплению здания.

Мероприятие 4.2. «Текущий ремонт»

Мероприятиями по текущему ремонту в 2016 году будут охвачены 3 объекта социального обслуживания:

- Помещения Управления социальной политики, расположенные по адресу: пр. Ленинский, д. 26: планируется выполнить ремонт крыльца, ремонт входной группы, ремонт санитарного узла.

- МБУ «КЦСОН»: запланирован косметический ремонт в помещениях приюта для детей и подростков (комнаты, санитарные узлы, медицинский кабинет, раздаточные, коридоры), ремонт игровой площадки с обустройством газона.

-  МБУ РЦ «Виктория»: запланирован ремонт подполья, ремонт входной группы.

В 2017-2018 годах на объекте МБУ «КЦСОН» планируется провести ремонт помещений 1, 2, 4, 5 этажей, ремонт лестничных маршей с 1 по 5 этаж.

Реализация основного мероприятия 3 направлена на достижение целевого показателя:

Доля объектов социального обслуживания, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, включая проектные работы, в общем количестве объектов социального обслуживания, запланированных на проведение указанных работ по программе составит 100 %.

Основное мероприятие 5 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Молодежная политика»

Основное мероприятие 5 будет осуществляться посредством реализации мероприятия: 5.1. «Реконструкция объектов».

В муниципальном образовании город Норильск на сегодняшний день проживает 44 349 жителей в возрасте от 14 до 30 лет.

В настоящее время муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» располагает в оперативном управлении помещением площадью 237,3 м2, расположенном на первом этаже жилого здания по адресу: ул. Талнахская, д. 8. Данное помещение содержит только офисные и складские помещения, проведение мероприятий молодежной направленности в жилом здании не представляется возможным, соответственно все мероприятия центр вынужден проводить на чужих уличных площадках и только в летнее время при наличии хорошей погоды. Отсутствие отдельного здания у Молодежного центра снижает количество видов деятельности, уровень доступности услуг и количество охваченной молодежи.

С конца 2014 года выполняется реконструкция объекта «Отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: город Норильск, район Центральный, ул. Советская, д. 9», для размещения МБУ «Молодежный центр».

Здание построено в 1961 году. Здание бывшей школы не функционирует более 7 лет. Работы по реконструкции объекта не проводились.

В 2010 году проведены инженерные изыскания грунтов, выполнены работы по обследованию и оценке технического состояния несущих конструкций здания. Выводы, указанные в полученных технических отчетах и техническом заключении свидетельствуют о возможности реконструкции здания.

В 2013 году разработан проект на реконструкцию здания, получено положительное заключение государственной экспертизы. После проведения реконструкции объекта планируется ввести в эксплуатацию 6-ти этажное здание общей площадью 5015,4 кв. м. Общая численность рабочего персонала составит 50 человек.

Реконструкция здания выполняется с целью осуществления деятельности по работе с молодежью на территории муниципального образования город Норильск в том числе:

- оказания молодежи города организационной, социально-правовой и методической помощи;

- проведения культурно-массовых мероприятий;

- возможности осуществления военно-патриотического воспитания молодежи;

- проведения спортивно-тренировочных занятий по различным видам спорта и массовых спортивных мероприятий;

- проведения занятий современными и спортивными видами танцев;

- организации детского досуга.

В составе молодежного центра после реконструкции предусмотрены следующие помещения:

1 этаж: помещения молодежного центра, в том числе: тамбуры, входная группа с вестибюлем, холлом, гардеробами для посетителей и персонала, буфет с соответствующим набором помещений, игровая для детей, медицинский пункт, административные и санитарно-бытовые помещения, в том числе для посетителей, персонала, инвалидов, детей.

2 этаж: помещения молодежного центра, помещения для занятий танцевальных студий города Норильска, в том числе: танцевальный зал, фойе танцевального зала, музей, кладовая музея, помещения для общественных организаций, административные, вспомогательные и санитарно-бытовые помещения, помещение архива, помещения для хранения и выдачи спортивного инвентаря, помещения для общественных организаций патриотической направленности, раздевалки мужская и женская.

3 этаж: помещения молодежного центра, помещения для сотрудников Управления по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями Администрации города Норильска, в том числе: лекционный зал, санитарно-бытовые помещения для посетителей и персонала, комната отдыха и приема пищи персонала, конференцзал, помещения проектно-методической службы, клуб технического моделирования, приемная и кабинет начальника управления по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями Администрации города Норильска, клуб любителей игровых приставок, клуб любителей настольных игр, ИЗО студия, кабинеты специалистов ОС и МП, кладовые, коридоры.

4 этаж: помещения молодежного центра, помещения для студии КВКО «ЭКРАН», в том числе: зал коворкинга, санитарно-бытовые помещения для посетителей и персонала, вспомогательные помещения, душевая, раздевалка, репетиционная, помещение организационно-ресурсной службы, костюмерная, актовый зал, комната для музыкальных инструментов, аппаратная, студия звукозаписи, фотостудия.

5 этаж: помещения молодежного центра для физкультурно-оздоровительного направления, в том числе: помещения физкультурно-оздоровительного направления (зала ОФП, настольного тенниса, тира, тренажерный зал, тренерские), душевые мужские и женские, раздевалки, вспомогательные и санитарно-бытовые помещения.

6 этаж: технический этаж, помещения для фильмофонда МБУ «Кинокомплекс «Родина», в том числе: помещения для инженерного оборудования и сетей (венткамеры и технические помещения), помещение для хранения кинофонда.

В конце 2014 года заключен муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта. Цена муниципального контракта составила 224 654,9 тыс. руб. Период реконструкции: 2014 - 2016 годы.

В 2014 году на объекте выполнен демонтаж полов со 2-го по 5-й этажи, произведен демонтаж подоконных досок и откосов. Выполнены работы по монтажу наружных сетей канализации, произведена изоляция и окраска наружных трубопроводов системы канализации. Смонтированы приборы учета для подключения объекта по временной схеме к сетям инженерно-технического обеспечения (электричество и водоснабжение). Выполнен монтаж пластиковых оконных блоков.

В 2015 году выполнена пробивка новых дверных проемов. Произведён демонтаж существующих перегородок со 2-го по 5-ый этажи. Выполнены работы по устройству свайных фундаментов под пристройки для размещения вентиляционных камер и двух лифтовых шахт, выполнены работы по устройству пенобетонных оснований, теплозвукоизоляции плитами «Пеноплекс», устройство цементно-песчаной стяжки полов 4 - 2 этажей, выполнены работы по монтажу наружных сетей канализации.

В настоящее время подрядчиком выполняются работы по усилению свай и плит перекрытий вентилируемого подполья, выполнены работы по устройству котлованов под пристройку к зданию и шахт лифтов. Выполнены работы по устройству пенобетонных оснований, теплозвукоизоляции плитами «Пеноплекс», устройству цементно-песчаной стяжки полов, буровые и свайные работы, надстройка технического этажа здания и устройство перекрытия технического этажа, выполняются работы по возведению пристройки к зданию и лифтовой шахты для 2-х лифтов, выполняются работы по устройству стропильной системы кровли, крыльца главного входа и пандуса для доступа маломобильных групп населения в здание, устройство утепленной вентилируемой фасадной системы, проводятся работы по устройству систем вентиляции и отопления на объекте.

До конца 2015 года планируется выполнить кровельные, фасадные работы, монтаж внутренних инженерных систем, перепланировку помещений, приступить к отделочным работам.

В 2016 году планируется завершить строительно-монтажные, отделочные работы, выполнить пусконаладочные работы, испытания, индивидуальные и комплексные опробования, тестирования, замеры параметров работы инженерных систем и оборудования, выполнить благоустройство территории.

Объект планируется ввести в эксплуатацию до 15 мая 2016 года.

Ввод объекта в эксплуатацию после завершения реконструкции позволит обеспечить высокое качество культурного образования детей и молодежи муниципального образования, повысить физическое воспитание, организацию спортивного отдыха детей и молодежи. Планируемое количество благополучателей услуг в Молодежном центре составит более 10 тыс. человек ежегодно.

Основное мероприятие 6 «Проведение строительно-монтажных работ

на объектах социальной и коммунальной инфраструктуры»

Основное мероприятие 6 будет осуществляться посредством реализации 2-х мероприятий:

Мероприятие 6.1. «Разработка проектов на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры»;

Мероприятие 6.2. «Строительство и реконструкция объектов социальной и коммунальной инфраструктуры».

Мероприятие 6.1. «Разработка проектов на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры»

В 2016 году в рамках МП предусмотрены мероприятия по разработке проектов на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры:

- реконструкция очистных сооружений города Норильска;

- строительство очистных сооружений поселка Снежногорск;

- строительство полигона для хранения твердых бытовых отходов в районе поселка Снежногорск.

1. Реконструкция очистных сооружений города Норильска

Разработка проектной документации по объекту производится для дальнейшего выполнения работ по реконструкции объекта с целью доведения показателей очищенных сточных вод после очистных сооружений (на выходе) до достижения нормативно допустимых сбросов, установленных для водных объектов рыбохозяйственного назначения высшей категории.

Очистка сточных вод муниципального образования город Норильск осуществляется очистными канализационными сооружениями, находящимися в эксплуатации с 1983 года. Проектная мощность очистных сооружений 60000 м3/сут.

В настоящее время состояние очистных канализационных сооружений не позволяет произвести качественную очистку всех сточных вод, поступающих на эти сооружения. Используемая технология и устаревшее оборудование не отвечает возросшим в последнее время нормативам природоохранного законодательства и не обеспечивает очистку сточных вод до нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты.

Вследствие этого под угрозой находится вопрос о получении разрешительных природоохранных документов (Решение о предоставлении водного объекта в пользование и Разрешения на сброс загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты).

Основанием для получения разрешительных природоохранных документов является неукоснительное выполнение Плана мероприятий по поэтапному достижению нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов, сбрасываемых со сточными водами МУП «КОС», согласованным природоохранными органами, в соответствии с которым предусмотрена реконструкция очистных сооружений, в том числе Центрального района города Норильска.

В связи с невыполнением Плана мероприятий по достижению нормативов допустимого сброса, МУП «КОС» не имеет лимитов на сброс загрязняющих веществ в водные объекты после биологической очистки сооружений Центрального района, что значительно увеличивает экологические платежи, а увеличение массы сброса загрязняющих веществ в водные объекты по причине изношенности оборудования может привести к отзыву разрешительной природоохранной документации на сброс загрязняющих веществ в водные объекты, что в свою очередь может привести к штрафным санкциям со стороны природоохранных  органов, вплоть до приостановки деятельности предприятия.

В связи с этим, для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращения экологических рисков на территории муниципального образования город Норильск существует необходимость проведения реконструкции канализационных очистных сооружений с целью достижения показателей очищенных сточных вод до нормативов допустимого сброса.

В 2010 году Красноярским институтом «Водоканалпроект» было проведено технологическое обследование очистных сооружений, выданы рекомендации по реконструкции (модернизации) и предоставлено технико-экономическое обоснование стоимости трех предложенных вариантов.

Из трех предложенных вариантов совместно с МУП «КОС» был выбран за основу 1-й вариант, как наиболее приемлемый по технологическим и экономическим показателям, согласно которому стоимость реконструкции составляет 697 140,0 тыс. руб., в том числе СМР – 645 095,6 тыс. руб.

В 2012 году был заключен муниципальный контракт на выполнение изыскательских работ. В 2013 году получено положительное заключение государственной экспертизы по результатам инженерных изысканий.

На 2015 – 2016 года запланировано разработать проект на реконструкцию очистных сооружений Центрального района города Норильска, с целью модернизации оборудования и увеличения качества очистки, сбрасываемых стоков, пройти государственную экспертизу проектной документации с получением положительного заключения, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

В 2015 году заключен контракт с подрядной организацией на выполнение проектных работ с получением положительного заключения органа государственной экспертизы по объекту, в том числе: в 2015 году - обмерные работы и обследование строительных конструкций здания, в 2016 году – разработка проектной документации, государственная экспертиза.

С 2017 года планируется начать реконструкцию объекта на основании проекта.  При разработке проектной документации будет определена стоимость 3-х пусковых комплексов.

2. Строительство очистных сооружений поселка Снежногорск

По результатам технического освидетельствования строительных конструкций здания очистных сооружений поселка Снежногорск, выполненного в 2006 году специализированной организацией ООО «Городской центр экспертиз – Север», техническое состояние отдельных конструктивных элементов зданий оценивалось как неработоспособное. Так, например, по результатам выполненных проверочных расчетов с учетом фактического состояния и при существующих нагрузках не обеспечена несущая способность ферм покрытия. Техническое состояние отмостки зданий первичных и вторичных отстойников также было оценено как неработоспособное. Заключением о техническом состоянии, выданном ООО «ГЦЭ-Север», было предписано выполнить работы по обеспечению несущей способности ферм покрытия, путем устройства облегченного покрытия, при этом существующее покрытие должно было быть демонтировано. Также должна была быть выполнена проектная планировка территории и восстановление отмостки по всему периметру зданий.

По результатам текущего обследования специалистами МУП «КОС» было установлено, что к настоящему времени вышеуказанные мероприятия осуществлены не были, ненадлежащее состояние строительных конструкций еще более усугубилось (наблюдается разрушение кирпичных стен и плит покрытия). Кроме того, по состоянию на июль 2015 года, обе линии биологической очистки очистных сооружений поселка Снежногорск находятся в предаварийном состоянии (дефекты биобарабанов, неисправности насосного оборудования, сквозная коррозия поддонов, технологические трубопроводы в неудовлетворительном состоянии). Все металлоконструкции (лотки, площадки обслуживания, лестницы) в значительной степени корродированы. Наблюдается разрушение стенок железобетонных емкостей.

Очистные сооружения поселка Снежногорск являются муниципальной собственностью и эксплуатируются силами МУП «КОС» с 2014 года. В связи с большой финансовой емкостью своевременное выполнение всего комплекса работ по капитальному ремонту, реконструкции очистных сооружений поселка Снежногорск за счет тарифной составляющей МУП «КОС» не представляется возможным. Помимо этого, даже при условии надлежащей работы всего оборудования очистных сооружений, используемая проектная технология не отвечает возросшим в последнее время нормативам природоохранного законодательства и не обеспечивает очистку сточных вод до нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты.

В 2016 году планируется провести мероприятия по предпроектному обследованию и проектированию строительства новых очистных сооружений поселка Снежногорск производительностью 1000 м куб./сутки.

В 2017 – 2018 годах планируется выполнить строительство объекта на основании проекта.

3.   Строительство полигона для хранения твердых бытовых отходов в районе поселка Снежногорск.

В настоящее время в поселке Снежногорск существует сформированная со времен строительства несанкционированная свалка, на которой размещаются все образующиеся от жизнедеятельности населенного пункта отходы. В целях устранения нарушений санитарно-экологического законодательства принято решение о строительстве на территории района Снежногорск полигона для хранения твердых бытовых отходов (ТБО).

На 2015 – 2016 годы запланировано выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации с получением положительного заключения органа государственной экспертизы и экологической экспертизы. В 2015 году заключен муниципальный контракт на проведение соответствующих работ, в том числе: 2015 год – инженерные изыскания, 2016 год – разработка проектной документации, государственная экспертиза.

Мероприятие 6.2. «Строительство и реконструкция объектов

социальной и коммунальной инфраструктуры»

В 2016 году в рамках МП предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции объектов социальной и коммунальной инфраструктуры:

- строительство трансформаторной подстанции ТП-510 Т, район Талнах, ул. Игарская, район ж/д 48;

- строительство локальных очистных сооружений МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль».

1. Строительство трансформаторной подстанции ТП-510 Т, район Талнах, ул. Игарская, район ж/д 48.

Строительство объекта выполняется с целью предотвращения аварийных ситуаций, обеспечения социальных объектов и объектов жилищного фонда энергоресурсами.

Согласно заключению ООО «Мерзлотный инженерно-строительный центр», выданному после проведения геодезических измерений строительных конструкций здания ТП-510, строительные конструкции здания находятся в неработоспособном (предельном, аварийном) состоянии, при котором возможна потеря несущей способности основных элементов или сооружения в целом и прекращение его дальнейшей эксплуатации.

Во избежание частичного или полного обрушения здания в связи с увеличением имеющихся деформаций и, как следствие, возможного травматизма населения близлежащих домов от обрушения строительных конструкций или поражения электрическим током, а также возможного прекращения электроснабжения социальных объектов, запитанных от данной трансформаторной подстанции (ж/д №№42-1, 42-2, 44, 46, 48, 50, школа № 39, ДОУ № 81 по ул. Игарская), принято решение о строительстве нового здания трансформаторной подстанции.

В 2015 году заключен муниципальный контракт с подрядной организацией на строительство объекта на сумму 18 683,3 тыс. руб. Работы планируется выполнить за 2 года.

Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с техническим заданием включает в себя: демонтажные работы, общестроительные работы, монтаж внутренних инженерных систем и оборудования, монтаж наружных сетей инженерно-технического обеспечения, отделочные работы, пусконаладочные работы.

2. Строительство локальных очистных сооружений МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль».

Строительство объекта выполняется с целью снижения негативного влияния на состояние водных объектов территории, минимизации вероятности применения штрафных санкций за сброс неочищенных стоков, исключения аварийных ситуаций.

Лыжная база является единственным объектом на территории муниципального образования город Норильск, действующим круглогодично, где проводятся массовые мероприятия, соревнования. Средняя суточная численность посетителей составляет от 750 до 850 человек, в период соревнования и проведения массовых мероприятий численность посетителей доходит до 6 000 человек. Ранее построенные очистные сооружения находятся в нерабочем состоянии, учитывая устаревшее оборудование и его изношенность, отсутствует возможность восстановления. По данному объекту неоднократно выдавались предписания Управлением Росприроднадзора по Красноярскому краю.

В 2012 году разработан проект строительства современных локальных очистных сооружений. Планируется применить модульные сооружения, изготовленные в заводских условиях, такие сооружения уже смонтированы на отдельных объектах ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», в процессе эксплуатации получены положительные отзывы.

Стоимость работ по строительству объекта составляет 15 500,0 тыс. руб.

В 2015 году определена подрядная организация на выполнение соответствующих работ. Работы планируется выполнить за 2 года.

С 2017 года в рамках основного мероприятия 6 планируется начать строительство объектов коммунальной инфраструктуры по разработанным в 2016 году проектам:

3. Реконструкция очистных сооружений города Норильска;

4. Строительство очистных сооружений поселка Снежногорск;

5. Строительство полигона для хранения твердых бытовых отходов в районе поселка Снежногорск.

В рамках мероприятий по строительству объектов социальной инфраструктуры с 2017 года планируется продолжить мероприятия по строительству колумбарных стенок на территории городского кладбища.

6. Строительство колумбарных стенок на территории городского кладбища.

В 2002 году на территории городского кладбища в районе Центральный, районе станции им. Голикова введен в эксплуатацию крематорий на 2 печи и колумбарные стенки (сооружение в виде стены с нишами для захоронения урн с прахом умерших или погибших).

По данным муниципального унитарного предприятия «Специализированная служба по вопросам похоронного дела», на сегодняшний день существует потребность в захоронении урн с прахом в колумбарных стенках.

За период 2001 – 2014 годы построено 62 колумбарные стенки, по 96 ниш в каждой. В 2015 году планируется построить еще 4 колумбарные стенки.

Основное мероприятие 7 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности»

Основное мероприятие 7 будет осуществляться посредством реализации 4-х мероприятий:

Мероприятие 7.1. «Капитальный ремонт»;

Мероприятие 7.2. «Текущий ремонт»;

Мероприятие 7.3. «Организационные мероприятия по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию»;

Мероприятие 7.4. «Капитальный ремонт объектов наружного освещения улиц и домов, иллюминации и радиофикации».

Мероприятиями по капитальному и текущему ремонту планируется охватить все административные объекты муниципальной собственности.

На 2016 – 2018 годы запланированы ремонтно-восстановительные работы на объектах, находящихся в ведении МУ «Администрация города Норильска», МУ «Талнахское территориальное управление Администрации города Норильска», МУ «Кайерканское территориальное управление Администрации города Норильска», МУ «Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска», МУ «Управление имущества Администрации города Норильска», МКУ «УКРиС», МУ «Управление муниципального заказа», МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска», МУ «Управление жилищного фонда Администрации города Норильска», МКУ «Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска», МБУ «Автохозяйство».

В рамках мероприятий по капитальному ремонту планируется провести: ремонт фасадов зданий, ремонт кровель, благоустройство объектов, ремонт виадуков, переходных лестниц, общестроительный ремонт помещений административных зданий, ремонт систем вентиляции с разработкой проектно-сметной документации, работы по замене оконных блоков, сантехнические работы, ремонт системы ТВСиК, работы по усилению конструкций нулевого цикла и другие работы, необходимые для поддержания нормального технического состояния зданий, помещений и объектов благоустройства города.

В рамках мероприятий по текущему ремонту планируется выполнить косметический ремонт в помещениях.

Сведения о распределении расходов по капитальному и текущему ремонту объектов муниципальной собственности с подробным обоснованием по видам выполняемых работ приведены в приложениях № 3 и № 4 к настоящей МП.

Мероприятие 7.3. «Организационные мероприятия

по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию»

Мероприятие включает в себя организацию проведения технической инвентаризации объектов капитального строительства, государственную экспертизу проектно-сметной документации, оплату за получение технических условий и согласование земельных участков, оформление деклараций пожарной безопасности и другие действия, связанные с вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Мероприятие 7.4. «Капитальный ремонт объектов наружного

освещения улиц и домов, иллюминации и радиофикации»

В рамках мероприятия предусмотрено выполнение работ по монтажу осветительных комплексов, установок, оборудования искусственного наружного освещения.

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Постановлением Администрации города Норильска от 11.11.2013 № 496 «Об утверждении Порядка искусственного освещения территории муниципального образования город Норильск».

Основное мероприятие 8. «Приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности»

Основное мероприятие разработано в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При формировании мероприятия на период 2016 - 2018 годы была проведена инвентаризация предписаний, выданных органами госпожнадзора, а также других актов, замечаний контролирующих органов по нарушениям на объектах муниципальной собственности. Было установлено, что общее количество объектов, на которых необходимо провести ремонтные работы для устранения нарушений в соответствии с выданными предписаниями, в период с 2011 года по 2018 год составило 376 ед. При финансировании мероприятия до 2018 года доля объектов, на которых проведены ремонтные работы в целях устранения нарушений по выданным предписаниям с 2011 по 2018 годы включительно, должно составить 100%.

Основное мероприятие 8 будет осуществляться посредством реализации 2-х мероприятий:

- мероприятие 8.1: «Обеспечение беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы муниципальных учреждений при возникновении пожароопасной ситуации, обеспечение удаления продуктов горения при пожаре системой приточно-вытяжной вентиляции непосредственно из помещения пожара, обеспечение безопасности работы электрооборудования», которое включает организацию работ по огнезащитной обработке строительных конструкций в помещениях, замене дверных блоков, чердачных люков на противопожарные с пределом огнестойкости, соответствующих требованиям пожарной безопасности, замене облицовки стен, полов и потолков в помещениях на негорючие материалы, огнезащитной обработке одежды сцены и штор, оборудованию противодымных дверей, устройству эвакуационных выходов, другие мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность на объектах муниципальной собственности.

- мероприятие 8.2: «Монтаж противопожарной сигнализации и систем оповещения управлением эвакуации, проведение работ по установке систем пожаротушения на объектах муниципальной собственности», которое направлено на выполнение работ по устройству систем противопожарной сигнализации и систем оповещения управлением эвакуацией, установке систем пожаротушения на объектах муниципальной собственности.

Сведения о распределении расходов на приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности приведены в приложении № 6 к настоящей МП.

Основное мероприятие 9. «Оформление муниципального образования город Норильск к праздничным датам, дням воинской славы и памятным датам России»

В рамках основного мероприятия 9 предусмотрено оформление города к праздничным датам (изготовление и монтаж растяжек, баннеров, установка флагов на фасадах многоквартирных домов и так далее): День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), Праздник Весны и Труда (1 мая), День Победы (9 мая), День России (12 июня), День молодежи, День металлурга, День города, День горняка, День знаний (1 сентября), Новый год, День Петра и Февроньи Муромских, День защиты детей, День выпускников «Сияние севера».

Также планируется оформление флагами к дням воинской славы: 27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год), 2 февраля-День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год), 4 ноября - День народного единства, 5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) и к памятным датам России: 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 9 декабря - День Героев Отечества.

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 N 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России».

Основное мероприятие 10. «Обеспечение выполнения функций заказчика-застройщика при осуществлении строительства, реконструкции, капитального или текущего ремонтов объектов муниципальной собственности»

МКУ «УКРиС» создано на основании Постановления Администрации города Норильска от 30.01.2015 № 25 «О создании муниципального казенного учреждения «Управление капитальных ремонтов и строительства».

Основными задачами МКУ «УКРиС» являются:

- осуществление предусмотренных действующим законодательством функций по определению конкурентными способами поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), связанных со строительством, реконструкцией, капитальным или текущим ремонтом объектов муниципальной собственности;

- разработка и подготовка технических заданий на проектирование, выполнение проектно-изыскательских работ, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонты объектов муниципальной собственности;

- осуществление строительного контроля в процессе строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов объектов муниципальной собственности в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка;

- проверка достоверности определения сметной стоимости объектов;

- обеспечение размещения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации заказов на выполнение работ по проектированию, капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов, включенных в соответствующий перечень;

- обеспечение получения разрешения на строительство (реконструкцию) и ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию;

- участие в реализации мероприятий, предусмотренных программами по благоустройству территории муниципального образования город Норильск, обеспечению пожарной безопасности объектов муниципальной собственности путем проведения ремонтных работ.

В своей деятельности МКУ «УКРиС» руководствуется:

- Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской Федерации;

- Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Постановлением Администрации города Норильска от 31.12.2013 N 586 «Об утверждении Порядка организации осуществления закупок для нужд муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений муниципального образования город Норильск»;

- иными правовыми актами Администрации города Норильска;

- Уставом МКУ «УКРиС».

Мероприятие включает в себя финансовое обеспечение деятельности МКУ «УКРиС» в целях выполнения им функций заказчика-застройщика при осуществлении строительства, реконструкции, капитального или текущего ремонтов объектов муниципальной собственности.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МП

Информация о ресурсном обеспечении и расходах на реализацию МП по источникам финансирования приведена в приложении 1 к настоящей МП.

6. ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МП

Перечень целевых индикаторов результативности представлен в приложении № 7 к настоящей МП.

Своевременная и полная реализация МП позволит:

- сохранить долю объектов муниципальных учреждений, на которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, включая проектные работы, в общем количестве объектов муниципальных учреждений, запланированных на проведение указанных работ по программе на уровне 100 %;

- ввести в эксплуатацию дошкольные общеобразовательные учреждения в результате реконструкции и строительства объектов образования: в 2017 году на 236 мест, в 2018 году на 217 мест;

- ввести в эксплуатацию отдельно-стоящего здания, с целью размещения в здании МБУ «Молодежный центр» в 2016 году;

- ввести в эксплуатацию трансформаторную подстанцию ТП-510 Т, район Талнах, ул. Игарская, район ж/д 48 в 2016 году;

- разработать проектную документацию по объекту: «Реконструкция очистных сооружений города Норильска» с получением положительного заключения органа государственной экспертизы в 2016 году;

- ввести в эксплуатацию локальные очистные сооружения МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль» в 2016 году;

- разработать проектную документацию по объекту: «Строительство очистных сооружений поселка Снежногорск» в 2016 году;

- разработать проектную документацию по объекту: «Строительство полигона для хранения твердых бытовых отходов в районе поселка Снежногорск» в 2016 году;

- увеличить долю объектов, на которых проведены ремонтные работы в целях устранения нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с предписаниями органов Государственного пожарного надзора: в 2016 году до 94 %, в 2017 году до 97 %, в 2018 году до 100% (в соответствии с выданными предписаниями за период 2011 - 2015 годов);

- сохранить долю объектов муниципальной собственности, в которых проведены работы по установке систем противопожарной сигнализации и оповещения управлением эвакуации, от заявленного количества на год на уровне 100%;

- сохранить долю выполненного объема работ по капитальному ремонту объектов наружного освещения улиц и домов, иллюминации и подсветке улиц на уровне 100%;

- сохранить уровень выполнения мероприятий по праздничному оформлению муниципального образования город Норильск на уровне 100%.