УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации города Норильска

от 12.12.2019 № 590

- Паспорт муниципальной программы

«Благоустройство территории» (далее – МП)

| Основание для разработки МП (наименование, номер и дата правового акта, утверждающего Перечень МП) | Распоряжение Администрации города Норильска от 19.07.2013 № 3864 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования город Норильск». |
| --- | --- |
| Заказчик МП | Администрация города Норильска |
| Ответственный исполнитель МП | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| Участники МП | - Администрация города Норильска (Управление городского хозяйства Администрации города Норильска) - Талнахское территориальное управление Администрации города Норильска - Кайерканское территориальное управление Администрации города Норильска - Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска - МКУ «Управление капитальных ремонтов и строительства» |
| Цель МП | Проведение мероприятий по содержанию территории муниципального образования город Норильск, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования город Норильск |
| Задачи МП | - поддержание должного санитарного состояния и приведение в качественное состояние объектов и элементов благоустройства; - восстановление и ремонт конструктивных и функциональных составляющих объектов и элементов благоустройства; - повышение уровня благоустроенности муниципального образования город Норильск; - обеспечение безопасности дорожного движения по территории муниципального образования город Норильск. |
| Срок реализации МП | 2017-2022 годы |
| Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.) | Объем финансирования по МП, всего: 1 556 586,3 тыс. руб., в том числе по годам: - 2017 год – 258 773,3 тыс. руб., из них: за счет местного бюджета – 258 285,4 тыс. руб., краевого бюджета – 487,9 тыс. руб.; - 2018 год – 225 415,7 тыс. руб., из них: за счет местного бюджета – 222 441,3 тыс. руб., краевого бюджета – 2 974,4 тыс. руб.; - 2019 год – 278 397,0 тыс. руб., из них: за счет местного бюджета – 245 763,8 тыс. руб., краевого бюджета – 32 633,2 тыс. руб.; - 2020 год – 318 816,7 тыс. руб., из них: за счет местного бюджета – 318 014,9 тыс. руб., краевого бюджета – 801,8 тыс. руб.; - 2021 год – 237 591,8 тыс. руб., из них: за счет местного бюджета – 236 790,0 тыс. руб., краевого бюджета – 801,8 тыс. руб. - 2022 год – 237 591,8 тыс. руб., из них: за счет местного бюджета – 236 790,0 тыс. руб., краевого бюджета – 801,8 тыс. руб. |
| Основные ожидаемые результаты реализации МП (индикаторы результативности МП с ожидаемыми значениями на конец периода реализации МП) | - сохранение доли оказанного объема услуг по содержанию объектов благоустройства муниципального образования город Норильск на уровне 100% от объема, запланированного техническим заданием; - сохранение достигнутого уровня выполнения мероприятий по озеленению территории муниципального образования город Норильск (100%); - сохранение достигнутого уровня выполнения мероприятий, направленных на повышение уровня благоустроенности территории муниципального образования город Норильск, на уровне 100%; - увеличение уровня обеспечения оборудованными детскими площадками до 100 %. |

- Текущее состояние

Формирование благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности на территории муниципального образования город Норильск является основной целью органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск.

Комфортность проживания населения определяется уровнем благоустройства муниципального образования город Норильск: наличие организованных мест для массового отдыха людей (скверы, парки, бульвары, площади), обустройство детских игровых площадок для физического, психологического и социального развития детей, озеленение муниципального образования город Норильск и прочие факторы.

Вопросы содержания и эксплуатации системы благоустройства муниципального образования город Норильск, а также вопросы текущего ремонта элементов благоустройства являются важными, требующими каждодневного внимания и эффективного решения.

На территории муниципального образования город Норильск по состоянию на 01.10.2019 расположены объекты благоустройства:

- парки - 2 шт.;

- скверы - 11 шт.;

- площади - 7 шт.;

- бульвар - 1 шт.;

- проезды - 83 шт.;

- переходные лестницы, виадуки, территории общего пользования - 79 шт.;

- общественно-деловые зоны - 11 шт.;

- мемориальный комплекс - 1 шт.;

- автобусный павильон - 1 шт.;

- детские игровые и спортивные площадки - 111 шт.;

- обустроенные места для отдыха – 9 шт.;

- скульптуры - 2 шт.;

- озеро Городское;

- площадки для выгула и дрессировки собак - 4 шт.

Для обеспечения безопасной, комфортной, благоприятной и привлекательной для проживания населения городской среды необходимо оказание услуг по их ежедневному содержанию и выполнению работ по поддержанию должного технического состояния всех конструктивных составляющих элементов. Для поддержания их в надлежащем эстетическом и техническом состоянии необходимо проведение текущих ремонтов (восстановление покрытий из тротуарной плитки, восстановление железобетонных газонных бордюров, замена металлических ограждений, ремонт ступеней, установка поручней, окраска металлических и железобетонных конструкций, замена светильников, замена конструкции фонтана, замена сетей водоснабжения и электроснабжения, ремонт малых архитектурных форм).

В период 2017-2019 годов осуществлялось содержание всех вышеуказанных объектов благоустройства для поддержания должного санитарного и их технического их состояния.

Увеличение количества зеленых насаждений, а также уменьшение и очистка территорий от несанкционированных свалок на территории муниципального образования город Норильск является важной составляющей улучшения экологической обстановки и создания благоприятных условий для проживания населения, сохранения биологического разнообразия.

Зеленые насаждения выполняют самые различные функции, главнейшей из которых является улучшение микроклимата в муниципальном образовании город Норильск.

В настоящее время в муниципальном образовании город Норильск единая система зеленых насаждений отсутствует; обеспеченность населения насаждениями общего пользования не соответствует требованиям «СП 42.13330.2011 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89» СНиП 2.07.01-89*, их состояние неудовлетворительно. Современное озеленение территории муниципального образования город Норильск имеет преимущественно утилитарное значение в качестве почвопокрытий технических полос с маскировкой продухов сантехнических каналов, расположенных на разделительных газонах автомобильных дорог. По данным статистического отчета 1-КХ «Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов» общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты составляет 32,9 га. При населении порядка 180,2 тыс. человек обеспеченность населения зелеными насаждениями составляет 1,8 м2 на 1 жителя. Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования должна быть не менее 12,8 м2/чел.

Для создания приятного эстетического созерцания декоративное оформление городской среды муниципального образования город Норильск в летний период представлено ежегодно сменяемыми цветниками на клумбах, расстановкой вазонов по территории. Оказание услуг по заготовке рассады и посадке цветов на клумбы, в вазоны осуществляется в рамках заключенных муниципальных контрактов.

В целях объединения усилий для решения задач благоустройства, улучшения санитарного состояния территорий муниципального образования город Норильск после полного таяния снега проводятся общегородские субботники.

30 июня 2018 года Администрацией города Норильска и руководством ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» был проведен комплекс мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного состояния территорий общего пользования муниципального образования город Норильск. В мероприятии приняло участие 7 799 человек, задействовано 303 единицы техники, размещено на свалках-полигонах 1 456,5 куб. м отходов.

15 сентября 2018 года проведен общегородской субботник по озеленению, в котором приняло участие 1 384 человека. На газонах города высажено 2 963 кустарника, завезено 4 473 куб.м. грунта. Выполнены мероприятия по озеленению - посев семян многолетних трав на территории парка отдыха «Комсомольский» на площади 4 108 м2.

29 июня 2019 года Администрацией города Норильска и руководством Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» проведен комплекс мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного состояния территорий общего пользования муниципального образования город Норильск. В мероприятии приняло участие 6885 человек, задействовано 185 единиц техники, размещено на свалках-полигонах 249,5 т отходов.

07 сентября 2019 года проведен общегородской субботник по озеленению, в котором приняло участие 1313 человек. На газонах города высажено 2655 кустарников, завезено 860 куб. м грунта. Выполнены мероприятия по озеленению - посев семян многолетних трав на общественной территории, прилегающей к многоквартирному дому ул. Озерная, 15, площадью 9480 м2.

Большой проблемой для города является наличие обширной площади, на которой находятся несанкционированные места размещения отходов. Основными несанкционированными местами размещения отходов являются склоны и территории, прилегающие к гаражным кооперативам, оптовым складам, окраины территории. В данных местах в основном располагается бытовой и строительный мусор, крупногабаритные отходы, автомобильные покрышки.

Несанкционированное размещение отходов приводит к ухудшению экологической обстановки муниципального образования город Норильск. Многие виды отходов в естественных условиях разлагаются, вырабатывая биогаз, образуются химические вещества, загрязняющие воздух и водные объекты, некоторые из них возгораются. Некоторые виды отходов сами по себе содержат высокотоксичные соединения. К наиболее опасным экологическим факторам влияния несанкционированных мест размещения отходов на окружающую среду относится фильтрат, который образуется при просачивании атмосферных осадков через свалочные массы.

Для обеспечения эффективной системы плановой очистки территории муниципального образования город Норильск в 2011 году Администрацией города Норильска составлен реестр несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления, согласно которому на территории муниципального образования город Норильск 4,8 млн м2 таких территорий. В соответствии с действующим законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия Администрация города Норильска выполняет работы по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления за счет собственных средств. В период с 2015 по 2018 годы ликвидированы свалки на территории площадью 97200,8 м2.

По состоянию на 01.10.2019 года за Администрацией города Норильска в районе Центральном закреплено 68 земельных участков для обустройства детских игровых и спортивных площадок, перечень которых размещен на официальном сайте города Норильска www.norilsk-city.ru, из них 54 земельных участка Администрацией города Норильска были приняты от управляющих компаний в 2014 году.

По состоянию на 01.10.2019 выполнено обустройство 8 детских игровых площадок, из них 3 новых детских игровых площадок, 1 детская спортивная площадка, на 2 площадках устаревшее детское игровое оборудование заменено на новое, 2 детские площадки обустроены в скверах.

В 2019 году осуществлена поставка детского игрового оборудования, безопасного покрытия и металлического ограждения для детских игровых площадок.

Выполнены работы по обустройству новых детских игровых площадок по району Центральному в количестве 2 шт., новой детской спортивной площадки в количестве 1 шт., а также на одной детской игровой площадке установлено новое оборудование.

По району Талнах выполнены работы по обустройству одной новой детской игровой площадки, на одной детской площадке полностью заменено игровое оборудование. Две детские площадки обустроены в скверах, одна из них в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы».

Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала и эффективного обслуживания населения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Таким образом, потребность в средствах, выделяемых на содержание объектов и элементов благоустройства и проведение ремонтно-восстановительных работ, постоянно растет.

Кроме того, на изменение уровня благоустройства территории сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению объектов благоустройства и по сохранению уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов износу объектов благоустройства способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия.

Уровень благоустройства территории представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно учитывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям социально-экономического развития.

Комплексное решение обозначенных проблем окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания в муниципальном образовании город Норильск.

Для успешного решения проблемы сохранения растительного мира, улучшения эстетичного вида муниципального образования город Норильск, создания гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, достижения экологического равновесия, сохранения окружающей природной среды, увеличения объемов зеленых насаждений и повышения уровня благоустройства территории муниципального образования город Норильск разработана данная МП, предусматривающая мероприятия по повышению уровня благоустройства территории муниципального образования город Норильск.

Актуальность разрабатываемой МП обусловлена еще и тем, что озеленение и благоустройство является важной сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются условия, благотворно влияющие на психофизическое состояние человека, что очень важно в период интенсивного роста тонуса городской жизни.

Реализация мероприятий МП позволит повысить уровень благоустройства и улучшить эстетическое состояние территории муниципального образования город Норильск.

Использование программно-целевого метода для решения задач по повышению уровня благоустройства территории определяется тем, что данные вопросы требуют значительных бюджетных расходов и сроков реализации, превышающих один год, носит комплексный характер, а их решение окажет положительное влияние на социальное благополучие общества.

Реализация МП сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов. Основным неуправляемым риском реализации программы является вероятность несостоявшихся торгов, а также невыполнения подрядчиками запланированных работ.

- Цели, задачи и подпрограммы МП

Целью МП является проведение мероприятий по содержанию территории муниципального образования город Норильск, а также по проектированию и размещению объектов и элементов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования город Норильск.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- Поддержание должного санитарного состояния и приведение в качественное состояние объектов и элементов благоустройства.

В рамках решения данной задачи планируется реализация основного мероприятия 1 «Содержание объектов благоустройства» и основного мероприятия 2 «Благоустройство и озеленение».

2. Восстановление и ремонт конструктивных и функциональных составляющих объектов и элементов благоустройства.

3. Повышение уровня благоустроенности муниципального образования город Норильск.

В рамках решения задачи 2 и 3 планируется реализация основного мероприятия 2 «Благоустройство и озеленение».

4. Обеспечение безопасности дорожного движения по территории муниципального образования город Норильск.

В рамках решения данной задачи планируется реализация основного мероприятия 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения».

Сроки реализации мероприятий МП: 2017-2022 годы.

- Механизм реализации МП

4.1. Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий МП, являются:

- в части реализации основного мероприятия 1 – Администрация города Норильска (Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства»), Администрация города Норильска (Управление городского хозяйства Администрации города Норильска), Талнахское территориальное управление, Кайерканское территориальное управление, Снежногорское территориальное управление;

- в части реализации основного мероприятия 2 – Администрация города Норильска (Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства»), Администрация города Норильска (Управление городского хозяйства Администрации города Норильска), Талнахское территориальное управление, Кайерканское территориальное управление, Снежногорское территориальное управление, Администрация города Норильска (МКУ «Управление капитальных ремонтов и строительства»);

- в части реализации основного мероприятия 3 – Администрация города Норильска (Управление городского хозяйства Администрации города Норильска), (Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства»), Кайерканское территориальное управление;

- в части реализации основного мероприятия 4 – Администрация города Норильска (Управление городского хозяйства Администрации города Норильска);

- в части реализации основного мероприятия 5 - Талнахское территориальное управление.

4.2. Реализация мероприятий МП осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключаемых между заказчиком и исполнителем, подрядчиком, поставщиком. Исполнитель (подрядчик, поставщик) определяется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.3. В рамках основного мероприятия 1 «Содержание объектов благоустройства» предусмотрено оказание следующих видов услуг по содержанию объектов благоустройства в период (июнь-сентябрь): уборка территории объектов от мусора; уборка газонов от отходов; очистка и промывка урн; транспортирование и размещение отходов; влажная протирка отдельных конструктивных элементов и т.д. В период (октябрь-май): уборка снега вручную; механизированная уборка – сдвигание, погрузка, вывоз, размещение снега, посыпка противогололедными материалами, содержание снежных городков, малых архитектурных форм и т.д.

Помимо обозначенных услуг в рамках мероприятия осуществляется обеспечение электроэнергией объектов и элементов благоустройства; техническое обслуживание объектов наружного освещения объектов и элементов благоустройства; организация услуги видеонаблюдения за объектами; содержание и консервация фонтанов, досок объявлений, памятных и мемориальных досок, содержание детских игровых и спортивных площадок в соответствии с регламентом и т.д.

Мероприятие ориентировано на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, что регулируется Решением Норильского городского Совета депутатов от 19.02.2019 № 11/5-247 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования город Норильск».

4.4. В рамках основного мероприятия 2 «Благоустройство и озеленение» предусмотрено выполнение мероприятий по благоустройству территории: устройство (ремонт) асфальтобетонных покрытий территорий проездов общего пользования, ремонт и установка досок объявлений, обустройство детских игровых и спортивных площадок, обустройство новых мест для отдыха населения, поставка новых малых архитектурных форм (скамеек, урн, вазонов, фонтанов), создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), приобретение контейнеров для сбора отходов, ликвидация несанкционированных мест размещения ТКО и несанкционированных свалок по решениям суда, устройство газонов, выращивание, посадка и уход за цветами и зелеными насаждениями, вывоз самовольно установленных объектов движимого имущества, снос ростверков, строений  и т.д.

Реализация мероприятия осуществляется также в соответствии с Решением Норильского городского Совета депутатов от 19.02.2019 № 11/5-247 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования город Норильск».

Регулирование вопроса по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления осуществляется в соответствии с Федеральными законами: от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

4.5. В рамках основного мероприятия 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения» предусмотрена установка дорожных знаков, ограждающих конструкций для исключения сквозного движения автотранспорта через дворовые территории.

Реализация мероприятия осуществляется также в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

4.6. В рамках основного мероприятия 4 «Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части вопросов местного значения» предусмотрено финансовое обеспечение функциональной деятельности Управления городского хозяйства Администрации города Норильска.

Согласно Положению об Управлении городского хозяйства Администрации города Норильска, утвержденному распоряжением Администрации города Норильска от 23.10.2019 года № 5620, Управление городского хозяйства является структурным подразделением Администрации города Норильска, осуществляющим полномочия Администрации города Норильска в области организации мероприятий по охране окружающей среды, также в части участия в  организации деятельности по сбору (в том числе по раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования город Норильск.

Основными направлениями деятельности Управления городского хозяйства Администрации города Норильска являются:

- формирование на территории муниципального образования город Норильск единой политики в области благоустройства территории, безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды, обеспечение их комплексного развития;

- осуществление муниципального контроля в области соблюдения установленного правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск Правил благоустройства территории муниципального образования город Норильск на территории Центрального района города Норильска (за исключением поселка Снежногорск).

Денежные средства, запланированные в рамках МП, предусмотрены на выплату заработной платы, страховых взносов и оплату проезда к месту отдыха и обратно работников Управления городского хозяйства Администрации города Норильска.

4.7. В рамках мероприятия Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов края  на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных (в соответствии с законом края от 13.06.2013 № 4-1402)  в рамках подпрограммы «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» предусмотрено проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных за счет средств краевого бюджета.

- Ресурсное обеспечение МП

### Направления и объемы финансирования МП по годам реализации с указанием главных распорядителей бюджетных средств представлены в приложении №1 к МП.

- Индикаторы результативности МП

В результате реализации МП к концу 2022 года планируется достичь следующих целевых показателей:

- сохранение доли оказанного объема услуг по содержанию объектов благоустройства муниципального образования город Норильск на уровне 100% от объема, запланированного техническим заданием;

- сохранение достигнутого уровня выполнения мероприятий по озеленению территории муниципального образования город Норильск (100%);

- сохранение достигнутого уровня выполнения мероприятий, направленных на повышение уровня благоустроенности территории муниципального образования город Норильск, на уровне 100%;

- увеличение уровня обеспечения оборудованными детскими площадками до 100 %.

Целевые индикаторы результативности МП за предшествующие периоды деятельности и плановые периоды представлены в приложении № 2 к МП.