Приложение

## к постановлению

## Администрации города Норильска

## от 08.12.2021 № 592

## УТВЕРЖДЕНА

## постановлением

## Администрации города Норильска

от 06.12.2016 № 582

1. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ» (ДАЛЕЕ - МП)

| Основание для разработки МП (наименование, номер и дата правового акта, утверждающего Перечень МП) | Распоряжение Администрации города Норильска от 19.07.2013 № 3864 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования город Норильск» |
| --- | --- |
| Заказчик МП | Администрация города Норильска |
| Ответственный исполнитель (разработчик) МП | Администрация города Норильска (МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»)/Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства») |
| Участники МП | 1. Администрация города Норильска (Управление городского хозяйства)/Управление городского хозяйства Администрации города Норильска 2. Талнахское территориальное управление Администрации города Норильска 3. Кайерканское территориальное управление Администрации города Норильска 4. Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска 5. Администрация города Норильска (МКУ «Управление капитальных ремонтов и строительства»)/Управление по реновации (МКУ «Управление капитальных ремонтов и строительства») |
| Цель МП | Проведение мероприятий по содержанию территории муниципального образования город Норильск, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования город Норильск |
| Задачи МП | - поддержание должного санитарного состояния и приведение в качественное состояние объектов и элементов благоустройства; - восстановление и ремонт конструктивных и функциональных составляющих объектов, и элементов благоустройства; - повышение уровня благоустроенности муниципального образования город Норильск; - обеспечение безопасности дорожного движения по территории муниципального образования город Норильск |
| Срок реализации МП | 2017 - 2024 годы |
| Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.) | Объем финансирования по МП, всего: 2 216 859,9 тыс. руб., из них: за счет местного бюджета – 2 175 317,4 тыс. руб., краевого бюджета – 41 542,5 тыс. руб., в том числе по годам: - 2017 год – 258 773,3 тыс. руб., из них: за счет местного бюджета – 258 285,4 тыс. руб., краевого бюджета – 487,9 тыс. руб.; - 2018 год – 225 415,7 тыс. руб., из них: за счет местного бюджета – 222 441,3 тыс. руб., краевого бюджета – 2 974,4 тыс. руб.; - 2019 год – 278 397,0 тыс. руб., из них: за счет местного бюджета – 245 763,8 тыс. руб., краевого бюджета – 32 633,2 тыс. руб.; - 2020 год – 308 278,3 тыс. руб., из них: за счет местного бюджета – 305 331,3 тыс. руб., краевого бюджета – 2 947,0 тыс. руб.; - 2021 год – 297 316,0 тыс. руб., из них: за счет местного бюджета – 294 816,0 тыс. руб., краевого бюджета – 2 500,0 тыс. руб. - 2022 год – 333 595,6 тыс. руб. за счет местного бюджета; - 2023 год – 266 560,5 тыс. руб. за счет местного бюджета; - 2024 год – 248 523,5 тыс. руб. за счет местного бюджета. |
| Основные ожидаемые результаты реализации МП (индикаторы результативности МП с ожидаемыми значениями на конец периода реализации МП) | - сохранение доли оказанного объема услуг по содержанию объектов благоустройства муниципального образования город Норильск на уровне 100% от объема, запланированного техническим заданием; - сохранение достигнутого уровня выполнения мероприятий, направленных на повышение уровня благоустроенности территории муниципального образования город Норильск, на уровне 100%; - увеличение уровня обеспечения оборудованными детскими площадками до 96,4% |

2. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

Формирование благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности на территории муниципального образования город Норильск является основной целью органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск.

Комфортность проживания населения определяется уровнем благоустройства муниципального образования город Норильск: наличие организованных мест для массового отдыха людей (скверы, парки, бульвары, площади), обустройство детских игровых площадок для физического, психологического и социального развития детей, озеленение муниципального образования город Норильск и прочие факторы.

Вопросы содержания и эксплуатации системы благоустройства муниципального образования город Норильск, а также вопросы текущего ремонта элементов благоустройства являются важными, требующими каждодневного внимания и эффективного решения.

На территории муниципального образования город Норильск по состоянию на 01.11.2021 расположены следующие объекты благоустройства:

- парки - 3 шт.;

- скверы - 14 шт.;

- площади - 7 шт.;

- бульвар - 1 шт.;

- проезды - 83 шт.;

- переходные лестницы, виадуки, территории общего пользования - 79 шт.;

- общественно-деловые зоны - 11 шт.;

- мемориальный комплекс - 1 шт.;

- автобусный павильон - 1 шт.;

- детские игровые и спортивные площадки - 110 шт.;

- обустроенные места для отдыха - 11 шт.;

- скульптуры - 2 шт.;

- памятник – 1 шт.;

- озеро Городское;

- площадки для выгула и дрессировки собак - 4 шт.;

- набережная ручья «Кайерканский».

Для обеспечения безопасной, комфортной, благоприятной и привлекательной для проживания населения городской среды необходимо оказание услуг по их ежедневному содержанию и выполнению работ по поддержанию должного технического состояния всех конструктивных составляющих элементов. Для поддержания их в надлежащем эстетическом и техническом состоянии необходимо проведение текущих ремонтов (восстановление покрытий из тротуарной плитки, восстановление железобетонных газонных бордюров, замена металлических ограждений, ремонт ступеней, установка поручней, окраска металлических и железобетонных конструкций, замена светильников, замена сетей электроснабжения, ремонт малых архитектурных форм).

В период 2017 - 2021 годов осуществлялось содержание всех вышеуказанных объектов благоустройства для поддержания должного санитарного и их технического их состояния.

Увеличение количества зеленых насаждений, а также уменьшение и очистка территорий от несанкционированных свалок на территории муниципального образования город Норильск является важной составляющей улучшения экологической обстановки и создания благоприятных условий для проживания населения, сохранения биологического разнообразия.

Зеленые насаждения выполняют самые различные функции, главнейшей из которых является улучшение микроклимата в муниципальном образовании город Норильск.

Для создания приятного эстетического созерцания декоративное оформление городской среды муниципального образования город Норильск в летний период представлено ежегодно сменяемыми цветниками на клумбах, расстановкой вазонов по территории. Оказание услуг по заготовке рассады и посадке цветов на клумбы, в вазоны осуществляется в рамках заключенных муниципальных контрактов.

В целях объединения усилий для решения задач благоустройства, улучшения санитарного состояния территорий муниципального образования город Норильск после полного таяния снега проводились общегородские субботники.

30 июня 2018 года Администрацией города Норильска и руководством ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» был проведен комплекс мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного состояния территорий общего пользования муниципального образования город Норильск. В мероприятии приняло участие 7799 человек, задействовано 303 единицы техники, размещено на свалках-полигонах 1456,5 куб. м отходов.

15 сентября 2018 года проведен общегородской субботник по озеленению, в котором приняло участие 1384 человека. На газонах города высажено 2963 кустарника, завезено 4473 куб. м грунта. Выполнены мероприятия по озеленению - посев семян многолетних трав на территории парка отдыха "Комсомольский" на площади 4108 м2.

29 июня 2019 года Администрацией города Норильска и руководством Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» проведен комплекс мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного состояния территорий общего пользования муниципального образования город Норильск. В мероприятии приняло участие 6885 человек, задействовано 185 единиц техники, размещено на свалках-полигонах 249,5 т отходов.

7 сентября 2019 года проведен общегородской субботник по озеленению, в котором приняло участие 1313 человек. На газонах города высажено 2655 кустарников, завезено 860 куб. м грунта. Выполнены мероприятия по озеленению - посев семян многолетних трав на общественной территории, прилегающей к многоквартирному дому ул. Озерная, 15, площадью 9480 м2.

Из-за реализацией на территории Красноярского края мероприятий по предупреждению распространения на территории Красноярского края новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, ранее запланированные мероприятия по санитарной очистке и озеленению территорий города Норильска в 2020 году не производились.

Для обеспечения эффективной системы плановой очистки территории муниципального образования город Норильск в 2011 году Администрацией города Норильска составлен реестр несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления, согласно которому на территории муниципального образования город Норильск 4,8 млн м2 таких территорий. В соответствии с действующим законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия Администрация города Норильска выполняет работы по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления за счет собственных средств.

В период с 2015 по 2018 год ликвидированы свалки на территории площадью 97200,8 м2. В 2020 году ликвидированы свалки на территории площадью 60833,0 м2.

В 2021 году в связи с созданием муниципального казенного учреждения «Управление экологии» мероприятия по организации проведения субботников, озеленения и очистки территории муниципального образования город Норильск от несанкционированного размещения отходов реализуются в рамках муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды».

В период с 2017 по 2021 год выполнено обустройство 110 детских игровых и спортивных площадок.

В 2021 году за муниципальным казенным учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства» в районе Центральном закреплено 80 земельных участков для обустройства детских игровых и спортивных площадок.

В 2021 году в рамках МП выполнено обустройство 3-х детских игровых площадок, из них:

- 3 детские игровые площадки с выполнением общестроительных работ с установкой детского игрового оборудования, безопасного покрытия и металлического ограждения;

Одна детская игровая и две спортивные площадки обустроены на общественной территории в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы».

По району Кайеркан, району Центральному выполнены работы по обустройству в каждом районе по одной новой детской спортивной площадки, по району Талнах выполнены работы по обустройству детской игровой площадки на территории зон отдыха с установкой металлического ограждения, детского игрового и спортивного оборудования.

Зоны отдыха с детскими спортивными и игровыми площадками обустроены на общественной территории в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы».

Перечень обустроенных площадок размещен на официальном сайте города Норильска www.norilsk-city.ru.

Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала и эффективного обслуживания населения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Таким образом, потребность в средствах, выделяемых на содержание объектов и элементов благоустройства и проведение ремонтно-восстановительных работ, постоянно растет.

Кроме того, на изменении уровня благоустройства территории сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению объектов благоустройства и по сохранению уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов, износу объектов благоустройства способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия.

Уровень благоустройства территории представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно учитывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям социально-экономического развития.

Комплексное решение обозначенных проблем окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания в муниципальном образовании город Норильск.

Для успешного решения проблемы улучшения эстетичного вида муниципального образования город Норильск, создания гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, достижения экологического равновесия, повышения уровня благоустройства территории муниципального образования город Норильск разработана данная МП, предусматривающая мероприятия по повышению уровня благоустройства территории муниципального образования город Норильск.

Актуальность разрабатываемой МП обусловлена еще и тем, что благоустройство является важной сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются условия, благотворно влияющие на психофизическое состояние человека, что очень важно в период интенсивного роста тонуса городской жизни.

Реализация мероприятий МП позволит повысить уровень благоустройства и улучшить эстетическое состояние территории муниципального образования город Норильск.

Использование программно-целевого метода для решения задач по повышению уровня благоустройства территории определяется тем, что данные вопросы требуют значительных бюджетных расходов и сроков реализации, превышающих один год, носит комплексный характер, а их решение окажет положительное влияние на социальное благополучие общества.

Реализация МП сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов. Основным неуправляемым риском реализации программы является вероятность несостоявшихся торгов, а также невыполнения подрядчиками запланированных работ.

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОДПРОГРАММЫ МП

Целью МП является проведение мероприятий по содержанию территории муниципального образования город Норильск, а также по проектированию и размещению объектов и элементов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования город Норильск.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Поддержание должного санитарного состояния и приведение в качественное состояние объектов и элементов благоустройства.

В рамках решения данной задачи планируется реализация основного мероприятия 1 «Содержание объектов благоустройства» и основного мероприятия 2 «Благоустройство и озеленение».

2. Восстановление и ремонт конструктивных и функциональных составляющих объектов, и элементов благоустройства.

3. Повышение уровня благоустроенности муниципального образования город Норильск.

В рамках решения задач 2 и 3 планируется реализация основного мероприятия 2 «Благоустройство и озеленение».

4. Обеспечение безопасности дорожного движения по территории муниципального образования город Норильск.

В рамках решения данной задачи планируется реализация основного мероприятия 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения».

Сроки реализации мероприятий МП: 2017 - 2024 годы.

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МП

4.1. Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий МП с 2017 - 2024 годах, являются:

- в части реализации основного мероприятия 1 - Администрация города Норильска (МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»)/Управление городского хозяйства (МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»), Талнахское территориальное управление, Кайерканское территориальное управление, Снежногорское территориальное управление;

- в части реализации основного мероприятия 2 - Администрация города Норильска (МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»)/Управление городского хозяйства (МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»), Администрация города Норильска (МКУ «Управление капитальных ремонтов и строительства»)/Управление по реновации (МКУ «Управление капитальных ремонтов и строительства»), Талнахское территориальное управление, Кайерканское территориальное управление, Снежногорское территориальное управление;

- в части реализации основного мероприятия 3 - Администрация города Норильска (МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»)/Управление городского хозяйства (МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»), Талнахское территориальное управление, Кайерканское территориальное управление.

4.2. Реализация мероприятий МП осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключаемых между заказчиком и исполнителем, подрядчиком, поставщиком. Исполнитель (подрядчик, поставщик) определяется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.3. В рамках основного мероприятия 1 «Содержание объектов благоустройства» предусмотрено оказание следующих видов услуг по содержанию объектов благоустройства в период (май - сентябрь): уборка территории объектов от мусора; уборка газонов от отходов; очистка и промывка урн; транспортирование и размещение отходов; влажная протирка отдельных конструктивных элементов и т.д. В период (октябрь - май): уборка снега вручную; механизированная уборка - сдвигание, погрузка, вывоз, размещение снега, посыпка противогололедными материалами, содержание снежных городков, малых архитектурных форм и т.д.

Помимо обозначенных услуг в рамках мероприятия осуществляется обеспечение электроэнергией объектов и элементов благоустройства; техническое обслуживание объектов наружного освещения объектов и элементов благоустройства; организация услуги видеонаблюдения за объектами; содержание и консервация фонтанов, досок объявлений, памятных и мемориальных досок, содержание детских игровых и спортивных площадок в соответствии с регламентом и т.д.

Мероприятие ориентировано на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, что регулируется Решением Норильского городского Совета депутатов от 19.02.2019 № 11/5-247 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования город Норильск».

В 2021 году по отдельным мероприятиям средства местного бюджета перераспределены в муниципальную программу «Экология и охрана окружающей среды».

4.4. В рамках основного мероприятия 2 «Благоустройство и озеленение» предусмотрено выполнение мероприятий по благоустройству территории: устройство (ремонт) асфальтобетонных покрытий территорий проездов общего пользования, ремонт и установка досок объявлений, обустройство детских игровых и спортивных площадок, обустройство новых мест для отдыха населения, поставка новых малых архитектурных форм (скамеек, урн, вазонов, фонтанов), устройство газонов, выращивание, посадка и уход за цветами и зелеными насаждениями, снос ростверков, строений и т.д.

Реализация мероприятия осуществляется также в соответствии с Решением Норильского городского Совета депутатов от 19.02.2019 № 11/5-247 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования город Норильск».

В 2021 году по отдельным мероприятиям средства местного и краевого бюджетов перераспределены в муниципальную программу «Экология и охрана окружающей среды».

4.5. В рамках основного мероприятия 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения» предусмотрена установка дорожных знаков, ограждающих конструкций для исключения сквозного движения автотранспорта через дворовые территории.

Реализация мероприятия осуществляется также в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

4.6. В рамках основного мероприятия 4 «Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части вопросов местного значения» предусмотрено финансовое обеспечение функциональной деятельности Управления городского хозяйства Администрации города Норильска.

Согласно действовавшему до 24.06.2021 Положению об Управлении городского хозяйства Администрации города Норильска, утвержденному распоряжением Администрации города Норильска от 23.10.2019 № 5620, Управление городского хозяйства является структурным подразделением Администрации города Норильска, осуществляющим полномочия Администрации города Норильска в области организации мероприятий по охране окружающей среды, также в части участия в организации деятельности по накоплению (в том числе по раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования город Норильск.

Основными направлениями деятельности Управления городского хозяйства Администрации города Норильска являются:

- формирование на территории муниципального образования город Норильск единой политики в области благоустройства территории, безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды, обеспечение их комплексного развития;

- осуществление муниципального контроля в области соблюдения установленного правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск Правил благоустройства территории муниципального образования город Норильск на территории Центрального района города Норильска (за исключением поселка Снежногорск).

Денежные средства, запланированные в рамках МП, предусмотрены на выплату заработной платы, страховых взносов и оплату проезда к месту отдыха и обратно работников Управления городского хозяйства Администрации города Норильска.

Данное мероприятие не реализуется с июня 2021 года.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МП

Направления и объемы финансирования МП по годам реализации 2021 - 2024 с указанием главных распорядителей бюджетных средств представлены в приложении № 1 к МП.

6. ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МП

В результате реализации МП к концу 2024 года планируется достичь следующих целевых показателей:

- сохранение доли оказанного объема услуг по содержанию объектов благоустройства муниципального образования город Норильск на уровне 100% от объема, запланированного техническим заданием;

- сохранение достигнутого уровня выполнения мероприятий, направленных на повышение уровня благоустроенности территории муниципального образования город Норильск, на уровне 100%;

- увеличение уровня обеспечения оборудованными детскими площадками до 96,4%.

Целевые индикаторы результативности МП за предшествующие периоды деятельности и плановые периоды представлены в приложении № 2 к МП.