Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации города

Норильска от 07.12.2016 № 589

- Паспорт подпрограммы «Дорожное хозяйство»

(далее – подпрограмма муниципальной программы)

| Соисполнитель муниципальной программы | Администрация города Норильска (муниципальное казенное учреждение «Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог г. Норильска») |
| --- | --- |
| Участник подпрограммы муниципальной программы | Администрация города Норильска (муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска») |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Обеспечение сохранности, развитие и модернизация сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них муниципального образования город Норильск |
| Задача подпрограммы муниципальной программы | - развитие, содержание и управление дорожным хозяйством муниципального образования город Норильск; - повышение качества выполняемых дорожных работ; - контроль за перевозкой тяжеловесных и крупногабаритных грузов |
| Срок реализации подпрограммы муниципальной программы | 2017 – 2024 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации (тыс. руб.) | Общий объем финансирования подпрограммы муниципальной программы за счет всех источников финансирования составляет 20 574 367,9 тыс. руб., из них: дорожный фонд – 20 409 769,7 тыс. руб.; местный бюджет – 163 106,9 тыс. руб.; краевой бюджет – 1 491,3 тыс. руб. в том числе по годам: 2017 год – 2 425 411,0 тыс. руб., из них: дорожный фонд – 2 407 793,3 тыс. руб.; местный бюджет – 17 617,7 тыс. руб.; 2018 год – 2 082 506,3 тыс. руб., из них: дорожный фонд – 2 065 745,8 тыс. руб.; местный бюджет – 16 760,5 тыс. руб.; 2019 год – 1 803 764,0 тыс. руб., из них: дорожный фонд – 1 783 713,5 тыс. руб.; местный бюджет – 19 221,8 тыс. руб.; краевой бюджет – 828,7 тыс. руб. 2020 год – 1 645 230,1 тыс. руб., из них: дорожный фонд – 1 624 941,5 тыс. руб.; местный бюджет – 19 626,0 тыс. руб. краевой бюджет – 662,6 тыс. руб. 2021 год – 2 637 811,0 тыс. руб., из них: дорожный фонд – 2 616 776,4 тыс. руб.; местный бюджет – 21 034,9 тыс. руб. 2022 год – 3 488 917,5 тыс. руб., из них: дорожный фонд – 3 463 869,1 тыс. руб.; местный бюджет – 25 048,4 тыс. руб. 2023 год – 3 390 806,0 тыс. руб., из них: дорожный фонд – 3 369 315,9 тыс. руб.; местный бюджет – 21 490,1 тыс. руб. 2024 год – 3 099 922,0 тыс. руб., из них: дорожный фонд – 3 077 614,5 тыс. руб.; местный бюджет – 22 307,5 тыс. руб. |
| Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы (индикаторы результативности муниципальной программы с ожидаемыми значениями на конец период реализации подпрограммы муниципальной программы) | - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, на которых осуществляется комплекс мероприятий по их содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог города сохранится на уровне 100%; - Суммарная протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, в отношении которых осуществлен ремонт, капитальный ремонт, в том числе из расчетной протяженности ремонта конструктивных элементов автодорог, составит 55,9 км за 2022-2024 гг.; - Суммарный объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов), составит порядка 0,137 км за 2022-2024 гг.; - Доля обустроенных автобусных остановок, соответствующих нормативным требованиям, составит к 2024 году 89,6%; - Протяженность автодорог, в отношении которых выполнен ремонт тротуаров и бортовых камней составит 40,72 км к 2024 году; - Получение проектной документации (с установленным сроком выполнения проектных работ по контракту до октября текущего года) составит 6 шт. за 2022-2024 гг.; - Доля протяженности улично-дорожной сети, обустроенная праздничным иллюминационным освещением, составит 35,5% ежегодно; - Количество опор наружного освещения, в отношении которых выполнен ремонт, составит 303 шт. за 2022- 2024 годы; - Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности по оценке финансового менеджмента составит 5 баллов ежегодно; - Количество отремонтированных мостовых сооружений на автомобильных дорогах составит к 2024 году 6 шт. |

- Текущее состояние

По состоянию на 01.10.2021 года в сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск входят 158,0 км автодорог с усовершенствованным типом покрытия и отнесенных к III технической категории, в том числе:

- Центральный район города Норильска - 53,2 км;

- район Талнах города Норильска – 35,7 км;

- район Кайеркан города Норильска - 6,3 км;

- межрайонные автомобильные дороги города Норильска - 61,6 км.

Кроме того, поселок Снежногорск города Норильска - 1,2 км (IV категория).

Также к указанной сети автодорог относятся  127,3 км линий наружного освещения, 22 автодорожных моста и путепровода, 242 водопропускные трубы.

Принимая во внимание особенности географического положения, существующая сеть автомобильных дорог муниципального образования город Норильск действует автономно от общей сети автомобильных дорог страны, отсутствуют автомобильные дороги круглогодичного действия, обеспечивающие автотранспортное сообщение муниципального образования с административным центром Красноярского края, а также другими регионами Российской Федерации.

Строительство автомобильных дорог, в основном, осуществлялось в 1960-1980 годах. Их геометрические и конструктивные параметры не отвечают действующим строительным нормам и правилам. Природно-климатические условия субарктического климата, а также совокупность природно-техногенных, геоморфологических, инженерно-геологических и гидрогеологических факторов способствуют постоянному образованию отрицательных изменений рельефа дорожного полотна автомобильных дорог.

Кроме того, в условиях социально-экономического развития интенсивно расширяется сфера применения грузового автомобильного транспорта, занимающего доминирующее положение в перевозках на средние и короткие расстояния. При этом следует отметить, что меняется и структура парка транспортных средств, увеличивается удельный вес крупнотоннажных грузовых автомобилей, что обуславливает необходимость повышения капитальности автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений.

Мероприятия по зимнему и летнему содержанию действующей улично-дорожной  сети позволяют поддерживать их в удовлетворительном состоянии для обеспечения безопасного дорожного движения.

Обеспечением сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения является проведение работ на объектах, требующих ремонта по результатам диагностики и обследования автомобильных дорог, а также восстановление их технических параметров в состояние, отвечающее нормативным требованиям.

За весь период эксплуатации автомобильные дороги не подвергались капитальному ремонту или реконструкции. По причине дефицита финансирования компенсации износа дорожной сети в основном выполнялись работы по ремонту отдельных небольших наиболее аварийных участков автодорог, связанных с необходимостью устранения провалов, просадок, досыпки проезжей части и обочин.

С 2014 финансирование дорожной отрасли муниципального образования осуществлялось из средств субсидии Красноярского края на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и средств муниципального дорожного фонда.

Значительная часть финансовых средств (70%) направляется на содержание автодорог, что позволяет поддерживать действующую улично-дорожную сеть в удовлетворительном состоянии для обеспечения безопасного дорожного движения.

В результате создания в 2014 году дорожного фонда муниципального образования город Норильск появилась возможность комплексно решать задачи в области дорожного хозяйства. Оборудованы линиями наружного освещения межрайонные автомобильные дороги Норильск-Талнах и Норильск - Алыкель (от Кайеркана до поселка Алыкель). Автомобильная дорога Норильск-Талнах приведена в нормативное состояние III технической категории с устройством водопропускных труб, обустройством автобусных остановок, примыканий, съездов, технических средств организации дорожного движения. В рамках расширения и модернизации автомобильных дорог введен в эксплуатацию участок Северной объездной дороги 1,95 км. Значительное внимание уделяется реконструкции искусственных сооружений (мостов, путепроводов), находящихся в аварийном и неудовлетворительном состоянии.

Однако, доля не отвечающих нормативным требованиям автодорог муниципального образования по состоянию на 01.01.2021, составляла 27,1%.

За 2019 – 2020 годы, помимо мероприятий по круглогодичному содержанию всей городской сети автомобильных дорог общего пользования, осуществлены работы, направленные на устранение вышеуказанных проблем, в том числе:

- в 2019 году завершен ремонт (2017-2019 гг.) автодороги Норильск - Талнах, протяженностью 18,97 км;

- отремонтировано 81,4 тыс. м2 автодорожного покрытия;

- введен в эксплуатацию автодорожный мост через вторую протоку р. Норильская на автомобильной дороге подъезд к гидропорту «Валек»;

- выполнен ремонт железобетонной водопропускной трубы на км 23+030 автодороги Норильск-Алыкель;

- выполнен ремонт покрытия тротуаров – 11,8 тыс. м2;

- выполнено устройство бортового камня – 5,6 км;

- установлено недостающее дорожное ограждение на участках автодорог – 1,2 км;

- выполнен ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – 86,1 тыс.м2;

- приведены в нормативное состояние и обустроены отапливаемыми павильонами  4 автобусные остановки;

- начата в 2020 году реконструкция Юго-западной объездной автомобильной дороги города Норильска (автодорожного моста через напорные водоводы на км 2+147 по ул. Октябрьской);

- приступили к производству работ по устройству парковки на "Автомобильной дороге от продмага до больницы на 1000 коек и искусственные сооружения на ней".

В соответствии с подходами Министерства финансов Красноярского края к формированию бюджета на 2022 и плановый период 2022-2024 годов финансирование дорожной отрасли муниципального образования город Норильск предусмотрено исключительно из средств муниципального дорожного фонда.

Учитывая поставленную задачу Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в соответствии с  пунктом 17  постановления от 03.11.2020 № 476-СФ «О социально-экономическом развитии города Норильска Красноярского края» по приведению 85 процентов дорожной сети города Норильска к 2024 году в нормативное состояние,  а также возможность наполнения дорожного фонда, в том числе за счет налога на прибыль, мероприятия подпрограммы позволят обеспечить потребность в затратах на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию действующей сети автомобильных дорог,  реконструкцию искусственных сооружений (мостов, путепроводов), находящихся в аварийном и неудовлетворительном состоянии, ремонт конструктивных элементов автомобильных дорог (тротуары, бортовые камни, наружное освещение и др.).

- Цели и задачи подпрограммы муниципальной программы

Цель подпрограммы муниципальной программы: обеспечение сохранности, развитие и модернизация сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них муниципального образования город Норильск.

Задачи подпрограммы муниципальной программы:

- развитие, содержание и управление дорожным хозяйством муниципального образования город Норильск;

- повышение качества выполняемых дорожных работ;

- контроль за перевозкой тяжеловесных и крупногабаритных грузов.

Срок реализации подпрограммы муниципальной программы: 2017 – 2024 годы.

- Механизм реализации подпрограммы муниципальной программы

Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования город Норильск, а также предоставляемых городскому бюджету средств межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направленных на реализацию подпрограммы муниципальной программы, является МУ «Управление городского хозяйства Администрации города Норильска» (МКУ «Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска»), за исключением мероприятия по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, где главным распорядителем бюджетных средств является МУ «Управление городского хозяйства Администрации города Норильска» (МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»).

Достижение показателей результативности подпрограммы муниципальной программы осуществляется в рамках муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ответственным за организацию и реализацию подпрограммы муниципальной программы является МКУ «Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог г. Норильска».

Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих реализацию подпрограммы муниципальной программы:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Приказ Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

- Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы».

- Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы

Направления и объем финансирования подпрограммы муниципальной программы в 2021 - 2024 годах отражены в приложении № 7 к муниципальной программе. Распределение расходов на ремонтные работы дорожного хозяйства в разрезе объектов представлены в приложении 1 к приложению № 7. Сведения о распределении расходов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства представлены в приложении 2 к приложению № 7 муниципальной программы.

Сведения о распределении расходов на объекты архитектурно-художественного оформления улично-дорожной сети представлены в приложении 3 к приложению № 7 муниципальной программы.

- Индикаторы результативности подпрограммы муниципальной программы

Индикаторами результативности подпрограммы муниципальной программы являются:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, на которых осуществляется комплекс мероприятий по их содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог города;

- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, в отношении которых осуществлен ремонт, капитальный ремонт, в том числе из расчетной протяженности ремонта конструктивных элементов автодорог;

- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов);

- доля обустроенных автобусных остановок, соответствующих нормативным требованиям;

- площадь дворовых территорий, в отношении которых выполнен ремонт, капитальный ремонт;

- количество дорожных ограждений, установленных на автодорогах;

- протяженность автодорог, в отношении которых выполнен ремонт тротуаров и бортовых камней;

- количество опор наружного освещения улично-дорожной сети, в отношении которых выполнен ремонт;

- доля светильников наружного освещения автодорог, охваченных интеллектуальной системой освещения;

- количество водопропускных труб в теле насыпи автомобильных дорог, в отношении которых осуществлен ремонт, капитальный ремонт;

- получение проектной документации (с установленным сроком выполнения проектных работ по контракту до октября текущего года);

- доля протяженности улично-дорожной сети, обустроенная праздничным иллюминационным освещением;

- количество установленного осветительного оборудования наружного освещения на фасадах жилых домов;

- соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности.

Значения и расчет целевых индикаторов результативности подпрограммы муниципальной программы по годам реализации отражены в приложении № 8 к муниципальной программе.

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы»,

утвержденной постановлением Администрации города

Норильска от 07.12.2016 № 589

- Паспорт подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования муниципального образования город Норильск» (далее – подпрограмма муниципальной программы)

| Соисполнитель муниципальной программы | Администрация города Норильска (муниципальное казенное учреждение «Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог г. Норильска») |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования город Норильск |
| Задача подпрограммы муниципальной программы | Повышение уровня безопасности дорожного движения, а также обеспечение безопасности всех участников дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск |
| Срок реализации подпрограммы муниципальной программы | 2017 – 2024 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации (тыс. руб.) | Общий объем финансирования подпрограммы муниципальной программы составляет 163 154,4 тыс. руб. и осуществляется за счет средств дорожного фонда города Норильска, в том числе по годам: 2017 год – 21 800,0 тыс. руб. 2018 год – 21 717,9 тыс. руб. 2019 год – 30 405,1 тыс. руб. 2020 год - 5 260,5 тыс. руб. 2021 год – 17 730,0 тыс. руб. 2022 год - 20 722,1 тыс. руб. 2023 год – 24 265,0 тыс. руб. 2024 год – 21 253,8 тыс. руб. |
| Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы (индикаторы результативности муниципальной программы с ожидаемыми значениями на конец периода реализации подпрограммы муниципальной программы) | - Отсутствие несвоевременно устраненных замечаний по предписаниям контрольных (надзорных) органов; - Доля аварийно-опасных участков, обустроенных ТСОДД, в 2022 году составит 100%; - Доля светофорных объектов на перекрестках улиц, на которых выполнены работы по ремонту, к 2024 году составит 32%; - Доля пешеходных переходов, обустроенных дублирующими дорожными знаками к 2024 году составит 100%. |

- Текущее состояние

Безопасность дорожного движения является одной из важнейших социально-экономических и демографических задач не только города Норильска, а также Красноярского края, но и всей Российской Федерации. Дорожно-транспортные происшествия наносят существенный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам, приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста, гибели детей.

Сложившаяся обстановка с аварийностью требует выработки и реализации комплексных мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий, обеспечения роста безопасности, а также благополучия жителей и гостей муниципального образования город Норильск.

По состоянию на 01.10.2021 на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в целях организации дорожного движения и обеспечения безопасности всех его участников, эксплуатируются 47 светофорных объектов, установлено более пяти тысяч дорожных знаков и указателей, нанесена дорожная разметка на площади 28,8 тыс. м2.

К основным факторам, влияющим на повышение уровня аварийности на автомобильных дорогах города, относятся:

- массовое несоблюдение требований правил дорожного движения участниками дорожного движения;

- невыполнение регламентов обеспечения безопасной эксплуатации автотранспортных средств, которое в настоящее время носит широко распространенный характер;

- недостаточная профессиональная подготовка и недисциплинированность водителей;

- недостаточность понимания обществом значимости мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения;

- несовершенство государственного контроля, надзора и технического обеспечения безопасности дорожного движения.

Высокие темпы автомобилизации, вовлечение все большего числа жителей города в дорожное движение делают особенно актуальной проблему безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья его участников.

В данных условиях опережающее развитие системы обеспечения безопасности дорожного движения будет способствовать предотвращению роста аварийности на улично-дорожной сети города Норильска.

В целях обеспечения и повышения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск за 2019-2020 годы осуществлены мероприятия:

- устройство светофорного объекта на перекрестке ул. Талнахская - 
ул. Пушкина;

- устройство светофорного объекта на перекрестке ул. Кирова - 
ул. Советская;

- капитальный ремонт светофорного объекта на перекрестке ул. Кирова  - 
ул. Павлова;

- обустройство нерегулируемого пешеходного перехода по ул. Победы, 1А светофорами Т-7;

- установка дорожных знаков «Жилая зона»;

- закупка разделительных дорожных блоков для временного закрытия улиц на период проведения массовых мероприятий;

- выполнены аварийно-восстановительные ремонты после дорожно-транспортных происшествий.

Таким образом, с целью снижения аварийности на автодорогах города Норильска необходимо продолжение работ по реализации мероприятий, направленных на повышение безопасности участников дорожного движения. Ожидаемым результатом выполнения подпрограммы будет повышение уровня безопасности дорожного движения, уменьшение числа дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжелых последствий.

- Цели и задачи подпрограммы муниципальной программы

Цель подпрограммы муниципальной программы: обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования город Норильск.

Задача подпрограммы муниципальной программы: повышение уровня безопасности дорожного движения, а также обеспечение безопасности всех участников дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Срок реализации подпрограммы муниципальной программы 2017 – 2024 годы.

- Механизм реализации подпрограммы муниципальной программы

Главным распорядителем бюджетных средств, направленных на реализацию подпрограммы муниципальной программы, является Администрация города Норильска (МКУ «Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог г. Норильска»).

Достижение показателей результативности подпрограммы муниципальной программы осуществляется в рамках муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ответственным за организацию и реализацию подпрограммы муниципальной программы является МКУ «Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска».

Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих реализацию подпрограммы муниципальной программы:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Приказ Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

- ГОСТ Р 52289-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (утв. приказом Росстандарта от 20.12.2019 № 1425-ст);

- ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» (утв. приказом Ростехрегулирования от 15.12.2004 № 121-ст);

- Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы».

- Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы

Направления и объем финансирования подпрограммы в 2020 - 2023 годах отражены в приложение № 7 к муниципальной программе.

- Индикаторы результативности подпрограммы муниципальной программы

Индикаторами результативности подпрограммы муниципальной программы являются:

- отсутствие несвоевременно устраненных замечаний по предписаниям контрольных (надзорных) органов;

- доля аварийно-опасных участков, обустроенных ТСОДД;

- доля пешеходных переходов, обустроенных дублирующими дорожными знаками;

- доля светофорных объектов на перекрестках улиц, на которых выполнены работы по ремонту.

Значения и расчет целевых индикаторов результативности подпрограммы муниципальной программы по годам реализации отражены в приложении № 8 к муниципальной программе.