Приложение № 5

к муниципальной программе

«Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение

энергетической эффективности», утвержденной

постановлением Администрации города Норильска

от 12.12.2019 № 593

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ»

| Соисполнитель МП (ответственный исполнитель подпрограммы) | Администрация города Норильска (Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее – МКУ «УЖКХ»)) |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы МП | Обеспечение надежной эксплуатации жилищного фонда |
| Задачи подпрограммы МП | - создание условий для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими надежную эксплуатацию многоквартирных домов; - сохранение перспективного жилищного фонда муниципального образования город Норильск. |
| Срок реализации подпрограммы МП | 2017 - 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.) | Общий объем финансирования за счет всех источников – 3 131 166,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств: - краевого бюджета –43 449,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 7 052,0 тыс. руб.; 2018 год – 3 692,5 тыс. руб.; 2019 год – 7384,9 тыс. руб.; 2020 год - 8 439,9 тыс. руб.; 2021 год - 8 439,9 тыс. руб.; 2022 год - 8 439,9 тыс. руб. - бюджета муниципального образования –3 087 717,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 588 945,4 тыс. руб.; 2018 год – 553 236,1 тыс. руб.; 2019 год – 427 490,9 тыс. руб.; 2020 год – 506 015,0 тыс. руб.; 2021 год - 506 015,0 тыс. руб.; 2022 год - 506 015,0 тыс. руб. |
| Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы МП (индикаторы результативности МП с ожидаемыми значениями на конец периода реализации подпрограммы МП) | - снижение доли фасадов МКД, находящихся в аварийном состоянии и ухудшающих внешний облик города на 10,3%; - снижение доли помещений в МКД «сталинской» планировки, признанных непригодными для дальнейшей эксплуатации из-за аварийного состояния междуэтажных, цокольных, чердачных деревянных перекрытий на 9,0%; - отсутствие кровель, находящихся в крайне неудовлетворительном состоянии; - отсутствие МКД, на которых выявлены разрушения несущих конструкций «0» циклов, требующих немедленного устранения; - снижение доли МКД, на которых требуется восстановление аварийных участков наружных стен МКД на 39,4%; - выполнение ремонта квартир, пригодных для последующего заселения, - 436 квартир; - увеличение доли замененных лифтов, отработавших нормативный срок 25 и более лет, на 13,0%; - увеличение доли МКД, в которых осуществлен переход на закрытую схему горячего водоснабжения, в общем количестве МКД, где требуется такой переход, на 5,5%; - получение проектной документации – не менее 24 ед. ежегодно; - протяженность отремонтированных систем теплоснабжения и водоснабжения – 50 249 м. п.; - выполнение работ по ремонту систем оповещения, дымоудаления и пожаротушения в 1 МКД. |

2. Текущее состояние

На территории муниципального образования город Норильск в эксплуатации находится 860 многоквартирных домов общей площадью жилых и нежилых помещений 4 613,6 тыс. кв. м.

Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда определяют перечень и состав работ по содержанию и ремонту жилищного фонда, обеспечивающих сохранность жилищного фонда и поддержание технических характеристик конструктивных элементов, инженерных систем в соответствии с нормативными требованиями. Своевременное проведение капитального ремонта - важный фактор сохранения технических характеристик жилищного фонда на уровне нормативных требований.

Многоквартирные дома, подлежащие капитальному ремонту, определяются по результатам сезонных технических осмотров и рекомендаций управляющих организаций.

Приоритетными являются работы, направленные на обеспечение безопасности и исключение аварийных ситуаций на жилищном фонде муниципального образования город Норильск, сохранение параметров технических характеристик многоквартирных домов.

Длительное время ремонт фасадов почти не выполнялся, что значительно ухудшило внешний вид города Норильска. С 2000 года ремонты фасадов выполнялись малыми объемами, составляющими 9 - 18% от нормативной потребности. Кроме того, за весь период эксплуатации жилищного фонда муниципального образования город Норильск не производился капитальный ремонт балконов, архитектурных элементов, газозолобетонных блоков фасадов, которые находятся в аварийном состоянии, обрушаются, создается угроза жизни и здоровью жителей.

В эксплуатации находятся 44 здания «сталинской» планировки, фасады которых имеют архитектурные элементы. В 2008 году начат ремонт фасадов зданий данного типа с выполнением капитального ремонта элементов фасадов и балконов.

В период с 2014 по 2018 годы выполнены работы по ремонту и окраске фасадов 60 многоквартирных домов. В 2019 году планируется отремонтировать фасады семи МКД. К 2019 году остаются неотремонтированными фасады 687 домов или 80 % от общего количества МКД.

На территории Центрального района муниципального образования город Норильск находятся в эксплуатации 28 многоквартирных домов «сталинской» планировки с конструкциями перекрытий по деревянным балкам. Общее количество жилых помещений в таких домах составляет 2279 квартир, общей жилой площадью - 162 957,7 кв. м.  Срок эксплуатации деревянных конструкций составляет 50-60 лет.  До 2015 года ремонт деревянных перекрытий практически не выполнялся. Из-за неудовлетворительного состояния отдельных перекрытий на начало 2015 года было 112 пустующих квартир общей площадью 6 941,6 кв. м. По причине аварийного состояния конструкций перекрытий часть этих квартир освобождена еще в начале 90-х годов прошлого века. Невыполнение своевременного ремонта чердачных и цокольных перекрытий в помещениях способствует дальнейшему разрушению конструкций междуэтажных перекрытий, элементов зданий и непрерывному ежегодному увеличению количества аварийных помещений. За период с 2015 по 2018 годы выполнена замена перекрытий в 39 помещениях многоквартирных домов «сталинской планировки». В 2019 году была запланирована замена перекрытий 7 квартир, но в связи с несостоявшимися конкурсами по отбору подрядных организаций эти работы не выполнены.  На 2021 год запланировано восстановление перекрытий 8 квартир из числа признанных межведомственной комиссией непригодными для проживания.

Во избежание порчи имущества и повреждения конструкций и инженерного оборудования многоквартирных домов Норильска предусмотрено в 2020 году выполнить ремонт мягких и металлических кровель 14 МКД в связи с неудовлетворительным состоянием кровельного покрытия жилых домов и многочисленными жалобами жителей данных МКД на залитие помещений с крыши. В региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края (далее – программа Регионального оператора), ремонт данных кровель учтен только в долгосрочной перспективе. За период с 2014 по 2018 годы ремонт кровель выполнен на 15 МКД общей площадью 17 904 кв. м. В 2019 году планируется выполнить ремонт кровель 22 МКД общей площадью 28 096 кв. м. В 2020-2022 годы планируется выполнить ремонт кровель по 56 МКД.

На территории муниципального образования город Норильск по подпрограмме 1 «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда» предусмотрено выполнение мероприятий по «Сохранению устойчивости зданий перспективного жилищного фонда», финансируемой, в основном, из средств краевого бюджета (99,9% - средства краевого бюджета, 0,1% - средства местного бюджета). «Объекты перспективного жилищного фонда» - многоквартирные дома, которые не являются домами гостиничного типа, общежитиями и «хрущевками» с конструкцией стен из газозолобетонных панелей. В то же время на территории Норильска имеется 175 многоквартирных домов с ограждающими конструкциями из газозолобетона и в отдельных домах во время технического обследования конструкций выявляются разрушения железобетонных несущих конструкций. По этой причине, а в основном из-за разрушения цокольных плит перекрытия, отдельные квартиры в МКД признаются непригодными для проживания, жителям предоставляются квартиры в маневренном жилищном фонде, а бюджет города возмещает расходы управляющим организациям по оплате жилищно-коммунальных услуг по данным квартирам. С целью оперативного устранения аварийных ситуаций и восстановления несущей способности конструкций «0» цикла в домах, которые по условиям финансирования указанной программы не могут быть включены в мероприятия подпрограммы 1, в подпрограмме 2 предусмотрено мероприятие «Усиление несущих конструкций «0» цикла». В 2019 году планируется выполнение работ по устранению аварийной ситуации многоквартирного дома по ул. Б. Хмельницкого, д.21, в рамках данного мероприятия.

На территории муниципального образования город Норильск имеются многоквартирные дома серий 1-447с и 1-464м с аварийными участками наружных стен (из-за неудовлетворительного состояния имеющихся на фасаде навесных «холодильных» плит, выполненных из газозолобетона). Строительство данных домов проводилось в период массовой застройки города в 60-е годы прошлого века. Срок эксплуатации изделий и конструкций из газозолобетона составляет 25 лет. Существующие навесные «холодильные» плиты исчерпали свой эксплуатационный ресурс по материалу, подвержены интенсивному разрушению и создают угрозу здоровью и жизни граждан. Единственным решением данной проблемы является выполнение работ по восстановлению аварийных участков путем демонтажа блоков с восстановлением участка наружной стены. Всего на территории города Норильска 109 многоквартирных домов с такими элементами. К выполнению данных работ приступили в 2014 году. За период 2014 - 2018 гг. восстановлены аварийные участки наружных стен 93 МКД. В период 2019-2020 гг. данный вид ремонта не запланирован. В 2021 году планируется выполнить работы по восстановлению аварийных участков на фасадах 16-ти многоквартирных домов.

Основное строительство жилых высотных зданий, оборудованных лифтами, в муниципальном образовании город Норильск проводилось в период 70-80 годов прошлого века и в настоящее время 45% от общего количества лифтов отработали нормативный ресурс - 25 лет. На 1 января 2019 года в жилищном фонде муниципального образования город Норильск из 1 450 пассажирских лифта, находящихся в эксплуатации, 648 единиц имеют срок службы 25 лет и более.

В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза (ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» от 04.12.2012) пригодность и безопасность лифтов, отработавших назначенный срок службы, определяется в форме оценки соответствия при обследовании организацией, аккредитованной (уполномоченной) в порядке, установленном законодательством, и на основании результатов обследования может быть вынесено решение об условиях и возможном сроке продления использования лифта. За период 2014 -2018 годов была выполнена замена 316-ти лифтов, в 2019 году работы по замене лифтов, отслуживших свой нормативный срок продолжены.

ЗАО «Инженерный центр «Северлифтсервис», осуществляющее на территории муниципального образования город Норильск указанные услуги в рамках заключенных договоров со всеми управляющими организациями, с 2013 года проводило работу по аккредитации лифтового оборудования жилых домов города. Учитывая, что в заключениях о продлении эксплуатации лифтов ЗАО «Инженерный центр «Северлифтсервис» указывало на необходимость по истечении трех лет выполнить модернизацию или замену лифта, дальнейшее повторное продление работы лифтов без выполнения рекомендаций не представляется возможным.

В 2019 году планируется замена 6-ти лифтов на 4-х многоквартирных домах, в том числе 2-х лифтов, пострадавших в результате поджога, и 4-х лифтов, проекты на которые выполнены и оплачены в 2018 году. В 2020 году работы по замене лифтов не запланированы. А в период 2021-2022 гг. планируется включить в программу работы по замене 27 лифтов, которые не вошли в ближайшие годы в программу Регионального оператора, и проекты на которые выполнены и оплачены ранее.

В соответствии с требованиями статьи 49 Градостроительного кодекса и Постановления Правительства РФ от 18.05.2009 № 427 с 2018 года в муниципальную программу капитального ремонта включено мероприятие «Проектные работы». В рамках этого мероприятия в 2018 году выполнены работы по разработке 30 проектов, а в 2019 планируется разработать 71 проект на виды работ, которые планируются к включению в муниципальную программу на 2020 год. В период с 2020 по 2022 гг. планируется разработать еще 94 проекта по видам работ, включаемых в муниципальную программу.

В эксплуатации находится 5 062 527 мп систем тепловодоснабжения, в том числе: 3 071 346 м – стальные, 1 991 181 м - медные. В соответствии с ВСН 58-88 (р) межремонтный период ремонта стальных трубопроводов составляет 15 лет, исходя из этого ежегодный нормативный объем ремонта систем ТВС в МКД города Норильска составляет 215 427 мп. В связи с аварийным состоянием систем тепловодоснабжения в программу 2019 года включён ремонт 19 829 м указанных систем 12 многоквартирных домов, что составляет 9 % от норматива. За период 2014-2018 годов выполнен ремонт систем ТВС в 21 МКД общей протяженностью трубопроводов 32 805 мп. В период 2020-2022 гг. планируется продолжить выполнение ремонта систем ТВС, и включено в программу 30 420 мп для замены трубопроводов на 13 МКД.

В связи с возникающими обязательствами органов местного самоуправления по предоставлению жилых помещений за период 2019-2022 годов планируется выполнить ремонт 338 квартир, в том числе 80 жилых помещений для предоставления детям-сиротам.

В соответствии с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс Российской Федерации в декабре 2012 года, высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации обязаны утверждать региональные программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в целях планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, планирования предоставления государственной поддержки, муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.

Финансирование программы Регионального оператора осуществляется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, уплаченного собственниками помещений в многоквартирном доме. Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за муниципальные помещения в многоквартирных домах перечисляются в фонд регионального оператора.

Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью обеспечения надежности и безопасности проживания граждан в многоквартирных домах муниципального образования город Норильск, внедрения мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей, обеспечения надлежащего состояния жилищного фонда и его развития, обеспечивающее комфортные и безопасные условия проживания населения в муниципальном образовании.

Без комплексного решения проблем невозможно обеспечить воспроизводство и сохранность жилищного фонда. Без конструктивного изменения к подходу проведения капитальных ремонтов многоквартирных домов создаются предпосылки для снижения работоспособности ответственных конструкций и инженерного оборудования жилых зданий под реальными эксплуатационными нагрузками, что может привести к конкретным аварийным ситуациям на объектах жилищного фонда.

Решение проблем, обозначенных в рамках реализации мероприятий подпрограммы, окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества и общее экономическое развитие муниципального образования город Норильск.

3. Цели и задачи подпрограммы МП

Целью подпрограммы является обеспечение надежной эксплуатации жилищного фонда.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

Задача 1. Создание условий для приведения жилищного фонда в соответствие стандартам качества, обеспечивающим надежную эксплуатацию многоквартирных домов.

Задача 2. Сохранение перспективного жилищного фонда муниципального образования город Норильск.

4. Механизм реализации подпрограммы МП

4.1. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования город Норильск, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация города Норильска (МКУ «УЖКХ»).

4.2. Реализация подпрограммы, в том числе раздела подпрограммы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов», включающего мероприятия: «Ремонт и окраска фасадов», «Замена междуэтажных, цокольных, чердачных деревянных перекрытий», «Ремонт металлической кровли», «Ремонт мягкой кровли», «Ремонт несущих конструкций «0» цикла», «Проектные работы», «Восстановление аварийных участков наружных стен МКД», «Ремонт систем теплоснабжения и водоснабжения», «Замена, капитальный ремонт, модернизация лифтов», «Работы по установке пластинчатых теплообменников для перехода на закрытую схему горячего водоснабжения», «Работы по ремонту системы оповещения, дымоудаления и пожаротушения» осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Норильска от 19.06.2009 № 303 «Об утверждении Порядка предоставления из средств местного бюджета управляющим организациям, товариществам собственников жилья субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по проведению капитального ремонта многоквартирных домов жилищного фонда муниципального образования город Норильск».

В соответствии с данным Порядком получателями субсидий являются управляющие организации, товарищества собственников жилья. Субсидии выделяются в целях создания равных условий для управления многоквартирными домами.

В рамках субсидий, предусмотренных бюджетом муниципального образования город Норильск на соответствующий финансовый год, разрабатывается проект сводного титульного списка, включающего в себя информацию по каждому многоквартирному дому, виды капитального ремонта, стоимость и источники финансирования.

Сводный титульный список формируется с учетом оценки фактического технического состояния объектов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов по результатам их сезонных осмотров и учитывает физический износ и нормативный срок эффективной эксплуатации конструктивных элементов зданий и инженерного оборудования многоквартирных домов.

Проект сводного титульного списка выносится на рассмотрение и утверждение комиссии по городскому хозяйству Норильского городского Совета депутатов.

На основании утвержденного решением комиссии по городскому хозяйству Норильского городского Совета депутатов сводного титульного списка распоряжением Администрации города Норильска осуществляется распределение субсидий по управляющим организациям, ТСЖ. В соответствии с данным распоряжением заключаются с управляющими организациями, ТСЖ договоры на предоставление субсидий из средств местного бюджета на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Финансирование субсидий управляющим организациям, ТСЖ в размере бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели решением Норильского городского Совета депутатов о бюджете муниципального образования город Норильск на соответствующий финансовый год, осуществляется в порядке и на условиях, определенных Договором, заключаемым МКУ «УЖКХ» и управляющей организацией, ТСЖ.

4.3. Реализация мероприятий «Ремонт муниципальных квартир в многоквартирных домах», «Снос аварийных и ветхих строений», «Проектные работы, изыскательские работы» осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.4. Реализация мероприятия «Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД за муниципальные помещения в МКД (в рамках фонда регионального оператора)» регламентируется Законом Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края».

Обязанность по уплате взносов у муниципального образования город Норильск, как собственника муниципальных помещений, возникает в силу требований статей 154, 155, 169 Жилищного Кодекса Российской Федерации.

Расчет суммы взноса в фонд регионального оператора осуществляется на основании Постановления Правительства Красноярского края от 30.09.2019 № 536-п «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, на 2020 – 2022 годы», устанавливающего размер взноса за единицу площади (руб./кв. м в месяц) и площади муниципальных жилых и нежилых помещений.

Порядок взаимодействия Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края (далее - Региональный оператор) и муниципального образования город Норильск (далее - Собственник) по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД за муниципальные помещения регулируется Соглашением о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственников помещений - муниципальным образованием город Норильск.

По данному Соглашению обязанность собственника ежемесячно, в полном объеме и в сроки, установленные статьей 6 Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451, уплачивать взносы на капитальный ремонт на основании платежных документов, представленных Региональным оператором либо уполномоченным им лицом. Платежные документы предоставляются Региональным оператором не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем. По письменному заявлению собственника доставка платежных документов может осуществляться посредством электронной почты на его электронный адрес.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы МП

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета муниципального образования город Норильск, планируемые для достижения целей и показателей результативности подпрограммы.

Распределение расходов по мероприятиям подпрограммы приводится в приложении № 2 к настоящей МП.

6. Индикаторы результативности подпрограммы МП

В результате реализации подпрограммы к концу 2021 года планируется достичь следующих целевых показателей:

- снижение доли фасадов МКД, находящихся в аварийном состоянии и ухудшающих внешний облик города, на 10,3%;

- снижение доли помещений в МКД «сталинской» планировки, признанных непригодными для дальнейшей эксплуатации из-за аварийного состояния междуэтажных, цокольных, чердачных деревянных перекрытий, на 9,0%;

- отсутствие кровель, находящихся в крайне неудовлетворительном состоянии;

- отсутствие МКД, на которых выявлены разрушения несущих конструкций «0» циклов, требующих немедленного устранения;

- снижение доли МКД, на которых требуется восстановление аварийных участков наружных стен МКД, на 39,4%;

- выполнение ремонта квартир, пригодных для последующего заселения, в количестве 436 квартир;

- увеличение доли замененных лифтов, отработавших нормативный срок 25 и более лет, на 13,0%;

- увеличение доли МКД, в которых осуществлен переход на закрытую схему горячего водоснабжения, в общем количестве МКД, где требуется такой переход, на 5,5%;

- получение проектной документации – не менее 24 ед. ежегодно;

- протяженность отремонтированных систем теплоснабжения и водоснабжения – 50 249 м. п.;

- выполнение работ по ремонту систем оповещения, дымоудаления и пожаротушения в 1МКД.

Целевые индикаторы результативности МП за предшествующие периоды деятельности и плановые периоды представлены в приложении № 3 к настоящей МП.