АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2024                                   г. Норильск                           	               № 459

О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 07.12.2016 № 590

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Норильск, утвержденным постановлением Администрации города Норильска от 30.06.2014 № 372,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры», утвержденную постановлением Администрации города Норильска от 07.12.2016 № 590 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1. Строку «Участники МП» изложить в следующей редакции:

«

| Участники МП | МУ «Талнахское территориальное управление Администрации города Норильска», МУ «Кайерканское территориальное управление Администрации города Норильска», Управление по реновации Администрации города Норильска, МУ «Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска» |
| --- | --- |

».

1.1.2. Строку «Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.) | Общий объем финансирования МП на период 2017-2026 годов за счет всех источников финансирования составит 10 354 628,6 тыс. руб., в т. ч.: - за счет средств краевого бюджета – 349 886,2 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 10 004 742,4 тыс. руб., объем финансирования по МП за период 2017- 2022 годов всего 5 083 871,5 тыс. руб., в том числе: - за счет средств краевого бюджета – 298 542,2 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 4 785 329,3 тыс. руб., 2023 год, всего: 1 514 896,1 тыс. руб., в том числе: - за счет средств краевого бюджета – 10 700,0 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 1 504 196,1 тыс. руб. 2024 год, всего: 1 601 591,9 тыс. руб., в том числе: - за счет средств краевого бюджета – 15 954,0 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 1 585 637,9 тыс. руб. 2025 год, всего: 1 353 982,6 тыс. руб., в том числе: - за счет средств краевого бюджета – 12 345,0 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 1 341 637,6 тыс. руб. 2026 год, всего: 800 286,5 тыс. руб., в том числе: - за счет средств краевого бюджета – 12 345,0 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 787 941,5 тыс. руб. |
| --- | --- |

».

1.2. В разделе 4 «Механизм реализации МП» Программы:

1.2.1. В подразделе «Основное мероприятие 1 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Образование»»:

1.2.1.1.  В мероприятии 1.7 «Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества»:

1.2.1.1.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«В 2024 году будет охвачено 46 объектов, в том числе 15 объектов дошкольного образования.».

1.2.1.1.2. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«1. Доля объектов образовательных учреждений, на которых проведены ремонтно-восстановительные работы, включая проектные работы, в общем количестве объектов образовательных учреждений, запланированных на проведение указанных работ по МП, составит 100% - ежегодно до 2026 года (в 2024 – 46 объектов, 2025 – 32 объекта, 2026 – 24 объекта).».

1.2.2. В подразделе «Основное мероприятие 3 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Физическая культура и спорт»»:

1.2.2.1. В мероприятии 3.7 «Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества»:

1.2.2.1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

«В 2023 году ремонтами охвачено 12 объектов физической культуры и спорта, в 2024 году – 21 объект, в 2025 году – 8 объектов, в 2026 – 4 объекта.».

1.2.3. В подразделе «Основное мероприятие 6 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности»»:

1.2.3.1. Дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

«- мероприятие 6.6 «Асфальтирование территорий объектов и иные мероприятия по приведению их в удовлетворительное состояние»;».

1.2.3.2. После мероприятия 6.4 «Организационные мероприятия по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию, непредвиденные работы при выполнении ремонтов» дополнить мероприятием 6.6 «Асфальтирование территорий объектов и иные мероприятия по приведению их в удовлетворительное состояние» следующего содержания:

«Мероприятие 6.6 «Асфальтирование территорий объектов и иные мероприятия по приведению их в удовлетворительное состояние»

В 2024 году запланирована разработка проектной документации на ремонт спортивной площадки на территории МБУ «Молодежный центр».

Распределение расходов по асфальтированию территории объектов в 2023 - 2026 годах приведены в приложении № 4 к настоящей МП.».

1.3. Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 7, 8 к Программе изложить в редакции согласно приложениям №№ 1 - 6 к настоящему постановлению соответственно.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная правда» и разместить его на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

И.о. Главы города Норильска	Н.А. Тимофеев