АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.03.2023                                           г. Норильск                           	                  № 79

О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 07.12.2016 № 590

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Норильск, утвержденным постановлением Администрации города Норильска от 30.06.2014 № 372,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры», утвержденную постановлением Администрации города Норильска от 07.12.2016 № 590 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1. Строку «Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.) | Общий объем финансирования МП на период 2017-2025 годов за счет всех источников финансирования составит 9 613 155,7 тыс. руб., в т. ч.: - за счет средств краевого бюджета – 317 262,2 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 9 295 893,5 тыс. руб., объем финансирования по МП за период 2017- 2021 годов всего 3 809 022,6 тыс. руб., в том числе: - за счет средств краевого бюджета – 290 767,2 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 3 518 255,4 тыс. руб., 2022 год, всего: 1 274 848,9 тыс. руб., в том числе: - за счет средств краевого бюджета – 7 775,0 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 1 267 073,9 тыс. руб. 2023 год, всего: 1 535 306,0 тыс. руб., в том числе: - за счет средств краевого бюджета – 7 200,0 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 1 528 106,0 тыс. руб. 2024 год, всего: 1 734 388,4 тыс. руб., в том числе: - за счет средств краевого бюджета – 5 760,0 руб., - за счет средств местного бюджета – 1 728 628,4 тыс. руб. 2025 год, всего: 1 259 589,8 тыс. руб., в том числе: - за счет средств краевого бюджета – 5 760,0 руб., - за счет средств местного бюджета – 1 253 829,8 тыс. руб. |
| --- | --- |

».

1.2. Абзац восьмой раздела 2 «Текущее состояние» Программы изложить в следующей редакции:

«В рамках МП в 2021 – 2022 годах выполнены ремонтные работы с целью устранения замечаний органов госпожнадзора на 22 объектах муниципальной собственности. В 2023 году запланированы работы на 10 объектах, в 2024 году на 10 объектах, в 2025 году на 1 объекте муниципальной собственности.».

1.3. В подразделе «Основное мероприятие 1 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Образование»» раздела 4 «Механизм реализации МП» Программы:

1.3.1. В мероприятии 1.1 «Строительство и реконструкция объектов» пункт 4 «Здание МБУ ДО «ЦВР», г. Норильск, район Талнах, ул. Михаила Кравца, д. 16.» исключить.

1.3.2. В мероприятии 1.7 «Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества»:

1.3.2.1. Абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:

«В 2023 году будет охвачено 32 объекта, в том числе 15 объектов дошкольного образования.

В 2024 году будет охвачено 40 объектов, в том числе 23 объекта дошкольного образования.».

1.3.2.2. Абзацы одиннадцатый и двенадцатый изложить в следующей редакции:

«1. Доля объектов образовательных учреждений, на которых проведены ремонтно-восстановительные работы, включая проектные работы, в общем количестве объектов образовательных учреждений, запланированных на проведение указанных работ по МП, составит 100% - ежегодно до 2025 года (в 2023 – 32 объект, 2024 – 40 объектов, 2025 – 38 объектов).

2. Доля объектов образовательных учреждений, на которых проведены работы по замене систем вентиляции в общем количестве объектов образовательных учреждений, запланированных на проведение указанных работ по МП, составит 100% (в 2023 году 2 объекта).».

1.3.2.3. Абзац тринадцатый считать пунктом 3.

1.4. В подразделе «Основное мероприятие 2 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Культура и искусство» раздела 4 «Механизм реализации МП» Программы:

1.4.1. Двадцать восьмой абзац мероприятия 2.3 «Строительство и реконструкция объектов» изложить в следующей редакции:

«С 2023 по 2025 год запланирована реконструкция объекта.».

1.4.2. В мероприятии 2.7 «Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества»:

1.4.2.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:

«В 2022 году ремонтами охвачено 20 объектов культуры и искусства, в 2023 году – 11 объектов, в 2024 году – 18 объектов, в 2025 году – 14 объектов.».

1.4.2.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«2. Доля объектов учреждений культуры, на которых проведены ремонтно- восстановительные работы, включая проектные работы, в общем количестве объектов учреждений культуры, запланированных на проведение указанных работ по МП, составит 100% - ежегодно до 2025 года (в 2023 – 11 объектов, 2024 – 18 объектов, 2025 – 14 объектов).».

1.5. В подразделе «Основное мероприятие 3 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Физическая культура и спорт» раздела 4 «Механизм реализации МП» Программы:

1.5.1. В мероприятии 3.7 «Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества»:

1.5.1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

«В 2022 году ремонтами охвачено 11 объектов физической культуры и спорта, в 2023 году – 11 объектов, в 2024 году – 17 объектов, в 2025 году – 14 объектов.».

1.5.1.2. Абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:

«1. Доля объектов учреждений физической культуры и спорта, на которых проведены ремонтно-восстановительные работы, включая проектные работы, в общем количестве объектов учреждений физической культуры и спорта, запланированных на проведение указанных работ по МП, составит 100% - ежегодно до 2025 года (2023 – 11 объектов, 2024 – 17 объектов, 2025 – 14 объектов).

2. Доля объектов муниципальной собственности, на которых проведены работы по асфальтированию прилегающей территории в общем количестве объектов, запланированных на проведение указанных работ по МП, составит 100% в 2023 году (5 объектов).».

1.6. В подразделе «Основное мероприятие 6 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности»» раздела 4 «Механизм реализации МП» Программы:

1.6.1. Абзац шестой мероприятия 6.7 «Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества» изложить в следующей редакции:

«1. Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, на которых проведены ремонтно-восстановительные работы, включая проектные работы, в общем количестве объектов недвижимого имущества муниципальной собственности, запланированных на проведение указанных работ по МП, составит 100% - ежегодно до 2025 года (2023 – 17 объектов, 2024 – 5 объектов, 2025 – 8 объектов).».

1.7. Приложения № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 1 - 7 к настоящему постановлению соответственно.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная правда» и разместить его на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

Глава города Норильска                                                                                     Д.В. Карасев