# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 декабря 2015 г. N 591

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО

ТЕРРИТОРИИ" НА 2016 - 2018 ГОДЫ

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Администрации г. Норильска Красноярского края

от 16.02.2016 N 126, от 07.04.2016 N 202, от 27.05.2016 N 301, от 23.12.2016 N 636)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Порядком разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Норильск, утвержденным Постановлением Администрации города Норильска от 30.06.2014 N 372, в связи с совершенствованием бюджетного процесса, в целях создания благоприятных и комфортных условий для проживания жителей на территории муниципального образования город Норильск, а также улучшения эстетического и санитарного состояния муниципального образования город Норильск, постановляю:

1. Утвердить муниципальную Программу "Благоустройство территории" на 2016 - 2018 годы (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

- пункт 1 Постановления Администрации города Норильска от 08.12.2014 N 684 "Об утверждении муниципальной Программы "Благоустройство территории" на 2015 - 2017 годы;

- Постановление Администрации города Норильска от 02.04.2015 N 132 "О внесении изменений в Постановление Администрации города Норильска от 08.12.2014 N 684";

- Постановление Администрации города Норильска от 28.05.2015 N 262 "О внесении изменений в Постановление Администрации города Норильска от 08.12.2014 N 684".

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Заполярная правда" и разместить его на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2016.

Руководитель

Администрации города Норильска

Е.Ю.ПОЗДНЯКОВ

# Утверждена

Постановлением

Администрации города Норильска

от 4 декабря 2015 г. N 591

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Администрации г. Норильска Красноярского края

от 16.02.2016 N 126, от 07.04.2016 N 202, от 27.05.2016 N 301, от 23.12.2016 N 636)

## 1. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ"

НА 2016 - 2018 ГОДЫ

(далее - МП)

| Основание для разработки МП (наименование, номер и дата правового акта, утверждающего Перечень МП) | Распоряжение Администрации города Норильска от 19.07.2013 N 3864 "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования город Норильск" |
| --- | --- |
| Заказчик МП | Администрация города Норильска |
| Ответственный исполнитель МП | Администрация города Норильска (Управление городского хозяйства Администрации города Норильска) |
| Участники МП | 1. Талнахское территориальное управление Администрации города Норильска 2. Кайерканское территориальное управление Администрации города Норильска 3. Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска |
| Цель МП | Формирование комфортной среды жизнедеятельности, благоустройство объектов и территорий муниципального образования город Норильск |
| Задачи МП | - поддержание должного санитарного состояния и приведение в качественное состояние конструктивных элементов объектов благоустройства; - повышение уровня благоустроенности муниципального образования город Норильск; - восстановление и ремонт структурно-планировочных элементов благоустройства; - обеспечение безопасности объектов по территории муниципального образования город Норильск |
| Срок реализации МП | 2016 - 2018 годы |
| Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.) | Объем финансирования по МП - всего 499560,80 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2016 год -189917,5 тыс. рублей, из них: за счет местного бюджета - 181961,7 тыс. рублей; краевого бюджета – 7955,8 тыс. рублей; - 2017 год - 170861,4 тыс. рублей, из них: за счет местного бюджета - 170373,5 тыс. рублей; краевого бюджета - 487,9 тыс. рублей; - 2018 год - 138781,9 тыс. рублей, из них: за счет местного бюджета - 138294,0 тыс. рублей; краевого бюджета - 487,9 тыс. рублей |
| (в ред. Постановления Администрации г. Норильска Красноярского края от 23.12.2016 N 636) |  |
| Основные ожидаемые результаты реализации МП (индикаторы результативности МП с ожидаемыми значениями на конец периода реализации МП) | - сохранение доли оказанного объема услуг и выполненного объема работ по содержанию объектов внешнего благоустройства муниципального образования город Норильск на уровне 100% от объема, запланированного техническим заданием; - сохранение достигнутого уровня выполнения мероприятий по озеленению территории муниципального образования город Норильск (100%); - сохранение уровня комфортности и безопасности граждан, обеспечиваемых реализацией мероприятий по отлову бродячих животных с улиц, дворов, подъездов, подполий муниципального образования город Норильск (92%); - увеличение доли территорий, освобожденных (очищенных в отчетном периоде) от мусора, относительно общей площади несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления, имеющихся на территории муниципального образования город Норильск до 0,26%; - увеличение уровня обеспечения оборудованными детскими площадками до 53,2% |

## 2. Текущее состояние

Формирование благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности на территории муниципального образования город Норильск является основной целью органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск.

Комфортность проживания населения определяется уровнем благоустройства муниципального образования город Норильск: наличие организованных мест для массового отдыха людей (скверы, парки, бульвары, площади), обустройства детских игровых площадок для физического, психологического и социального развития детей, озеленения муниципального образования город Норильск и прочих факторов.

Вопросы содержания и эксплуатации системы благоустройства муниципального образования город Норильск, а также вопросы текущего ремонта элементов благоустройства являются важными, требующими каждодневного внимания и эффективного решения.

На территории муниципального образования город Норильск по состоянию на 01.01.2015 расположены объекты благоустройства:

- скверы, парки, площади, бульвары - 11 шт.;

- проезды - 60 шт.;

- переходные лестницы, виадуки - 68 шт.;

- общественно-деловые зоны - 11 шт.;

- памятник культурного наследия - 1 шт.;

- мемориальный комплекс - 1 шт.;

- автобусный павильон - 1 шт.;

- детские игровые и спортивные площадки - 95 шт.;

- обустроенные места для отдыха - 4 шт.;

- скульптура - 1 шт.

Для обеспечения безопасной, комфортной, благоприятной и привлекательной для проживания населения городской среды необходимо оказание услуг по их ежедневному содержанию и выполнению работ по поддержанию должного технического состояния всех конструктивных составляющих элементов. Для поддержания их в надлежащем эстетическом и техническом состоянии необходимо проведение текущих ремонтов (восстановление покрытий из тротуарной плитки, восстановление железобетонных газонных бордюров, замена металлических ограждений, ремонт ступеней, установка поручней, окраска металлических и железобетонных конструкций, замена светильников, замена конструкции фонтана, замена сетей водоснабжения и электроснабжения, реставрация малых архитектурных форм).

В период 2014 - 2015 годов осуществлялось содержание всех вышеуказанных объектов внешнего благоустройства для поддержания должного санитарного и технического их состояния.

Увеличение количества зеленых насаждений, а также уменьшение и очистка территорий несанкционированных свалок на территории муниципального образования город Норильск является важной составляющей улучшения экологической обстановки и создания благоприятных условий для проживания населения, сохранения биологического разнообразия.

Зеленые насаждения выполняют самые различные функции, главнейшей из которых является улучшение микроклимата в муниципальном образовании город Норильск.

В настоящее время в муниципальном образовании город Норильск единая система зеленых насаждений отсутствует; обеспеченность населения насаждениями общего пользования не соответствуют требованиям СНиП 2.07.01-89*, их состояние неудовлетворительно. Современное озеленение территории муниципального образования город Норильск имеет преимущественно утилитарное значение в качестве почвопокрытий технических полос с маскировкой продухов сантехнических каналов, расположенных на разделительных газонах улично-дорожной сети. По данным статистического отчета 1-КХ "Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов" общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты составляет 32,9 га. При населении порядка 177,3 тыс. человек обеспеченность населения зелеными насаждениями составляет 1,9 кв. м на 1 жителя.

В день проведения субботника по озеленению жители сажают кустарники взамен погибших, раскидывают семена многолетних трав. В 2014 году 30 августа приняло участие 1667 чел., высажено 4381 шт. кустарников, посеяно 57,8 кг семян. В 2015 году 5 сентября приняло участие 1294 человека, высажено 3637 шт. кустарников, посеяно 27 кг семян.

Для создания приятного эстетического созерцания, декоративное оформление городской среды муниципального образования город Норильск в летний период представлено ежегодно сменяемыми цветниками на клумбах, расстановкой вазонов по территории. Оказание услуг по заготовке рассады и посадке цветов на клумбы, в вазоны осуществляется в рамках заключенных муниципальных контрактов.

В целях объединения усилий для решения задач благоустройства, улучшения санитарного состояния территорий общего пользования муниципального образования город Норильск проводятся общегородские субботники после полного таяния снега.

В 2014 году приняло участие 8776 человек, задействовано 273 единицы техники. В 2015 году Администрации города Норильска и руководством ПАО Заполярного филиала "ГМК "Норильский никель" был проведен комплекс мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного состояния территорий общего пользования муниципального образования город Норильск. Приняло участие 10906 человек, было использовано 465 единиц техники. На свалки-полигоны районов Центральный и Талнах вывезено 2517,1 куб. м твердых бытовых отходов.

На территории муниципального образования город Норильск несанкционированное размещение отходов осуществляют физические лица, предприятия и организации всех форм собственности. Основными несанкционированными местами размещения отходов являются склоны и территории, прилегающие к гаражным кооперативам, оптовым складам, окраины территории. В основном вывозится бытовой и строительный мусор, крупногабаритные отходы, автомобильные покрышки.

Несанкционированное размещение отходов приводит к ухудшению экологической обстановки муниципального образования город Норильск. Многие виды отходов в естественных условиях разлагаются, вырабатывая биогаз, возгораются и образуются химические вещества, загрязняющие воздух и водные объекты. Некоторые виды отходов сами по себе содержат высокотоксичные соединения. К наиболее опасным экологическим факторам влияния несанкционированных мест размещения отходов на окружающую среду относится фильтрат, который образуется при просачивании атмосферных осадков через свалочные массы.

Для обеспечения эффективной системы плановой очистки территории муниципального образования город Норильск в 2011 году Администрацией города Норильска составлен реестр несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления, согласно которому на территории муниципального образования город Норильск 4,8 млн кв. м. несанкционированных мест размещения отходов. В период с 2011 по 2013 годы ликвидированы свалки на территории площадью 137 962,40 кв. м. В 2014 году выполнены работы по ликвидации стихийных свалок на территории площадью 12 800 кв. м. В 2015 году предполагается выполнить ликвидацию несанкционированных свалок общей площадью 8891 кв. м в районах Центральный и Талнах.

По состоянию на 01.10.2015 за Администрацией города Норильска в районе Центральном закреплено 63 земельных участка для обустройства детских игровых площадок, перечень которых размещен на официальном сайте города Норильска www.norilsk-city.ru, из них 54 земельных участка Администрацией города Норильска были приняты от управляющих компаний в 2014 году.

В связи с изношенностью детского игрового оборудования, изменением законодательства Российской Федерации в части его безопасности при пользовании детьми за период с 2014 по 2015 годов было доукомплектовано и установлено новое игровое оборудование на 23 игровых площадках в районе Центральном и на 2-х площадках в районе Талнах, демонтировано детское игровое оборудование на 25 площадках.

Так в 2014 году обустроено 5 площадок и доукомплектовано 16 детских игровых площадок. В 2015 году также обустроено 5 детских игровых площадок.

Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала и эффективного обслуживания населения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Таким образом, потребность в средствах, выделяемых на содержание объектов внешнего благоустройства и проведение ремонтно-восстановительных работ, постоянно растет.

Кроме того, на изменение уровня благоустройства территории сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению объектов благоустройства и направленные на поддержание уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов износу объектов благоустройства способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия.

Уровень благоустройства территории представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно учитывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям социально-экономического развития.

Комплексное решение обозначенных проблем окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания муниципальном образовании город Норильск.

Для успешного решения проблемы сохранения растительного мира, улучшения эстетичного вида муниципального образования город Норильск, создания гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, достижения экологического равновесия, сохранение окружающей природной среды, увеличения объемов зеленых насаждений и повышения уровня благоустройства территории муниципального образования город Норильск разработана данная МП, предусматривающая мероприятия по повышению уровня благоустройства территории муниципального образования город Норильск.

Актуальность разрабатываемой МП обусловлена еще тем, что озеленение и благоустройство является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются условия, благотворно влияющие на психофизическое состояние человека, что особенно важно в период интенсивного роста тонуса городской жизни.

Реализация мероприятий МП позволит повысить уровень благоустройства и улучшит эстетическое состояние территории муниципального образования город Норильск.

Использование программно-целевого метода для решения задач по повышению уровня благоустройства территории определяется тем, что данные вопросы требуют значительных бюджетных расходов и сроков реализации, превышающих один год, носит комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества.

Реализация МП сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов. Основным неуправляемым риском является существенное сокращение объемов бюджетного финансирования МП.

## 3. Цели, задачи МП

Целью МП является формирование комфортной среды жизнедеятельности, благоустройство объектов и территорий муниципального образования город Норильск.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Поддержание должного санитарного состояния и приведение в качественное состояние конструктивных элементов объектов благоустройства.

В рамках решения данной задачи планируется реализация основного мероприятия 1 "Содержание объектов внешнего благоустройства".

2. Повышение уровня благоустроенности муниципального образования город Норильск.

В рамках решения данной задачи планируется реализация основного мероприятия 2 "Благоустройство и озеленение".

3. Восстановление и ремонт структурно-планировочных элементов благоустройства.

В рамках решения данной задачи планируется реализация основного мероприятия 1 "Содержание объектов внешнего благоустройства" и основного мероприятия 2 "Благоустройство и озеленение".

4. Обеспечение безопасности объектов по территории муниципального образования город Норильск.

В рамках решения данной задачи планируется реализация основного мероприятия 3 "Обеспечение объектов безопасности".

Сроки реализации мероприятий МП: 2016 - 2018 годы.

## 4. Механизм реализации МП

4.1. Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий МП, являются:

- в части реализации основных мероприятий 1, 2 - Администрация города Норильска (Управление городского хозяйства Администрации города Норильска), Талнахское территориальное управление, Кайерканское территориальное управление, Снежногорское территориальное управление;

- в части реализации основного мероприятия 3 - Администрация города Норильска (Управление городского хозяйства Администрации города Норильска;

- в части реализации основного мероприятия 4 - Администрация города Норильска (Управление городского хозяйства Администрации города Норильска), Талнахское территориальное управление.

4.2. Реализация мероприятий МП осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключаемых между заказчиком и исполнителем. Исполнитель определяется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4.3. В рамках основного мероприятия 1 "Содержание объектов внешнего благоустройства" предусмотрено содержание объектов внешнего благоустройства в летний период (июнь - сентябрь): подметание территории; уборка газонов от мусора; очистка и промывка урн; обращение с отходами в соответствии с требованиями законодательства; влажная протирка отдельных конструктивных элементов и т.д.

(в ред. Постановления Администрации г. Норильска Красноярского края от 07.04.2016 N 202)

Также предусмотрено содержание объектов внешнего благоустройства в зимний период (октябрь - май): уборка снега вручную; механизированная уборка - погрузка, вывоз, размещение снега, посыпка противогололедными материалами, содержание снежных городков и т.д.

Помимо данных работ в рамках мероприятия осуществляется обеспечение электроэнергией объектов благоустройства; техническое обслуживание объектов наружного освещения объектов благоустройства; текущий ремонт отдельных конструктивных элементов; организация услуги видеонаблюдения за объектами; содержание и консервация фонтанов и т.д.

Мероприятие ориентировано на создание комфортной городской среды, благоустройство объектов и территорий города, что регулируется, Решением Норильского городского Совета депутатов от 02.11.2010 N 29-719 "Об утверждении Правила благоустройства, озеленения, содержания объектов благоустройства, территорий муниципального образования город Норильск".

4.4. В рамках основного мероприятия 2 "Благоустройство и озеленение" предусмотрено выполнение работ по благоустройству территории: ремонт и устройство асфальтобетонных покрытий территорий проездов, общего пользования, ремонт и содержание установленных досок объявлений, обустройство детских площадок, поставка новых малых архитектурных форм (скамеек, урн), ликвидация несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления и т.д.

Реализация мероприятия осуществляется также в соответствии с Решением Норильского городского Совета депутатов от 02.11.2010 N 29-719 "Об утверждении Правила благоустройства, озеленения, содержания объектов благоустройства, территорий муниципального образования город Норильск".

Регулирование вопроса по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления.

(в ред. Постановления Администрации г. Норильска Красноярского края от 07.04.2016 N 202)

4.5. В рамках основного мероприятия 3 "Обеспечение безопасности объектов" предусмотрено приобретение для дальнейшего использования с целью обеспечения безопасности переносных металлических барьеров и арочных металлодетекторов.

4.6. В рамках основного мероприятия 4 "Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части вопросов местного значения" предусмотрено финансовое обеспечение функциональной деятельности Управления городского хозяйства Администрации города Норильска.

1.1. Согласно Положению об управлении городского хозяйства Администрации города Норильска, утвержденному Постановлением Администрации города Норильска от 27.05.2009 N 267, управление городского хозяйства Администрации города Норильска является структурным подразделением Администрации города Норильска, осуществляющим полномочия Администрации города Норильска в области создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения, организации дорожной деятельности, организации мероприятий по охране окружающей среды, организации благоустройства и озеленения.

(в ред. Постановления Администрации г. Норильска Красноярского края от 07.04.2016 N 202)

Основными направлениями деятельности Управления городского хозяйства Администрации города Норильска являются:

- формирование на территории муниципального образования город Норильск единой политики в области благоустройства территории; и охраны окружающей среды, обеспечение их комплексного развития;

- формирование документации, необходимой для размещения муниципального заказа на выполнение работ и оказание услуг в области благоустройства;

- участие в разработке тарифов на услуги по содержанию объектов внешнего благоустройства;

- планирование и контроль реализации мероприятий по содержанию объектов внешнего благоустройства и благоустройству территории муниципального образования город Норильск;

- абзац исключен с 7 апреля 2016 года. - Постановление Администрации г. Норильска Красноярского края от 07.04.2016 N 202;

- осуществление муниципального контроля в области соблюдения установленного правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск Правил благоустройства, озеленения, содержания объектов благоустройства на территории Центрального района города Норильска (за исключением поселка Снежногорск);

- осуществление муниципального контроля в области соблюдения установленного правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск Правил содержания, разведения, захоронения животных на территории Центрального района города Норильска (за исключением поселка Снежногорск);

- осуществление муниципального контроля в области соблюдения установленного правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск Правил содержания указателей улиц, номерных знаков на объектах капитального строительства, расположенных на территории Центрального района города Норильска (за исключением поселка Снежногорск).

Денежные средства, запланированные в рамках МП, предусмотрены на выплату заработной платы, страховых взносов и оплату проезда к месту отдыха и обратно сотрудников Управления городского хозяйства Администрации города Норильска.

4.7. В рамках мероприятия Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в рамках Подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной Программы Красноярского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" предусмотрено проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных за счет средств краевого бюджета.

(в ред. Постановления Администрации г. Норильска Красноярского края от 16.02.2016 N 126)

Регулирование данного мероприятия осуществляется Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Решением Норильского городского Совета депутатов от 18.05.2010 N 26-644 "Об утверждении Положения о содержании, разведении, захоронении животных на территории муниципального образования город Норильск".

## 5. Ресурсное обеспечение МП

Направления и объемы финансирования МП по годам реализации с указанием главных распорядителей бюджетных средств представлены в приложении N 1 к МП.

## 6. Индикаторы результативности МП

В результате реализации МП к концу 2018 года планируется достичь следующих целевых показателей:

- сохранение доли оказанного объема услуг и выполненного объема работ по содержанию объектов внешнего благоустройства муниципального образования город Норильск на уровне 100% от объема, запланированного техническим заданием;

- сохранение достигнутого уровня выполнения мероприятий по озеленению территории муниципального образования город Норильск (100%);

- сохранение достигнутого уровня комфортности и безопасности граждан, обеспечиваемых реализацией мероприятий по отлову бродячих животных с улиц, дворов, подъездов, подполий муниципального образования город Норильск (92%);

- увеличение доли территорий, освобожденных (очищенных в отчетном периоде) от мусора, относительно общей площади несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления, имеющихся на территории муниципального образования город Норильск до 0,26%;

- увеличение уровня обеспечения оборудованными детскими площадками до 53,2%.

Целевые индикаторы результативности МП за предшествующие периоды деятельности и плановые периоды представлены в приложении N 2 к МП.

Приложение N 1

к муниципальной Программе

"Благоустройство территории"

на 2016 - 2018 годы

утвержденной Постановлением

Администрации города Норильска

от 4 декабря 2015 г. N 591

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ" НА 2016 - 2018 ГОДЫ

(в ред. Постановления Администрации города Норильска от 16.02.2016 № 126)

| N п/п | Подпрограммы, основные мероприятия и отдельные мероприятия МП | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  | Общий объем финансирования, тыс. руб. | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | КБ | Итого финансирование 2016 год | МБ | КБ | Итого финансирование 2017 год | МБ | КБ | Итого финансирование 2018 год |
|  |  |  | КФСР | КЦСР | (9 + 12 + 15) |  |  | (7 + 8) |  |  | (10 + 11) |  |  | (13 + 14) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Основное мероприятие 1: "Содержание объектов внешнего благоустройства" | Администрация города Норильска / Управление городского хозяйства / Талнахское территориальное управление, Кайерканское территориальное управление, Снежногорское территориальное управление | 05.03. | 07.0.00.00100 | 151112,2 | 47885,2 |  | 47885,2 | 51613,5 |  | 51613,5 | 51613,5 |  | 51613,5 |
|  | Мероприятие 1.1 "Содержание объектов внешнего благоустройства Центрального района" | Администрация города Норильска / Управление городского хозяйства | 05.03. | 07.0.00.00110 | 47997,4 | 16398,0 |  | 16398,0 | 15799,7 |  | 15799,7 | 15799,7 |  | 15799,7 |
|  | Мероприятие 1.2 "Содержание объектов внешнего благоустройства района Талнах" | Талнахское территориальное управление | 05.03. | 07.0.00.00120 | 52707,7 | 15939,9 |  | 15939,9 | 18383,9 |  | 18383,9 | 18383,9 |  | 18383,9 |
|  | Мероприятие 1.3 "Содержание объектов внешнего благоустройства района Кайеркан" | Кайерканское территориальное управление | 05.03. | 07.0.00.00130 | 46907,1 | 15047,3 |  | 15047,3 | 15929,9 |  | 15929,9 | 15929,9 |  | 15929,9 |
|  | Мероприятие 1.4 "Содержание объектов внешнего благоустройства пос. Снежногорск" | Снежногорское территориальное управление | 05.03. | 07.0.00.00140 | 3500,0 | 500,0 |  | 500,0 | 1500,0 |  | 1500,0 | 1500,0 |  | 1500,0 |
| 2 | Основное мероприятие 2: "Благоустройство и озеленение" | Администрация города Норильска / Управление городского хозяйства / Талнахское территориальное управление, Кайерканское территориальное управление, Снежногорское территориальное управление | 05.03. | 07.0.00.00200 | 273791,6 | 111734,7 |  | 111734,7 | 96918,2 |  | 96918,2 | 65138,7 |  | 65138,7 |
|  | Мероприятие 2.1 "Благоустройство и озеленение Центрального района" | Администрация города Норильска / Управление городского хозяйства | 05.03. | 07.0.00.00210 07.0.00.S7410 | 153090,8 | 59743,9 |  | 59743,9 | 56138,2 |  | 56138,2 | 37208,7 |  | 37208,7 |
|  | Мероприятие 2.2 "Благоустройство и озеленение района Талнах" | Талнахское территориальное управление | 05.03. | 07.0.00.00220 07.0.00.S7410 | 58009,7 | 21229,7 |  | 21229,7 | 20890,0 |  | 20890,0 | 15890,0 |  | 15890,0 |
|  | Мероприятие 2.3 "Благоустройство и озеленение района Кайеркан" | Кайерканское территориальное управление | 05.03. | 07.0.00.00230 07.0.00.S7410 | 51631,1 | 25701,1 |  | 25701,1 | 15390,0 |  | 15390,0 | 10540,0 |  | 10540,0 |
|  | Мероприятие 2.4 "Благоустройство и озеленение пос. Снежногорск" | Снежногорское территориальное управление | 05.03. | 07.0.00.00240 | 11060,0 | 5060,0 |  | 5060,0 | 4500,0 |  | 4500,0 | 1500,0 |  | 1500,0 |
| 3 | Основное мероприятие 3: "Обеспечение безопасности объектов" | Администрация города Норильска / Управление городского хозяйства, Кайерканское территориальное управление | 05.03. | 07.0.00.00300 | 1700,0 | 1000,0 |  | 1000,0 | 500,0 |  | 500,0 | 200,0 |  | 200,0 |
|  | Мероприятие 3.1: "Обеспечение безопасности объектов Центрального района" | Администрация города Норильска/ Управление городского хозяйства | 05.03. | 07.0.00.00310 | 1700,00 | 1000,00 |  | 1000,00 | 500,0 |  | 500,0 | 200,0 |  | 200,0 |
| 4 | Основное мероприятие 4: "Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в части вопросов местного значения" | Администрация города Норильска / Управление городского хозяйства | 01.04. | 07.0.00.00700 | 64025,4 | 21341,8 |  | 21341,8 | 21341,8 |  | 21341,8 | 21341,8 |  | 21341,8 |
| 5 | Субвенции бюджетам районов и городских округов на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в рамках Подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной Программы Красноярского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | Талнахское территориальное управление | 04.05. | 07.0.00.75180 | 1463,7 |  | 487,9 | 487,9 |  | 487,9 | 487,9 |  | 487,9 | 487,9 |
| 6 | Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов Красноярского края в рамках подпрограммы "Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий" государственной программы Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправления" | Администрация города Норильска / Управление городского хозяйства / Талнахское территориальное управление, Кайерканское территориальное управление | 05.03. | 07.0.00.77410 | 7467,9 |  | 7467,9 | 7467,9 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов Красноярского края в рамках подпрограммы "Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий" государственной программы Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправления" Центрального района | Администрация города Норильска / Управление городского хозяйства | 05.03. | 07.0.00.77410 | 2568,0 |  | 2568,0 | 2568,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов Красноярского края в рамках подпрограммы "Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий" государственной программы Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправления" район Талнах | Талнахское территориальное управление | 05.03. | 07.0.00.77410 | 3300,0 |  | 3300,0 | 3300,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов Красноярского края в рамках подпрограммы "Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий" государственной программы Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправления" район Кайеркан | Кайерканское территориальное управление | 05.03. | 07.0.00.77410 | 1599,9 |  | 1599,9 | 1599,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по МП: |  |  |  | 499560,8 | 181961,7 | 7955,8 | 189917,5 | 170373,5 | 487,9 | 170861,4 | 138294,0 | 487,9 | 138781,9 |

## Приложение N 2

к муниципальной Программе

"Благоустройство территории"

на 2016 - 2018 годы,

утвержденной Постановлением

Администрации города Норильска

от 4 декабря 2015 г. N 591

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ" НА 2016 - 2018 ГОДЫ

| N п/п | Целевые индикаторы результативности МП | Ед. изм. | Значения индикаторов результативности МП за отчетный период (текущий и два предыдущих года) |  |  |  | Значения индикаторов результативности по периодам реализации МП |  |  | Уд. вес индикатора в МП | Формула расчета индикатора | Источник информации | Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер мероприятия по МП) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год (текущий) |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |  |  |  |
|  |  |  | Факт | Факт | План | Оценка | План |  |  |  |  |  |  |
|  | МП "Благоустройство территории" на 2016 - 2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля оказанного объема услуг и выполненного объема работ по содержанию объектов внешнего благоустройства муниципального образования город Норильск от объема, запланированного техническим заданием | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,42 | Nf / Np x 100% = Iv, где Nf - объем фактически выполненных работ за отчетный период; Np - плановый объем услуг и работ, в соответствии с тех. заданием; Iv - значение индикатора | Акты сдачи-приемки оказанных услуг по содержанию, Акты выполненных работ | Основное мероприятие 1 |
| 2 | Уровень выполнения мероприятий по озеленению территории муниципального образования город Норильск | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,03 | Nf / Np x 100% = Iv, где Nf - объем фактически выполненных работ за отчетный период; Np - плановый объем работ, в соответствии с тех. заданием; Iv - значение индикатора | Акты сдачи-приемки оказанных услуг | Основное мероприятие 2 |
| 3 | Уровень комфортности и безопасности граждан, обеспеченный реализацией мероприятий по отлову бродячих животных с улиц, дворов, подъездов, подполий муниципального образования город Норильск | Исполнение заявок от населения (%) | 89,0 | 90,0 | 91,0 | 91,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 0,08 | Vфакт / Vпл x 100% = Iv, где Vпл - объем поступивших заявок за отчетный период; Vфакт - объем реализованных заявок за отчетный период; Iv - значение индикатора | Акты сдачи-приемки оказанных услуг по отлову бродячих животных | Основное мероприятие 2 |
| 4 | Доля территорий, освобожденных (очищенных в отчетном периоде) от мусора, относительно общей площади несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления, имеющихся на территории муниципального образования город Норильск | % | 1,52 | 0,28 | 0,24 | 0,24 | 0,34 | 0,34 | 0,26 | 0,08 | S лик. / S треб. уб. x 100% = Iv, где S треб. уб. - общая площадь несанкционированных свалок; S лик. - фактическая площадь ликвидации свалок за отчетный период; Iv - значение индикатора | Акты выполненных работ | Основное мероприятие 2 |
| 5 | Уровень обеспечения оборудованными детскими площадками | % | 10,7 | 13,7 | 22,1 | 22,1 | 30,5 | 38,9 | 53,2 | 0,39 | Vосн. / Vсущ. x 100% = Iv, где Vсущ. - количество существующих площадок; Vосн. - количество площадок полностью оснащенных оборудованием, рассчитанных нарастающим итогом; Iv - значение индикатора | Акты выполненных работ | Основное мероприятие 2 |