КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.02.2026	г. Норильск	№ 740

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Норильск и об отклонении предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Норильск

Рассмотрев заявления Снежногорского территориального управления Администрации города Норильска, ПАО «ГМК «Норильский никель», Управления имущества Администрации города Норильска о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Норильск, утвержденные решением Норильского городского Совета депутатов от 10.11.2009 
№ 22-533 (далее – Правила), в соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 60 Устава городского округа город Норильск Красноярского края, главой 5 части 1 Правил, с учетом заключения Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Норильск (далее - Комиссия) от 29.01.2026,

- Подготовить проект о внесении изменений в Правила по предложению Снежногорского территориального управления Администрации города Норильска:

- внести в состав зон специального назначения для земель иных категорий тип территориальной зоны «Кладбища (СО-1)»;

- установить для территориальной зоны «Кладбища (СО-1)» градостроительные регламенты;

- изменить границы территориальной зоны «Размещение отходов (СО)», включив частично в их границы территориальную зону «Кладбища (СО-1)».

2. Отклонить предложения:

2.1. ПАО «ГМК «Норильский никель» о внесении изменений в Правила в части изменения границы территориальной зоны: «Зона природного ландшафта (ПрТ)», в районе города Норильска, включив частично в их границы территориальную зону «Зона производственных объектов (ПП)», в связи с тем, что данное изменение территориальных зон не соответствует функциональным зонам, определенным Генеральным планом муниципального образования город Норильск, утвержденным решением Норильского городского Совета депутатов от 16.12.2008 
№ 16-371 (далее – Генеральный план).

2.2. Управления имущества Администрации города Норильска о внесении изменений в Правила в части изменения границы территориальной зоны: «Зона учреждений и объектов рекреации (РЛ)», в районе города Норильска, земельный участок с кадастровым № 24:55:0401002:13, включив частично в их границы территориальную зону «Зона садоводства и огородничества (СхС)»,  в связи с тем, что данное изменение территориальных зон не соответствует функциональным зонам, определенным Генеральным планом, кроме того отсутствует графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

3. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила (прилагается).

- Комиссии направить копию настоящего распоряжения в адрес 
Снежногорского территориального управления Администрации города Норильска, ПАО «ГМК «Норильский никель», Управления имущества Администрации города Норильска.

- Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная правда» и разместить его на официальном сайте муниципального образования город Норильск не позднее десяти дней с даты его подписания.

- Управлению по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска опубликовать сообщение о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила, с учетом положений частей 7, 8 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в газете «Заполярная правда» и разместить его на официальном сайте муниципального образования город Норильск не позднее десяти дней с даты подписания настоящего распоряжения.

- Контроль исполнения пункта 3 настоящего распоряжения оставляю за собой, контроль исполнения пункта 5 – возложить на заместителя Главы города Норильска по общественно-политической работе, контроль исполнения пунктов 4, 6 – возложить на заместителя Главы города Норильска по земельно-имущественным отношениям.

Глава города Норильска	Д.В. Карасев

Приложение

к распоряжению Администрации                                                                 города Норильска                                                                                          от 10.02.2026 № 740

Порядок

и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила

| п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила (далее – Проект) | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка Проекта | В течение 25 календарных дней с даты издания распоряжения | Комиссия |
| 2 | Проверка Проекта на соответствие действующему законодательству, требованиям технических регламентов, Генеральному плану муниципального образования город Норильск, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности | В течение 5 календарных дней со дня получения Проекта | Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска; Управление имущества Администрации города Норильска |
| 3 | По результатам проверки Проекта: - подготовка и направление Главе города Норильска заключения (в случае отсутствия замечаний к Проекту на соответствие требований, указанных в пункте 2 настоящего приложения); - направление Проекта на доработку в Комиссию (в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в пункте 2 настоящего приложения) | В течение 5 календарных дней по окончанию проверки Проекта | Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска; Управление имущества Администрации города Норильска |
| 4 | Устранение замечаний к Проекту | Не более 10 календарных дней (в зависимости от объема замечаний) | Комиссия |
| 5 | Проверка Проекта на предмет устранения замечаний | Не более 5 календарных дней (в зависимости от объема замечаний) | Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска; Управление имущества Администрации города Норильска |
| 6 | Оценка регулирующего воздействия Проекта | Не более 30 календарных дней со дня получения Проекта | Управление имущества Администрации города Норильска |
| 7 | Направление Главе города Норильска Проекта с приложением заключения (после устранения замечаний, указанных в пункте 4 настоящего приложения) | В течение 5 календарных дней по окончанию проверки Проекта | Управление по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска |
| 8 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по Проекту | В течение 10 дней со дня получения Проекта | Глава города Норильска |
| 9 | Опубликование решения о проведении публичных слушаний по Проекту, а также его размещение на официальном сайте муниципального образования город Норильск | В течение 5 дней с даты принятия решения | Управление обеспечения деятельности Администрации города Норильска; Управление информатизации и связи Администрации города Норильска |
| 10 | Проведение публичных слушаний по Проекту | Не более одного месяца со дня опубликования Проекта | Комиссия |
| 11 | Подготовка протокола, заключения по результатам проведения публичных слушаний | В течение 3 дней со дня проведения публичных слушаний | Председатель Комиссии |
| 12 | Опубликование протокола о проведении публичных слушаний | В течение 7 дней со дня проведения публичных слушаний | Управление общественных связей и массовых коммуникаций Администрации города Норильска; Управление информатизации и связи Администрации города Норильска |
| 13 | Опубликование заключения о проведении публичных слушаний | В течение 15 дней со дня проведения публичных слушаний | Управление общественных связей и массовых коммуникаций Администрации города Норильска; Управление информатизации и связи Администрации города Норильска |
| 14 | Направление Главе города Норильска Проекта, протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по Проекту | В течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний | Комиссия |
| 15 | Принятие решения о направлении Проекта в Норильский городской Совет депутатов или о направлении Проекта на доработку с указанием даты его повторного направления | В течение 10 дней после представления Проекта | Глава города Норильска |