АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2020                                              Норильск                                                  № 115

# О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 08.12.2017 № 577

В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Норильск в новой редакции, утвержденным постановлением Администрации города Норильска от 30.06.2014 № 372,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации города Норильска от 08.12.2017 № 577 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Строки «Ответственный исполнитель (разработчик) МП», «Участник МП» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

| Ответственный исполнитель (разработчик) МП | Администрация города Норильска (МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства») 2018-2019 годы: Администрация города Норильска (Управление городского хозяйства) |
| --- | --- |
| Участник МП | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска», МУ «Администрация города Норильска» (Управление городского хозяйства, МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»), Талнахское территориальное управление Администрации города Норильска, Кайерканское территориальное управление Администрации города Норильска. |

».

1.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований МП (тыс. руб.)» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований МП (тыс. руб.) | Финансирование программы за счет всех источников – 214 485,8 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 60 847,6 тыс. руб.; 2019 год – 76 672,8 тыс. руб.; 2020 год – 76 965,4 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб. в том числе за счет средств: федерального бюджета –172 489,7 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 35 792,8 тыс. руб.; 2019 год – 67 605,4 тыс. руб.; 2020 год – 69 091,5 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб. краевого бюджета – 29 230,2 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 22 035,6 тыс. руб.; 2019 год – 3 558,2 тыс. руб.; 2020 год – 3 636,4 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб. местного бюджета – 9 939,5 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 2 195,3 тыс. руб.; 2019 год – 4 317,2 тыс. руб.; 2020 год – 3 427,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб. средства заинтересованных лиц – 2 826,4 тыс. руб., в том числе: 2018 год – 823,9 тыс. руб.; 2019 год – 1 192,0 тыс. руб.; 2020 год – 810,5тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

».

1.3. Абзац второй раздела 3 «Характеристика текущего состояния благоустройства территории муниципального образования город Норильск, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации МП» дополнить предложением следующего содержания:

«В 2019 году выполнены работы по благоустройству 12 дворовых территорий многоквартирных домов: оборудованы 3 детские площадки, заасфальтировано
15 412 м2 – 11 дворовых территорий, установлен 21 светильник для обеспечения освещения придомовой территории на 7 дворовых территориях, установлено 18 скамеек и 21 урна на 8 дворовых территориях многоквартирных домов.».

1.4. Раздел 3 «Характеристика текущего состояния благоустройства территории муниципального образования город Норильск, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации МП» после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания:

«В 2019 году выполнено благоустройство общественной территории в районе улицы Маслова – улицы Бауманская района Талнах города Норильска общей площадью благоустраиваемой территории – 1417,5 м2. Комплекс работ по благоустройству осуществлялся согласно проектам, разработанным в 2018 году
ООО «Творческая мастерская «Архбюро». На благоустраиваемой территории выполнены следующие виды работ:

- устройство монолитного железобетонного поребрика – 86,7 м.п.;

- устройство газонов – 31,0 м2;

- устройство ограждений – 52,5 м.п.;

- монтаж детского игрового и спортивного оборудования – 25 шт. (в том числе детский игровой комплекс для детей с ограниченными возможностями);

- установка скамеек и урн – 20 шт.;

- установка фонарей освещения – 3 шт.

Также в 2019 году выполнено благоустройство зоны отдыха в районе домов 
№ 9 и № 15 по улице Победы района Кайеркан города Норильска. На благоустраиваемой территории выполнены следующие виды работ:

- планировка территории общей площадью – 8 251 м2;

- бетонирование территории площадью – 2 208,98 м2;

- устройство прогулочных дорожек общей площадью – 740 м2;

- на площади 570 м2 размещены два комплекта оборудования детских игровых площадок для возрастных групп с 3 до 7 лет и с 7 до 14 лет;

- установлена композиция «Я люблю Кайеркан» из металла, с подсветкой;

- установлены МАФ «Дерево жизни» – 3 шт.;

- установлены столбы освещения – 32 шт.;

- смонтирована сценическая площадка для проведения массовых мероприятий.»

1.5. В разделе 3 «Характеристика текущего состояния благоустройства территории муниципального образования город Норильск, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации МП» слова «1313 куб. м отходов» заменить словами «1313 м3 отходов».

1.6. В разделе 3 «Характеристика текущего состояния благоустройства территории муниципального образования город Норильск, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации МП» слова «1456,5 куб. м отходов» заменить словами «1456,5 м3 отходов».

1.7. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.9. Дополнить Приложение № 3 к Программе адресным перечнем многоквартирных домов, дворовые территории которых включены в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы на 2020 год, в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.10. Дополнить Приложение № 4 к Программе адресным перечнем общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы на 2020 год, в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.11. Приложение № 7 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная правда» и разместить его на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

Глава города Норильска                                                                                Р.В. Ахметчин