Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации города

Норильска от 07.12.2016 № 589

- Паспорт подпрограммы «Дорожное хозяйство»

(далее – подпрограмма муниципальной программы)

| Соисполнитель муниципальной программы | Администрация города Норильска (муниципальное казенное учреждение «Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска») |
| --- | --- |
| Участник подпрограммы муниципальной программы | Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска, Администрация города Норильска (муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска») |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Обеспечение сохранности, развитие и модернизация сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них муниципального образования город Норильск |
| Задача подпрограммы муниципальной программы | - развитие, содержание и управление дорожным хозяйством муниципального образования город Норильск; - повышение качества выполняемых дорожных работ; - контроль за перевозкой тяжеловесных грузов |
| Срок реализации подпрограммы муниципальной программы | 2017 – 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации (тыс. руб.) | Общий объем финансирования подпрограммы муниципальной программы за счет всех источников финансирования составляет 10 329 226,2 тыс. руб., из них: дорожный фонд – 10 213 902,3 тыс. руб.; местный бюджет – 114 495,2 тыс. руб.; краевой бюджет – 828,7 тыс.руб. в том числе по годам: 2017 год – 2 425 411,0 тыс. руб., из них: дорожный фонд – 2 407 793,3 тыс. руб.; местный бюджет – 17 617,7 тыс. руб.; 2018 год – 2 082 506,3 тыс. руб., из них: дорожный фонд – 2 065 745,8 тыс. руб.; местный бюджет – 16 760,5 тыс. руб.; 2019 год – 1 803 764,0 тыс. руб., из них: дорожный фонд – 1 783713,5 тыс. руб.; местный бюджет – 19 221,8 тыс. руб.; краевой бюджет – 828,7 тыс.руб. 2020 год – 1 617 005,5 тыс. руб., из них: дорожный фонд – 1 596707,1 тыс. руб.; местный бюджет – 20 298,4 тыс. руб. 2021 год – 1 652 389,8 тыс. руб., из них: дорожный фонд – 1 632 091,4 тыс. руб.; местный бюджет – 20 298,4 тыс. руб. 2022 год – 748 149,6 тыс. руб., из них: дорожный фонд – 727 851,2 тыс. руб.; местный бюджет – 20 298,4 тыс. руб. |
| Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы (индикаторы результативности муниципальной программы с ожидаемыми значениями на конец период реализации подпрограммы муниципальной программы) | - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, на которых осуществляется комплекс мероприятий по их содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог города сохранится на уровне 100%; - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск с готовыми паспортами в результате проведенной паспортизации, диагностики, спецдиагностики и технической инвентаризации составит 99,2%; - Наличие разработанного комплекта проектов по организации дорожного движения составит 1 шт.; - Ежегодная протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, в отношении которых осуществлен ремонт, капитальный ремонт, в том числе из расчетной протяженности ремонта конструктивных элементов автодорог, составит не менее 3,1 км.; - Площадь дворовых территорий, в отношении которых выполнен ремонт, капитальный ремонт, составит 62,9 тыс. м2; - Ежегодные объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов), составят не менее 0,048 км; - Доля обустроенных автобусных остановок, соответствующих нормативным требованиям, составит 63,63%; - Количество водопропускных труб в автомобильных дорогах, в отношении которых осуществлен ремонт, капитальный ремонт, за весь период реализации программы составит 4 шт.; - Протяженность участков автомобильной дороги Норильск-Талнах, на которых осуществлен ремонт земляного полотна (устройство берм) составит1 км; - Получение проектной документации (с установленным сроком выполнения проектных работ по контракту до октября текущего года) за весь период реализации программы составит 8 шт.; - Доля протяженности улично-дорожной сети, обустроенная праздничным иллюминационным освещением, составит 37,1% ежегодно; - Количество установленного осветительного оборудования наружного освещения на фасадах жилых домов составит 48 шт.; - Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности составит 50 баллов ежегодно |

- Текущее состояние

По состоянию на 01.10.2019 года в сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск входят 158,4 км автодорог с усовершенствованным типом покрытия и отнесенных к III технической категории, в том числе:

- Центральный район города Норильска - 53,3 км;

- район Талнах города Норильска - 36,0 км;

- район Кайеркан города Норильска - 6,5 км;

- поселок Снежногорск города Норильска - 1,2 км;

- межрайонные автомобильные дороги города Норильска - 61,4 км.

Также к указанной сети автодорог относятся 132,0 км линий наружного освещения, 22 автодорожных моста и путепровода, 181 водопропускная труба.

Принимая во внимание особенности географического положения, существующая сеть автомобильных дорог муниципального образования город Норильск действует автономно от общей сети автомобильных дорог страны, отсутствуют автомобильные дороги круглогодичного действия, обеспечивающие автотранспортное сообщение муниципального образования с административным центром Красноярского края, а также другими регионами Российской Федерации.

Строительство автомобильных дорог, в основном, осуществлялось в 1960-1980 годах. Их геометрические и конструктивные параметры не отвечают действующим строительным нормам. Природно-климатические условия субарктического климата, а также совокупность природно-техногенных, геоморфологических, инженерно-геологических и гидрогеологических факторов способствуют постоянному образованию отрицательных изменений рельефа дорожного полотна автомобильных дорог.

Мероприятия по зимнему и летнему содержанию действующей сети автомобильных дорог и городских улиц, позволяют поддерживать их в удовлетворительном состоянии для обеспечения безопасного дорожного движения.

Обеспечением сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования и искусственных сооружений на них является проведение ремонтных работ на объектах, требующих незамедлительного ремонта по результатам диагностики и обследования автомобильных дорог, а также восстановление их технических параметров в состояние, отвечающее нормативным требованиям.

За весь период эксплуатации автомобильные дороги не подвергались капитальному ремонту или реконструкции. По причине дефицита финансирования работ по компенсации износа дорожной сети в основном выполнялись работы по ремонту отдельных небольших наиболее аварийных участков дорог, связанных с необходимостью устранения провалов, просадок, досыпки проезжей части и обочин, что способствует постепенному разрушению конструктивных элементов автомобильных дорог. В результате недостаточного финансирования выполняемые объемы работ по содержанию и ремонту дорог не обеспечивали восстановления ежегодного нормативного износа, в результате чего к 01.01.2014 93,14 км (58,8%) автомобильных дорог общего пользования не соответствовали ни потребительским свойствам, ни нормативным требованиям.

Благодаря созданию дорожного фонда муниципального образования город Норильск с 01.01.2014 и комплексному подходу к решению задач в области дорожного хозяйства долю не отвечающих нормативным требованиям автодорог удалось уменьшить, и к 01.01.2019 года она составила 28,0%.

Несмотря на достигнутое по основным направлениям дорожной отрасли муниципального образования город Норильск, большинство проблем дорожного хозяйства города не решены в полном объеме и продолжают сохранять свою актуальность, в том числе:

- на некоторых участках автомобильных дорог общего пользования муниципального образования город Норильск изношенность асфальтобетонного покрытия составляет от 20% до 30%;

- на некоторых участках городских улиц изношенность покрытия тротуаров составляет до 40%, бортовых камней газонных и тротуарных – до 60%;

- имеются продольные и поперечные трещины, выбоины, пучины, продольные волны, провалы и просадки земляного полотна и дорожного покрытия, обрушение обочин;

- многие искусственные дорожные сооружения нуждаются в проведении ремонтно-восстановительных мероприятий;

- не все участки автомобильных дорог обеспечены в полном объеме линиями наружного освещения.

Кроме того, в условиях социально-экономического развития интенсивно расширяется сфера применения автомобильного транспорта, занимающего доминирующее положение в перевозках на средние и короткие расстояния. При этом следует отметить, что меняется и структура парка транспортных средств, увеличивается удельный вес крупнотоннажных грузовых автомобилей, что обуславливает необходимость повышения капитальности автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений.

За 2017 – 2018 годы помимо мероприятий по круглогодичному содержанию всей сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования город Норильск осуществлены работы, направленные на устранение вышеуказанных проблем, в том числе:

- введен в эксплуатацию участок Северной объездной дороги  1,95 км;

- производен ремонт автодороги Норильск-Талнах – 13,4 км в 2017 -2018г.г.;

- отремонтировано 245,0 тыс. м2 автодорожного покрытия;

- введено в эксплуатацию 23,9 км линий наружного освещения на автодорогах Норильск-Талнах и Норильск-Алыкель;

- выполнен ремонт покрытия тротуаров – 12,86 тыс.м2;

- устройство бортового камня – 7,3 км;

- выполнено барьерное ограждение на аварийно-опасных участках автодорог – 1,7 км;

- выполнен ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – 87,8 тыс.м2;

- выполнены работы по реконструкции автодорожного моста через вторую протоку  р. Норильской – 0,34 км;

- обустроены 18 остановок общественного транспорта, в том числе установлены 14 автопавильонов.

Однако, начиная с 2019 года поступления в муниципальный дорожный фонд значительно сократились.

Мероприятия подпрограммы позволят обеспечить потребность в затратах на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию действующей сети автомобильных дорог и городских улиц, реконструкцию искусственных сооружений (мостов, путепроводов), находящихся в аварийном и неудовлетворительном состоянии, а также ремонт отдельных небольших участков автомобильных дорог, городских улиц и их конструктивных элементов, что позволит поддерживать действующую дорожную сеть автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии для обеспечения безопасного дорожного движения в городе.

- Цели и задачи подпрограммы муниципальной программы

Цель подпрограммы муниципальной программы: обеспечение сохранности, развитие и модернизация сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них муниципального образования город Норильск.

Задачи подпрограммы муниципальной программы:

- развитие, содержание и управление дорожным хозяйством муниципального образования город Норильск;

- повышение качества выполняемых дорожных работ;

- контроль за перевозкой тяжеловесных грузов.

Срок реализации подпрограммы муниципальной программы: 2017 – 2022 годы.

- Механизм реализации подпрограммы муниципальной программы

Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования город Норильск, а также предоставляемых городскому бюджету средств межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направленных на реализацию подпрограммы муниципальной программы, является МКУ «Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска», за исключением мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения поселка Снежногорск, где главным распорядителем бюджетных средств является Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска. По мероприятиям по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов главным распорядителем бюджетных средств также является МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства».

Достижение показателей результативности подпрограммы муниципальной программы осуществляется в рамках муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ответственным за организацию и реализацию подпрограммы муниципальной программы является МКУ «Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска».

Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих реализацию подпрограммы муниципальной программы:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Приказ министерства транспорта РФ от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

- Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы».

- Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы

Направления и объем финансирования подпрограммы муниципальной программы отражены в приложение № 7 к муниципальной программе.

- Индикаторы результативности подпрограммы муниципальной программы

Индикаторами результативности подпрограммы муниципальной программы являются:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, на которых осуществляется комплекс мероприятий по их содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог города;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск с готовыми паспортами в результате проведенной паспортизации, диагностики, спецдиагностики и технической инвентаризации;

- наличие разработанного комплекта проектов по организации дорожного движения;

- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, в отношении которых осуществлен ремонт, капитальный ремонт, в том числе из расчетной протяженности ремонта конструктивных элементов автодорог;

- площадь дворовых территорий, в отношении которых выполнен ремонт, капитальный ремонт;

- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов);

- доля обустроенных автобусных остановок, соответствующих нормативным требованиям;

- количество водопропускных труб в автомобильных дорогах, в отношении которых осуществлен ремонт, капитальный ремонт;

- протяженность участков автомобильной дороги Норильск-Талнах, на которых осуществлен ремонт земляного полотна (устройство берм);

- получение проектной документации (с установленным сроком выполнения проектных работ по контракту до октября текущего года);

- доля протяженности улично-дорожной сети, обустроенная праздничным иллюминационным освещением;

- количество установленного осветительного оборудования наружного освещения на фасадах жилых домов;

- соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности.

Значения и расчет целевых индикаторов результативности подпрограммы муниципальной программы по годам реализации отражены в приложении № 8 к муниципальной программе.

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы»,

утвержденной постановлением Администрации города

Норильска от 07.12.2016 № 589

- Паспорт подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования муниципального образования город Норильск» (далее – подпрограмма муниципальной программы)

| Соисполнитель муниципальной программы | Администрация города Норильска (муниципальное казенное учреждение «Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска») |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования город Норильск |
| Задача подпрограммы муниципальной программы | Повышение уровня безопасности дорожного движения, а также обеспечение безопасности всех участников дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск |
| Срок реализации подпрограммы муниципальной программы | 2017 – 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации (тыс. руб.) | Общий объем финансирования подпрограммы муниципальной программы составляет 90 904,5 тыс. руб. и осуществляется за счет средств дорожного фонда города Норильска, в том числе по годам: 2017 год – 21 800,0 тыс. руб. 2018 год – 21 717,9 тыс. руб. 2019 год – 30 405,1 тыс. руб. 2020 год - 5 260,5 тыс. руб. 2021 год – 4 530,0 тыс. руб. 2022 год - 7 191,0 тыс.руб. |
| Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы (индикаторы результативности муниципальной программы с ожидаемыми значениями на конец периода реализации подпрограммы муниципальной программы) | - Отсутствие несвоевременно устраненных замечаний по предписаниям контрольных (надзорных) органов; - Доля аварийно-опасных участков, обустроенных ТСОДД, 100%; - Доля установленных дорожных знаков «Жилая зона» в общем количестве знаков, планируемых к установке, 100%; - Доля светофорных объектов на перекрестках улиц, на которых выполнены работы по капитальному ремонту, 100% |

- Текущее состояние

Безопасность дорожного движения является одной из важнейших социально-экономических и демографических задач не только города Норильска, а также Красноярского края, но и всей Российской Федерации. Дорожно-транспортные происшествия наносят существенный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам, приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста, гибели детей.

Сложившаяся обстановка с аварийностью требует выработки и реализации комплексных мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий, обеспечения роста безопасности, а также благополучия жителей и гостей муниципального образования город Норильск.

По состоянию на 01.10.2019 года на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск в целях организации дорожного движения и обеспечения безопасности всех его участников эксплуатируются 46 светофорных объектов, установлено около пяти тысяч дорожных знаков и указателей, нанесена дорожная разметка на площади 28,8 тыс.м2.

К основным факторам, влияющим на повышение уровня аварийности на автомобильных дорогах города, относятся:

- массовое несоблюдение требований правил дорожного движения участниками дорожного движения;

- невыполнение регламентов обеспечения безопасной эксплуатации автотранспортных средств, которое в настоящее время носит широко распространенный характер;

- недостаточная профессиональная подготовка и недисциплинированность водителей;

- недостаточность понимания обществом значимости мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения;

- несовершенство государственного контроля и технического обеспечения безопасности дорожного движения.

Высокие темпы автомобилизации, вовлечение все большего числа жителей города в дорожное движение делают особенно актуальной проблему безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья его участников. В данных условиях опережающее развитие системы обеспечения безопасности дорожного движения будет способствовать предотвращению роста аварийности на улично-дорожной сети города Норильска.

В целях обеспечения и повышения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск за 2017-2018 годы осуществлены мероприятия:

- техническое обслуживание средств организации дорожного движения;

- ремонт светофорного объекта пр. Ленинский - ул. Дзержинского;

- обустройство перекрестка ул. Рудная - ул. Федоровского средствами организации дорожного движения;

- обустройство светофорным объектом перекрестка автодороги ЮВВ и автодороги Норильск-Талнах;

- обустройство светофорным объектом пешеходного перехода возле детского учреждения, ул. Бауманская, 15;

-  ремонт светофорного объекта ул. Октябрьская - ул. Заводская;

- ремонт светофорного объекта Кайеркан-Автовокзал;

- ремонт светофорного объекта ул. Надеждинская - ул. Шахтерская;

- устройство светофорного объекта на перекрестке ул. Талнахская - ул. Пушкина;

- устройство светофорного объекта на перекрестке ул. Кирова - ул. Советская;

- капитальный ремонт светофорного объекта на перекрестке ул. Кирова - 
ул. Павлова;

- обустройство нерегулируемого пешеходного перехода по ул. Победы, 1А, светофорами Т-7;

- восстановление консольных стоек и дублирующих дорожных знаков 5.19.1 "Пешеходный переход";

- осуществлены аварийно-восстановительные ремонты после дорожно-транспортных происшествий.

Таким образом, с целью снижения аварийности на автодорогах города Норильска необходимо продолжение работ по реализации мероприятий, направленных на повышение безопасности всех участников дорожного движения. Ожидаемым результатом выполнения подпрограммы будет повышение уровня безопасности дорожного движения.

- Цели и задачи подпрограммы муниципальной программы

Цель подпрограммы муниципальной программы: обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования город Норильск.

Задача подпрограммы муниципальной программы: повышение уровня безопасности дорожного движения, а также обеспечение безопасности всех участников дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск.

Срок реализации подпрограммы муниципальной программы: 2017 – 2022 годы.

- Механизм реализации подпрограммы муниципальной программы

Главным распорядителем бюджетных средств, направленных на реализацию подпрограммы муниципальной программы, является МКУ «Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска».

Достижение показателей результативности подпрограммы муниципальной программы осуществляется в рамках муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ответственным за организацию и реализации подпрограммы муниципальной программы является МКУ «Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог города Норильска».

Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих реализацию подпрограммы муниципальной программы:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Приказ министерства транспорта РФ от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

- ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.12.2004 № 120-ст);

- ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.12.2004 № 121-ст);

- Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы».

- Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы

Направления и объем финансирования подпрограммы отражены в приложении № 7 к муниципальной программе.

- Индикаторы результативности подпрограммы муниципальной программы

Индикаторами результативности подпрограммы муниципальной программы являются:

- отсутствие несвоевременно устраненных замечаний по предписаниям контрольных (надзорных) органов;

- доля аварийно-опасных участков, обустроенных ТСОДД;

- доля установленных дорожных знаков «Жилая зона» в общем количестве знаков, планируемых к установке;

- доля светофорных объектов на перекрестках улиц, на которых выполнены работы по капитальному ремонту.

Значения и расчет целевых индикаторов результативности подпрограммы муниципальной программы по годам реализации отражены в приложении № 8 к муниципальной программе.