АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.05.2023                                            г. Норильск                           	                № 204

О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 07.12.2016 № 590

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Норильск, утвержденным постановлением Администрации города Норильска от 30.06.2014 № 372,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры», утвержденную постановлением Администрации города Норильска от 07.12.2016 № 590 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1. Строку «Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.) | Общий объем финансирования МП на период 2017-2025 годов за счет всех источников финансирования составит 9 653 885,8 тыс. руб., в т. ч.: - за счет средств краевого бюджета – 320 762,2 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 9 333 123,6 тыс. руб., объем финансирования по МП за период 2017- 2021 годов всего 3 809 022,6 тыс. руб., в том числе: - за счет средств краевого бюджета – 290 767,2 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 3 518 255,4 тыс. руб., 2022 год, всего: 1 274 848,9 тыс. руб., в том числе: - за счет средств краевого бюджета – 7 775,0 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 1 267 073,9 тыс. руб. 2023 год, всего: 1 576 036,1 тыс. руб., в том числе: - за счет средств краевого бюджета – 10 700,0 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 1 565 336,1 тыс. руб. 2024 год, всего: 1 734 388,4 тыс. руб., в том числе: - за счет средств краевого бюджета – 5 760,0 руб., - за счет средств местного бюджета – 1 728 628,4 тыс. руб. 2025 год, всего: 1 259 589,8 тыс. руб., в том числе: - за счет средств краевого бюджета – 5 760,0 руб., - за счет средств местного бюджета – 1 253 829,8 тыс. руб. |
| --- | --- |

».

1.2. Абзац восьмой раздела 2 «Текущее состояние» Программы изложить в следующей редакции:

«В рамках МП в 2021 – 2022 годах выполнены ремонтные работы с целью устранения замечаний органов госпожнадзора на 22 объектах муниципальной собственности. В 2023 году запланированы работы на 11 объектах, в 2024 году на 10 объектах, в 2025 году на 1 объекте муниципальной собственности.».

1.3. В подразделе «Основное мероприятие 1 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Образование»» раздела 4 «Механизм реализации МП» Программы:

1.3.1. Абзац сорок пятый мероприятия 1.1 «Строительство и реконструкция объектов» изложить в следующей редакции:

«Это комплекс зданий, находящихся у Управления общего и дошкольного образования Администрации города Норильска на территории СОК Оганер, техническое состояние которых в настоящее время является неудовлетворительным, а также аварийным.  В 2022 году подрядчиком выполнены обследовательские и обмерные работы строительных конструкций здания. Также в августе 2022 года был заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ в 2023 году с обеспечением получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

1.3.2. В мероприятии 1.7 «Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества»:

1.3.2.1. Абзац второй, третий изложить в следующей редакции:

«В 2022 году охвачено 34 объекта, в том числе 22 объекта дошкольного образования.

В 2023 году будет охвачено 38 объектов, в том числе 19 объектов дошкольного образования.».

1.3.2.2. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«1. Доля объектов образовательных учреждений, на которых проведены ремонтно-восстановительные работы, включая проектные работы, в общем количестве объектов образовательных учреждений, запланированных на проведение указанных работ по МП, составит 100% - ежегодно до 2025 года (в 2023 – 38 объектов, 2024 – 40 объектов, 2025 – 38 объектов).».

1.4. В подразделе «Основное мероприятие 2 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Культура и искусство» раздела 4 «Механизм реализации МП» Программы:

1.4.1. Мероприятие 2.4 «Асфальтирование территорий объектов и иные мероприятия по приведению их в удовлетворительное состояние» дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«В 2022 году в рамках мероприятия выполнены работы по асфальтированию территории объекта культуры – МБУК «КДЦ «Юбилейный», в районе Кайеркан.».

1.4.2. В мероприятии 2.7 «Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества»:

1.4.2.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:

«В 2022 году ремонтами охвачено 15 объектов культуры и искусства, в 2023 году – 12 объектов, в 2024 году – 18 объектов, в 2025 году – 14 объектов.».

1.4.2.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«2. Доля объектов учреждений культуры, на которых проведены ремонтно- восстановительные работы, включая проектные работы, в общем количестве объектов учреждений культуры, запланированных на проведение указанных работ по МП, составит 100% - ежегодно до 2025 года (в 2023 – 12 объектов, 2024 – 18 объектов, 2025 – 14 объектов).».

1.5. В подразделе «Основное мероприятие 3 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Физическая культура и спорт» раздела 4 «Механизм реализации МП» Программы:

1.5.1. Мероприятие 3.4 «Асфальтирование территорий объектов и иные мероприятия по приведению их в удовлетворительное состояние» дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«В 2022 году выполнены работы по асфальтированию территории МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль».».

1.5.2. В мероприятии 3.7 «Ремонтно-восстановительные работы объектов недвижимого имущества»:

1.5.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

«В 2022 году ремонтами охвачено 6 объектов физической культуры и спорта, в 2023 году – 16 объектов, в 2024 году – 17 объектов, в 2025 году – 14 объектов.».

1.5.2.2. В абзаце пятом слова «2023 – 11 объектов» заменить словами «2023 – 16 объектов».

1.6. В подразделе «Основное мероприятие 5 «Проведение строительно-монтажных работ на объектах социальной, жилищной и коммунальной инфраструктуры» раздела 4 «Механизм реализации МП» Программы:

1.6.1. В мероприятии 5.1 «Разработка проектов на строительство и реконструкцию объектов социальной, жилищной и коммунальной инфраструктуры»:

1.6.1.1. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«В 2022 году в результате проведения государственных экспертиз: экологической, проектно-сметной документации и инженерных изысканий получены положительные заключения. В 2023 году продолжается разработка рабочей документации.».

1.6.1.2. Абзац сорок шестой изложить в следующей редакции:

«За период 2020 – 2022 годов выполнены проектно-изыскательские и обследовательские работы на реконструкцию жилых домов «сталинской» постройки, расположенных по адресам: г. Норильск, Центральный район, район ул. Б. Хмельницкого, д. 14, ул. Кирова, д. 11, д. 15, ул. Павлова, д. 8, Лауреатов 56, Пионерская 8.».

1.6.2. Абзац пятый мероприятия 5.2 «Строительство и реконструкция объектов социальной, жилищной и коммунальной инфраструктуры» изложить в следующей редакции:

«1. Ввод в эксплуатацию колумбарных стенок на территории городского кладбища: в 2020 году – 2 стенки, в 2021 году – 2 стенки, в 2022 году – 2 стенки, в 2023 году – 4 стенки, в 2024 году – 2 стенки.».

1.7. В подразделе Основное мероприятие 6 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности» раздела 4 «Механизм реализации МП» Программы:

1.7.1. В мероприятии 6.1 «Строительство и реконструкция объектов»:

1.7.1.1. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«В 2022 году проведено обследование строительных конструкций, в 2023 году планируется провести проектно-изыскательские работы, прохождение государственных экспертиз, включая историко-культурную экспертизу.».

1.7.1.2. Абзац девятый изложить в следующей редакции:

«Наиболее перспективным зданием для размещения в нем подразделений Администрации города Норильска, является нежилое отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, д. 87 общей площадью 6365,5 кв. м. В 2021 – 2023 годах выполняются обследовательские работы, инженерные изыскания, разработку проектно-сметной (и рабочей) документации с обеспечением получения положительного заключения государственной экспертизы на реконструкцию здания.».

1.7.1.3. Пункт 4 исключить.

1.8. Приложения № 1, 2, 3, 7, 8 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 1 - 5 к настоящему постановлению соответственно.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная правда» и разместить его на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

Глава города Норильска                                                                                     Д.В. Карасев