АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2017                                           г. Норильск                                                 № 494

О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 07.12.2016 № 590

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Норильск, утвержденным постановлением Администрации города Норильска от 30.06.2014 № 372,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры» на 2017-2019 гг., утвержденную постановлением Администрации города Норильска от 07.12.2016 № 590 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.)» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.) | Объем финансирования по МП, всего: 3 047 479,3 тыс. руб., в т. ч.: - за счет средств краевого бюджета – 238 548,9 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 2 808 930,4 тыс. руб., 2017 год, всего: 779 549,1 тыс. руб., в том числе: - за счет средств краевого бюджета – 87 200,5 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 692 348,6 тыс. руб., 2018 год, всего: 1 161 354,2 тыс. руб., в том числе: - за счет средств краевого бюджета – 75 674,2 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 1 085 680,0 тыс. руб., 2019 год, всего: 1 106 576,0 тыс. руб., в том числе: - за счет средств краевого бюджета – 75 674,2 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 1 030 901,8 тыс. руб. |
| --- | --- |

».

1.2. В разделе 4 «Механизм реализации МП» Программы:

1.2.1. В Основном мероприятии 1 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Образование»:

1.2.1.1. В абзаце пятьдесят восьмом мероприятия 1.1 «Строительство и реконструкция объектов» цифры «2016 – 2017» заменить цифрами «2016 – 2018».

1.2.1.2. Абзац первый мероприятия 1.3 «Текущий ремонт» изложить в следующей редакции:

«Мероприятиями по обеспечению содержания объектов образовательных учреждений в удовлетворительном техническом состоянии в соответствии с существующими нормативными требованиями в 2017 году будут охвачены 42 объекта образовательных учреждений, в том числе 14 объектов дошкольного образования.».

1.2.1.3. Абзац четвертый мероприятия 1.5 «Асфальтировка территории объектов» изложить в следующей редакции:

«На 2017 год запланированы мероприятия по асфальтировке территорий, прилегающих к 8-ми объектам общего образования.».

1.2.2. В Основном мероприятии 3 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Физическая культура и спорт»:

1.2.2.1. Абзац первый мероприятия 3.1 «Строительство и реконструкция объектов» изложить в следующей редакции:

«1. Реконструкция «Вспомогательного здания лыжной базы «Оль-Гуль»,          г. Норильск, Вальковское шоссе, 10 км, дом № 24/1.».

1.2.2.2. Дополнить девятым – двадцатым абзацами следующего содержания:

«2. Строительство спортивного клуба, расположенного в районе озера Долгое, г. Норильск, Центральный район.

С тех пор, как здоровый образ жизни стал нормой жизни, посещаемость спортивных залов заметно возросла. Привлечение молодежи в спорт является поддержанием национальной политики России.

В настоящее время активно развиваются, как вид спорта, смешанные боевые единоборства (СБЕ).

Спортсмены Норильской федерации СБЕ уже положительно зарекомендовали себя на арене общероссийских и международных соревнований.

Для качественной подготовки спортсменов необходима обновленная и укомплектованная материально-техническая база.

Администрацией города Норильска было принято решение о строительстве спортивного клуба на территории, расположенной в районе озера Долгое,                        г. Норильск, Центральный район.

Здание спортивного клуба представляет собой 2-х этажное сооружение общей площадью до 700 кв.м., которое будет включать в себя: ринг, октагон, татами, зону кросс фита, зону кардио, атлетическую зону, вспомогательные помещения.

За период 2017 – 2018 годов планируется выполнить проектно-изыскательские работы, которые включают в себя:

- инженерно-геодезические изыскания;

- инженерно-геологические изыскания (включая буровые работы);

- проектные работы (стадия ПД, РД).

Строительство спортивного клуба предоставит возможность подготовки спортсменов любителей и профессионалов, проведения мастер-классов именитыми тренерами и спортсменами, возможность аккредитации зала для ДЮСШ, проведения турниров с приглашением участников из других регионов.».

1.2.3. В Основном мероприятии 4 «Проведение строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ на объектах отрасли «Социальная защита»:

1.2.3.1. Во втором абзаце мероприятия 4.1 «Капитальный ремонт» слова «в 2017 году планируется произвести замену облицовки фасада здания,» исключить.

1.2.3.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:

«- Помещения Управления социальной политики, г. Норильск, район Талнах, ул. Полярная, д. 7: в 2017 году планируется разработать проектно-сметную документацию на ремонт входной группы, в 2019 году запланированы работы по обустройству входной группы.».

1.2.4. В Основном мероприятии 5 «Проведение строительно-монтажных работ на объектах социальной и коммунальной инфраструктуры»:

1.2.4.1. В абзаце семнадцатом мероприятия 5.1 «Разработка проектов на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры» цифры «2017» заменить цифрами «2018».

1.2.4.2. В абзаце двадцать пятом цифры «2015 – 2017» заменить цифрами «2015 – 2018».

1.3. Приложения №№ 1-4, 6-8 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 1 - 7 к настоящему постановлению соответственно.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная правда» и разместить его на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

И.о. Главы города Норильска   	                             			             А.В. Малков