Приложение 2

к решению Норильского

Городского Совета депутатов

от 24 марта 2020 года № 19/5-448

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Объем финансовых потребностей для финансирования инвестиционных проектов представлен в следующей таблице.

Таблица 6.1

Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск, тыс. руб.

| Мероприятия | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | 22 881 303 | 3 939 807 | 5 167 452 | 6 590 523 | 2 135 946 | 2 062 169 | 1 575 206 | 444 061 | 437 219 | 304 466 | 224 454 |
| Плата за присоединение | 4 951 | 3 190 | 1 761 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования не определен | 22 876 352 | 3 936 617 | 5 165 691 | 6 590 523 | 2 135 946 | 2 062 169 | 1 575 206 | 444 061 | 437 219 | 304 466 | 224 454 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | 24 175 364 | 1 829 357 | 1 676 636 | 1 814 675 | 2 340 517 | 6 416 687 | 1 735 547 | 5 291 226 | 1 114 434 | 1 022 821 | 933 465 |
| Федеральный бюджет | 53 677 |  |  |  | 29 919 | 23 757 |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 137 764 | 31 596 | 30 002 | 31 381 | 24 988 | 19 798 |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 992 814 |  |  |  | 345 920 | 322 233 | 324 660 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 216 719 | 49 686 | 47 180 | 49 315 | 39 294 | 31 245 |  |  |  |  |  |
| Средства предприятия | 9 263 985 |  |  |  | 348 460 | 4 122 395 | 245 787 | 4 186 901 | 205 277 | 77 583 | 77 583 |
| Источник финансирования не определен | 13 510 406 | 1 748 075 | 1 599 454 | 1 733 980 | 1 551 937 | 1 897 258 | 1 165 100 | 1 104 325 | 909 157 | 945 238 | 855 882 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 16 427 240 | 1 248 666 | 1 574 320 | 2 528 876 | 2 059 753 | 2 063 052 | 1 768 464 | 1 732 120 | 1 487 608 | 1 102 879 | 861 503 |
| Федеральный бюджет | 18 676 |  |  |  | 11 233 | 7 443 |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 49 560 | 11 417 | 10 925 | 11 655 | 9 361 | 6 203 |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 117 | 25 | 24 | 33 | 21 | 14 |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 78 107 | 17 994 | 17 217 | 18 368 | 14 752 | 9 775 |  |  |  |  |  |
| Средства предприятия | 75 828 | 37 914 | 37 914 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за присоединение | 21 476 | 21 476 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальный тариф | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования не определен | 16 183 477 | 1 159 840 | 1 508 240 | 2 498 820 | 2 024 386 | 2 039 617 | 1 768 464 | 1 732 120 | 1 487 608 | 1 102 879 | 861 503 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ | 2 320 506 | 128 542 | 339 379 | 421 147 | 478 935 | 332 592 | 135 000 | 145 760 | 190 000 | 126 200 | 22 950 |
| Федеральный бюджет | 47 647 |  |  |  | 18 848 | 28 799 |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 62 956 | 7 056 | 9 139 | 7 054 | 15 707 | 24 000 |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 30 143 | 16 | 10 020 | 10 020 | 10 035 | 53 |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 720 298 | 11 120 | 221 430 | 218 144 | 231 780 | 37 823 |  |  |  |  |  |
| Средства предприятия | 486 667 | 86 526 | 92 150 | 97 218 | 102 565 | 108 207 |  |  |  |  |  |
| Плата за присоединение | 8 824 | 8 824 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | 289 457 | 85 603 | 88 573 | 115 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 84 494 | 17 992 | 21 889 | 44 613 |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 204 962 | 67 611 | 66 683 | 70 668 |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования не определен | 370 000 | 115 000 | 220 000 | 35 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТКО | 1 201 177 | 34 297 | 100 650 | 140 150 | 142 565 | 130 565 | 130 565 | 130 565 | 130 565 | 130 565 | 130 690 |
| Внебюджетные источники | 1 200 280 | 33 400 | 100 650 | 140 150 | 142 565 | 130 565 | 130 565 | 130 565 | 130 565 | 130 565 | 130 690 |
| Средства предприятия | 897 | 897 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 67 665 047 | 7 381 272 | 9 167 010 | 11 645 652 | 7 157 716 | 11 005 065 | 5 344 782 | 7 743 732 | 3 359 826 | 2 686 931 | 2 173 062 |
| Федеральный бюджет | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет | 250 280 | 50 069 | 50 066 | 50 090 | 50 055 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1 107 568 | 18 032 | 31 933 | 54 667 | 355 975 | 322 300 | 324 660 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 2 420 366 | 179 811 | 453 160 | 496 644 | 428 392 | 209 409 | 130 565 | 130 565 | 130 565 | 130 565 | 130 690 |
| Средства предприятия | 9 827 378 | 125 337 | 130 064 | 97 219 | 451 025 | 4 230 602 | 245 787 | 4 186 901 | 205 277 | 77 583 | 77583 |
| Плата за присоединение | 35 251 | 33 490 | 1 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальный тариф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Источник финансирования не определен | 53 904 205 | 6 974 532 | 8 500 025 | 10 947 033 | 5 812 269 | 6 132 754 | 4 643 770 | 3 426 266 | 3 023 984 | 2 478 783 | 1 964 789 |

Как видно из таблицы, источниками инвестиций являются собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), бюджетные средства (местного, краевого, федерального бюджетов), а так же внебюджетные средства. Важно отметить, что для около 46 % планируемых средств источник финансирования на момент разработки Программы не определён. Однозначно можно ответить, что это не могут быть заёмные средства, так как эффективность отдельных проектов не определяется экономическими категориями (например, экологический эффект, увеличение качества снабжения ресурсом потребителя и т.п.).

Более подробный анализ представлен в разделе 12 «Финансовые потребности для реализации программы» Обосновывающих материалов к данному программному документу.

Динамика изменения уровня тарифов на коммунальные услуги на период до 2025 г. представлена в таблице.

Таблица 6.2

Динамика изменения тарифов (при тарифах, включающих в себя источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры)

| Коммунальные услуги | объем | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение | тариф | 1,65 | 1,92 | 2,24 | 2,51 | 2,82 | 3,16 | 3,54 | 3,93 | 4,28 | 4,67 |
|  | изменение тарифа к предыдущему году, % |  | 116,6% | 116,5% | 112,1% | 112,1% | 112,1% | 112,1% | 111,1% | 109,1% | 109,1% |
| Централизованное отопление | тариф | 1 222,28 | 1 357,09 | 1 471,96 | 1 529,08 | 1 591,43 | 1 653,10 | 1 713,57 | 1 777,91 | 1 844,67 | 1 912,07 |
|  | изменение тарифа к предыдущему году, % |  | 111,0% | 108,5% | 103,9% | 104,1% | 103,9% | 103,7% | 103,8% | 103,8% | 103,7% |
| Горячее водоснабжение | тариф | 83,31 | 94,03 | 101,88 | 105,84 | 110,15 | 114,42 | 118,61 | 123,06 | 127,68 | 132,35 |
|  | изменение тарифа к предыдущему году, % |  | 112,9% | 108,4% | 103,9% | 104,1% | 103,9% | 103,7% | 103,8% | 103,8% | 103,7% |
| Холодное водоснабжение | тариф | 37,51 | 41,46 | 46,23 | 48,81 | 51,54 | 54,41 | 57,44 | 60,63 | 64,00 | 67,55 |
|  | изменение тарифа к предыдущему году, % |  | 110,5% | 111,5% | 105,6% | 105,6% | 105,6% | 105,6% | 105,6% | 105,6% | 105,6% |
| Водоотведение | тариф | 28,60 | 31,60 | 34,41 | 36,33 | 38,36 | 40,50 | 42,75 | 45,13 | 47,63 | 50,28 |
|  | изменение тарифа к предыдущему году, % |  | 110,5% | 108,9% | 105,6% | 105,6% | 105,6% | 105,6% | 105,6% | 105,6% | 105,6% |
| Захоронение ТКО | тариф | 173,20 | 189,27 | 206,70 | 215,75 | 224,98 | 234,15 | 243,65 | 253,29 | 263,05 | 272,93 |
|  | изменение тарифа к предыдущему году, % |  | 109,3% | 109,2% | 104,4% | 104,3% | 104,1% | 104,1% | 104,0% | 103,9% | 103,8% |
| Общий доход населения (без льгот и субсидий) | тыс. руб. | 95 922 542 | 100 622 746 | 105 050 147 | 109 777 404 | 113 619 613 | 117 255 440 | 121 007 615 | 124 879 858 | 128 876 014 | 133 000 046 |
| Расчетная доля расходов на ЖКУ в совокупном доходе семьи | % | 5,79% | 6,11% | 6,46% | 6,58% | 6,78% | 6,99% | 7,14% | 7,29% | 7,46% | 7,62% |
| Льготы и субсидии | тыс. руб. | 15 000 | 16 100 | 18 909 | 21 955 | 24 996 | 28 141 | 32 672 | 34 966 | 38 663 | 39 900 |
| Расчетная доля расходов на ЖКУ в совокупном доходе семьи включая льготы и субсидии | % | 5,35% | 5,43% | 5,53% | 5,63% | 5,79% | 5,97% | 6,09% | 6,22% | 6,36% | 6,49% |
| Расчетная доля расходов на ЖКУ в совокупном доходе семьи включая льготы и субсидии с учётом тарифной надбавки Программы | % | 6,12% | 6,43% | 7,08% | 7,18% | 7,33% | 7,47% | 7,61% | 7,77% | 7,95% | 8,12% |

Расчет платы населения за коммунальные услуги, с выделением каждого вида коммунальных услуг с учетом дополнительных расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии населению представлен в разделе 15 «Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги» Обосновывающих материалов.

Согласно Приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», расчетная доля расходов на ЖКУ в совокупном доходе семьи, включая льготы и субсидии с учётом тарифной надбавки Программы, соответствует критерию доступности (не более 8,12 % к 2025 году).

Динамика уровня платы (тарифа) за подключение (присоединение) на весь период разработки программы по каждому виду ресурса в ценах отчетного года представлена в разделе 14 «Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)». Динамика уровня тарифов по каждому виду ресурса в ценах отчетного года и оценка их доступности представлены в разделе 15 «Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги» Обосновывающих материалов.

Таблица 6.3

Динамика прироста тарифов и применения платы (тарифа) за подключение (присоединение) по каждому виду ресурса при реализации Программы

| Показатели | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарифные источники финансирования Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тарифные источники финансирования, % | 10,0% | 15,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% |
| на электроэнергию, тыс. руб. | 36 827 | 62 106 | 93 850 | 106 379 | 120 890 | 137 492 | 155 810 | 175 363 | 193 927 | 214 045 |
| на теплоэнергию, тыс. руб. | 186 843 | 297 543 | 414 545 | 431 875 | 450 194 | 467 752 | 484 966 | 502 784 | 521 485 | 539 792 |
| на ГВС, тыс. руб. | 45 889 | 74 526 | 102 016 | 104 369 | 106 955 | 109 378 | 111 521 | 113 789 | 116 106 | 118 342 |
| на водоснабжение, тыс. руб. | 107 979 | 169 845 | 243 971 | 259 745 | 275 729 | 292 653 | 310 288 | 328 905 | 348 641 | 369 523 |
| на водоотведение, тыс. руб. | 45 572 | 71 731 | 110 051 | 129 798 | 152 932 | 177 825 | 191 871 | 206 621 | 226 755 | 248 220 |
| на захоронение (утилизацию) ТКО, тыс. руб. | 5 912 | 9 253 | 12 824 | 13 650 | 14 338 | 15 026 | 15 628 | 16 120 | 16 741 | 17 552 |
| Источники финансирования в виде платы за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на электроэнергию, тыс. руб. | 3 190 | 1 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на теплоэнергию, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на ГВС, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на водоснабжение, тыс. руб. | 21 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на водоотведение, тыс. руб. | 8 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на захоронение (утилизацию) ТКО, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего источников финансирования за счёт роста тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на электроэнергию, тыс. руб. | 40 017 | 63 867 | 93 850 | 106 379 | 120 890 | 137 492 | 155 810 | 175 363 | 193 927 | 214 045 |
| на теплоэнергию, тыс. руб. | 186 843 | 297 543 | 414 545 | 431 875 | 450 194 | 467 752 | 484 966 | 502 784 | 521 485 | 539 792 |
| на ГВС, тыс. руб. | 45 889 | 74 526 | 102 016 | 104 369 | 106 955 | 109 378 | 111 521 | 113 789 | 116 106 | 118 342 |
| на водоснабжение, тыс. руб. | 129 455 | 169 845 | 243 971 | 259 745 | 275 729 | 292 653 | 310 288 | 328 905 | 348 641 | 369 523 |
| на водоотведение, тыс. руб. | 54 396 | 71 731 | 110 051 | 129 798 | 152 932 | 177 825 | 191 871 | 206 621 | 226 755 | 248 220 |
| на захоронение (утилизацию) ТКО, тыс. руб. | 5 912 | 9 253 | 12 824 | 13 650 | 14 338 | 15 026 | 15 628 | 16 120 | 16 741 | 17 552 |

Таблица 6.4

Динамика уровней доходов населения в соотношении с расходами на оплату ЖКУ при реализации Программы

| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доход населения нетрудоспособного возраста и не работающих, включая студентов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доход занятого населения (включая занятых пенсионеров и предпринимателей) | тыс. руб. | 90 884 913 | 95 338 274 | 99 533 158 | 104 012 150 | 107 652 575 | 111 097 458 | 114 652 576 | 118 321 459 | 122 107 745 | 126 015 193 |
| Доход не работающих пенсионеров | тыс. руб. | 5 037 629 | 5 284 473 | 5 516 989 | 5 765 254 | 5 967 038 | 6 157 983 | 6 355 038 | 6 558 400 | 6 768 268 | 6 984 853 |
| Годовой доход населения | тыс. руб. | 95 922 542 | 100 622 746 | 105 050 147 | 109 777 404 | 113 619 613 | 117 255 440 | 121 007 615 | 124 879 858 | 128 876 014 | 133 000 046 |
| Социальная поддержка (льготы, субсидии) | тыс. руб. | 15 000 | 16 100 | 18 909 | 21 955 | 24 996 | 28 141 | 32 672 | 34 966 | 38 663 | 39 900 |
| Общий доход населения | тыс. руб. | 95 937 542 | 100 638 846 | 105 069 056 | 109 799 359 | 113 644 609 | 117 283 582 | 121 040 287 | 124 914 825 | 128 914 677 | 133 039 946 |
| Численность населения | чел. | 178 150 | 178 239 | 178 329 | 178 418 | 178 507 | 178 597 | 178 686 | 178 776 | 178 865 | 178 954 |
| Среднедушевой доход, в год | руб. | 538 521 | 564 629 | 589 187 | 615 405 | 636 640 | 656 694 | 677 391 | 698 723 | 720 737 | 743 431 |
| Годовая сумма расходов населения на ЖКУ, тыс. руб. | тыс. руб. | 5 127 584 | 5 462 887 | 5 809 372 | 6 176 452 | 6 578 875 | 6 999 092 | 7 372 663 | 7 765 166 | 8 190 461 | 8 634 325 |
| Расчетная доля расходов на ЖКУ в совокупном доходе семьи, включая льготы и субсидии | % | 5,35% | 5,43% | 5,53% | 5,63% | 5,79% | 5,97% | 6,09% | 6,22% | 6,36% | 6,49% |
| Расчетная доля расходов на ЖКУ в совокупном доходе семьи, включая льготы и субсидии, с учётом тарифной надбавки Программы | % | 6,12% | 6,43% | 7,08% | 7,18% | 7,33% | 7,47% | 7,61% | 7,77% | 7,95% | 8,12% |