

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

18.06.2018 город Норильск № 100 - орг

Об организации комплекса работ по благоустройству, улучшению санитарного состояния территорий муниципального образования город Норильск в летний период 2018 года

В целях координации проведения предприятиями, организациями всех организационно-правовых форм и жителями муниципального образования город Норильск работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории муниципального образования город Норильск в летний период 2018 года, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Норильского городского Совета депутатов от 02.11.2010 № 29-719 «Об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования город Норильск»,

1. Организовать и выполнить комплекс работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории муниципального образования город Норильск (далее по тексту – работы по благоустройству) согласно планам закрепления территорий (приложения 1, 2, 3) с 15 июня по 30 июня 2018 года:

- благоустройство и санитарную очистку территории муниципального образования город Норильск, в том числе придомовых территорий и земельных участков, находящихся в собственности или ином законном владении физических и юридических лиц;

- установку малых архитектурных форм (скамеек, урн) на городских улицах, во дворах жилых домов и объектах социально-культурного назначения.

2. Провести 30 июня 2018 года общегородской субботник на территории муниципального образования город Норильск.

3. Утвердить критерии оценки выполнения работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования город Норильск и критерии оценки выполнения работ по благоустройству территории муниципального образования город Норильск (приложения 4, 5).

4. Организацию и контроль за проведением работ по благоустройству осуществляет Комиссия по руководству и контролю за проведением работ по благоустройству (далее по тексту - Комиссия), созданная совместным решением Администрации города Норильска и руководства Заполярного Филиала ПАО «ГМК «Норильский никель».

5. Управлению городского хозяйства Администрации города Норильска (К.В. Купреенко), Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска (Е.А. Войник), Управлению потребительского рынка и услуг Администрации города Норильска (Е.С. Сапожникова), МКУ «Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог г. Норильска» (О.Ф. Крист), Талнахскому территориальному управлению Администрации города Норильска (М.Ф. Шевченко), Кайерканскому территориальному управлению Администрации города Норильска (А.В. Любавин), Снежногорскому территориальному управлению Администрации города Норильска (С.Н. Горовая):

в срок до 30 июня 2018 года организовать совместно с руководителями предприятий, организаций, индивидуальными предпринимателями (далее по тексту – предприятия) выполнение работ по благоустройству территории муниципального образования город Норильск, согласно планам закрепления территории.

6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска (Е.А. Войник) совместно с руководителями управляющих компаний: ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС» (В.А. Калинин), ООО «Жилищный трест»   
(О.Б. Арапова), ООО «УК «Город» (П.М Беляков), ООО «Нордсервис» (Ш.М. Ассанаев), ООО «Талнахбыт» (Т.П. Николаенко), ООО «СеверныйБыт» (Н.Г. Оробинская), ООО «Северный управдом» (Н.К. Кутелев):

6.1. в срок до 15 июня 2018 года известить собственников и нанимателей жилых помещений многоквартирных домов муниципального образования город Норильск о планируемых мероприятиях по выполнению работ по благоустройству.

6.2. в срок до 30 июня 2018 года организовать и обеспечить выполнение работ по благоустройству придомовых территорий муниципального образования город Норильск.

6.3. в период с 30 июня 2018 года по 07 июля 2018 года по результатам оценки работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования город Норильск, проведенной Комиссией, подготовить списки и ходатайства для награждения отличившихся граждан, принявших участие в выполнении работ по благоустройству, Почетными грамотами Главы города Норильска.

7. Поручить МБУ «Автохозяйство» (С.П. Дорохин) и рекомендовать руководителям ООО «ИЛАН-Норильск» (П.С. Цуканов), ООО «Норильскпромтранспорт» (А.И. Халиков) осуществлять организацию выполнения работ по благоустройству территории общего пользования (улиц, площадей, проездов) муниципального образования город Норильск согласно планам закрепления территории.

8. Рекомендовать руководителям предприятий выполнить работы по благоустройству согласно планам закрепления территории:

8.1. в срок до 23 июня 2018 года выполнить работы по благоустройству закрепленных территорий, установке малых архитектурных форм, обновлению элементов наружной рекламы;

8.2. в срок до 30 июня 2018 года провести работы по санитарной очистке закрепленных территорий, а также поддерживать на них чистоту и порядок;

8.3. в срок до 23 июня 2018 года установить возле входных групп магазинов, встроенно-пристроенных помещений урны, вазоны или кашпо с цветами.

8.4. При выполнении работ по благоустройству территории муниципального образования город Норильск использовать собственные машины, механизмы и инструменты. При отсутствии собственной техники - подавать заявки не позднее, чем за два дня до использования техники, с указанием количества требуемой техники, мест, видов работ с гарантией оплаты, в адрес следующих организаций:

- для предприятий, осуществляющих свою деятельность на  
территории районов Талнах и Кайеркан – ООО «ИЛАН-Норильск», тел. 47-26-75, 47‑26-92;

- для предприятий, осуществляющих свою деятельность на  
территории Центрального района – МБУ «Автохозяйство», тел. 35-08-22; ООО «ИЛАН-Норильск», тел. 47-26-75, 47-26-92.

8.5. После выполнения всех установленных настоящим Распоряжением мероприятий предоставить в оперативный штаб Комиссии (ул. Севастопольская, 7, каб. 113, тел. 43-70-50, факс 43-70-51) информацию о готовности закрепленных территорий к приемке Комиссией.

9. Руководителям ООО «ИЛАН-Норильск» (П.С. Цуканов), МБУ «Автохозяйство» (С.П. Дорохин) формировать заявки на предоставление техники и механизмов и передавать их в отдел оперативного контроля Управления городского хозяйства Администрации города Норильска для формирования сводной заявки.

10. Управлению городского хозяйства Администрации города Норильска (К.В. Купреенко) для обеспечения выполнения работ по благоустройству:

10.1. В соответствии с представленными предприятиями заявками утвердить у председателя оперативного штаба Комиссии сводную заявку на   
предоставление техники и механизмов и направить руководителям МБУ «Автохозяйство» тел. 35-08-22, ООО «ИЛАН-Норильск» тел.47-26-75, 47-26-92, ООО «Норильскпромтранспорт» тел. 26-38-38.

10.2. Организовать работу сотрудников предприятий, техники и механизмов, с указанием места работы и количества единиц техники.

10.3. Обеспечить предоставление информации, указанной в п. 10.2 настоящего распоряжения в Комиссию.

11. Поручить МБУ «Автохозяйство» (С.П. Дорохин) и рекомендовать руководителям ООО «ИЛАН-Норильск» (П.С. Цуканов) во время выполнения работ по благоустройству выделять предприятиям транспорт, согласно утвержденной председателем оперативного штаба Комиссии сводной заявки:

в период с 15 июня по 30 июня 2018 года – за счет средств предприятий;

в день проведения общегородского субботника (30 июня 2018 года) - безвозмездно.

12. Рекомендовать отделу МВД России по городу Норильску (Г.В. Маслов) обеспечить охрану общественного порядка и безопасную организацию дорожного движения во время работы техники и механизмов при выполнении работ по благоустройству территории муниципального образования город Норильск.

13. Заместителю Главы города Норильска по поселку Снежногорск – Начальнику Снежногорского территориального управления (С.Н. Горовая) подготовить и утвердить план закрепления территории поселка Снежногорск за предприятиями, осуществляющими свою деятельность на территории поселка Снежногорск, организовать проведение работ по благоустройству согласно данному плану.

14. Обеспечить опубликование настоящего распоряжение в газете «Заполярная правда» и его размещение на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

15. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы города Норильска по городскому хозяйству Н.А. Жигулина.

16. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Заполярная правда».

И.о. Главы города Норильска А.В. Малков