# Приложение 2

# к муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасностиобъектов муниципальной собственности» на 2015-2017 гг., утвержденной постановлением Администрации города Норильска 
от  08.12.2014   № 690

# 1. Паспорт подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности»

# на 2015 -2017 гг. муниципальной программы «Защита населения и               территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной                  безопасности объектов муниципальной собственности» на 2015-2017 гг.            (далее – подпрограмма 2)

| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный исполнитель подпрограммы 2) | Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы 2 | Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска; Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска; Управление по спорту и туризму Администрации города Норильска; Управление социальной политики Администрации города Норильска; Управление имущества Администрации города Норильска; Управление жилищного фонда Администрации города Норильска; Кайерканское территориальное управление Администрации города Норильска; МКУ «Служба спасения»; МБУ «Автохозяйство». |
| Цель подпрограммы 2 | Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальнойсобственности |
| Задача подпрограммы 2 | Приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности. |
| Срок реализации подпрограммы 2 | 2015 – 2017 годы |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы 2 по годам реализации (тыс. руб.) | Общий объем финансирования подпрограммы составит 57 875,9 тыс. руб. из средств местного бюджета, из них: 2015 год – 37 732,9 тыс. руб.; 2016 год – 16 231,9 тыс. руб.; 2017 год – 3 911,1 тыс. руб. |
| Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 (индикаторы результативности муниципальной программы с ожидаемыми значениями на конец периода реализации подпрограммы 2) | 1. Доля объектов, на которых проведены ремонтные работы в целях устранения нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с предписаниями органов Государственного пожарного надзора: 2015 год - 97 %, 2016 год - 98,8 %, 2017 год - 100 % (в соответствии с выданными предписаниями за период 2011 - 2014 годы). 2. Доля объектов муниципальной собственности, в которых проведены работы по установке систем противопожарной сигнализации и оповещения управлением эвакуации, от заявленного количества на год – 100%. |

# 2. Текущее состояние

На территории муниципального образования город Норильск сложилась непростая ситуация - состояние пожарной безопасности на многих объектах муниципальной собственности вызывает серьезные опасения.

Строительные конструкции и инженерное оборудование многих зданий, сооружений и строений не отвечают требованиям пожарной безопасности.

На объекты муниципальной собственностинеоднократно выдавались предписания органами Государственного пожарного надзора о не соответствии облицовочных материалов на путях эвакуации требованиям пожарной безопасности, о необходимости выполнения огнезащитной обработки деревянных конструкций сцен, чердачных помещений, обрешеток под облицовку, замене сетей электроснабжения и систем вентиляции, об отсутствии систем оповещения и управления эвакуацией, а также систем пожаротушения.

Для защиты людей и объектов муниципального имущества от воздействия опасных факторов пожара или ограничения последствий их воздействия необходимо соблюдение целого комплекса мероприятий:

- Устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- Применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

- Применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

- Электротехническая продукция не должна быть источником зажигания и должна исключать распространение горения за ее пределы;

- Необходимо использование приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления воздуха в защищаемых помещениях, тамбур-шлюзах и на лестничных клетках;

- Устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах массового скопления людей;

- Применение автоматических и (или) автономных установок пожаротушения.

За период 2011 - 2013 гг., в рамках долгосрочных муниципальных целевых программ «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности города Норильска» и «Монтаж противопожарной сигнализации и систем оповещения управлением эвакуации, проведение работ по установке систем пожаротушения на объектах муниципальной собственности» были проведены ремонтные работы на 237 объектах муниципальной собственности или 62,2 % от общего количества объектов, на которых требуется провести соответствующие работы.

На 2014 год, в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности» на 2014-2016 гг. запланированы ремонтные работы для устранения нарушений пожарной безопасности на 54 объектах.

При формировании мероприятий подпрограммы на 2015 – 2017 годы была проведена инвентаризация предписаний, выданных органами госпожнадзора, а также других актов, замечаний контролирующих органов по нарушениям на объектах муниципальной собственности. Было установлено, что общее количество объектов, на которых необходимо провести ремонтные работы для устранения нарушений, в соответствии с выданными предписаниями, в период с 2011 года по 2017 год составило 330 ед. При финансировании программы до 2017 года доля объектов, на которых проведены ремонтные работы в целях устранения нарушений по выданным предписаниям с 2011 года по состоянию на 01.07.2014, должно составить 100 %.

Таким образом, настоящая подпрограмма 2 позволит обеспечить необходимые условия для повышения пожарной безопасности объектов муниципальной собственности.

3. Цели и задачи подпрограммы 2

Целью подпрограммы 2 является обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальнойсобственности.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи –приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности.

4. Механизм реализации подпрограммы 2

Ответственным исполнителем (разработчиком) подпрограммы 2 является Управление капитальных ремонтов и строительства Администрации города Норильска (далее - УКРиС).

Главными распорядителями бюджетных средств являются:

- Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска;

- Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска;

- Управление по спорту и туризму Администрации города Норильска;

- Управление социальной политики Администрации города Норильска;

- Управление имущества Администрации города Норильска;

- Управление жилищного фонда Администрации города Норильска;

- Кайерканское территориальное управление Администрации города Норильска;

- МКУ «Служба спасения»;

- МБУ «Автохозяйство».

Мероприятия подпрограммы 2 разработаны в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Подпрограмма включает в себя два основных мероприятия:

- мероприятие 1: «Обеспечение беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы муниципальных учреждений при возникновении пожароопасной ситуации, обеспечение удаления продуктов горения при пожаре системой приточно-вытяжной вентиляции непосредственно из помещения пожара, обеспечение безопасности работы электрооборудования», которое включает организацию работ по огнезащитной обработке строительных конструкций в помещениях, замене дверных блоков, чердачных люков на противопожарные с пределом огнестойкости, соответствующим требованиям пожарной безопасности, замене облицовки стен, полов и потолков в помещениях на негорючие материалы, огнезащитной обработке одежды сцены и штор, оборудованию противодымных дверей, устройству эвакуационных выходов, другие мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность на объектах муниципальной собственности.

- мероприятие 2: «Монтаж противопожарной сигнализации и систем оповещения управлением эвакуации, проведение работ по установке систем пожаротушения на объектах муниципальной собственности», которое направлено на выполнение работ по устройству систем противопожарной сигнализации и систем оповещения управлением эвакуацией, установке систем пожаротушения на объектах муниципальной собственности.

Мероприятия осуществляются путем проведения конкурсных процедур по заключению договоров на оказание услуг (выполнение работ) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Мероприятия подпрограммы 2 формируются на основании заявок, предоставленных структурными подразделениями Администрации города Норильска на выполнение ремонтных работ на объектах муниципальной собственности, в целях устранения нарушений требований пожарной безопасности в УКРиС. Технический надзор и контроль выполнения ремонтных работ на объектах осуществляет УКРиС.

Все участники подпрограммы 2 несут полную ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 представлено в Приложении 3 к муниципальной программе.

6. Целевые индикаторы результативности подпрограммы 2

Целевые индикаторы результативности, количественно характеризующие ход реализации подпрограммы 2, решение основных задач и достижение целей подпрограммы 2 представлены в Приложении 4 к муниципальной программе.