АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2020                                           г. Норильск                           	                № 239

О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 07.12.2016 № 590

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Норильск, утвержденным постановлением Администрации города Норильска от 30.06.2014 № 372,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры», утвержденную постановлением Администрации города Норильска от 07.12.2016 № 590 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.)» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования МП по годам реализации (тыс. руб.) | Объем финансирования по МП, всего: 4 717 630,6 тыс. руб., в т. ч.: - за счет средств краевого бюджета – 283 999,9 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 4 433 630,7 тыс. руб., 2017 год, всего: 779 549,1 тыс. руб., в том числе: - за счет средств краевого бюджета – 87 200,5 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 692 348,6 тыс. руб., 2018 год, всего: 777 281,0 тыс. руб., в том числе: - за счет средств краевого бюджета – 87 278,4 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 690 002,6 тыс. руб., 2019 год, всего: 793 301,5 тыс. руб., в том числе: - за счет средств краевого бюджета – 101 047,2 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 692 254,3 тыс. руб. 2020 год, всего: 943 452,6 тыс. руб., в том числе: - за счет средств краевого бюджета – 8 473,8 тыс. руб., - за счет средств местного бюджета – 934 978,8 тыс. руб. 2021 год: 722 577,7 тыс. руб. за счет средств местного бюджета 2022 год: 701 468,7 тыс. руб. за счет средств местного бюджета |
| --- | --- |

».

1.2. В мероприятии 5.1 «Разработка проектов на строительство и реконструкцию объектов социальной, жилищной и коммунальной инфраструктуры» подраздела «Основное мероприятие 5 «Проведение строительно-монтажных работ на объектах социальной, жилищной и коммунальной инфраструктуры»» раздела 4 «Механизм реализации МП» Программы:

1.2.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«- строительство семи жилых домов на существующих ростверках в центральном районе города Норильска;».

1.2.2. Дополнить новыми абзацами пятым, шестым следующего содержания:

«- реконструкция жилого дома «сталинского» типа;

- строительство жилых домов в жилом образовании Оганер.».

1.2.3.  Абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:

«3. Строительство семи жилых домов на существующих ростверках в центральном районе города Норильска.».

1.2.4. Абзацы пятый – пятьдесят девятый считать абзацами седьмым – шестьдесят первым соответственно.

1.2.5. Дополнить абзацами шестьдесят вторым – шестьдесят девятым следующего содержания:

«4. Реконструкция жилого дома «сталинского» типа.

За период 2020 – 2021 годов запланированы проектно-изыскательские и обследовательские работы на реконструкцию жилого дома «сталинской» постройки, расположенного по адресу: г. Норильск, Центральный район, район ул. Б. Хмельницкого, д. 14.

5. Строительство жилых домов в жилом образовании Оганер.

Проектным институтом «Норильскпроект» в 1987 году был разработан проект застройки жилого образования Оганер. Проектом предусматривалось масштабная застройка с развитой инфраструктурой, которая включала в себя: строительство 79 жилых домов, 4-х школ, 5-ти детских садов, 2-х плавательных бассейнов, 4-х крупных продовольственных универсамов, школу искусств (в условиях действующих нормативов того периода). Планировалась застройка на 250 гектарах площади, с учетом проживания 25000 человек. Расчётный срок застройки предполагался в течение 20 лет.

Данный проект не удалось реализовать в полном объеме. В 90-х годах было приостановлено строительство, 18 недостроенных железобетонных зданий были законсервированы.

В настоящее время ж/о Оганер имеет сложившуюся инфраструктуру, исходя из количества проживающих жителей (5000). Рядом расположена 1000-коечная больница и Перинатальный центр, которые обслуживают все население муниципального образования, оказывают услуги жителям Таймырского муниципального района.

С целью выбора площадки для строительства жилищного комплекса в 2016 году проведено обследование недостроенных «коробок» за счет средств градообразующего предприятия. По результатам обследования состояние строительных конструкций незавершенного строительства жилых домов, на момент обследования, оценивалось как работоспособное.

За период 2020 – 2021 годов запланировано разработать концепцию застройки данной территории, которая включает обследовательские, обмерные, инженерно-изыскательские работы, выполнение нормативных расчетов по определению требуемого количества объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, с учетом запланированных к возведению жилых зданий по проекту программы.».

1.3. Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 10 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 1 - 5 к настоящему постановлению соответственно.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная правда» и разместить его на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

Глава города Норильска   	                             			         Р.В. Ахметчин