Приложение № 4

к муниципальной программе

«Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска», утвержденной постановлением Администрации города Норильска

от 09.12.2021 № 599

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

«РЕНОВАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД НОРИЛЬСК»

| Соисполнитель МП (ответственный исполнитель подпрограммы) | Управление по реновации Администрации города Норильска (далее Управление по реновации); Управление городского хозяйства Администрации города Норильска (далее – «УЖКХ»); ПАО «ГМК «НН» |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы МП | - Воспроизводство и обновление жилищного фонда, предотвращение роста аварийного жилищного фонда - Обеспечение переселения граждан из аварийного, ветхого и неперспективного жилья |
| Задачи подпрограммы МП | 1. Ликвидация на территории аварийного жилищного фонда (предотвращение появления аварийного жилищного фонда); 2. Строительство (реконструкция) объектов жилищного строительства |
| Срок реализации подпрограммы МП | 2021 - 2035 годы I этап - 2021 - 2024 годы; II этап - 2025 - 2035 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы МП по годам реализации (тыс. руб.) | Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников – 67 711 590,2 тыс. руб., в т. ч.: I этап – 8 027 146,4 тыс. руб., из них: - за счет средств местного бюджета – 1 651 977,2 тыс. руб., - за счет средств федерального бюджета – 1 727 480,1 тыс. руб., из них 1 023 780,1 тыс. руб. * (после доведения до Администрации города Норильска уведомления бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) из федерального бюджета объем финансирования муниципальной программы будет скорректирован); - за счет средств внебюджетных источников – 4 647 689,1 тыс. руб. II этап – 59 684 443,8 тыс. руб. * (объем финансирования указан исходя из объема финансирования, указанного в Соглашении о взаимодействии и сотрудничестве в целях реализации комплексных мер социально-экономического развития муниципального образования город Норильск на период до 2024 года и перспективу до 2035 года от 20.02.2021 (№ Д10-02 от 20.02.2021), заключенного между Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и ПАО «ГМК «Норильский никель». После доведения до Администрации города Норильска уведомления бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) из федерального и (или) краевого бюджета объем финансирования муниципальной программы может быть скорректирован с учетом их размера). Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников по годам (I этап): 2022 год – 1 689 811,2 тыс. руб., из них: - за счет средств местного бюджета – 188 216,3 тыс. руб., - за счет средств федерального бюджета – 296 500,0 тыс. руб., - за счет средств внебюджетных источников – 1 205 094,9 тыс. руб.; 2023 год – 2 936 051,6 тыс. руб., из них: - за счет средств местного бюджета – 714 082,4 тыс. руб., - за счет средств федерального бюджета – 407 200,0 тыс. руб., - за счет средств внебюджетных источников – 1 814 769,2 тыс. руб.; 2024 год – 3 175 443,4 тыс. руб., из них: - за счет средств местного бюджета – 749 678,5 тыс. руб., - за счет средств федерального бюджета – 1 023 780,1 тыс. руб. * (после доведения до Администрации города Норильска уведомления бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) из федерального бюджета объем финансирования муниципальной программы будет скорректирован); - за счет средств внебюджетных источников – 1 401 984,7 тыс. руб. |
| Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы МП (индикаторы результативности МП с ожидаемыми значениями на конец периода реализации подпрограммы МП) | 1. Количество объектов ликвидированного аварийного жилищного и подлежащего признанию аварийным жилищного фонда до 2024 года составит 7 единиц. 2. Ввод в эксплуатацию многоэтажных жилых домов в Центральном районе города Норильска в результате строительства, с благоустройством района застройки в 2024 году в количестве 2 единиц. 3. Ввод в эксплуатацию многоэтажных жилых домов в жилом образовании Оганер в результате строительства в 2024 году в количестве 3 единиц. 4. Ввод в эксплуатацию малоэтажных, среднеэтажных жилых домов в Центральном районе и районе Талнах в результате строительства в 2024 году в количестве 8 единиц, в том числе 4 единиц за счет бюджетных средств (при условии ежегодного финансирования из вышестоящих бюджетов). |

2. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

Норильск расположен в 300 км к северу от Северного Полярного Круга, в 2400 км от Северного Полюса. Город является одним из пяти самых северных городов мира с численностью населения более 100 тысяч человек.

Массовая застройка города осуществлялась в период с 1940-1950 годов и в период 1960-1990 годов. Период 1940-1950 годов ознаменован строительством монументальных жилых зданий «сталинской планировки» с лепными архитектурными элементами на фасадах. Более позднее строительство характеризуется возведением так называемых «хрущевок» и многоэтажных типовых домов. Последний многоквартирный жилой дом сдан в эксплуатацию после завершения строительства в 2002 году.

Город Норильск является территорией с монопрофильной экономикой. Среднегодовая численность постоянного населения в 2020 году составила 182 898 человек, из них занятых в организациях и у индивидуальных предпринимателей (включая индивидуальных предпринимателей) – 91 996 человек, в том числе:

- 46 991 человек – работники ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» и предприятий его группы компаний (51,1 % занятого населения);

- 21 032 человек – работники бюджетной сферы (22,9 % занятого населения);

- 14 508 человек – работники, занятые в секторе малого предпринимательства (15,8 % занятого населения);

- 9 465 человек – работники иных организаций (организации жилищно-коммунального хозяйства, финансовая и страховая сфера деятельности и т.п. – 10,2 % занятого населения).

На территории расположено 856 многоквартирных домов (далее – МКД), из них:

- «сталинки», «хрущевки», «малоэтажные» – 348 домов;

- улучшенной планировки – 470 домов;

- гостиничного типа – 24 домов;

- коридорного типа – 8 домов;

- кирпичные в поселке Снежногорск – 6 домов.

Классификация МКД по срокам эксплуатации составляет:

- до 10 лет – 4 дома;

- от 11 до 30 лет – 136 домов;

- от 31 до 50 лет – 474 дома;

- свыше 50 лет – 242 дома.

Неудовлетворительное состояние жилищного фонда – один из самых острых вопросов, без решения которого невозможно говорить о развитии города.

Порядка 15% застройки города имеют физический износ несущих конструкций от 50 до 70%, что составляет более 600 тыс. кв. м. жилых площадей. Еще около 4% застройки имеет физический износ несущих конструкций более 70%, что требует их сноса или реконструкции в случае исторической ценности объекта.

На особом контроле по состоянию грунтов и несущих конструкций числится 253 жилых дома.

На территории города находится в эксплуатации 150 многоквартирных домов (27 домов гостиничного типа и 123 «хрущевки»), стеновые панели которых выполнены из газозолобетона. Фактически эти дома прослужили от 37 до 47 лет, тогда как максимальный срок службы составляет 25-30 лет. Эффективных технологий по восстановлению интенсивно разрушающихся газозолобетонных панелей нет.

Таким образом, суровые климатические условия и отсутствие обновления жилищного фонда приводят к ежегодному ухудшению общего состояния жилищного фонда, увеличению общей степени его износа.

Новые строительные проекты в условиях Крайнего Севера на территории города практически не реализуются, поскольку рыночная стоимость недвижимости в разы ниже себестоимости строительства, что не привлекает инвесторов, строительство многоквартирных домов за счет личных средств населения не ведется.

Таким образом, предлагаемые подпрограммой мероприятия обусловлены необходимостью улучшить количественные и качественные характеристики жилищного фонда, а также повысить уровень обеспеченности населения жильем.

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ МП

Целью подпрограммы МП является улучшение качественной структуры жилья и условий проживания граждан, предотвращение роста аварийного жилищного фонда.

Реализация МП направлена на достижение следующих задач:

1. Ликвидация на территории аварийного жилищного фонда (предотвращение появления аварийного жилищного фонда).

В рамках решения данной задачи планируется реализация основного мероприятия 1.1 «Ликвидация (демонтаж) аварийного и подлежащего признанию аварийным жилищного фонда».

2. Строительство (реконструкция) объектов жилищного строительства.

В рамках решения данной задачи планируется реализация:

Основного мероприятия 1.2 «Строительство (реконструкция) многоэтажных жилых домов в Центральном районе города Норильска, с благоустройством района застройки»;

Основного мероприятия 1.3 «Строительство (реконструкция) многоэтажных жилых домов в жилом образовании Оганер»;

Основного мероприятия 1.4 «Строительство (реконструкция) малоэтажных, среднеэтажных жилых домов в Центральном районе и районе Талнах»;

Основного мероприятия 1.5 «Строительство (реконструкция) домов («сталинской» постройки) в Центральном районе города Норильска».

Основного мероприятия 1.6 «Затраты на осуществление услуг технического заказчика».

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ МП

Срок реализации подпрограммы МП: 2021 - 2035 гг., в том числе: I этап - 2021 - 2024 годы; II этап - 2025 - 2035 годы.

Основным нормативным правовым актом, определяющим расходные обязательства подпрограммы МП, является Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Ответственным исполнителем (разработчиком) и главным распорядителем бюджетных средств подпрограммы МП является Управление по реновации Администрации города Норильска.

Мероприятия подпрограммы МП осуществляются путем проведения конкурсных процедур по заключению договоров на оказание услуг (выполнение работ) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Строительный контроль выполнения строительно-монтажных работ на объектах жилищного строительства в рамках подпрограммы МП осуществляет подрядная организация, привлекаемая на конкурсной основе.

Перечень объектов, подлежащих строительству (реконструкции), приведен в приложении № 2 к МП.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет федерального, краевого и местного бюджетов, а также внебюджетных источников - средств ПАО «ГМК «Норильский никель» и направляются на:

- проектирование многоквартирных домов;

- строительство новых многоквартирных домов;

- выполнение реконструкции жилых домов, с сохранением архитектурного облика;

- демонтаж существующих конструкций, элементов многоквартирных домов, находящихся в ограниченном работоспособном состоянии;

- привлечение лиц, которые будут выполнять функции технического заказчика.

Основное мероприятие 1.1 «Ликвидация (демонтаж) аварийного

и подлежащего признанию аварийным жилищного фонда»

За период 2021 – 2035 гг. мероприятием по сносу аварийного и подлежащего признанию аварийным жилищного фонда будет охвачено 45 домов гостиничного типа и «хрущевок», в том числе за период 2021 – 2024 гг. 7 домов.

Освободившиеся земельные участки, после проведения инженерных изысканий и прохождения государственной экспертизы результатов проведенных изысканий, будут использованы для строительства жилых домов в Центральном районе и районе Талнах. В районе Кайеркан использование земельных участков для данных целей не предусмотрено, освободившиеся территории будут использованы для устройства спортивных и детских площадок, а также других объектов благоустройства.

Мероприятие будет реализовано за счет бюджетных средств (средства краевого и местного бюджета) и за счет средств внебюджетных источников.

Ответственным исполнителем по мероприятию является МКУ «УЖКХ», главным распорядителем бюджетных средств по подпрограмме 1 является Управление городского хозяйства Администрации города Норильска.

Основное мероприятие 1.2 «Строительство (реконструкция) многоэтажных жилых домов в Центральном районе города Норильска, с благоустройством района застройки»

Мероприятие предусматривает строительство двух многоэтажных домов в Центральном районе города Норильска по улице 50 лет Октября.

В 2020 году получено положительное заключение проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также проверки достоверности сметной стоимости строительства жилых домов на существующем ростверке.

Объекты готовы к началу выполнения строительно-монтажных работ. Планируемые сроки строительства – 2022 – 2024 гг.

Мероприятие по строительству жилых домов будет реализовано за счет средств внебюджетных источников в полном объеме.

Основное мероприятие 1.3 «Строительство (реконструкция) многоэтажных жилых домов в жилом образовании Оганер»

Площадкой для строительства жилищного комплекса выбрано жилое образование Оганер, которое уже имеет сложившуюся инфраструктуру исходя из количества проживающих жителей (5 000 человек). Рядом расположена 1000-коечная больница и Перинатальный центр, которые обслуживают все население муниципального образования, а также оказывают услуги жителям Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

За период 2022 – 2035 гг. мероприятием по строительству жилищного фонда на территории жилого образования Оганер планируется возвести 35 многоэтажных жилых домов, в том числе за период 2022 – 2024 гг. 3 дома.

Мероприятие по строительству жилых домов за период 2022 – 2024 гг. будет реализовано за счет средств внебюджетных источников в полном объеме.

Мероприятие по строительству жилых домов за период 2025 – 2035 гг. будет реализовано за счет средств бюджетов всех уровней и за счет средств внебюджетных источников.

Основное мероприятие 1.4 «Строительство (реконструкция) малоэтажных, среднеэтажных жилых домов в Центральном районе и районе Талнах»

Мероприятием предусматривается строительство малоэтажных и (или) среднеэтажных жилых домов на территории Центрального района и района Талнах.

За период 2022 – 2035 гг. мероприятием по малоэтажному и среднеэтажному строительству планируется возвести 41 жилой дом, в том числе за период 2022 – 2024 гг. 10 домов (при условии ежегодного финансирования из бюджетов всех уровней).

Финансирование мероприятия будет направлено на проведение инженерных изысканий выбранных земельных участков, разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных работ по возведению жилых домов.

Основное мероприятие 1.5 «Строительство (реконструкция) домов («сталинской» постройки) в Центральном районе города Норильска»

Мероприятием предусматривается строительство (реконструкция) домов («сталинской» постройки) в Центральном районе города Норильска».

За период 2022 – 2035 гг. мероприятием будет охвачено 3 жилых дома, располагающихся в Центральном районе города. В настоящий момент здания расселены.

Мероприятие по строительству (реконструкции) домов «сталинской» постройки за период 2022 – 2035 гг. будет реализовано за счет средств бюджетов всех уровней и за счет средств внебюджетных источников. В период 2022-2024 гг. планируется разработать проектно-сметную документацию на снос зданий и разработать концепцию пятна застройки.

Основное мероприятие 1.6 «Затраты на осуществление услуг технического заказчика»

Мероприятие включает расходы на оказание услуг технического заказчика при проведении строительно-монтажных работ при возведении жилых домов и финансируется за счет средств местного бюджета в полном объеме.

Распределение расходов в 2022 - 2024 гг. приведены в приложении № 1 к настоящей МП.

В ходе реализации основного мероприятия 1 планируется достичь следующих результатов:

1. Ликвидировать аварийный жилищный и подлежащий признанию аварийным жилищный фонда до 2024 года в количестве 7 единиц.

2. Ввести в эксплуатацию многоэтажные жилые дома в Центральном районе города Норильска в результате строительства, с благоустройством района застройки в 2024 году в количестве 2 единиц.

3. Ввести в эксплуатацию многоэтажные жилые дома в жилом образовании Оганер в результате строительства в 2024 году в количестве 3 единиц.

4. Ввести в эксплуатацию малоэтажных, среднеэтажных жилых домов в Центральном районе и районе Талнах в результате строительства в 2024 году в количестве 10 единиц, в том числе 6 единиц за счет бюджетных средств (при условии ежегодного финансирования из вышестоящих бюджетов).

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ МП

Информация о ресурсном обеспечении и мероприятиях на реализацию подпрограммы МП по источникам финансирования в период 2022 – 2024 гг. приведена в приложении № 1 к настоящей МП.

6. ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ МП

Перечень целевых индикаторов результативности подпрограммы МП представлен в приложении № 3 к настоящей МП.